Tímový projekt

Zápis zo stretnutia č. 18   tím 12

Dátum a čas stretnutia:	22.04.1999,  9:15

Zúčastnili sa:

Za riešiteľský tím:		Ľubomír Blaškovič	(blaskov@decef.elf.stuba.sk)

Henrieta Czereová  (czereova@decef.elf.stuba.sk)

Juraj Lányi		(juro@hdo.sk)

Ľuboslav Lišaník	(lisanik@greco.sk)

Patrik Madliak	(madliak@greco.sk)

Za odberateľa:		RNDr. Valéria Šimáková

Obsah:

- Tím sa dohodol na odovzdaní dokumentácie na 13.5.1999. Integrácia

podsystémov do jedného celku prebehla úspešne a každý člen tímu pracuje

na dokumentácii, kde otestuje oríslušný podsystém.

- O ďalšom postupe práce na tímovom projekte KIS sa tím dohodne na nasledujúcom stretnutí  5.5.1999 o 09.15. hod.

--------------------------------------------------

Vyhotovila  Henrieta  Czereová.

Dátum poslednej zmeny  29.4.1999