# Zápisnica z 2. stretnutia tímu #13

Dátum: 27.10.1999

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec, Prof. M. Kolesár

Členovia tímu: Dušan Bernát, Karol Fillo, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš

## Téma stretnutia: Analýza problému, hrubý návrh riešenia

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- D. Bernát zhrnul základné vlastnosti, ktorými by mal mať jazyk, použitý pre implementáciu lexikálneho a syntaktického analyzátora, disponovať.Po uvážení viacerých programovacích jazykov a zároveň braní do úvahy znalosti z nich navrhol, aby bol pre tento prípad použitý jazyk Perl, ktorý sa vyznačuje najmä vysokou schopnosťou operovať s textovými poliami. Tento návrh bol prijatý všetkými členmi tímu.

- D. Bernát taktiež prezentoval víziu symbolického jazyka pre riadenie technologického procesu (dokumentačný materiál – kap. 5.3)

- J. Mačica predviedol ďalšiu verziu programového systému.

- Vypracovaná zápisnica bola predložená všetkým členom tímu (K. Fillo)

- Prerozdelenie bodov medzi členov tímu bolo realizované nasledovne:

D.Bernát		5.6 bodu

J. Mačica		5.6 bodu

M. Murgaš		5.6 bodu

M. Kubíček		5.6 bodu

K. Fillo		5.6 bodu

- Podarilo sa získať a overiť prístupové meno a heslo na konto tímu 13.

## Priebeh stretnutia

- Prof. M. Kolesár predniesol svoje pripomienky ku predstave simulácie a zobrazovaniu stavov programovým systémom. Podľa nich by sa mal klásť väčší dôraz na simuláciu prostredia a reálne zobrazovanie jeho stavu a nie len simulovať riadiacu časť a zobrazovať hraničné stavy.

- Keďže celý programový systém sa bude implementovať v jazyku C++, členovia tímu venovali pozornosť prehlbovaniu vedomostí o práci v prostredí MS Visual C++.

- Na základe predošlých pripomienok doc. Kolesára sme zahájili diskusiu o prepracovaní daných častí programu, aby zodpovedali žiadanej špecifikácii.

- Členovia tímu preberali vylepšenie vizuálneho a uživateľského prostredia programu ako aj  práce v ňom.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | ### Úloha | ### Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vypracovanie prvej verzie lexikálneho a sysntaktického analyzátora jazyka pre popis riadiaceho systému, v jazyku Perl. | D. Bernát |
| 2 | Zahájenie prác na prepracovávaní programového systému na základe zistených nedostatkov a prezentovanej predstavy simulácie a zobrazovania stavov v technologickom procese. | J. Mačica |
| 3 | Začatie prác na dokumentácii a zozbieranie doteraz vypracovaných materiálov a programov. | M. Kubíček |
| 4 | Vypracovanie zápisnice zo stretnutia | K. Fillo |
| 5 | Premyslenie predstavy o obsahu a výzore web stránky tímu. | Všetci členovia |
| 6 | Výber nástroja na tvorbu HTML dokumetov pre web stránku a naštudovanie jeho používania | M. Murgaš |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 28.10.1999