# Zápisnica z 6. stretnutia tímu #13

Dátum: 1.12.1999

Semestrálny týždeň: 11

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Príprava používateľskej príručky, rozdelenie bodov získaných za dokumentáciu

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- D. Bernát dopracoval do už existujúceho analyzátora modul pre kontrolu sémantiky zápisu symbolického jazyka a opravil chyby zistené pri testovaní na minulom stretnutí.

- D. Bernát predviedol prvý prototyp kompilátora zo symbolického jazyka do vnútornej formy pre riadiaci systém. Tento kompilátor bol priamo zaradený do perl scriptu analyzátora a jeho kód sa vykonával po prejdení častí overujúcich lexikálnosť, syntaktiku a sémantiku zápisu.

- M. Murgaš informoval o novinkách na www stránke tímu a detailnom rozpise plánu na práve prebiehajúci tyždeň.

- M. Mačica spomenul stav vývoja programu riadeného systému, stručne popísal nové problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii.

- Členovia tímu po vzájomnej dohode akceptovali návrh D. Bernáta na rozdelenie bodov získaných za dokumentáciu odovzdanú v kontrolnom bode pre 8. týždeň, nasledovným pravidlom:

Celkový počet získaných bodov	75

Počet bodov pridelených každému členovi tímu	15

- K. Fillo vypracoval z minulého stretnutia zápisnicu, ktorú umiestnil na www stránku.

## Priebeh stretnutia

- Vedúci projektu Ing. J. Hudec vzniesol kritiku vzhľadom na niektoré časti www stránky, kde sa nachádzali gramatické chyby, resp. nejasnosti v texte. Podobne podotkol, že vyskytujúce sa anglické výrazy by mali byť nahradené adekvátnymi slovenskými ekvivalentami.

- D. Bernát predviedol prvú verziu kompilátora, pri ktorej však boli pri podrobení dôkladnejším testovaním objavené viaceré chyby vo výstupnom preklade. D. Bernát prisľúbil ich skoré identifikovanie v zdrojovom texte perl scriptu a náležitú nápravu. Kompilátor spracúva zápis v symbolickom jazyku, najprv preverený analyzátorom ( .prg ) a vytvára výstupný súbor ( .bin ) obsahujúci zápis vo vnútornej forme pre riadiaci systém.

- D. Bernát oznámil začatie implementácie programu riadiaceho systému a s J. Mačicom diskutoval niektoré nejasné časti v návrhu.

- Členovia tímu spoločne prejednávali obsah a formu používateľskej príručky, ktorá by mala byť odovzdaná v nadchádzajúcom týždni v rámci kontrolného bodu. M. Kubíček požiadal ďalších členov tímu o skoré dodanie potrebných materiálov.

Konkrétne:	D. Bernát – vypracovanie príručky ku lexikálno-syntakticko-sémantickému analyzátoru

J. Mačica – vypracovanie príručky ku  prototypu riadeného systému

K. Fillo – dodanie zápisníc zo stretnutí uskutočnených od posledného kontrolného bodu

- M. Kubíček a M. Murgaš sa dohodli na spoločnom konečnom upravovaní a kontrole dokumentácie pred odovzdávaním.

- Prítomní diskutovali o posudku, ktorý sme prijali od konkurenčného tímu a vyjadrili sa postupne ku všetkým spomenutým bodom. Reálne a objektívne zhodnotili opravnenosť niektorých pripomienok, kde sa však niekedy museli vyjadriť i kriticky. D. Bernát  sa zaviazal za vypracovanie reakcie na posudok, kde sa pokúsi opísať závery z prebehnutej diskusie.

- Zúčastnení boli oboznámení so zmenou prístupových hesiel na server softvérového štúdia a prebrali nové heslá a overili ich platnosť.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprava chýb v časti kompilátora symbolického jazyka | D. Bernát |
| 2 | Implementácia riadiaceho systému | D. Bernát |
| 3 | Aktualizácia www stránky, uverejnenie podrobného plánu na nasledujúci týždeň | M. Murgaš |
| 4 | Vypracovanie príručky k implementácii riadenému systému | J. Mačica, M. Kubíček |
| 5 | Vypracovanie príručky k riadiacemu systému (analyzátor a kompilátor) | D. Bernát, M. Kubíček |
| 6 | Spísanie zápisnice zo stretnutia a jej dodanie (spolu s ďalšími, ktoré sa týkali stretnutí uskutočnených v termíne od posledného kontrolného bodu) M. Kubíčkovi | K. Fillo |
| 7 | Zkompletizovanie dodaných materiálov a predbežné zhotovenie používateľskej príručky (k prototypu) pre odovzdanie v nasledujúcom kontrolnom bode | M. Kubíček |
| 8 | Finalizácia a vytlačenie dokumentácie | M. Murgaš, M. Kubíček |
| 9 | Ďalšie práce na implementácii riadeného systému | M. Mačica |
| 10 | Zverejnenie zápisnice na www stránke | K. Fillo |
| 11 | Oprava nedostatkov v zmysle vznesených pripomienok (bod 1 priebehu stretnutia) na www stránke | M. Murgaš |
| 12 | Vypracovanie adekvátnej reakcie na posudok spísaný konkurenčným tímom | D. Bernát |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 2.12.1999