# Zápisnica z 7. stretnutia tímu #13

Dátum: 8.12.1999

Semestrálny týždeň: 12

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu projektu, záverečné prípravy pre kontrolný bod v 12 týždni, stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia v letnom semestri.

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- D. Bernát vypracoval ďalšiu verziu kompilátora symbolického jazyka.

- D. Bernát prezentoval implementáciu riadiaceho systému, ktorá v terajšej podobe zatiaľ iba rozoznáva príkazy pre riadenie.

- M. Murgaš ukázal zmeny a aktualizácie prevedené na www stránke tímu.

- M. Mačica napísal používateľskú príručku ku nemu vytváranemu riadenému systému a následne ju hneď odovzdal M. Kubíčkovi.

- D. Bernát vypracoval príručku ku riadiacemu systému (analyzátor, kompilátor), ktorú dodal M. Kubíčkovi.

- K. Fillo spracoval zápis z minulého stretnutia a odovzdal všetky potrebné zápisnice M. Kubíčkovi.

- M. Kubíček kladne ohodnotil skoré dodanie potrebných materiálov a spoluprácu ostatných členov tímu. Z obdržaných dokumentov zostavil predbežnú používateľskú príručku, ktorú predložil ostatným členom tímu na prezretie a poprosil ich, aby vyjadrili svoje pripomienky k jej obsahu.

- Členovia tímu sa rozhodli, že finalizácia a konečná úprava, ako aj vytlačenie prebehne až po skončení tohto stretnutia a po diskusii a schválení predbežnej príručky dodanej M. Kubíčkom.

- J.Mačica stručne zhrnul stav, v ktorom sa nachádza implementácia riadeného systému.

- Zápisnica z minulého stretnutia bola zverejnená na www stránke.

- M. Murgaš sa postaral o opravy gramatických chýb, ktoré sa objavovali na stránkach projektu a zamenil niektoré anglické výrazy slovenskými ekvivalentami, napr. Home -> Domov :-)

- D. Bernát predložil ostatným členom na posúdenie reakciu na posudok konkurečného tímu.

## Priebeh stretnutia

- Prítomní diskutovali na tému používateľskej príručky, kde sa zhodli na niektorých zásadných nedostatkoch. Napr. na titulnej strane by mal byť nadpis 'Užívateľská príručka' nahradený oveľa správnejším výrazom 'Používateľská príručka'.

- Na web stránku boli umiestnené chýbajúce novšie verzie súborov zdrrojových kódov programov a pod.

- Členovia tímu si pozorne prečítali reakciu na posudok vypracovanú D .Bernátom, kde sa pokúsil zachytiť všetky skutočnosti preberané v diskusii na predchádzajúcom stretnutí. Všetci členovia povzdvihli tvrdý a nekompromisný štýl, v ktorom bol dokument napísaný i britkú argumentáciu na vznesené pripomienky a jednohlasne odsúhlasili jeho korektnosť.

- Prítomní spoločne hodnotili priebeh projektu, jeho začatky, úskalia a rozoberali aktuálny stav, v ktorom sa jednotlivé časti nachádzajú. V závere sa zhodli v tom, že modul zabezpečujúci náhodné generovanie chýb sa v tomto semestri ešte nezačne implementovať, tieto práce sa vykonajú v priebehu budúceho semestra.

- M. Mačica a D. Bernát rozoberali možnosti komunikácie medzi modulom riadeného a riadiaceho systému a dohodli spoločný interfejs, kde spoločná komunikácia bude prebiehať na báze UDP datagramov. Z toho vyplýva, že do modulov bude nevyhnutné zakomponovať aj podporu sieťových služieb.

- So zástupcami konkurenčného támu sme sa dohodli, že presný termín prezentácie prototypu upresníme pri záverečnom odovzdávaní používateľskej príručky (9.12.1999).

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Finalizácia a vytlačenie dokumentácie | M. Murgaš, M. Kubíček |
| 2 | Úspešné odovzdanie používateľskej príručky a prezentácia prototypu | M. Murgaš, D. Bernát |
| 2 | Pokračovanie na implementácii riadiaceho systému a zakomponovanie časti zabezpečujúcej komunikáciu s modulom riadeného systému | D. Bernát |
| 3 | Ďalšie práce na implementácii riadeného systému a zakomponovanie časti zabezpečujúcej komunikáciu s modulom riadeného systému | M. Mačica |
| 4 | Vypracovanie zápisnice zo stretnutia a zverejnenie na www stránke | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 8.12.1999