# Zápisnica z 9. stretnutia tímu #13

Dátum: 1.3.2000

Semestrálny týždeň: 3

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Rozdelenie bodov, komunikácia medzi modulmi.

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- V moduloch boli prevedené malé zmeny, ktorými sa zabezpečilo odstránenie niekoľkých chýb odhalených pri bežnej prevádzke programov.

- M.Murgaš uviedol generátor chýb a pár slovami ho príblížil ostatným zúčastneným. Ochotne zodpovedal na všetky kladené otázky a pozorne vypočul a poznačil pripomienky a námety.

- Podľa plánu, trojica programátorov M.murgaš, D. Bernát a J. Mačica, v pokoji cez týždeň pouvažovala nad integráciou modulov.

- Prítomní obdržali zápisnicu z predošlého stretnutia a odsúhlasili predložený návrh plánu projektu na ďalšie týždne.

## Priebeh stretnutia

- Vedúci projektu navrhol, aby sme si zrekapitulovali výsledky z minulého semestra a v priateľskom duchu sa spravodlivo podelili o získané body. Náš dohovor potom vyhodnotí a zapíše vedúci tímu a zašle ho K. Fillovi, ktorý uvedie závery v nasledujúcej zápisnici.

- Na stretnutí sa viedla dlhá diskusia o komunikácií a predávaním údajov medzi modulmi. Padlo niekoľko návrhov, bližšie sa tieto nápady podujali analyzovať D. Bernát a J. Mačica.

- Programátori tímu oboznámili o problémoch, ktoré sa objavili v poslednej dobe pri implemetnácií ich modulov.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdeliť body za minulý semester jednotlivým členom tímu a uviesť ho do zápisnice | D. Bernát, K. Fillo |
| 2 | Umiestniť rozpis plánu projektu na web stránke | K. Fillo |
| 3 | Pokračovať v implementácií častí systému. | M. Murgaš, D. Bernát, J. Mačica |
| 4 | Spísanie zápisnice zo stretnutia | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 2.3.2000