# Zápisnica z 10. stretnutia tímu #13

Dátum: 8.3.2000

Semestrálny týždeň: 4

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Komunikačný model, čerpanie vstupov do gen. chýb, sebaohodnotenie-sebakritika – rozsúdenie bodov.

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Členovia tímu počas predošlého týždňa porozmýšlali nad sebaohodnotením a získané body za zimný semester si s konečnou platnosťou rozdelili takto:

|  | Dušan Bernát | Marián Kubíček | Juraj Mačica | Miroslav Murgaš | Karol Fillo | (Max.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ponuka | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| špecifikácia, posudok, WWW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| prototyp + prezentácia | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| posudok | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| WWW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| aktivita | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Spolu | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 46 |

- Zúčastnení skontrolovali a odsúhlasili plán projektu, ktorý bol umiestený na www stránku.

- Trojica D.B., J.M. a M.M. deklarovala snahu a ochotu ďalšej práce na programoch a popísala najnovšie pokroky v implementácií modulov systému.

- Prítomní obdržali zápisnicu z predošlého stretnutia.

## Priebeh stretnutia

- Došlo ku malej zmene, čo sa týka spravovania tímovej web stránky. Vzhľadom na vyťaženie Bc. Murgaša v rámci tvorby modulu generujúceho chyby (úmyselne), prevzal vedenie prezentácie práce tímu K. Fillo.

- Prítomní pripomenuli aktualizáciu archívu na web stránke, doplnenie chýbajúcich dokumentov.

- Diskutovaný bol formát vstupného súboru, konkrétne časti, kde by mal používateľ špecifikovať zdroje chýb.

- Medzi členmi bol preberaný komunikačný model systému. Prejednávané boli rôzne spôsoby predávania správ medzi jednotlivými modulmi, hlavne medzi riadením a generovaním chýb.

- M. Mačica a D. Bernát spoločne diskutovali o budúcej intregrácii samostatných programov.

- Prítomní sa zaoberali časťami, ktoré bude potrebné neskôr doplniť do dokumentácie a reakciou na posudok, ktorý sme dostali od konkurenčného tímu.

- D. Bernát a M. Murgaš sa po vzájomnej priateľskej výmene názorov zhodli na tom, že preberanie vstupných dát pre generátor chýb nebude prebiehať priamo z textového súboru zadávaného užívateľom, ale prostredníctvom už prekompilovaného (.bin). Týmto sa podstatne zjednoduší práca systému a čo je hlavné, zmenší sa množstvo práce potrebnej na zabezpečenie vstupu hodnôt, ako v prípade, kedy by mal každý modul pristupovať znovu do toho istého textového súboru.

Kompiláciu do súboru .bin rieši D. Bernát v rámci svojho modulu. V súčasnosti vyzerá prepis direktív v .bin súbore nasledovne:

- ak ide o statisticku chybu:

" cislo_objektu.cislo_premennej S cislo,cislo,cislo

- ak ide o casovy zoznam:

" cislo_objektu.cislo_premennej T

' cislo cislo

Spomínaná dvojica sa dohodla, že vstupom do generátora chýb budú prakticky len riadky začínajúce úvodzovkami.

- M. Mačica a D. Bernát si vzájomne prezentovali svoje predstavy o spoločných štruktúrach v programe, ku ktorým budú pristupovať, pričom si sľúbili, že sa v najblližšom období pokúsia svoje kódy skompilovať do jedného fungujúceho programu.

- Programové moduly by mali počas nasledujúcich dvoch týždňov prejsť oddeleným testovaním, kde by mali byť odhalené všetky vnútorné chyby, zabrániť tak prenosu chýb do napojeného modulu a uľahčiť ich detekciu .

- Členovia tímu si krátko pripomenuli práve prebiehajúci sviatok MDŽ a popriali si veľa spoločných úspechov.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokus o spoločnú kompiláciu a integráciu modulov D.B. a J.M. | D. Bernát, J. Mačica |
| 2 | Pretvorenie časti generátoa chýb, ktorý sa stará o prevzatie vstupných premenných, podľa dohody z dnešného stretnutia | M. Murgaš |
| 3 | Zistenie informácií o dokumentoch, ktoré je ešte potrebné odovzdať v súvislosti s tímovým projektom. | M. Kubíček |
| 4 | Rozmyslenie si najvhodnejšieho spôsobu vzájomnej komunikácie medzi modulmi | D. Bernát, M. Murgaš, J. Mačica |
| 5 | Návrh vstupných a výstupných údajov pre testovanie oddelených častí systému. | D. Bernát, K. Fillo |
| 6 | Vypracovanie zápisnice zo stretnutia a aktualizácia celej www stránky | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 9.3.2000