# Zápisnica z 13. stretnutia tímu #13

Dátum: 29.3.2000

Semestrálny týždeň: 7

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Integrácia riadiaceho a riadeného systému

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- M. Kubíček predložil ostatným členom na nahliadnutie koncept časti dokumentácie, ktorej základom boli materiály poskytnuté na minulom stretnutí tvorcami jednotlivých modulov. Všetci zúčastnení boli spokojní s formálnou i obsahovou stránkou.

- D. Bernát a J. Mačica zaznamenali veľký pokrok, všetky zdrojové textu sú vložené do jediného projektu, sú spoločne kompilovateľné a dokonca aj výsledok je bez problémov spustiteľný.

- Prítomní dostali k dispozícii zápisnicu zo stretnuti, ktoré sa konalo 22.3.2000.

## Priebeh stretnutia

- D. Bernát a J. Mačica popísali zmeny, ktoré previedli v systéme. Hlavnou, na prvý pohľad viditeľnou, bolo rozdelenie plochy pracovného prostredia do dvoch samostatných častí, v ktorých v jednej by sa mal nachádzať textový konfiguračný súbor s riadiacimi direktívami od užívateľa a v druhom by mal byť graficky vyobrazený samotný priebeh technologického procesu v reálnom čase.

Rozdelenie bolo dosiahnuté pridaním funkcie CSplitterWnd do časti s názvom MainFrame.

- Zúčastnení diskutovali o možnosti a prípadnej nutnosti doplnenia systému o užívateľský on-line integrovaný help. Práca s programom sa predpokladá, ze bude vo väčšej miere intuitívna a návod pre písanie konfiguračných súborov bude pravdepodobne natoľko rozsiahly, že bude uvedený len v užívateľskej príručke...

- Pred časom diskutovaná téma komunikačného modela bola znovu otvorená a ako jednou z možných variánt sa začalo javiť priame volanie funkcií modulov.

- Všetci prítomní popriali všetko najlepšie, veľa zdravia a pracovných úspechov všade, no hlavne na tímovom projekte, Miroslavovi Murgašovi pri príležitosti oslavy jeho menín. Ďalšie oslavy členovia tímu presunuli na neskorší termín.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokračovanie v integrácií modulov v zmysle vypracovávaného užívateľského prostredia (dve oddelené časti v okne programu) | D. Bernát, J. Mačica |
| 2 | Príprava na vloženie generátora chýb do vytváraného systému | M. Murgaš |
| 3 | Postupná tvoba dokumentácie | M. Kubíček |
| 4 | Dokončenie osláv menín M. Murgaša počas týždňa | M. Murgaš + dobrovoľne |
| 5 | Zápisnica | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 30.3.2000