# Zápisnica z 14. stretnutia tímu #13

Dátum: 5.4.2000

Semestrálny týždeň: 8

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Integrácia riadiaceho, riadeného systému a generátora chýb

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Na stretnutí bola uvedená nová verzia systému, v ktorej už boli v plenj kráse umiestnené textové aj grafické okno. V textovej časti je možné obsah prezerať i editovať, v okne s grafickým je rozhraním je doteraz najnovšia verzia modulu J. Mačicu.

- M. Murgaš predniesol návrhy pre vloženie jeho programu do systému. Načrtol potrebné kroky pre jeho zapracovanie.

- M. Kubíček pripomenul, že práce na dokumentácii pokračujú. V tomto čase sú vypracovávané kapitoly Architektúra systému, Fyzický model údajov a Ohraničenia riešenia.

- Splnenie úlohy 4., stanovenej na minulom stretnutí prebehlo ku všetkej spokojnosti, napriek tomu jej výsledky nebudú ďalej dokumentované.

- Zápisnica z minulého stretnutia bola umiestnená na www stránke projektu a rozdaná prítomným.

## Priebeh stretnutia

- Členovia tímu viedli rozpravu o integrovaní generátora chýb do systému a venovali sa návrhu niekoľkých príkladov konfiguračných súborov pre riadenie. Zároveň opätovne skúšali hlúpovzdornosť kompilátora konfiguračného súboru rôznymi spôsobmi, ale utvrdili sa v jeho stabilite, ktorá je výsledkom starostlivého a dobrého návrhu ako samotného kompilátora, tak i symbolického jazyka.

- V rámci dokumentácie boli prerokovávané ďalšie kapitoly a M. Kubíček upozornil na nutnosť začatia prác na používateľskej príručke. Keďže táto oblasť spadá do jeho kompetencií, sám určil M. Kubíčka zodpovedného za jej vytvorenie.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokračovanie v integrácií modulov, zdokonalovanie funkcií systému | D. Bernát, J. Mačica |
| 2 | Pokus o integrovanie generátora chýb do už existujúceho okienkového systému | M. Murgaš |
| 3 | Pokračovanie v tvorbe dokumentácie, premyslenie vzhľadu, štruktúry a pod. používateľskej príručky | M. Kubíček |
| 4 | Zápisnica | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 7.4.2000