# Zápisnica z 15. stretnutia tímu #13

Dátum: 12.4.2000

Semestrálny týždeň: 9

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Zmeny vyplývajúce z integrácie

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Bola prezentovaná inovovaná verzia systému, kde sa udialo niekoľko zmien. Z prototypu bolo odstránené okno umožňujúce poslať správu so zadanými hodnotami zvolenej premennej do riadiaceho systému, slúžilo totiž len na účely odlaďovania tohto systému, v časoch kedy bol ešte samostatný.

- M. Murgaš predviedol prototyp generátora chýb, ktorý by mal bez väčších problémov integrovateľný do vyváraného systému.

- M. Kubíček predložil na stretnutí svoju víziu používateľskej príručky a popísal predstavu o jej obsahu. ostatným členom tiež stručne spomenul zmeny v dokumentácií.

## Priebeh stretnutia

- Okno, ktoré bolo z prototypu odstránené (a jeho funkciu) nahradí posielanie správ, ktoré bude realizovať model prostredia (J. Mačica)

- D. Bernát upozornil na zmeny, ktoré previedol v zdrojových textoch časti C++ aj Perl na žiadosť J. Mačicu. Konkrétne, v súbore .bin sú ignorované riadky, ktoré sa logicky spájajú s modulom J. Mačicu podobne, ako to bolo v prípade generátora chýb. Zároveň ho požiadal, aby uspôsobil svoju časť programu na preberanie a vyhodnotenie príslušných častí súboru.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokračovanie v integrácií modulov, zdokonalovanie funkcií systému | D. Bernát, J. Mačica |
| 2 | Integrovanie predvedeného prototypu generátora chýb do systému | M. Murgaš |
| 3 | Plné doimplementovanie posielania správ modelom prostredia | J. Mačica |
| 4 | Dopracovanie analýz príšlušných informácií zo súboru .bin | J. Mačica |
| 5 | Pokračovanie v tvorbe dokumentácie, premyslenie vzhľadu, štruktúry a pod. používateľskej príručky | M. Kubíček |
| 6 | Vypracovanie zápisnice | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 13.4.2000