# Zápisnica z 17. stretnutia tímu #13

Dátum: 26.4.2000

Semestrálny týždeň: 11

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

## Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

## Téma stretnutia: Podklady pre dokumentáciu,

## Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

- D. Bernát, J. Mačica a M. Murgaš oboznámili s postupom prác implementovaní systému.

- Systém je už kompilovateľný spolu aj s generátorom chýb. Zachytávanie správ o vzniknutých chybách síce v spolupráci s modelom prostredia celkom dobre nefunguje, ale aspoň isté pokroky už sú. M.Murgaš a J. Mačica prisľúbili spomínaný problém vyriešiť v priebehu tohto a búdúceho týždňa.

- J .Mačica referoval o zistených skutočnostiach v súvislosti s bugom pri neúspešnom otváraní ďalších súborov počas jedného spustenia programu.

- Dokumentácia postúpila do ďalšej fázy prípravy, M. Kubíček informoval o nových kapitolách-všeobecné časti, ktoré začal vypracovávať v rámci používateľskej príručky.

- Prítomní obdržali zápisnicu z predošlého stretnutia.

## Priebeh stretnutia

- Do dokumentácie bude potrebné vypracovať návrhy diagramov tokov údajov, dátových modelov a podobných záležitostí. Členovia tímu na stretnutí vypracovali hrubé návrhy podkladov pre konkrétne modely, doplnili tiež niektoré drobné poznámky a zmeny ku existujúcim popisom štruktúr v moduloch. Výsledky sedenia zhrnul M. Kubíček, ktorý ich zahrnie do technickej časti dokumentácie.

V súvislosti s písaním používateľskej príručky sľúbil jej skoré dokončenie  a plné nasadenie zo všetkých síl.

- Členovia tímu referovali o prežití sviatkov a pripomenuli si pondelkové meniny tímového kolegu J. Mačicu.

- D .Bernát vzniesol niekoľko pripomienok na adresu predošlých zápisníc v súvislosti s malými chýbajúcimi informáciami. K. Fillo do budúceho týždňa dané zápisnice doplní.

## Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

| Č. úlohy | Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doľaďovanie činnosti produktu z hľadiska stability, sústavné zdokonalovanie systému | D. Bernát, J. Mačica |
| 2 | Dopracovanie správneho zachytávania správ o výskyte chyby. | M. Murgaš, J. Mačica |
| 3 | Spracovanie poznatkov získaných počas stretnutia, vypracovanie diagramov modelov, tvorba používateľskej príručky | M. Kubíček |
| 4 | Doplnenie zápisníc a spísanie obsahu tohto stretnutia | K. Fillo |

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 28.4.2000