| - Zápis zo stretnutia | č. 2 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 24.10.2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Získavanie a upresňovanie informácií | Čas: | 11:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. Ing. Mária Smolárová |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Zoltán Varga |
|  | Bc. Robert Kovaľ Bc. Michal Kucbeľ Bc. Peter Fašung Bc. Ondrej Kollárik Bc. Peter Mišun Bc. Szabolcs Molnár Bc. Andrej Netri | Prílohy: | Žiadne |

Opis stretnutia

- Na stretnutí sa zúčastnil Robert Kovaľ, ktorý v školskom roku 1999/2000 riešil projekt EMG. Formou diskusie sme objasnili niektoré nejasnosti súvisiace s ich prácou.

- Prvou témou diskusie boli problémy vyskytujúce sa s používaním súborov s požiadavkami:

  - Bez súboru s požiadavkami nemožno poslať výsledky merania, čo môže zdržovať zber normatívnych dát. R. Kovaľ nevidí problém v tom, aby u klienta existovalo niekoľko základných typov požiadaviek. Na druhej strane je fakt, že lekári nechcú merať nič navyše.

  - Na jednu požiadavku možno posielať len jednu odpoveď (kvôli jednoznačnej evidencii požiadaviek v databáze), čo skrýva podobný problém.

  - Z tímu č.2 prišiel návrh na možnosť zaznamenania schopností pracovísk (aké typy meraní môžu vykonať), čo možno využiť pri posielaní požiadaviek. Potom by pracoviská dostali len požiadavky, ktoré vedia aj namerať.

- Ďalej sme sa zamerali na model dát systému, ktorý síce vyhovuje na zber dát, ale na štatistické spracovanie nie je vhodný. Dôvod je, že pre spracovanie už nepotrebujeme niektoré údaje (napr. informácie o lekárovi). Preto by pre tento účel bolo výhodné exportovanie údajov do priateľnejšieho formátu (do tabuľky), ktorá je efektívnejšia pre štatistické spracovanie.

- M. Bieliková nás upozornila na riziká, ktoré sa týkajú požiadaviek lekárov. Totiž oni často menia svoj názor a takisto nevedia sformulovať všeobecný postup pri EMG meraní. Zatiaľ je nejasnosť v tom, ktoré namerané údaje treba uvažovať ako povinné a ktoré ako nepovinné. Preto treba rozmýšľať všeobecne.

- Načrtli sme výhody používania jazyka XML pre komunikáciu medzi serverom a klientom:

  - štandard,

  - všeobecný, jednoduchosť používania,

  - podpora parserov,

  - riešenie komunikácie medzi rôznymi platformami.

- Dostali sme návod na inštaláciu programu NODAM. Pred spustením programu v Správci zdrojov dát ODBC treba naznačiť databázový súbor Strom.mdb  nasledujúcim spôsobom:

  - vyberieme časť Systémové DSN v ODBC,

  - pridáme nový ovládač Microsoft Access Driver,

  - naznačíme zdroj dát – v našom prípade Strom.mdb a uložíme zmeny.

  - Potom môžeme spustiť program bez problémov.

- Zároveň sme sa oboznámili s programom NODAM a reprezentáciou údajov v databázovom súbore.

- Dohodli sme sa, že ďalšie stretnutie sa uskutoční stredu 25. 10. 2000 o 1110 hod. v softvérovom štúdiu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| všetci | Nainštalovať a pozrieť sa na NODAM Pokračovanie v študovaní materiálov |