| Zápis zo stretnutia | č. 20 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 20.3.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o posledných poznatkoch získaných z posledného stretnutia s MUDr. Kučerom | Čas: | 13:00 – 16:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Michal Ďurdina |
|  |  | Prílohy: | 1 |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Implementácia a integrácia Asterix v 0.009, aby bola možná prezentácia na stretnutí s MUDr. Kučerom. Návrh atribútov tabuľky požiadaviek. |
| Zolo | Implementácia manuálneho zadávania požiadaviek. |
| Zdeno | Zdokumentovanie datového modelu a návrh ďalšieho DTD na výmenu dát. |
| Vlado | Zdokumentovanie datového modelu. |
| Palo | Prienik cez VBA heslo v dokumente na generovanie reportov a potom študoval script. |

Opis stretnutia

- Identifikovali sme, že vzhľadom na to, že vyšetrenie bude prebiehať z merania všetkých elementárnych požiadaviek, predstavuje to asi 25 až 50 meraní. To je aj počet riadkov tabuľky požiadaviek.

- Diskusia sa viedla aj o zobrazovaní a výbere požiadaviek pred začatím merania. Keďže MUDr. Kučera viacmenej zamietol výber požiadaviek lekárom zmenili sme nakoniec spôsob zobrazovania požiadaviek nasledovne:

- Lekár si nemusí vyberať požiadavky a môže rovno začať meranie. V tom prípade sa mu zobrazia na vyplnenie všetky požiadavky z centrály.

- Ak si lekár vyberá požiadavky, tak výber spočíva len vo filtrovaní a usporiadaní požiadaviek, pričom atribúty, podľa ktorých sa filtruje sa časom zistia na základe predvedenia prototypu.

- Požiadavky, ktoré majú zadané obmedzenie na vekovú skupinu alebo pohlavie a nesúhlasia s parametrami vyšetrovaného človeka sa v tabuľke zobrazujú inou farbou (alebo v inej tabuľke, aby sa nemiešali pri usporiadavaní medzi súhlasiace požiadavky). K nesúhlasiacim požiadavkám sa nevytvárajú formuláre automaticky, ale až po výbere (dvojklik do tabuľky).

- Atribúty zobrazované v tabuľke k elementárnej požiadavke sú: technika, nerv, prox. access point, dist. access point, recording site, stimulation site, priorita, created, #tests

- Preberala sa architektúra rozširovacieho modulu H.A.D.I.C.A. Daný modul bude natívna aplikácia, ktorá bude naprogramovaná tak, aby čo najlepšie vedela spolupracovať s meracím prístrojom na konkrétnej hardverovej platforme a operačnom systéme. V prípade Viking to je teda Intel platforma a operačný systém WinNT. Architektúra modulu H.A.D.I.C.A bude nasledovná:

- Modul bude spracovávať na vstupe dáta z vyšetrení v natívnom formáte prístroja (prípadne inom) a bude ich transformovať na XML súbor, ktorého gramatika je daná DTD XML používaných na prenos dát medzi klientom a manažérom.

- Modul nebude žiadnym spôsobom naviazaný na Asterix (a teda ani na databázu) a namerané údaje z vyšetrení bude vkladať do výstupného XML súboru v pevne danom formáte (podľa jednotného DTD), ale s názvami techník a parametrov, aké používa  konkrétny prístroj.

- Na strane Asterixa sa urobí transformácia z XML súboru modulu hadice, ktorý spočíva vo výbere potrebných parametrov (nie všetky prístrojom poskytované parametre importujeme – závisí na nás – strana manažéra) a mapovaní natívnych mien techník, štruktúr a parametrov na mená používané v databáze (podľa user5). (Pozn. vydavateľa: môžme napr. použiť XSLT pomocou ktorého transformujeme mená do iného XML, ktorý sa už priamo naimportuje do databázy. Má zmysel, iba ak sa na to dá použiť ten istý parsovací engine ako na import/export požiadavky/odpovede z centrály – znovupoužitie : ).

- Identifikovali sme, že parametre požiadaviek (conditions) môžu byť taktiež povinné/nepovinné. V tomto prípade to znamená, či v meraní musí dodržať danú podmienku, alebo je to iba odporučená podmienka a v prípade odchýlky sa prepíše skutočnou hodnotou.

Ďalšie úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Návrh a implementácia používateľského rozhrania na požiadavky. |
| Zolo | Formulár manuálne zadávanie – umožnenie/zakázanie editovanie conditions. |
| Zdeno | Dokončiť návrh DTD XML. |
| Vlado | Naštudovať import/export XML súborov v Jave, prostriedky a metódy. |
| Palo | Implementovať modul H.A.D.I.C.A. |

Príloha A. k stretnutiu č.20:
Opis tabuliek poslednej verzie dátového modelu

| Tabuľka | Opis |
| --- | --- |
| Structure | Zoznam všetkých anatomických štruktúr (nervy, svaly, prístupové body) |
| Technique | Zoznam všetkých techník |
| Parameter | Zoznam všetkých podmienok a parametrov merania. Tabuľka obsahuje názov, dátový typ (reťazec, číslo, vymenovaný typ), jednotky v ktorých sa meria a príznak, či ide o podmienku alebo parameter testu |
| Parameter_values | Zoznam možných hodnôt podmienok resp. parametrov, ktoré sú vymenovaného typu |
| Structure_title | Zoznam všetkých možných nadpisov pre anatomických štruktúry. Tabuľka slúži na určenie úloh jednotlivých anatomických štruktúr v rámci techniky (a teda aj elementárnej požiadavky) |
| Method | Opis jednotlivých metodík (postupov) pri meraní |
| Person | Základné informácie o osobe, ktoré sa nemenia v čase |
| Examinator | Základné informácie o lekárovi |
| Examination | Základné informácie o vyšetrení a premenlivé informácie o osobe platné v čase vyšetrenia |
| Request_group | Zoznam skupín elementárnych požiadaviek |
| Request | Zoznam elementárnych požiadaviek |
| Test | Spája vyšetrenie a príslušné elementárne požiadavky |
| Request_structure | Spája elementárnu požiadavku s príslušnými anatomickými štruktúrami |
| Tech_struct_title | Spája požiadavku a techniku s príslušnými anatomickými štruktúrami a ich nadpismi |
| Request_parameter | Spája elementárnu požiadavku s príslušnými podmienkami a parametrami. Určuje, či je parameter povinný alebo fakultatívny. |
| Condition_value | Obsahuje konkrétne hodnoty podmienok prislúchajúcich k elementárnej požiadavke |
| Parameter_value | Obsahuje konkrétne hodnoty parametrov prislúchajúcich k elementárnej požiadavke |
| Method_request | Spája elementárnu požiadavku s príslušnými metodikami (postupmi) pri meraní |
| Technique_parameter | Spája techniku s príslušnými podmienkami a parametrami merania |
| Param_param_val | Spája podmienku alebo parameter merania s hodnotami, ktoré môže nadobudnúť |