##### Slovenská technická univerzita v Bratislave

##### Fakulta elektrotechniky a informatiky

###### Katedra informatiky a výpočtovej techniky

##### Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Tímový projekt

školský rok 2000/2001

Tím č. 2:	Bc. Peter Fašung

Bc. Ondrej Kollárik

(Mgr. Peter Mišun) po zimnom semestri opustil náš tím

Bc. Szabolcs Molnár

Bc. Andrej Netri

Vedúca projektu:	Ing. Mária Smolárová

##### Obsah

Zadanie projektu	iii

Úvod	iv

Členenie dokumentu	iv

###### A	Riadenie projektu

1	Ponuka	3

2	Prezentácia ponuky	9

3	Plán projektu	12

4	Zápisy zo stretnutí	15

5	Doplnený zoznam úloh – zimný semester	31

6	Posudky a vyjadrenia	33

7	Zápisy zo stretnutí – letný semester	44

8	Zoznam úloh – letný semester	70

9	Posudky – letný semester	72

###### B	Výsledok projektu

1	Úvod	3

2	Špecifikácia	4

3	Analýza	9

4	Návrh	20

5	Záver	26

6	Zoznam použitých prameňov	27

7	Dokumentácia k prototypu	28

8	Dokumentácia k produktu – letný semester	34

9	Používateľská príručka	44

10	Záver	50

##### Zadanie projektu

###### Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Určovanie diagnózy pacientov pomocou EMG (elektromyografia) je náročný proces. V školskom roku 1999/2000 dva tímy študentom úspešne v spolupráci s lekármi z I. Neurologickej kliniky FN a LFUK a lekármi z Kodane vyvinuli dva prototypy určené na evidenciu a manažment údajov z EMG vyšetrení. Projekt sa riešil v náväznosti na medzinárodný projekt EMG net (Európska výskumná sieť pre inteligentnú podporu elektormyografie medzi tímami informatikov a lekárov). Výsledky práce študentov sme úspešne prezentovali na stretnutiach v rámci tohto projektu v Grenobli a vo Varne.

Napriek sľubným výsledkom ostáva ešte veľa otvorných otázok. Tieto sa týkajú najmä:

- vytvorenia aplikácie-produktu, ktorú by mohli lekári skutočne používať (dôraz sa nekladie na poskytnutie "absolútneho" komfortu ale najmä na použiteľnosť a s tým súvisiace overenie výsledku)

- sústredenie sa najmä na možnosti komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami (napr. pomocou Internetu a zdieľaných databáz)

- možnosti spracovania získaných údajov

Cieľom projektu je analyzovať proces stanovovania EMG diagnózy a úlohy normatívnych dát v tomto procese. Normatívne dáta predstavujú hodnoty "zdravých" ľudí v príslušnej (najmä vekovej) kategórii. Tieto normatívne hodnoty potom slúžia pri stanovovaní diagnózy. Normatívne dáta závisia od viacerých faktorov. Určitú úlohu tu hrá aj región. Preto jednoducho nemôžeme zobrať a používať normatíva, ktoré vytvorili lekári inde (napr. v Dánsku).

Na Slovensku vlastne normatívne údaje neexistujú. Riešením tohto projektu máte jedinečnú šancu prispieť k zlepšeniu diagnostikovania neurologických ochorení jedinečným spôsobom: vytvorením prostriedku, pomocou ktorého lekári budú môcť zbierať, vyhodnotiť a následne používať normatívne hodnoty. Pôjde o proces, ktorý bude trvať určite niekoľko rokov (EMG vyšetrenie je náročné, zdĺhavé a na zozbieranie dostatočnej vzorky údajov budú lekári potrebovať dosť dlhý čas - spojením úsilia prostredníctvom vašej distribuovanej aplkácie sa tento čas výrazne skráti a stane sa reálnym). Snahou bude výsledok projektu presadiť aj na Európskej úrovni, keďže nie sme jedinou krajinou bez normatívnych údajov pre EMG vyšetrenia.

##### Úvod

Témou nášho projektu v predmete tímový projekt je „Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromygrafiu.“ Elektromyografia (ďalej len EMG) je súbor špeciálnych testov a vyšetrení, ktorých výsledky pomáhajú lekárom pri určovaní diagnózy pacientov. Dôležitým aspektom EMG testov a vyšetrení je porovnávanie nameraných hodnôt s normatívnymi hodnotami, ktoré predstavujú hodnoty typické pre zdravých ľudí.

Získavanie takýchto normatívnych dát je proces časovo veľmi náročný, naviac normatívne dáta sa líšia v závislosti od vekovej skupiny, pohlavia, ale aj v závislosti od regiónu a preto nie je možné, aby slovenskí lekári používali normatívne údaje namerané napríklad v Dánsku.

Keďže na Slovensku ešte žiadne normatívne dáta neexistujú, úlohou tohto projektu je navrhnúť spôsob zberu týchto normatívnych dát, ich reprezentáciu a uchovávanie. Špeciálne sa treba sústrediť na umožnenie zberu dát na viacerých vzdialených a nezávislých EMG pracoviskách, ale aj na prípadné možnosti spracovania získaných normatívnych dát buď jednoduchými štatistickými metódami, alebo sofistikovanejšími metódami definovanými užívateľom – správcom normatívnych dát.

V minulom školskom roku riešili podobnú tému dva tímy – tím č. 3 a tím č. 5, ktoré zo začiatku pracovali na systéme pre podporu rozhodovania pri EMG vyšetrení, neskôr sa jeden z nich – tím č. 3 začal venovať práve úlohe zberu normatívnych dát. Práce oboch tímov predstavujú pre nás obrovský zdroj poznatkov a skúseností, z ktorých budeme vo veľkej miere vychádzať a čerpať pri našej práci.

Podobne ako v minulom školskom roku, aj tento školský rok budú túto tému riešiť dva tímy – tím č. 1 a náš tím č. 2 v zložení:

- Bc. Peter Fašung

- Bc. Ondrej Kollárik

- Mgr. Peter Mišun

- Bc. Szabolcs Molnár

- Bc. Andrej Netri

Vedúcou nášho projektu je Ing. Mária Smolárová.

##### Členenie dokumentu

Táto dokumentácia k tímovému projektu sa člení na dve hlavné časti: časť Riadenie projektu, ktorá obsahuje všetky dokumenty vytvorené počas riešenia projektu, ako napríklad Ponuka, zápisy zo stretnutí, posudky a pod. Druhá časť dokumentácie je časť Výsledok projektu, ktorá obsahuje dokumentáciu k jednotlivým fázam vývoja softvérového systému.

###### Časť A

##### Riadenie Projektu

##### Obsah

1	Ponuka	3

2	Prezentácia ponuky	9

3	Plán projektu	12

4	Zápisy zo stretnutí	15

4.1	Zápis zo stretnutia č. 1	16

4.2	Zápis zo stretnutia č. 2	17

4.3	Zápis zo stretnutia č. 3	18

4.4	Zápis zo stretnutia č. 4	19

4.5	Zápis zo stretnutia č. 5	22

4.6	Zápis zo stretnutia č. 6	24

4.7	Zápis zo stretnutia č. 7	26

4.8	Zápis zo stretnutia č. 8	28

4.9	Zápis zo stretnutia č. 9	30

5	Doplnený zoznam úloh – zimný semester	31

6	Posudky a vyjadrenia	33

6.1	Posudok k dokumentácii tímu č. 1 (1. kontrolný bod)	33

6.2	Posudok na našu dokumentáciu od tímu č. 1 (1. kontrolný bod)	36

6.3	Vyjadrenie sa k posudku od tímu č. 1 (1. kontrolný bod)	39

6.4	Posudok k prototypu tímu č. 1 (2. kontrolný bod)	40

6.5	Posudok na náš prototyp od tímu č. 1 (2. kontrolný bod)	42

7	Zápisy zo stretnutí – letný semester	44

7.1	Zápis zo stretnutia č. 10	45

7.2	Zápis zo stretnutia č. 11	47

7.3	Zápis zo stretnutia č. 12	48

7.4	Zápis zo stretnutia č. 13	50

7.5	Zápis zo stretnutia č. 14	51

7.6	Zápis zo stretnutia č. 15	53

7.7	Zápis zo stretnutia č. 16	55

7.8	Zápis zo stretnutia č. 17	56

7.9	Zápis zo stretnutia č. 18	58

7.10	Zápis zo stretnutia č. 19	60

7.11	Zápis zo stretnutia č. 20	61

7.12	Zápis zo stretnutia č. 21	63

7.13	Zápis zo stretnutia s členmi prvého tímu	65

7.14	Zápis zo stretnutia č. 23	66

7.15	Zápis zo stretnutia č. 24	68

8	Zoznam úloh – letný semester	70

9	Posudky – letný semester	72

9.1	Posudok k produktu tímu č. 1	72

9.2	Posudok na náš produkt od tímu č. 1	75

# Ponuka

##### Slovenská technická univerzita v Bratislave

##### Fakulta elektrotechniky a informatiky

###### Katedra informatiky a výpočtovej techniky

###### Ponuka na tému

##### Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku

Tímový projekt

školský rok 2000/2001

Vypracovali:	Peter Fašung

Ondrej Kollárik

Peter Mišun

Szabolcs Molnár

Andrej Netri

Dátum: 10. 10. 2000

##### Ponuka

###### Predstavenie členov tímu

Bc. Peter Fašung (peter.fasung@asset.sk)

Peter Fašung sa zaoberá informačnými technológiami už 9 rokov, z toho 3 roky profesionálne. V súčasnej dobe sa zaoberá analýzou a transformáciou zdrojových textov databázových programov. Na túto prácu využíva hlavne teoretické poznatky z predmetov Metódy a prostriedky špecifikácie a Opis a preklad programovacích jazykov, ktoré poskytujú rozsiahle teoretické znalosti na analýzu ako aj preklad zdrojových textov programov. Okrem iného má skúsenosti aj s tvorbou reálnych informačných systémov, na ktoré teoretické schopnosti čerpal najmä z predmetu Princípy softvérového inžinierstva vyučovaného v rámci odboru softvérového inžinierstva na katedre informatiky FEI STU.

Bc. Ondrej Kollárik (kollarik@decef.elf.stuba.sk)

Ondrej Kollárik má praktické skúsenosti s tvorbou aplikačného softvéru pre prostredia MS DOS a MS Windows. Z programovacích jazykov ovláda predovšetkým Object Pascal, C/C++, JSI a Basic. Má dlhoročné pozitívne skúsenosti s prostredím Borland Delphi.

V rámci bakalárskeho štúdia na FEI STU absolvoval viacero predmetov - Programovanie v jazyku C, Opis a preklad programovacích jazykov, Databázové systémy, Počítačové siete I-II, ktoré predstavujú solídny teoretický základ pre prácu na tomto projekte.

V rámci svojich mimoškolských aktivít navrhol vlastný problémovo orientovaný programovací jazyk snažiaci sa efektívne spojiť výhody procedurálneho a funkcionálneho programovania pri manipulácii s rozsiahlymi maticami. K tomuto jazyku vytvoril v prostredí Delhpi/MS Windows editor, kompilátor do tvaru byte-kódu, ako aj virtuálny stroj, ktorý tento kód vykonával. Pri tejto práci získal množstvo cenných skúseností, ktoré bude môcť zúročiť aj v tomto projekte.

Mgr. Peter Mišun (peter.misun@pobox.sk)

Peter Mišun sa venuje počítačom už od základnej školy. Jeho široký záber spočíva v záujme o rôzne informačné technológie. Peter má skúsenosti s analýzou zdrojových textov, nadobudnuté počas práce na predmete Kompilátory, vyučovanom na MFF. Má skúsenosti s prácou na veľkých projektoch, ako i v samostatnej činnosti, zahŕňajúcej všetky časti životného cyklu programu. Na MFF tiež absolvoval predmet Softvérové inžinierstvo, kde sa naučil veľa o celom životnom cykle projektu od analýzy až po údržbu. Dlhodobo sa zaoberá programovaním mimo vyučovacieho procesu na FEI STU - mometálne je zamestnaný a pracuje opäť pod jazykom C/C++.

Bc. Szabolcs Molnár (molnars@decef.elf.stuba.sk)

Szabolcs Molnár má skúsenosti s programovaním v jazykoch C/C++, Pascal, jazyk symbolických inštrukcií, Lisp, Prolog. Pozná architektúru operačného systému Windows 9x. Témou jeho ročníkového projektu bola Príručka pre optimalizačné algoritmy. Teoretické znalosti k danej problematike získal po absolvovaní nasledujúcich predmetov: Databázové Systémy 1 (DBS 1), Princípy Softvérového Inžinierstva (PSI) a Opis a Preklad Programovacích Jazykov (OPPJ).

Bc. Andrej Netri (and@pobox.sk)

Andrej Netri má niekoľkoročné praktické skúsenosti pri programovaní a vývoji počítačových aplikácií najmä pre platformu operačného systému MS Windows. Ovláda programovanie v jazyku C/C++, Pascal, Basic, jazyk symbolických inštrukcií, SQL. Má rozsiahle skúsenosti pri vývoji aplikácií v prostredí MS Visual C++ s použitím knižníc MFC a ATL. Počas práce na záverečnom projekte v bakalárskom štúdiu získal značné znalosti pri práci s technológiou COM/DCOM.

V rámci programu bakalárskeho štúdia na FEI STU absolvoval, okrem iných, predmety Princípy softvérového inžinierstva, Opis a preklad programovacích jazykov, Databázové systémy, Počítačové siete 1, 2, skúsenosti z ktorých môžu byť nápomocné pri riešení úloh tejto témy tímového projektu.

Jeho mimoškolské skúsenosti zahŕňajú najmä niekoľkoročné skúsenosti s návrhu a vývoja databázových, ale i iných aplikácií v prostredí MS Windows, z ktorých niektoré vyžadovali aj prácu v tíme.

###### Motivácia

Porovnávanie programov nie je vôbec jednoduchou a jednoznačnou záležitosťou. Existujú síce modely a postupy, ako programy porovnať, ale ide skôr o teóriu - v praxi je to vec oveľa zložitejšia a nie úplne prebádaná. Ešte stále neexistuje metodika, ako túto činnosť robiť. Preto vidíme v danom projekte veľkú výzvu a možnosti realizácie sa. Už aj preto, že nie je dopredu povedané, čo a ako sa bude robiť, ale je tu otvorené obrovské pole možností pre uplatnenie tvorivého umu.

Taktiež vieme pochopiť, akou náročnou ale pri tom stereotypnou činnosťou je pre každého pedagóga hodnotenie veľkého množstva programov. Sme si vedomí, že ak spravíme kvalitný produkt, nebude to len "ďaľší zápočet", ale obrovská satisfakcia, že sa daný produkt používa skutočne aj v praxi, a že slúži svojmu účelu - obrovskému uľahčeniu práce pedagógov, ktorí potom budú môcť svoj čas venovať iným dôležitejším činnostiam a budú sa môcť viac venovať študentom, čo žiadny program nedokáže úplne nahradiť.

###### Čo ponúkame

V priebehu nasledujúcich dvoch semestrov plánujeme zanalyzovať existujúce riešenia a následne vytvoriť softvérový systém určený pre prostredie MS Windows 95/98/2000/NT, ktorý bude v zmysle predbežnej špecifikácie, uvedenej v texte zadania, poskytovať nasledujúce funkcie:

- Evidencia a prezentácia zadaní, evidencia študentov a učiteľov, ich vzájomné previazanie bude realizovaná v spolupráci s niektorým databázovým rozhraním dostupným v rámci MS Windows. Pri prezentácii zdrojových textov budeme využívať ofarbenie podľa syntaxe, na čo využijeme komponentu, ktorú máme už toho času k dispozícii.

- Fyzické prijímanie a evidencia študentských riešení bude realizované prostredníctvom e-mailu a už vyššie zmienené databázové rozhranie. Pre odovzdávanie zadaní bude možné použiť internetovú stránku vo forme formulára, ktorá študentom uľahčí proces vlastného odovzdávania zadaní.

- Testovanie funkčnosti programu bude realizované podobne ako to poznáme z rôznych programátorských súťaží prostredníctvom série testovacích vstupov s následným porovnaním výstupov so vzorovými.

- Analýza podobnosti riešení bude slúžiť na odhalenie prípadných pokusov o okopírovanie cudzieho zadania. V rámci tejto analýzy budú porovnávané dvojice zadaní, pričom sa bude abstrahovať od konkrétnych pomenovaní identifikátorov, bude možné spoznať jednoduché zmeny výrazov, zámeny then a else vetiev podmienok, zmeny typov cyklov, alebo prípadne preusporiadanie nezávislých príkazov, či iných jazykových konštrukcií. V tejto súvislosti je však nutné poznamenať, že vzhľadom na jednoduchosť niektorých zadaní je možné, že sa pri použití dostatočne sofistikovaného algoritmu porovnávania budú javiť viacerá riešenia ako rovnaké. Preto je nevyhnutné umožniť učiteľovi jednotlivé typy kontrol aj potlačiť. Pri lexikálnej a syntaktickej analýze môžeme opäť využiť niektoré moduly, ktoré už máme hotové.

- Analýza a hodnotenie programátorského štýlu môže zahŕňať napr. analýzu dĺžky modulov, funkcií a identifikátorov, sledovanie štruktúrovania / formátovania zdrojového textu, používania globálnych premenných, počtu argumentov funkcií, ako aj iné metriky v závislosti od bližšej špecifikácie.

- Prezencia výsledkov hodnotenia bude možná priamo v prostredí vytvorenej aplikácie, prostredníctvom Internetu (HTML), alebo prípadne exportom do textového, či CSV súboru. Učiteľ bude mať možnosť výsledky upraviť. Voliteľne bude možné študenta informovať o dosiahnutých výsledkoch aj prostredníctvom elektronickej pošty.

###### Predpokladané zdroje

Predbežný návrh riešenia danej témy tímového projektu predpokladá implementáciu pre  operačný systém MS Windows v prostredí vývojového nástroja MS Visual C++, prípadne Borland Delphi. Z tohto sa tiež odvíjajú naše nároky na zdroje. Avšak fakt, že všetci členovia tímu majú možnosť pracovať na vlastných počítačoch, minimalizuje naše nároky na hardvér v škole, takže tie hardvérové a softvérové prostriedky a zdroje, ktoré sú k dispozícii v softvérovom štúdiu na našej fakulte, sú plne vyhovujúce a postačujúce.

Rovnako je to aj v prípade časových požiadaviek, keďže práca v škole sa pravdepodobne obmedzí len na vzájomnú koordináciu jednotlivých častí riešenia. V čase, ktorý si neskôr bližšie špecifikujeme, sa budeme môcť sústrediť najmä na priebežnú konzultáciu so zadávateľom projektu, a preto nepredpokladáme žiadne extrémne časové požiadavky. Čas stanovený v špecifikácii predmetu „Tímový projekt“ je preto pre nás plne vyhovujúci a postačujúci. Pri určovaní termínu stretnutí bude potrebné vychádzať zo spoločného rozvrhu takého, aký je uvedený v časti  tejto ponuky.

##### Prílohy

###### Priorita ponúkaných tém

- Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku

- Simulácia robotického futbalu

- Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

###### Rozvrh hodín členov tímu

# Prezentácia ponuky

Číslo tímu: 	2

Členovia tímu:

Peter Fašung

Ondrej Kollárik

Peter Mišun

Szabolcs Molnár

Andrej Netri

Názov vybranej témy:

Počítačová podpora hodnotenia programov v C-jazyku

###### Požiadavky na softvérový systém:

- Prijímanie a evidencia  zadaní

- Analýza programátorského štýlu

- Identifikácia podobných vzorov

- Testovanie funkčnosti programu

##### Naša ponuka

- Maximálna autonómnosť práce

- Automatický príjem zadaní od študentov pomocou elektronickej pošty

- Lexikálna a syntaktická analýza programu

- Hodnotenie úpravy a programátorského štýlu

- Vyhodnotenie vlastností programu z hľadiska podobnosti s inými vzormi

- Testovanie funkčnosti programu jeho prekladom

- Možnosť práce programu pod operačným systémom Windows

- Komfortné rozhranie, rozsiahle možnosti prispôsobenia činnosti programu požiadavkám vyučujúceho

# Plán projektu

##### Funkcie členov tímu

| Meno | Funkcia |
| --- | --- |
| Peter Fašung | Spravovanie a aktualizácia web-stránky, úlohy týkajúce sa analýzy, návrhu a implementácie databázovej vrstvy. |
| Ondrej Kollárik | Analýza a návrh architektúry systému, návrh a implementácia používateľského rozhrania. |
| Peter Mišun | Analýza, návrh a implementácia databázovej vrstvy, architektúra systému. |
| Szabolcs Molnár | Architektúra systému, analýza a návrh aplikácií. |
| Andrej Netri | Vedúci tímu, spájanie dokumentov do výslednej dokumentácie, návrh architektúry, implementácia databázovej vrstvy. |

##### Plán projektu

Zimný semester

| Týždeň | Úloha |
| --- | --- |
| 1. | Úvodné stretnutie k tímovému projektu. Oboznámiť sa s úlohami a cieľmi predmetu tímový projekt a jeho organizáciou. Určenie preferencie tímov (skutočné zostavenie tímov vykonajú pedagógovia). |
| 2. | Vypracovanie ponuky. Zoznámenie sa s členmi tímu, zvolenie si témy, vypracovanie ponuky na zvolenú tému. |
| 3. | Odovzdanie a prezentácia ponuky, určenie rozvrhu. |
| 4. | Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému. Vyhodnotenie ponuky, oboznámenie sa s témou EMG. |
| 5. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Naštudovať si problematiku normatívnych EMG údajov. |
| 6. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Oboznámiť sa s riešeniami z minulého školského roku tímu č. 3 a tímu č. 5, analyzovať tieto riešenia. |
| 7. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Analyzovať riešenia tímov z minulého školského roku, vytvoriť hrubý návrh nášho riešenia, vytvoriť dokumentáciu k fáze špecifikácie požiadaviek, analýzy a hrubého návrhu. |
| 8. | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (max. 10 bodov). Dopracovať dokumentáciu, odovzdať vo štvrtok 16.11.2000 o 12:00 v softvérovom štúdiu (SS), navrhnúť postup implementácie protoypu. Vypracovať posudok dokumentácie druhého tímu. |
| 9. | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu (max. 2 body). Odovzdať posudok vo štvrtok 23.11.2000 o 12:00 v SS, analyzovať posudok od druhého tímu, zapracovať zistené nedostatky, začať implementáciu prototypu. |
| 10. | Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí. Implementovať prototyp. |
| 11. | Implementácia prototypu vybraných častí. Implementovať prototyp, doplniť a dopracovať dokumentáciu, pripraviť prezentáciu prototypu. |
| 12. | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu (max. 10 bodov). Odovzdať prototyp a dokumentáciu vo štvrtok 14.11.2000 o 12:00 v SS, prezentovať prototyp. Dohodnúť sa na postupe prác počas skúškového obdobia, vypracovať posudok protoypu druhého tímu. |

Letný semester

| Týždeň | Úloha |
| --- | --- |
| 1. | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu (max. 2 body). |
| 2. | Zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh. |
| 3. | Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podorbný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku |
| 4. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 5. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 6. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 7. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 8. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 9. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 10. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 11. | Kompletizácia dokumentácie. |
| 12. | Odovzdanie produktu (max. 14 bodov) a dokumentácie (max. 12 bodov). |

##### Úlohy vyplývajúce zo stretnutí

| Týždeň | Meno | Úloha |
| --- | --- | --- |
| 1. | všetci | oznámiť preferencie tímov |
| 2. | všetci | vybrať tému, vypracovať ponuku |
| 3. | Netri | vyhotoviť výsledný dokument ponuky |
|  | Molnár | vyhotoviť priesvitky pre prezentáciu |
|  | Fašung | prezentovať ponuku |
| 4. | všetci | dohodnúť funkcie v rámci tímu |
|  | Fašung | vytvoriť prezentáciu na webe |
|  | všetci | naštudovať problematiku normatívnych EMG údajov |
|  | všetci | rozdeliť body získané za ponuku medzi jednotlivých členov tímu |
|  | Netri | vytvoriť šablóny dokumentov |
| 5. | Netri | vytvoriť plán projektu |
|  | všetci | študovať minuloročné riešenia |
| 6. | Fašung | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 5 |
|  | Kollárik | analyzovať vytvorené produkty NODAM a NODAC a komunikáciu medzi nimi |
|  | Mišun | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 3 |
|  | Molnár | analyzovať vytvorený produkt EMMA |
|  | Netri | analyzovať problematiku z medicínskeho hľadiska a zistiť, ktorý z minuloročných dátových modelov bude vhodnejší pre naše riešenie |
| 7. | Fašung, Mišun | napísať dokumentáciu k analýze minuloročných dátových modelov |
|  | Kollárik, Molnár | napísať dokumentáciu k analýze vytvorených produktov |
|  | Kollárik | napísať dokumentáciu k špecifikácii požiadaviek |
|  | Netri | napísať úvodné časti dokumentácie a opis problémovej oblasti, spojiť dokumentáciu do celku |
|  | všetci | návrh nášho dátového modelu, hrubý návrh architektúry systému |
| 8. | všetci | odovzdať dokumentáciu!!! |

# Zápisy zo stretnutí

## Zápis zo stretnutia č. 1

| Dátum: | 17. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D209, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Úvodné informácie k téme Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu (EMG) |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Opis stretnutia

- Stručne sme si ujasnili niektoré otázky týkajúce sa organizácie predmetu Tímový projekt, predniesli sme niektoré naše pripomienky k tejto organizácii (najmä to, že študentom nebolo umožnené zvoliť si partnerov do tímu, čo bude mať pravdepodobne vplyv na výsledky tímu).

- Ing. Smolárová poukázala na nedostatky v ponuke, ktorú náš tím vypracoval.

- Keďže ponuka vypracovaná naším tímom sa týkala inej témy, Ing. Smolárová nás na začiatku oboznámila s úlohami témy Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu (EMG).

- Dostali sme k naštudovaniu dokumentáciu a výsledný produkt k tímovému projektu z minulého roku.

- Ing. Smolárová nás obšírne informovala o postupe prác na danej téme minulý rok, o vzniknutých problémoch a spôsoboch, ako boli, alebo ako by mali byť riešené, ale aj o úspechoch dosiahutých pri riešení tohto projektu.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: je potrebné dohodnúť funkcie v tíme a dohodnúť úlohy pre osoby zastávajúce tieto funkcie.

- Všetci: je nutné vytvoriť a udržiavať prezentáciu na webe.

- Všetci: naštudovať čo najviac z danej problematiky, aby sme sa mohli naplno venovať analýze a návrhu systému.

- Všetci: pripraviť sa na stretnutie s členom minuloročného tímu, pripraviť si otázky.

- Andrej Netri: vytvoriť šablóny pre jednotlivé časti dokumentácie.

- Všetci: rozdeliť body získané za ponuku medzi jednotlivých členov tímu.

## Zápis zo stretnutia č. 2

| Dátum: | 23. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Stretnutie s predchádzajúcim riešiteľským tímom |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Opis stretnutia

1.      Rozprávali sme sa s predchádzajúcim riešiteľským tímom, ktorý nás oboznámil so svojim projektom. Preberali sme možnosti využitia existujúceho kódu v našom projekte, ako aj s tým spojenú dokumentáciu. Rozprávali sme sa o tzv. "rqf" a "rsf" súboroch, o ich význame a štruktúre.Bol nám predstavený dátový model Aplikácie Nodam (centrálne stredisko zberu a spracovania dát). Jeho štruktúra je však príliš zložitá na spracovanie pre štatistické účely a je preto veľmi pravdepodobné, že použijeme statickú štruktúru.

2.      Bol nám predvedený projekt Nodam, inštalácia, ako aj samotná práca v tomto systéme.

3.      Vytvorili sme hrubý návrh architektúry nášho systému a načrtli základné problémy, ktoré budeme musieť riešiť.

4.      Dohodli sme sa, že najbližšie stretnutie bude 2.11.2000  o 11:00 v Softvérovom štúdiu.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: študovať case studies predchádzajúceho riešiteľského tímu č.5. (prístupné na katedrovom ftp)

- Andrej Netri: navrhnúť plán práce.

- Všetci: Vytvárať „TO-DO“ zoznamy.

## Zápis zo stretnutia č. 3

| Dátum: | 2. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Podrobnejšia analýza existujúcich systémov |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Peter Fašung urobil našu stránku, na ktorej budú uvedené vždy aktuálne informácie o riešení projektu.

- Členovia tímu preštudovali vytváranú dokumentácie tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku ale zatiaľ majú iba hrubú predstavu.

Opis stretnutia

- Dohodli sme sa, že v našom projekte pravdepodobne budeme využívať dátový model, ktorý navrhol tím č. 5. Tento model je dobre navrhnutý, takže predpokladáme, že budeme robiť iba menšie zmeny.

- Dohodli sme sa, že budeme využívať XML, pričom však ešte sme nerozhodli o tom, či využijeme formát z predošlých tímov, alebo navrhneme svoj vlatný formát.

- Rozdelili sme si jednotlivé úlohy medzi sebou o ktorej budeme referovať na ďalšom stretnutí.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Peter Fašung urobí analýzu dátového modelu, ktorú vytvoril tím č. 5 v minulom roku v rámci tímového projektu. Uvedie ešte aj linky na minuloročné projekty EMG.

- Ondrej Kollárik analyzuje manažovanie údajov.

- Peter Mišun urobí analýzu dátového modelu,ktorú vytvoril tím č. 3 v minulom roku v rámci tímového projektu.

- Szabolcs Molnár urobí analýzu systému EMMA a zistí, čo systém dokáže urobiť.

- Andrej Netri bude zaoberať databázami, preto analyzuje oba dátové modely, ktoré boli vytvorené v školskom roku 1999-2000. Medzitím skúsi si navrhnúť náš vlastný dátový model a urobí plán projektu.

Každý člen tímu urobí referát o analýze, ktorú predvedie na ďalšom stretnutí.

## Zápis zo stretnutia č. 4

| Dátum: | 7.11.2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: |  |
| Zápis vyhotovil: | Peter Mišun |

Vyhodnotenie plnenia úloh

Cieľom bolo naštudovať si dané problematiky - možno povedať, že to bolo zvládnuté viac-menej úspešne - viď opis stretnutia nižsie

Opis stretnutia

Objasnenie EMG vyšetrenia - Netri (and)

Na grafe tímu č. 5 (strana V3) and vysvetlil, ako to funguje - pozn. slúži nie na vyšetrenie, ale na potvrdenie/vyvrátenie diagnózy. Metódou je porovnávanie nameraných veličín s normalovými. Namerané hodnoty sa prevádzajú na symbolické hodnoty. Našou úlohou je zber tych normálových - normatívnych dát - od zdravých ľudí.

Úvahy:

- namerané dáta deliť na podstatné a doplňujúce

- koľko a akých dát budeme potrebovať, aby to bolo štatisticky prijateľné  - tiež potrebujeme deliť dáta podľa regiónov, veku, pohlavia, …

Objasnenie dátového modelu tímu č. 3 - Mišun, Netri

Priblížila sa myšlienka tohto dátoveého modelu, spomenula sa jeho veľká - až zbytočná flexibilita, jeho nedostatky - moc zložitý, neprehľadný, zbytočne náročný  - avšak nie pre neschopnosť navrhovateľov, ale kvôli nedostatku informácií v čase návrhu - preto tak všeobecne

Objasnenie dátového modelu tímu č. 3 - Fašung, Netri

Spomenul sa ECCO format a ukázal sa spoločný model vytvorený tímami 3 a 5 - ten sa nám páčil, najmä preto, že previedol všetky položky z toho formátu do databázy, ale pekne štrukturovanej (na rozdiel od pôvodnej reprezentácie, kde idú data za sebou v štrudli a nie sú čitateľné - sú binárne. Chceme z tohto dátového modelu vychádzať - samozrejme, s istými úpravami.

Systém Emma - Szabolc

Vcelku dobre spracovaný. Rozmýšlali sme, či je dané manažovanie postačujúce, alebo to chce niečo viac. Pripomienkovanie zápisov

Popis NODAM/NODAC - Kollárik

Ondrej prezentoval danú aplikáciu a dodal 7 strán dokumentácie, takže len stručne:

- aplikácia vychádza z už spomínaného DB modelu tímu 3

- vytváranie požiadavky - čo, aká technika, ktoré parametre

- prijímanie požiadavky - ? operátor/štatista ?  - kto vyberie správne data ?

- množina kontrol - pomoc pre operátora

Výtky:

- nemožnosť mazať requesty, …

- pozn. p. Smolárovej: nemali dosť času, je to najhoršie urobená časť projektu  (ondro poznamenal, že keby mal daný software používať, asi by to neuniesol)

- pozn.2: na jeden request by doktor mohol poslať aj viac odpovedí, ale systém to nezvládne

Návrhy:

- užívateľovi zrýchliť preklikávanie stromu navrhnutím nejakých možností

- architektúra Client / Manažer by mala ostať

Popis NoDAC

- request v XML

- pohľad doktora - session - na zdravom pacientovi robí toľko vyšetrení, koľko znesie (pacient) - vyberie, čo ide merať (zbytočne zobrazované mená súborov)  - takisto je zbytočné pýtanie si mena pri uložení údajov - systém ho má vyrobiť a maximálne tak oznámiť, kam to dal (zazálohoval na local), keby si chcel doktor urobiť ešte jednu kópi u  (disketa sa môže pokaziť, …)

- do budúcna nezabúdať na možnosti Internetu

Všeobecne:

- pripomienkovanie zápisov pani Smolárovou - sú nedostatočné - viac generické ako o skutočnom stretnutí  (dúfam, že to už nebude platiť aj o tomto zápise   - pozn. autora)

- pripomienky k neaktuálnosti stránky - do pozornosti stránky minuloročných tímov (tím 4 a 5)

Zostavila sa hrubá štruktúra kapitol

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

Treba urýchlene zamakať na dokumentácii - rozdelenie úloh:

1. Uvod - and

2. Specifikacia

2.1 Zadanie - and

2.2 Kontext (uvod do problematiky) - and

2.3 Specifikacia poziadaviek - Ondro

3. Analyza

3.1 Analyza datovych modelov (vyhody, nevyhody) - Peto, PeterF

3.2 Analyza vytvorenych produktov - Ondro, Szabolcs

Zvyšná časť dokumentácie:

4. Navrh

4.1 Koncepcia

4.2 Datovy model

4.3 Hruby navrh (architektura)

Treba si ju premyslieť, aby sa mohla v utorok dať dohromady.

Poznámky

- úvahy nad requestami - či majú byť adresné (konkrétnemu pracovisku)  - keby nie, mohli by viacerí odpovedať na to isté - bolo by viac údajov (alebo dostatočný počet !?!)

- mená súborov sú pre lekára nepodstatné

- formát response súboru sa nám nepozdával

- každá kapitola ma mať ešte stručný úvod - čo obsahuje, prečo to tam je

- písať referencie (zoznam liter.) - formát [meno - čo]

## Zápis zo stretnutia č. 5

| Dátum: | 14.11.2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh systému, tvorba dokumentácie |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Všetci členovia tímu odovzdali do začiatku stretnutia časti dokumentácie v zmysle rozdeleia úloh z predošlého stretnutia.

- A. Netri prezentoval aktuálny stav kompletizácie dokumentácie.

Opis stretnutia

Na stretnutí sme sa venovali niekoľkým okruhom otázok:

- Prezentácia na Internete

- boli prejednané pripomienky k štruktúre a obsahu stránky;

- chýbajú úlohy a plán (A. Netri poznamenal, že tieto už vyhotovil, len sa ešte nedostali na stránku);

- nevhodne usporiadané linky v časti "odkazy";

- chýba diakritika.

- Zápisy zo stretnutí

- diskutovalo sa o zápise zo stretnutia č. 4;

- hlásnia by nemali byť príliš rozsiahle, treba dbať aj na formálnu stránku.

- Dokumentácia

- bol konštatovaný neuspokojivý rozsah niektorých príspevkov (Fašungov príspevok), ako aj prílišná rozvláčnosť iných (Kollárikov);

- boli sme upozornení na nutnosť prečítať si ešte pred odovzdaním celú, finálnu verziu dokumentácie;

- na tlač si treba nechať dostatok času, je potrebná aj prítomnosť ďalšieho človeka, ktorý to skontroluje, lebo ten, kto kompletizoval dokumentáciu a pripravoval ju na tlač to už zrejme nezvládne;

- prejednávalo sa členenie dokumentácie, číslovanie strán;

- treba ešte vyrobiť štítky na šanony pre dokumentáciu;

- nezabudúť vo štvrtok na odovzdávanie dokumentácie, doniesť dve kópie.

- Návrh

- diskutovala sa architektúra systému, rozhodli sme sa zachovať súčasnú;

- realizácia klienta - Kollárika trápilo, či nepoužiť DHTML ako formát RQF súborov; rozhodli sme sa zachovať XML;

- návrh komunikačného rozhrania, úvahy o možnostiach transparentnej práce so súbormi;

- A. Netri uvažoval o filozofii manažera;

- analyzovali sa nutné zmeny v dátovom mdeli tímu č. 5, aby mohol byť použiteľný v našom systéme;

- problémy s vyjadrením ďalších parametrov pre meranie nervových segmentov a nervo-svalových spojení;

- uchovávanie informácii o metodických pokynoch;

- organizácia, možnosti poskytované NODAM-om a ich vplyv na DM;

- návrh 1. Verzie vlastného DM.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- P. Fašung, P. Mišun: Návrh manažera;

- O. Kollárik: Návrh klienta a komunikačného rozhrania;

- Szabolcs Molnár: Preberacie protokoly, odovzdanie dokumentácie vo štvrtok;

- Andrej Netri: Doplnenie chýbajúcich častí dokumentácie a jej finalizácia pre tlač.

## Zápis zo stretnutia č. 6

| Dátum: | 21. 11. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh systému a vyhodnotenie dokumentácie |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Všetci členovia tímu odovzdali do začiatku stretnutia časti dokumentácie v zmysle rozdeleia úloh z predošlého stretnutia.

Opis stretnutia

- Ing. Smolárová uviedla nám, že za doterajšiu dokumentáciu maximálne môžeme získať 14 bodov na osobu (10+2+2), ale to ešte upresní na ďalšom stretnutí.

- Odporúčala, aby sme si zabezpečili zošit na tímový projekt, v ktorom naznačíme všetky naše aktivity súvisiacé s tímovým projektom. Podľa toho potom každý člen tímu bude vedieť povedať, čo robil cez predchádzajúci týždeň.

- Vyhodnotila našu odovzdanú dokumentáciu, a povedala najvážnejšie chyby. Z obsahovej stránky boli: nesprávne názvy systémov NoDAM a NoDAC, používali sme veľmi často trpný rod a slengové výrazy, zmiešali sme angličtinu so slovenčinou v rôznych schémach, chýbali údaje pri použitej literatúre, atď. Riadenie projektu obsahovala tieto chyby: viackrát sme opakovali tie isté myšlienky na viacerých miestách, povrchnosť návrhu, všade sme zostali iba pri funkcionalite.

- Povedali sme, že konečnú dokumentáciu prečítali iba dvaja, čo je samozrejme chyba.

- Rozprávali sme o tom, či použijeme už existujúci systém NoDAC, alebo aj to implementujeme odznova. My by sme to chceli implementovať od začiatku, ale pravdepodobna na to už nebude dostatok času. Tak sme sa dohodli, že zatiaľ NoDAC zostane a NoDAM navrhneme a implementujeme od začiatku.

- Andrej povedal svoje predstavy o databáze. Tvrdil, že navrhnutý model je dostatočne dobrý na to, aby sme si našli všetky informácie, ktoré majú také isté parametre. V databáze nebudú opakované údaje, jedine tá osoba, ktorá bude vyšetrená u rôznych lekároch

- Rozprávali sme o prototype. Vzhľadom na to, že členovia majú rôzne skúsenosti s programovacími jazykmi, dohodli sme sa, že databáza bude implementovaná v Ms Access, pričom jednotlivé údaje búdú sprístupnené aj pre programovací jazyk Delphi aj pr Visual C++. Predovšetkým ale potrebujeme došpecikovať náš dátový model so všetkými atribútmi. V prototype bude implementovaná asi aj nejaká databáza, ale to iste nebude úplná.

- Ing Smolárová odporúčala aby sme si vytvorili zoznam otázok pre lekárov, na ktoré potom možno dostaneme odpovede pri stretnutí s lekármi. Prvá otázka do zoznamu: Potrebuje lekár vidieť súvislosti medzi jednotlivými štruktúrami?

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Do štvrtka 23. 11. 2000 treba napísať posudok na dokumentáciu tímu č.1. Tento posudok vytvoríme tak, že každý člen tímu si prečíta dokumentáciu a napíše 5 poznákov. Peter Fašung a Peter Mišun potom tie poznámky kompletizujú a vytvoria  konečný posudok.

- Peter Fašung, Ondrj Kolárik, Peter Mišun a Szabolcs Molnár došpecifikujú dátový model. Každí člen má svoje entity, pre ktoré nájde všetky potrebné atribúty.

- Ondrej Netri si vytvorí objektový model.

- Szabolcs Molnár pokúsi napísať scenáre. Tie potom budú na ďalšom stretnutí doplnené a kompletizované.

## Zápis zo stretnutia č. 7

| Dátum: | 28. 11. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh prototypu softvérového systému |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Ondrej, Szabolcs a Andrej spísali pripomienky k odovzdanej dokumentácii tímu č. 1 a PeterM a PeterF potom z týchto pripomienok vytvorili posudok.

- Vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho do konca semestra sme rozhodli, že úlohy z minulého stretnutia týkajúce sa došpecifikovania dátového modelu budú odložené a členovia tímu sa sústredia na vytvorenie najmä jasného používateľského rozhrania prototypu a používateľskej dokumentácie.

Opis stretnutia

- M. Smolárová nám oznámila počet pridelených bodov v prvom kontrolnom bode
- za prezentáciu na webe 4 z možných 10 bodov
- za dokumentáciu 42 z možných 50 bodov
- za posudok 6 z možných 10 bodov
M. Smolárová tiež zdôvodnila počty pridelených bodov a zdôraznila nedostatky, ktoré sa v odovzdanej práci vyskytovali. Išlo najmä o nedostatočnú a nie vždy aktuálnu prezentáciu na webe, ale aj o nedostatky vypracovaného posudku, ktorý bol príliš kritický a najmä nevhodný z toho hľadiska, že nenavrhoval iné riešenia tých aspektov, ktoré vytýkal. Uvedené nedostatky si uvedomujeme a sú v prevažnej miere spôsobované veľkým časovým stresom, v ktorom sa tento projekt (ale aj projekty v iných predmetoch) vypracovávajú.

- Hovorili sme o navrhovanom a vytváranom prototype, ktorý je nutné odovzdať v 12. týždni semestra. Rozhodli sme sa, že sa sústredíme najmä na používateľské rozhranie, aby bolo z prototypu zrejmé, akým postupom bude lekár v centrálnom pracovisku vytvárať a rozosielať požiadavky a prijímať výsledky meraní.

- Ondrej a Andrej prezentovali spôsob rozdelenia aplikácie na samostatnú databázovú vrstvu vytvorenú v prostredí C++ a prezentačnú vrstvu vytvorenú v prostredí Delphi.

- Dohodli sme sa, že ako technická dokumentácia - najmä diagramy, tak aj používateľské prostredie a používateľská príručka bude vypracovaná v anglickom jazyku, čo v prípade úspešnej realizácie projektu umožní jeho použitie aj mimo územia Slovenska.

- Vo zvyšnom čase stretnutia sme sa snažili vytvoriť rozumné používateľské prostredie aplikácie pracujúcej v koordinačnom centre. Sústredili sme sa na jednoduchosť a intuitívnosť používania.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: dotvoriť návrh používateľského prostredia. Vzhľadom k tomu, že počas stretnutia sme nedospeli k rozumnému návrhu, každý člen tímu má za úlohu zamyslieť sa nad používateľským prostredím najmä z pohľadu akcií vytvárania, rozosielania a prijímania požiadaviek.

- Netri: začať práce na používateľskej príručke, ktorá bude v anglickom jazyku.

Poznámky

Zdá sa, že čas je náš tradičný najväčší nepriateľ a vysoké zaťaženie v iných predmetoch pred koncom semestra sa nutne prejavuje na vykonanej práci v tímovom projekte.

## Zápis zo stretnutia č. 8

| Dátum: | 5. 12. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh prototypu softvérového systému |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Andrej pripravil hrubý návrh používateľského rozhrania aplikácie - menežera. Molnár spísal niekoľko scenárov. Ondrej oboznámil členov tímu s naštudovanými možnosťami využitia prostredia webbrowsera v používateľskom rozhraní aplikácie.

- Prácu na používateľskej príručke, ako ani na programovaní prototypu sa dosiaľ pre všeobecný nedostatok času členov tímu nepodarilo začať.

Opis stretnutia

- Stretnutie sa začalo už takmer tradičným ponosovaním sa na priveľké nároky, ktoré na nás kladie štúdium a s tým spôsobeným značným (časovým) stresom. Ďalším tradičným úvodným bodom boli pripomienky na vylepšenia/opravy našej internetovej stránky. Medi iným z nich vyplynulo, že by bolo vhodné stránky negenerovať systémom "Save as HTML" z MS Wordu, pretože takto vytvorené stránky majú problémy s niektorými prehliadačmi a nie je ich už prakticky možné doeditovať inak ako opäť vo Worde.

- V prvej časti stretnutia sme diskutovali pripomienky a možné vylepšenia dátového modelu, v čom nám pomohli aj pripomienky našich kolegov z 1. tímu, resp. naše vlastné postrehy týkajúce sa nimi navrhovaného DM.

- Hovorili sme o možnosti presunutia väzby atribútu z testu na techniku. Je pravdepodobné, že zoznam meraných atribútov bude pre danú techniku nemenný - nebude sa meniť pre rôzne štruktúry. V prípade, že by sme potrebovali vyjadriť, že isté atribúty majú význam naozaj len pre istú kombináciu štruktúra-technika, mohli by sme vytvoriť novú techniku. Inou alternatívou je zachovať aj pôvodnú možnosť viazať atribúty priamo na test.

- Ďalej sme sa zaoberali významom a naviazaním metodiky. Bolo navrhnuté, že by sa mala viazať tak na "ReqTest" - pre vyjadrenie pokynov ku konkrétnemu meraniu, ako aj na request - pre vyjadrenie pokynov k celému request-u (skupine požiadaviek na vykonanie testov).

- V druhej časti stretnutia sme sa venovali návrhu používateľského rozhrania menežerskej aplikácie, pričom sme sa opierali o návrh, ktorý vypracoval A. Netri. Kollárikov návrh využívať HTML-rozhranie bol predbežne (pre krátkosť času a pretrvávajúce nejasnosti) zamietnutý.

- Bolo dohodnuté, že aplikácia bude pozostávať z troch hlavných obrazoviek: Pracoviská - prehľad pracovísk, lekárov a súvisiacich informácii; Požiadavky - prehľad, vytváranie, import/export požiadaviek; a na koniec Štruktúra - (stromový) prehľad štruktúr s uvedenými štatistikami o počte požiadaviek, výsledkov atď. Medzi jednotlivými relevantnými informáciami by malo byť možné jednoducho a rýchlo prechádzať.

- Adresátom požiadavky by mohol byť buď lekár, alebo pracovisko, alebo by adresát nemusel byť vôbec určený. Každopádne, navrhovaný systém umožňuje prijatie výsledkov aj od lekára, ktorý nebol o ich nameranie explicitne požiadaný. Bližšie došpecifikovanie sa pravdepodobne uskutoční až na základe konzultácie s lekármi.

- Boli nám pripomenuté scenáre. Po ich vyhotovení by sa nám malo  do značnej miery vyjasniť, čo presne od vytváranej aplikácie očakávame a ako by sa to malo realizovať.

- Prototyp: Pre potreby prototypu budeme implementovať predovšetkým obrazovky "Požiadavky" a "Štruktúry", na ktorých budeme demonštrovať nami navrhovanú koncepciu vytvárania a správy požiadaviek. Aplikácia by mala mať používateľské rozhranie a používateľskú príručku v Anglickom jazyku.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Andrej a Ondrej: Vytvoriť aplikáciu - prototyp menežera.

- Molnár: Vyjadrenie sa k posudku + pripraviť (vypísať do textového súboru) časť statických štruktúr pre potreby vytváraného prototypu.

- PeterF: Pracovať na stránke a zohnať PetraM.

- PeterF a PeterM: Vytvárať používateľskú príručku.

## Zápis zo stretnutia č. 9

| Dátum: | 12. 12. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Diskusia o prototype, úprava dokumentácie |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Andrej Netri spolu s Ondrejom Kollárikom vytvorili prvú verziu prototypu aplikácie manažéra

- Szabolcs Molnár vytvoril testovacie dáta pre aplikáciu manažér

- Peter Fašung spolu s Petrom Mišunom vytvorili používateľskú príručku pre prototyp aplikácie manažér

Opis stretnutia

- Diskutovali sme o vytvorenej používateľskej príručke a dohodli sa, že je potrebné doplniť ju o pracovné postupy, ako sa vytvárajú jednotlivé požiadavky, ako sa importujú dáta a pod.

- Rozdelili sme si body pridelené za dokumentáciu odovzdanú v ôsmom týždni semestra

- Rozprávali sme sa o nadchádzajúcom stretnutí s lekármi, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2000 o 16:00. V súvislosti s tým je potrebné vytvoriť zoznam otázok, ktoré je potrebné prediskutovať s lekármi. Taktiež sme načrtli otázku, kto pôjde na pripravované stretnutie.

- V prototype aplikácie manažér sme sa dohodli, že je potrebné vykonať určité zmeny v názvosloví.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Peter Mišun upraví používateľskú príručku aplikácie manažér tak, aby obsahovala aj postupy práce s ňou.

- Všetci máme na starosti vytvoriť zoznam otázok na lekárov, s ktorými stretnutie sa uskutoční 20.12.2000 o 16:00

- Andrej Netri  skompletizuje dokumentáciu a pripraví ju na odovzdanie

- Szabolcs Molnár vytvorí preberacie protokoly pre prototyp aplikácie manažér, ako aj skompletizovanej dokumentácie.

# Doplnený zoznam úloh – zimný semester

| Týždeň | Meno | Úloha |
| --- | --- | --- |
| 1. | všetci | oznámiť preferencie tímov |
| 2. | všetci | vybrať tému, vypracovať ponuku |
| 3. | Netri | vyhotoviť výsledný dokument ponuky |
|  | Molnár | vyhotoviť priesvitky pre prezentáciu |
|  | Fašung | prezentovať ponuku |
| 4. | všetci | dohodnúť funkcie v rámci tímu |
|  | Fašung | vytvoriť prezentáciu na webe |
|  | všetci | naštudovať problematiku normatívnych EMG údajov |
|  | všetci | rozdeliť body získané za ponuku medzi jednotlivých členov tímu |
|  | Netri | vytvoriť šablóny dokumentov |
| 5. | Netri | vytvoriť plán projektu |
|  | všetci | študovať minuloročné riešenia |
| 6. | Fašung | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 5 |
|  | Kollárik | analyzovať vytvorené produkty NODAM a NODAC a komunikáciu medzi nimi |
|  | Mišun | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 3 |
|  | Molnár | analyzovať vytvorený produkt EMMA |
|  | Netri | analyzovať problematiku z medicínskeho hľadiska a zistiť, ktorý z minuloročných dátových modelov bude vhodnejší pre naše riešenie |
| 7. | Fašung, Mišun | napísať dokumentáciu k analýze minuloročných dátových modelov |
|  | Kollárik, Molnár | napísať dokumentáciu k analýze vytvorených produktov |
|  | Kollárik | napísať dokumentáciu k špecifikácii požiadaviek |
|  | Netri | napísať úvodné časti dokumentácie a opis problémovej oblasti, spojiť dokumentáciu do celku |
|  | všetci | návrh nášho dátového modelu, hrubý návrh architektúry systému |
| 8. | Fašung, Mišun | napísať dokumentáciu k návrhu manažérskej aplikácie |
|  | Kollárik | napísať dokumentáciu k návrhu klientskej aplikácie a ku komunikačnému rozhraniu |
|  | Netri | finalizácia dokumentácie a jej príprava pre tlač |
|  | Molnár | pripraviť preberacie protokoly, odovzdať dokumentáciu, prevziať dokumentáciu iného tímu |
| 9. | všetci | spísať pripomienky k odovzdanej dokumentácii tímu č. 1 |
|  | Fašung, Mišun | z vytvorených pripomienok zostaviť posudok k dokumentácii tímu č. 1 |
|  | Fašung, Kollárik, Mišun, Molnár | došpecifikovať dátový model – atribúty jednotlivých entít |
|  | Netri | vytvoriť objektový model, ktorý bude použitý na aplikačnej vrstve a ktorý umožní prepojenie výsledkov vytvorených v rôznych vývojových prostrediach |
|  | Molnár | zamyslieť sa nad scenármi vytvárania a rozosielania požiadaviek a prijímania výsledkov |
| 10. | všetci | upustiť od prác na dátovom modeli a vnútornej reprezentácii a sústrediť všetky sily na dokončenie používateľského prostredia aplikácie v koordinačnom centre |
|  | Netri | začať pracovať na používateľskej príručke |
| 11. | Netri, Kollárik | vytvoriť aplikáciu – prototyp manažéra |
|  | Molnár | vyhotoviť naše vyjadrenie k posudku od iného tímu |
|  | Molnár | pripraviť časť údajov pre potreby vytváraného prototypu |
|  | Fašung, Mišun | pracovať na vytvorení používateľskej príručky |
| 12. | Mišun | doplniť do používateľskej príručky aj opis postupov práce s aplikáciou manažéra |
|  | Netri | skompletizovať dokumentáciu a pripraviť ju na odovzdanie |
|  | Molnár | vytvoriť preberacie protokoly |
|  | všetci | pripraviť zoznam otázok pre lekárov; stretnutie s lekármi sa uskutoční 20. 12. 2000 o 16:00 |

# Posudky a vyjadrenia

## Posudok k dokumentácii tímu č. 1 (1. kontrolný bod)

Cieľom tohto dokumentu je posúdiť úroveň stavu projektu a dokumentácie tímu č. 1 po ôsmom týždni zimného semestra školského roku 2000/2001. Vzhľadom na to, že sme sa nezúčastňovali stretnutí tohto tímu a ani nemáme prístup k interným informáciám členov projektu, môžeme stav projektu a prístup k  riešeniu posúdiť iba z odovzdanej dokumentácie a WWW stránky. Dokumentáciu sme hodnotili z formálneho a obsahového hľadiska. Toto delenie je vhodné na posúdenie kvality po obsahovej stránke, ktorá je dôležitá pre odborného čitateľa, a formálnej stránke, dôležitej pre pochopenie nezainteresovaným čitateľom. Posudok je preto rozdelený na popis formálnej a obsahovej stránky dokumentácie.

###### Formálna stránka dokumentácie

Dokument je po formálnej stránke spracovaný prehľadne a výstižne. Celková štruktúra dokumentu je vhodne zvolená. Časti Plán projektu a Úlohy v tíme sú veľmi pekne spracované, tak isto aj jednotlivé zápisy zo stretnutí.

Napriek tomu by sme chceli poukázať na niektoré nedostatky. Číslovanie dokumentu je zlé. V časti riadenie projektu sa nachádzajú kapitoly s rovnakými číslami stránok. Takisto sa nerozlišujú strany z rôznych častí dokumentácie. Jednotlivé strany by mali byť jednoznačne identifikovateľné. Sú opakované informácie na viacerých miestach, napr.: „zbieranie normatívnych dát je náročný proces“ sa vyskytuje na 1. strane až trikrát. Taktiež sa vyskytujú drobné gramatické chyby.

###### Obsahová stránka dokumentácie

Posudzovaná dokumentácia pozostáva z častí:

- riadenie projektu - táto časť dokumentácie je rozdelená na ponuku, prezentáciu ponuky, plán projektu, úlohy v tíme a zápisy zo stretnutí

- výsledok – softvérový systém - obsahuje analýzu, špecifikáciu požiadaviek a hrubý návrh systému

Klady:

- dobrá úroveň zápisov zo stretnutí, obsažné a výstižné

- kvalitná a aktuálna prezentácia postupu prác na webe

- analýza systému NoDAC a NoDAM je urobená veľmi dobre

- je pozitívne, že urobili aj analýzu zdrojových kódov, čo by mohlo pomôcť pri rozhodovaní, či pokračovať ďalej, alebo začínať od začiatku a navrhnúť celý systém

Zápory:

- Vôbec nie je analyzovaný systém EMMA, ktorý vytvoril tím č. 5 v rámci tímového projektu v školskom roku 1999/2000  na podporu uchovávania a spracovania výsledkov EMG testov. Tento systém rieši trochu inú úlohu, ale obsahuje dôležité informácie, ktoré môžu členovia tímu č. 1 využívať aj pri svojom systéme. Preto chýba aj analýza dátového modelu, resp. ECCO formátu, pričom je veľmi pravdepodobné, že práve z tohto dátového modelu (resp. z analytického dátového modelu ECCO) vychádza návrh dátového modelu uvedený v kapitole 3.2.

- V dokumentácii sa nenachádza záver k výsledku, existuje však podkapitola: Alternatívy v logickom modeli dát, kde sú uvedené alternatívne riešenia.

- Nedostatočný popis problematiky z lekárskeho hľadiska (kapitola 1.1), nezainteresovaný čitateľ neskoršie v dokumentácii nemusí vôbec tušiť, čo sa myslí pojmami anatomická štruktúra, techniky merania, podmienky testov a pod.

- Nepresné vyjadrovanie sa pri analýze dátového modelu tímu č. 3 (kapitola 1.2.4) – napríklad vyjadrenie „jednotlivé kontajnery sú zoskupené v tabuľke Folder.“ je nezmyselné.

- Spomína sa redundancia v dátovom modeli, ale už formát XML je označený za dobre navrhnutý – možno z istého uhlu pohľadu je to pravda, ale skôr si myslíme, že aj formát XML s navrhnutým DTD je redundantný (kapitola 1.2.4 a 1.2.5).

- V kapitole 3.1 (návrh) sa hovorí o architektúre typu klient-server, ale architektúra klient-server hovorí v princípe o tom, že server obsluhuje požiadavky klientov – nič takéto sme však v návrhu (v kapitole 3) nepostrehli, preto označenie klient a server je nepresné a zavádzajúce.

- Analýza používateľského rozhrania programov NoDAC a NoDAM mohla byť vykonaná dôslednejšie. Nebyť trojice vložených obrázkov, z ktorých len prvé dva  skutočne prispievajú k objasneniu diskutovanej problematiky, by mala analýza oboch programov iba cca. 1,5 strany, čo je naozaj dosť málo. Chýba tu predovšetkým zhodnotenie navrhnutej filozofie a navrhovaných, resp. systémom reálne poskytovaných funkcii. Absenciu tejto časti analýzy považujeme za obzvlášť závažnú vzhľadom k deklarovanému zámeru vytvoriť jednoduchú a intuitívne používateľnú aplikáciu.

- Analýze možno tiež vytknúť nepresnosti, ktoré zrejme súvisia s vyššie konštatovanou povrchnosťou. Autori napríklad nepostrehli, že aplikácia NoDAC umožňuje súčasne zvoliť iba požiadavky, ktoré pochádzajú z jedného RQF súboru, ale naopak, z textu vyplýva, že by malo byť možné vytvoriť ľubovoľnú kombináciu požiadaviek. Pri analýze štruktúry RQF a RSF súborov naši kolegovia upozornili na možnosť zlepšenia spôsobu uchovávania všeobecných informácii o meraní - používanie špeciálnych značiek pre každý parameter namiesto súčasnej jednej univerzálnej značky. Navrhovaná zmena by však spôsobila zníženie flexibility použitého formátu - ak by napr. značky boli mapované v aplikácii na triedy objektov, nebolo by možné jednoducho (t.j. bez prekompilovania klientskej aplikácie) pridať nové všeobecné triedy informácii o meraní. Každopádne by si každá takáto zmena vyžiadala pomerne zásadný zásah do DTD. Zaujímavé je, že sa naši kolegovia zaoberali takýmto detailom a pritom sa ani slovkom nezmienili o obrovskej redundancii v RQF a (predovšetkým) RSF súboroch, ktorú my považujeme z hľadiska uchovávania, prenosu a aj vlastného spracovania za podstatne závažnejší problém.

- Oceňujeme námahu, ktorú naši kolegovia vynaložili pri analýze implementácie programov NoDAC a NoDAM. Domnievame sa však, že tejto časti venovali príliš veľkú pozornosť v porovnaní s predchádzajúcou analýzou filozofie systému.

- Musíme, žiaľ, konštatovať snahu o prílišné zjednodušenie problematiky tvorby normatívnych údajov. Hoci to v texte nebolo jednoznačne uvedené (čo možno tiež považovať za nedostatok), dokumentácia k špecifikácii vytvára dojem, že konštrukcia normatívnych dát spočíva v prostom výpočte priemerov a rozptylov zo získaných údajov pre jednotlivé kategórie.

- Nedomnievame sa, že stanovanie presnej postupnosti krokov pri zbere údajov bolo predmetom špecifikácie požiadaviek. Konkrétne sa v posudzovanej dokumentácii uvádza postupnosť: Najprv sa má zvoliť skupina požiadaviek, potom sa majú zadať údaje o pacientovi a na koniec sa majú zadať namerané hodnoty pre jednotlivé zvolené vyšetrenia. Uvedenú postupnosť považujeme za dosť nepraktickú.

- Uvedený návrh koncepcie systému považujeme za značne povrchný. Uvedomujeme si, že malo ísť o hrubý návrh, ale aj tak by sme očakávali, že sa autori ponoria do väčších detailov. Na rozdiel od našich predchodcov sme mali k dispozícii viac času a viac podkladov, predovšetkým sme mohli skúmať a hodnotiť nimi vytvorené aplikácie, analyzovať ich nedostatky a navrhovať spôsoby ich odstránenia. V návrhu koncepcie je prakticky nemožné nájsť rozdiely (predovšetkým žiadne vylepšenia) oproti návrhu prezentovanému v dokumentácii minuloročného piateho tímu.

- Vo všeobecnosti nemôžeme (nie sme schopní) uviesť žiadne konkrétnejšie výhrady k navrhovanej filozofii systému, používateľského rozhrania, či komunikačného rozhrania medzi centrom a lokálnymi meracími pracoviskami. Toto, žiaľ, nie je spôsobené nesmiernou dokonalosťou posudzovanej dokumentácie, ale skôr tým, že sa jej autori veľmi dôsledne vyhýbali zachádzaniu do akýchkoľvek detailov. Keďže je táto práca nesená v tak všeobecnom duchu, nie sme z nej schopní získať ani žiadne konkrétne myšlienky, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu nášho vlastného návrhu.

- Naša ostatná závažná výhrada voči posudzovanej dokumentácii sa týka značnej disproporcie medzi riešením navrhovaným v ponuke a vlastným návrhom systému. Považujeme za krajne neseriózne v ponuke nasľubovať "hory-doly" a na koniec, keď zákazníka naša ponuka zaujme a akceptuje ju, ponúknuť mu prakticky to isté, čo už má.

###### Záverečné hodnotenie

Na prvý pohľad vyzerá dokumentácia veľmi dobre, jej formálna stránka je v podstate vyhovujúca až na pár nedostatkov. Avšak po hlbšom skúmaní sme zistili dosť závažné nedostatky po obsahovej stránke. Ako návrh, tak aj analýza obsahujú vážne nedostatky. Niektoré veci sú dobre rozpísané, ale iné sú dosť nedotiahnuté. Napriek tomu je však vidieť, že daný tím vynaložil dosť veľké úsilie na riešenie danej problematiky.

## Posudok na našu dokumentáciu od tímu č. 1 (1. kontrolný bod)

Predkladaný posudok opisuje postrehy získané pri študovaní dokumentácie tímu č.2 v predmete Tímový projekt. Autormi dokumentácie sú členovia tímu č.2, ktorý sa zaoberá riešením problému zberu normatívnych dát v elektromyografii. V súčasnom stave sa projekt nachádza vo fáze návrhu a pripravuje sa implementácia funkčného prototypu.

Dokumentácia k projektu tímu č.2 sa skladá z dvoch samostatných častí: časť A - Riadenie projektu a časť B – Výsledok projektu. V prvej časti A sú obsiahnuté dokumenty týkajúce sa organizačnej stránky projektu. V druhej časti B sa nachádza samotná dokumentácia produktu, ktorého vytvorenie je hlavným cieľom projektu. V tomto posudku sa zameriame najmä na posúdenie formálnej a obsahovej stránky daného dokumentu. Nebudeme zachádzať do podrobností, skôr sa zameriame na vyzdvihnutie dobrých nápadov a skritizovanie vážnejších nedostatkov.

Formálna stránka posudzovanej dokumentácie

Ako už bolo spomenuté, dokumentácia projektu je rozdelená na dve samostatné časti. Keďže každá časť má odlišný obsah, je výhodné, že obidve časti môžu mať rozdielnu štruktúru. To umožňuje zvoliť autorom odlišnú hierarchiu kapitol a samostatné číslovanie stránok. Daný dokument však aj napriek dobre zvolenej štruktúre obsahuje formálne nedostatky. Hoci bolo správne zvolené číslovanie úvodných stránok rímskymi číslicami, ďalšie číslovanie arabskými číslicami nie je vyhovujúce. V oboch častiach dokumentácie sú číslované aj úvodné strany, ako titulná strana a obsah, čo spôsobuje, že prvá kapitola nezačína na strane 1. No dôležitejší nedostatok v číslovaní sme zistili v použití kontinuálneho číslovanie celej časti A. Táto časť slúži na zakladanie dokumentov, ktoré sú vytvárané počas celého trvania projektu, a preto je takmer isté, že sa budú do tejto časti dokladať listy. Napríklad pri potrebe pridania ďalšieho plánu projektu nie je možné ho pridať medzi ostatné plány tak, aby bolo zachované doterajšie číslovanie.

V časti A dokumentácie sú jej časti rozdelené do kapitol. Keďže táto časť obsahuje najmä postupne vkladané dokumenty, nezdá sa nám vhodné, že bola zvolená hierarchia číslovaných kapitol. Vďaka tomu môžeme v dokumentácií nájsť prázdne stránky obsahujúce iba nadpis kapitoly, pričom kapitola fakticky začína až na ďalších stranách, ktoré tam boli vložené. Naviac takéto číslovanie má za následok to, že každý zápis zo stretnutia je vlastná kapitola so svojim číslom. Nadpis každého zápisu zo stretnutia formou napr. „4.3 Zápis zo stretnutia č. 3“ sa nám nezdá vhodný.

Plány projektu v časti A dokumentácie sú usporiadané v tabuľkách, čo výrazne zvyšuje ich prehľadnosť. Zápisy zo stretnutí majú jednotnú štruktúru, v ktorej sú obsiahnuté všetky potrebné časti. Možno by sa dalo polemizovať nad vhodnosťou niektorých nespisovných výrazov, ktoré sa v zápisoch zo stretnutí vyskytli, pretože si musíme uvedomiť, že zápisy zo stretnutí neslúžia iba členom tímu, ale sú v nezmenenej podobe prístupné všetkým záujemcom. Slová ako napr. „zamakať“ alebo „štrudla“ síce dobre vystihujú podstatu, ale sú prípustné iba v internej dokumentácií a do výstupnej dokumentácie o projekte nepatria.

V časti B dokumentácie sa nachádza popis vytváraného softvérového systému. Po stručnom úvode nasleduje kapitola špecifikácie. Toto je trocha nezvyklé, pretože sa nachádza pred kapitolou analýzy problému. Z toho dôvodu by sa z daného textu mohlo zdať, že všetky požiadavky v špecifikácii nie sú výsledkom analýzy problému, ale boli zadané zadávateľom projektu. V skutočnosti to tak nie je, pretože okrem zadania projektu, v ktorom je len zhruba opísaný riešený problém, neboli zadávateľom špecifikované žiadne požiadavky na riešený systém. Inak je špecifikácia problému spracovaná prehľadne, je písaná zrozumiteľne a poskytuje dobré východisko pre návrh riešenia.

Analýza v časti B dokumentácie sa zaoberá najmä produktmi dvoch minuloročných tímových projektov NODAM/NODAC a EMMA. Tu treba vyzdvihnúť zvolené dekomponovanie opisu analyzovaných systémov. Jednotlivé kapitoly obsahujú opis existujúcich riešení z viacerých uhlov pohľadu, pričom nechýba ani zhodnotenie nedostatkov a možných vylepšení.

Po kapitole analýzy problému nasleduje kapitola opisujúca návrh systému. Jej spracovanie je na kvalitatívne dobrej úrovni, nevyskytujú sa v nej žiadne formálne nedostatky. Nasleduje záver, ktorý je síce stručný, ale v tejto fáze projektu nie je potrebné rozpracovávať žiadne väčšie zhodnotenia riešenia. Dokumentáciu uzatvára zoznam použitých prameňov, ktorý obsahuje použitú literatúru zoradenú podľa výskytu v dokumentácii.

Obsahová stránka posudzovanej dokumentácie

Hlavným významom tejto časti je odhaliť nedostatky alebo rozpory po obsahovej stránke v dokumentácii tímu č.2, a tým im pomôcť v úspešnej reálizácii systému na zberu údajov z EMG vyšetrení.

Špecifikácia požiadaviek

Táto časť bola veľmi dobre spracovaná a boli v nej popísane všetky dôležité požiadavky pre systém na zber nameraných údajov EMG vyšetrení. V niektorých častiach je špecifikácia až tak podrobná, že hraničí takmer s návrhom (napr. podkapitola 2.2.1 Architektúra vytváraného systému).

Analýza

Časť analýzy bola veľmi rozsiahla a podrobne spracovaná. Dôkladná analýza systémov NODAM/NODAC a EMMA zachytila takmer všetky podstatné vlastnosti, nedostatky a aj možné vylepšenia.

Systémy NODAM/NODAC a EMMA boli analyzované kvôli pochopeniu celého systému ale aj kvôli možnosti pokračovania v ich ďalšom vývoji (NODAM/NODAC). Z tohto dôvodu mohli byť analyzované nie len po funkčnej a návrhovej stránke ale aj po stránke implementačnej. Napriek tomu, že sa systém NODAC zdá použitelný pri ďalšom vývoji, analýzou samotnej implementácií by sme mohli (a nemuseli) dôjsť k záveru, že je výhodnejšie vytvoriť nový systém aj keď s rovnakou ale rozsiahlejšou funkčnosťou.

Alternatíva klientskej aplikácie, ktorá získava požiadavky pomocou HTML formulárov sa nám nepozdáva moc vhodná, vzhľadom na trend oddelovania prezentačnej časti od údajovej. Klientská aplikácia by vlastne 'nerozmula' prijatým požiadavkám (iba v prípade pevného formátu) a nemohla by teda doplniť žiadné informácie a ani poskytnúť väčší komfort lekárom pri manipulácii.

Návrh

Časť návrh (presnejšie hrubý návrh) bola vhodne rozdelená do dvoch častí: Návrh dátového modelu a Návrh aplikácií.

Návrh dátového modelu

Dátový model bol zdokumentovaný len veľmi stručne, čo mohlo spôsobiť z našej strany nesprávne pochopenie, určitých časti. Veľa popisov entít a vzťahov medzi nimi sú popísané spôsobom, ktorý nedodáva obrázku ďalšie potrebné informácie, ale iba vyjadruje to čo je už v grafickej forme vyjadrené.

Tri väzby medzi entitami Štruktúra a EnumŠtruktúra mohli byť definované univerzálnejšie pomocou jednej väzby typy N ku M, hlavne ak tieto väzby nemusia byť využité. Odstráni sa tým zbytočné testovanie využitia atribútov v entite Štruktúra pri dotazovaní.

Každá technika má svoje atribúty (parametre), ktoré je potrebné meriať. Preto je zvláštne, že tieto atribúty sú naviazané na test, ktorých pre danú techniku môže byť viac. Vzniká nám takto pomerne veľká redundancia.

V popise sa nevyskytuje vysvetlenie väzby medzi entitami Atribút a Hodnota, ktorá je typu 1 ku 0 až N. Domievame sa, že sa jedná o zoznam možných hodnôt k danému atribútu.

Možno by bolo vhodné vysvetliť väzbu typu N ku M medzi entitou Test a Request. Môže patriť jeden test pod viacero požiadaviek? Akým spôsobom sa to evidovalo?

Pokiaľ je to myslené tak, že jeden test môže patriť viacerým zhodných požiadaviek pre jednotlivých lekárov, je potrebné zmeniť väzbu medzi požiadavkou a lekárom z N ku M na N ku 1. Teda jedna požiadavka by bola určená práve jednému lekárovi - redundancia.

Dátový model je dobré navrhnutý, ale nedostatočne popísaný. Možno aj vytknuté nedostatky boli spôsobené iba nesprávnym pochopením kvôli slabému popisu.

Návrh aplikácií

Tento návrh je tak rozsiahly, že až nie je vhodné o ňom hovoriť ako o hrubom návrhu. Podrobne je navrhnutá aplikácia pre centrálne pracovisko a lokálne pracoviská. Tieto návrhy sú spracované na vysokej úrovni a v princípe im niet čo vytknúť. Tvoria viac ako základ pre kapitolu Návrh, ktorá by mala vychádzať z tohto 'hrubého' návrhu.

Zhodnotenie dokumentácie po obsahovej stránke

Kapitola Špecifikácia a Analýza sú veľmi kvalitne a rozsiahlo vypracované. V kapitole Návrh (hrubý návrh) je slabšie opísaný, dobre navrhnutý dátový model. Vynikajúco sú aj navrhnuté aplikácie pre centrálne a lokálné pracoviská. Chýba tu však koncepcia systému (grafické zobrazenie) a možné alternatívy riešení, ktoré sa však nachádzajú v časti Analýza. Menším nedostatkom je, že nie je popísaný vzťah medzi navrhovanými aplikáciámi a systémom NODAM/NODAC, pričom v časti Analýza nie je ich využitie celkom zavrhnuté.

## Vyjadrenie sa k posudku od tímu č. 1 (1. kontrolný bod)

Účelom tohto dokumentu je reagovať na pripomienky uvedené v posudku na našu dokumentáciu k tímovému projektu, ktorý vypracoval tím číslo 1. Chceme sa vyjadriť k pripomienkam, ktoré tím 1 vzniesol na adresu našej dokumentáciu.

Vyjadrenie sa k formálnej stránke posudzovanej dokumentácie

Naša dokumentácia sa skladá z troch častí: úvodná časť, riadenie projektu a výsledok projektu. Jednotlivé časti sme číslovali zvlášť. Pri číslovaní sme si však neuvedomili, že pri potrebe pridania napr. ďalšieho plánu projektu nie je možné ho pridať medzi ostatné plány tak, aby bolo zachované doterajšie číslovanie. Toto asi budeme riešiť tak, že príslušný list bude zaradený na koniec tejto časti.

Súhlasíme s tým, že v našej dokumentácie sa nachádzajú aj také slangové výrazy, ktoré by sa tam nemali vyskytnúť. Ako členovia tímu 1 napísali: „. ... musíme si uvedomiť, že zápisy zo stretnutí neslúžia iba členom tímu, ale sú v nezmenenej podobe prístupné všetkým záujemcom ... “. V budúcnosti sa pokúsime tieto výrazy nepoužívať a používať iba spisovnú slovenčinu na vyjadrenie svojich myšlienok.

Vyjadrenie k obsahovej stránke posudzovanej dokumentácie

Pri analýze je spomenuté, že sme nevykonali analýzu systému po imlementačnej stránke. V čase písania tejto dokumentácie v tíme bol taký názor, že obidva systémy, aj NoDAC aj NoDAM, implemetujeme od začiatku, a preto sme ani neanalyzovali tieto systémy z implementačného hľadiska. V súčasnosti sme prišli na to, že asi nebudeme mať dostatok času na to, aby sme implementovali aj klientskú časť, takže navrhneme a implementujeme iba manažerskú časť.

Klientská aplikácia, ktorá získava požiadavky pomocou HTML formulárov bola spomenutá iba ako možná alternatíva. Aj my súhlasíme s pripomienkou, že táto aplikácia by nebola príliš vhodná a po krátkej diskusii sme túto aj zamietli.

Nejednoznačnosti s dátovým modelom, ktoré boli spomenuté v posudku súvisia stým, že náš model bol  iba stručne okomentovaný a opísaný ako to spomenuli aj členovia tímu 1. Niektoré entity majú pritom aj zlý názov ako aj spomenutá entita Test. Nejednoznačnosti budú odstránené a opravený, resp. doplnený dátový model bude uvedený v ďalšej časti našej dokumentácie. Musíme si pripomenuť, že ďalšia verzia dátového modelu bude vypracovaná v anglickom jazyku, čo v prípade úspešnej realizácie projektu umožní jeho použitie aj mimo územia Slovenska.

## Posudok k prototypu tímu č. 1 (2. kontrolný bod)

Tento posudok si kladie za cieľ posúdiť funkčnú a formálnu úroveň prototypu aplikácie NoDAM plus, ktorý bol vypracovaný tímom č. 1 a odovzdaný v 12. týždni zimného semestra školského roku 2000/2001. Odovzdaný prototyp je vypracovaný pomerne kvalitne, demonštruje predstavy autorov o používateľskom rozhraní a jednotlivých funkciách programu. Prototyp sme zhodnotili len zbežne z formálnej stránky a viac sme sa sústredili na funkčnú stránku s tým, že sa snažíme poukázať na možné problémy, ktoré by mohli nastať pri používaní výsledného produktu.

###### Formálna stránka

Úrovni spracovania používateľského rozhrania aplikácie nechceme vytýkať formálne nedostatky, nakoľko existujúce chyby sú spravidla iba ľahko odstrániteľnými drobnosťami, ktoré ani nemali byť predmetom prototypovania a nemajú ani žiaden vplyv na funkčnosť prototypu.

Voči formálnej stránke posudzovanej aplikácie ako prototypu by sme si dovolili uviesť jedinú výhradu - bolo by vhodné, keby v prototype neimplementované funkcie boli buď zneprístupnené, alebo by vypisovali hlásenie, že ešte nič nerobia, resp. čo by mali robiť. Zapracovanie tejto požiadavky predstavuje v najjednoduchšom prípade iba jediný riadok v zdrojovom kóde, pričom jej prínos pre uľahčenie procesu testovania považujeme za významný.

###### Funkčná stránka

Celá aplikácia hneď na prvý pohľad pôsobí veľmi dobrým dojmom. Autori k prototypu vypracovali elektronickú nápovedu, ktorá hoci nie je kontextovo závislá a nie je ani úplná, je vypracovaná pekne a prehľadne. V používateľskom  rozhraní posudzovaného prototypu sme našli klasické črty aplikácii určených pre prostredie MS Windows - šlo o MDI aplikáciu, pri konštrukcii požiadaviek sa využíval wizard a pod. Domnievame sa, že pre skúseného používateľa MS Windows bude ovládanie takto navrhnutej aplikácie prirodzené. Na druhej strane je otázne, do akej miery možno bežného lekára považovať za skúseného používateľa Windows, keďže vieme, že väčšina bežných používateľov má problémy s ovládaním MDI aplikácií.

Z programátorského hľadiska oceňujeme jednoduchosť a priamočiarosť prezentovaného riešenia. Je zaujímavé, že aj napriek svojej jednoduchosti, by systém bol schopný bez väčších problémov zabezpečiť všetky požadované funkcie. Medzi prínosy tohoto prototypu patrí naznačenie filtrovania záznamov, ktoré sme v našom prototype zanedbali. Táto funkcia by sa mala skúsiť ešte lepšie navrhnúť. Každopádne však ďakujeme kolegom za prvý krok, ktorý týmto smerom uskutočnili.

Pri práci s programom sme postrehli niektoré nedostatky, na ktoré by sme našich kolegov radi upozornili - toto nemá byť považované za vytknutie nejakej chyby, ale chceme, aby tieto pripomienky pomohli autorom vylepšiť ich výsledný produkt.

Pri vytváraní požiadaviek považujeme za nevýhodu nemožnosť vytvárania skupín požiadaviek na vykonanie jednotlivých testov a z toho vyplývajúcu nemožnosť používania šablón. Predpokladáme, že sa bude naraz vytvárať viacero požiadaviek na testy, ktoré sa budú viackrát s miernymi, alebo žiadnymi zmenami posielať na viaceré pracoviská. Takto sa budú minimálne obmedzenia a adresy zadávať opakovane. Je samozrejme možné upraviť funkciu assign request tak aby mohla pracovať s množinami požiadaviek (namiesto jedinej požiadavky). Aj tak by však chýbala možnosť logického zoskupovania požiadaviek a vytvárania šablón, takže by lekár musel prípadnú rozsiahlejšiu skupinu požiadaviek vždy "naklikať" znova.

Z prototypu nevyplýva akým spôsobom by sa mali zadávať rôzne metodické pokyny k jednotlivým požiadavkám. Mimochodom, aj kvôli pokynom vzťahujúcim sa ku skupinám požiadaviek by malo význam uvažovať o zoskupovaní požiadaviek. Požiadavky kladené na jedno meranie sa dajú zobrazovať v okne Conditions, sem však zrejme nemôžem dať žiaden všeobecný, neštruktúrovaný text.

Navrhnuté riešenie neposkytuje žiadne nástroje na sprostredkovanie stáleho prehľadu o stave zberu. Z nápovedy vyplýva, že takéto informácie by mala poskytovať funkcia Tools/Analyze data. Nakoľko ide o funkciu dôležitú z hľadiska tvorby požiadaviek - a ako sme sami zistili jej vhodná implementácia nie je vôbec jednoduchá - domnievame sa, že mala byť tiež predmetom prototypovania. Táto funkcia by rozhodne nemala byť len samostatnou položkou v menu, ale mala by byť úzko prepojená s funkciou (tu zrejme s wizardom) pre konštrukciu požiadaviek. Otázkou tiež je, či poskytovaný prehľad vytváraných a odoslaných požiadaviek je dostatočný (napríklad v prehľadoch nie sú zobrazené obmedzenia na pohlavie, vek a pod.).

Pri posudzovaní sme narazili aj na niektoré chybičky pravdepodobne súvisiace s použitými komponentmi. V okne zobrazujúcom požiadavky sa v dolnej časti nachádza dvojica ovládacích prvkov - zoznamov. Tieto sú občas chybne zobrazované - pod niektorou položkou sa po získaní focusu niekedy objaví čierna čiara. Takisto sa nám zdalo neštandardné uvedenie záhlavia zoznamu ako jedného (prvého) riadku zoznamu namiesto použitia HeaderControl. Chybne sa správajú aj zaškrtávacie zoznamy pre ovládanie filtrov štruktúr a lekárov - občas sa jediným kliknutím zmení (nepredvídateľne) stav viacerých zaškrtávacích políčok naraz. Našim kolegom by sme v záujme zachovania kvality výstupu projektu chceli doporučiť, aby skúsili ešte raz prehodnotiť svoju voľbu implementačného prostredia.

###### Záverečné hodnotenie

Keďže tento posudok vzniká po stretnutí s lekármi, na ktorom sa špecifikácia pozmenila, je potrebné, aby sme sa vyjadrili aj k vhodnosti tohoto prototypu z hľadiska novej špecifikácie. Tu musíme konštatovať, že prezentované riešenie je svojou filozofiou bližšie aktuálnej požiadavke "veľkej požiadavky", ako naše riešenie, ktoré príliš zdôrazňovalo spracovávanie väčšieho množstva menších požiadaviek.

Celkovo môžeme posudzované riešenie označiť za dobre premyslené, kvalitné a bez vážnejších nedostatkov.

Vďaka prototypu vytvoreného našimi kolegami z 1. tímu sme sa mali možnosť oboznámiť s riešením, ktoré je výrazne odlišné od toho nášho. Z ich porovnania pre nás vyplynuli cenné závery, ktoré ovplyvnia aj ďalší vývoj nášho projektu.

## Posudok na náš prototyp od tímu č. 1 (2. kontrolný bod)

Predkladaný posudok opisuje naše postrehy získané pri študovaní dokumentácie tímu č.2 v predmete Tímový projekt a pri samotnej práci s prototypom. Náš posudok vychádza aj z prezentácie prototypu, na ktorej sme sa zúčastnili.

Predmetom posudku je prototyp Manažér. Aplikácia je určená pre lekárov v centrálnom pracovisku. V prototype autori implementovali väčšinu navrhovaných funkcií aplikácie centrálneho pracoviska: vytváranie novej požiadavky, mazanie požiadavky, zmenu  stavu požiadavky a iné. Autori sa pri tvorbe prototypu zamerali na prezentáciu používateľského rozhrania. Preto sa v tomto posudku zaoberáme najmä posúdením používateľského rozhrania. Posudok pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sa zaoberáme funkčnosťou prototypu, v druhej časti formálnou stránkou prototypu.

Funkčnosť prototypu

- Inštálacia prototypu  Manažér prebehla bez problémov.

- Vytváranie požiadaviek nie je dostatočne prehľadné, pretože používa štandardné okná, ktoré autori v prototype používajú pre prehľady a pridávanie lekárov a štruktúr. Používateľ môže ľahko dostať pocit, že už nevytvára požiadavku. Vhodnejšie by bolo použitie modálnych okien.

- Použitie DB objektov nie je vhodné na prezentáciu používateľského rozhrania, pretože nie sú názorné a ich používanie nie je intuitívne.

- K požiadavke môžeme pridať lekárov, nemocnice alebo štruktúry. Ak sa rozhodneme pridávať, prejdeme do zoznamu týchto položiek. Nemáme možnosť návratu bez pridania položky. Buď musíme pridať alebo zrušiť editáciu požiadavky. Nie je možné pridať k požiadavke viacero lekárov naraz. Zakaždým je potrebné stlačiť 'Add', vybrať lekára zo zoznamu a stlačiť 'Add to request'. Príslušné objekty (tlačítka, zoznam) sú pomerne vzdialené.

- V prototype chýba celkový zoznam výsledkov so stavmi Accepted, Undecided, Rejected. Je možné pozerať výsledky iba pre danú štruktúru

- Rozpor s dokumentáciou	- v dokumentácii k prototypu sa píše, že po dvojitom kliknutí na prijatý výsledok pre prezeranú požiadavku nám aplikácia prepne pohľad na požiadavky na pohľad na štruktúry (kapitola 7.3.3), v ktorom je možné meniť stavy merania. V skutočnosti nám ukáže, kto meranie vykonal a my musíme opäť vyhľadávať v strome  štruktúr, aby sme našli prijaté jedno konkrétne meranie.

- Použitie stromu pre výber štruktúr a techník sa nám nezdá v tomto prípade vhodné vzhľadom na veľký rozsah stromu. Vyhľadanie štruktúry v strome je zdĺhavé, pretože vyžaduje prezeranie celého stromu na nájdenie hľadanej štruktúry. Vhodnejšie by bolo použitie zoznamu s rýchlym vyhľadávaním položiek.

- Menu prototypu je veľmi strohé, neobsahuje žiadne položky zodpovedajúce prototypovaným a navrhovaným funkciám aplikácie. S tým súvisí aj nástrojový panel, ktorý vôbec neobsahuje položky pre funkcie. V prípade použitia úplného menu spolu s nástrojovým panelom by autori dosiahli väčšiu názornosť použitia aplikácie. Väčšiu názornosť by autori dosiahli aj vypracovaním elektronickej používateľskej príručky k prototypu.

Formálna stránka prototypu

- V prototype sa používa anglický jazyk. Niektoré texty v dialógoch obsahujú oslovenie „you“ s veľkým Y.

- Význam kurzora „presýpacie hodiny“ s textom SQL, ktorý sa zobrazí pri zmenách databázy, môže byť pre bežného používateľa nejasný.

- Dialógové okno na vytváranie požiadavky obsahuje zle zformulovanú otázku pre používateľa, ktorý sa rozhoduje pre vytvorenie požiadavky alebo šablóny.

Zhodnotenie

Prototyp obsahuje množstvo navrhovaných funkcií, takže používateľ môže získať dostatočný prehľad o funkčnosti výslednej aplikácie. Určité nedostatky vidíme v používateľskom rozhraní, ktoré mali autori prototypu lepšie navrhnúť. Napriek týmto nedostatkom sme štúdiom prototypu získali námety na vlastnú prácu. Dúfame, že tento posudok pomôže autorom prototypu Manažér k jeho vylepšeniu a vytvoreniu kvalitnej finálnej aplikácie.

# Zápisy zo stretnutí – letný semester

## Zápis zo stretnutia č. 10

| Dátum: | 20. 12. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU Fakultná nemocnica, Mickiewiczova 13, Bratislava |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová Ing. Mária Bieliková, PhD. |
| Členovia tímu: Tím č. 1: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri Pavol Boďo, Michal Ďurdina, Zdeno Kubo, Vladimír Trgo, Zoltán Varga |
| Téma stretnutia: | Prezentácia prototypov Stretnutie s MUDr. Kučerom |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Ondrej Kollárik dokončil práce na implementácii prototypu

- Peter Mišun doplnil používateľskú príručku k aplikácii Manažér

- Andrej Netri skompletizoval dokumentáciu a pripravil ju na odovzdanie

- 14. 12. 2000 sme s drobným omeškaním odovzdali prototyp aplikácie manažér a doplnenú dokumentáciu

Opis stretnutia

Stretnutie v softvérovom štúdiu

- Keďže bolo treba sa pripraviť na stretnutie s lekármi, rozhodli sme sa, že si spoločne s tímom 1 prezrieme ich prototyp aj náš prototyp.

- Kolegovia z tímu 1 odprezentovali svoj prototyp, krátko sme diskutovali o jeho výhodách a nevýhodách

- Andrej Netri potom prezentoval náš prototyp, opäť sme potom krátko diskutovali a nakoniec sme sa dohodli, že na stretnutí s MUDr. Kučerom sa budeme snažiť najmä získať odpovede na nejasné otázky

Stretnutie s MUDr. Kučerom

- MUDr. Kučera nám na začiatku prezentoval postup EMG vyšetrenia, ukázal nám rôzne techniky merania a výsledky týchto meraní. Eventuálne by bol veľmi rád, keby sa nám ako súčasť projektu podarilo vytvoriť program na prepojenie meracieho prístroja s aplikáciou na zber EMG výsledkov, aby lekár nemusel ručne prepisovať údaje z jedného počítača do druhého.

- V ďalšom sme konfrontovali naše predstavy o produkte s požiadavkami MUDr. Kučeru. Dozvedeli sme sa, že pre začiatok bude úspechom, ak sa podarí do projektu zapojiť 5 až 6 EMG pracovísk na Slovensku a vytvoriť normatívne údaje aspoň pre konkrétnu jednu techniku (alebo zopár techník) pre nervy a nervové segmenty.

- Z možných EMG meraní (kombinácia technika - štruktúra) by mali byť vybraté tie, ktorých údaje sa snažíme získať a mali by byť spoločné pre všetky pracoviská. Až po vytvorení normatívnych údajov z týchto meraní by bolo potrebné výber meraní zmeniť.

- Každé EMG pracovisko by malo namerať čo najviac výsledkov, čiže nebude sa jednať o systém požiadaviek a odpovedí, ale bude vytvorená jedna „veľká“ požiadavka (výber meraní podľa predchádzajúceho bodu) a na merania v nej obsiahnuté budú lekári zasielať výsledky.

- Vzhľadom na rôzne prístroje pre EMG vyšetrenia by mala byť určená minimálna množina nameraných parametrov, ale lekár v EMG pracovisku by mal mať možnosť odoslať „čo najviac“ údajov, ktoré je schopné získať.

- Aplikácia pre lokálne pracoviská by mala byť čo najjednoduchšia, aby lekár nemal s jej ovládaním problémy.

- Rozhodovanie o vhodnosti alebo nevhodnosti nameraných údajov by nemal mať lekár v centrálnom pracovisku, keďže toto by mohlo byť subjektívne. Toto rozhodovanie sa ponechá na dobu, keď sa namerané údaje budú štatisticky spracovávať.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: Vypracovať posudok na prototyp tímu č. 1.

- Všetci: Premyslieť si požiadavky MUDr. Kučeru a zamyslieť sa nad ďalším postup najmä s ohľadom na to, že zrejme v ďalšom budeme oba tímy (tím č. 1 aj tím č. 2) spolupracovať.

- Všetci: Porobiť skúšky  a oddýchnuť si. 

## Zápis zo stretnutia č. 11

| Dátum: | 26. 1. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | D116 |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Revidovanie obsahu práce ZS |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Opis stretnutia

Na stretnutí sme sa rozhodli prácu oboch tímov rozdeliť. Dohodli sme sa, že náš tím si vezme na starosti aplikáciu Manažér a druhý tím Klient. Zhodnotili sme, že front-end manažéra, ktorý sme vyvinuli v zimnom semestri je nevyhovujúci, nakoľko sa mierne odkláňa od štandardu Microsoft. Zhodli sme sa v tom, že prostredie, v ktorom sa jednotlivé obrazovky prepínajú pomocou tlačidiel nie je až také jednoduché na pochopenie laikmi. V polovici stretnutia prišiel na stretnutie druhý tím aj s pedag. vedúcou a začala sa diskusia o navrhovanom rozdelení práce medzi tímami. Porovnávali sme aj jednotlivé dátové modely a dohodli sa, že treba vybrať vhodnejší a ten zmodifikovať tak, aby umožňoval jednotlivé štruktúry zoskupovať do vyšších celkov (napr. ruky, nohy...).

Zhodli sme sa na týchto ďalších cieľoch:

- Vytvoriť jednoduchšie prostredie, ktoré sa viac bude podobať na  niektoré z existujúcich dobre známych prostredí napr. Microsoftu.

- Sústrediť sily na XML - export import požiadaviek

- Zistiť povinné a nepovinné parametre pre jednotlivé testy za pomoci p. Kučeru.

- Zmodifikovať existujúcu DB tak, aby umožňovala zoskupovania štruktúr do vyšších celkov

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Kollárik: prostredie, funkcionálny aspekt apl., XML

- Netri, Mišun: naviazanie aplikácie na databázu

- Molnár, Fašung: funkcie programu

## Zápis zo stretnutia č. 12

| Dátum: | 13. 2. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová, Ing. Mária Bieliková |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri, Pavol Boďo, Michal Ďurdina, Zdeno Kubo, Vladimír Trgo, Zoltán Varga |
| Téma stretnutia: | Diskusia o dátovom modely |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Vzhľadom na to, že v tomto semestri toto bolo prvé stretnutie, nie sú žiadne splnené úlohy.

Opis stretnutia

- Zdeno Kubo z tímu č. 1 prezentoval ich dátový model, ktorý už bol viackrát prepracovaný. Tento dátový je doplnený tak, aby spĺňal požiadavky, ktoré sformuloval pán Kučera na stretnutí. Tento dátový model ale nie je dokončený, lebo je potrebné aby sme pridali aj ďalšie tauľky, ako je napr. tabuľka o pacientovi, ktorá bude obsahovať nemenné údaje, ktoré nemajú vplyv na EMG vyšetrenie.

- Otázky pre lekárov:

- Čo treba zaznamenávať o vyšetrenom osobe (meno, rodné číslo, adresa, prípadne ešte niečo iné) a o vyšetrujúceho?

- Chce lekár prezrieť si aké požiadavky zadal v minulosti?

- Andrej Netri si poznačil, že bolo by vhodné spojiť (grupovať) požiadaviek (requests). Otázkou je ale to, podľa čoho to urobyť. Ondrej Kollárik pripomenul, že stým by vlastne bolo vyriešené aj rozdelenie autorizovaných a neautorizovaných meraní. Autorizované merania sú tie, na čo dostane lekár požiadavku, pričom neautorizované merania sú vykonané bez požiadavky, iba z usilovnosti lekára.

- Mária Bieliková naznačila, že nesmieme zabudnúť ani na prioritu požiadaviek. Toto vlastne vieme vyriešiť jedným atribútom, ktorý rozhodne o tom, ktorú požiadavku bude vyšetrujúci lekár vykonať skôr.

- Andrej Netri z tímu č. 2 prezentoval náš dátový model. Vysvetlil, prečo je trojitá väzba medzi tabuľkami Štruktúra a EnumŠtruktúra.

- Dohodli sme sa, že počas tochto semestra budeme vychádzať z dátového modelu, ktorý vytvorili členovia tímu č. 1. Tento model je už lepšie vypracovaný ako náš a je aj doplnený potrebnými atribútmi. Tie atribúty ale nie sú úplné, je veľmi pravdepodobný, že budú doplnené niektorými ďalšími. Výhodou tohto rozhodnutia je aj to, že tím č. 1 si vytvoril aj svoju databázu, pričom niektoré údaje sú aj naplnené.

- Ďalšie rozhodnutie bolo to, že tím č. 1 bude vytvoriť inteligentného klienta, a tím č. 2 bude pracovať na manažéra.

- Dohodli sme sa, že keď venjeme toľko úsilí na vytvorenie dátového modelu, aj klient aj manažér bude obsahovať tú istú databázu. Samozrejme menši zmeny môžu pripadať do úvahy, ale otázkou je, či tie zmeny sú potrebné. Andrejov názor bol to, že keď používame tie isté databázy môžeme využívať pomocou ID-čiek zlučovanie databáz. Táto funkcia by bola veľmi užiočná, keď vyšetrujúci lekár by dlho neposlal nič a potom by poslal svoju databázu, ktorá by obsahovala viac meraní.

- Ondrej Kollárik vyjadril svoju nesúhlas, povedal, že on nechce vidieť ako vyzerá databáza.

- Bolo ešte spomenutá skutočnosť,že z databázy nemôžeme mazať nič. Mária Biliková spomenula ešte, aby sme nezapomenuli si vyplniť dotazník k tímovému projektu, čo je podmienkou k tomu aby sme dostali zápočet.

- Zdeno Kubo prisľúbil, že do štvrtka pošle každému dátový model, ktorý vytvoril jeho tím. Dohodli sme sa, že 15. 2. 2001 (piatok) o 10:00 stretnú niektorí členovia tímu č. 1 a tímu č. 2 a dohodnú sa aký bude konečný dátový model. Budú to minimálne: Andrej Netri, Peter Mišun, Kubo Zdeno a Pavol Boďo. Je zrejmé, že aj iní členovia môžu zúčastniť na tomto stretnutí.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Peter Fašung bude rozmýšlať o tom, ako získame potrebné údaje od lekárov (napr.: povinné parametre, atď)

- Peter Mišun urobí funkčnú špecifikáciu

- Ondrej Kollárik urobí funkčnú špecifikáciu

- Andrej Netri  skompletizuje posudok k prototypu tímu č. 1. Vytvorí si našu internetovú stránku.

- Szabolcs Molnár spolupracuje s Petrom Fašungom . Spoločne vymyslia si metňodu na získanie potrebných údajov od lekárov. V letnom semestri bude aj pravidelne udržiavať našu www stránku.

- Všetci si musíme do stredu večer poslať naše pripomienky k prototypu tímu č. 1. Taktiež každí musí poslať svoje pripomienky k dátovému modelu ale to až do štvrtka.

## Zápis zo stretnutia č. 13

| Dátum: | 20. 2. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Dátový model |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Opis stretnutia

Na veľké poľutovanie musíme konštatovať, že kolega p. Mišun opustil náš tím a teda strácame cennú pomoc pri riešení úlohy, ktorú sme si stanovili.

Na začiatku stretnutia kolega Netri prezentoval dátový model, tak ako sme sa dohodli s tímom č. 1. Novému dátovému modelu, ktorý je teraz spoločný pre oba tímy sme však bohužiaľ museli vytknúť niekoľko nedostatkov. Bola to najmä nemožnosť zatriedovať požiadavky do skupín, ale aj nedostatočne komentované a nepopísané entity, ktoré zvyšovali neprehľadnosť dátového modelu. Diskutovali sme o možnosti spájania lokálnych databáz na viacerých pracoviskách, ale narazili sme na problém identifikovateľnosti jednotlivých lokálnych pracovísk. Dalej sme rozoberali problém možnosti poslania údajov z lokálnych pracovísk, ktoré nespadajú do žiadnej požiadavky. Tento problém sme sa rozhodli riešiť tak, že na samotnom začiatku práce s manažérom bude vytvorená veľká požiadavka, ktorá bude pokrývať všetky elementárne požiadavky a preto všetky takéto údaje budú posielané ako odpoveď na túto požiadavku.

Na záver stretnutia sme riešili problém rozlíšenia povinných a nepovinných parametrov pre jednotlivé elementárne požiadavky. Predbežne sme sa dohodli, že tieto informácie sa budú vkladať do databázy pri testovaní systému spolu s pánom Kučerom.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

Na to, aby sme mohli začať implementovať aplikáciu manažéra potrebujeme mať dostatočne prepracovanú jeho funkčnú špecifikáciu.

Vzhľadom na to, že náš tím sa rozhodol implementovať v rôznych implementačnýh prostrediach, potrebujeme prostriedky, ktoré sú schopné komunikovať medzi modulmi, ktoré nevznikli v tom istom prostredí.

Pridelené úlohy :

Kollárik, Netri : vytvorenie a otestovanie prostriedkov schopných pracovať v rôznych implementačných prostrediach za účelom nadviazania medzimodulovej komunikácie.

Fašung, Molnár: Funkčná špecifikácia manažéra, katalóg požiadaviek, scénare.

## Zápis zo stretnutia č. 14

| Dátum: | 27. 2. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Plán implementácie aplikácie Manažér |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Fašung a Molnár pripravili veľmi hrubú funkčnú špecifikáciu, ktorú bude treba zjemniť a dopracovať

- Kollárik a Netri pokračovali v pokusoch založiť aplikáciu na viacvrstvovej architektúre s využitím technológie COM.

Opis stretnutia

- V úvode stretnutia nás p. Smolárová upozornila na rôzne formálne nedostatky pri našej tímovej práci, týkajúce sa prezentácii na webe, zápisov zo stretnutí, plnenia termínov a pod.

- Definitívne sme sa dohodli na pridelených bodoch za druhý kontrolný bod. Členovia tímu získali zo 14 maximálne možných body takto: Fašung – 6 bodov, Kollárik – 13 bodov, Mišun – 10 bodov, Molnár – 10 bodov, Netri – 13 bodov.

- Hovorili sme o stave pokusov riešenia databázového rozhrania pomocou COM objektov. P. Smolárová vyjadrila svoje obavy, či takéto riešenie bude fungovať, no nakoniec sme sa dohodli, že keďže rozhranie je už dobre navrhnuté a prvý testovania schopný pototyp je už takmer hotový, dokončíme tento prototyp a otestujeme ho. Netri neskrýval optimizmus, že takéto riešenie bude zaručene fungovať. 

- Hovorili sme o potrebe navrhnúť používateľské rozhranie spolu so scenármi jeho použitia. V tejto súvislosti sme sa dohodli, že budeme používať zásadne anglický jazyk a to tak v používateľskom rozhraní, ako aj v zdrojových textoch aplikácie a v komentároch. Až po jasnom definovaní používateľského rozhrania môžeme pristúpiť k vypracovaniu používateľskej príručky a kontextovej nápovedy, takisto v anglickom jazyku.

- V neposlednom rade bude potrebné sa venovať návrhu formátu XML na prenos údajov medzi aplikáciou v centre a lokálnymi pracoviskami. Tím č. 1 má už istú predstavu o formáte XML, bolo by vhodné k ich predstavám pridať naše pripomienky.

- Do budúceho stretnutia by sme sa mali zamyslieť aj nad celkovou filozofiou zberu údajov a ich prezentáciou v používateľskom rozhraní.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Fašung, Kollárik: dopracovať scenáre použitia, vytvoriť návrh používateľského rozhrania

- Molnár: pouvažovať nad formátom XML navrhnutým tímom č. 1

- Netri: dopracovať prototyp databázového rozhrania, porozmýšľať nad integrovaním modulu na import/export XML do databázovej vrstvy

## Zápis zo stretnutia č. 15

| Dátum: | 6. 3. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Používateľské rozhranie aplikácie Manažér |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Fašung a Kollárik pripravili niekoľko používateľských rozhraní. Poslednú verziu predviedli aj p. Bielikovej.

- Molnár sa oboznámil xml štruktúrou a možnosťami, ktoré ponúka štandard xml.

- Netri dopracoval prototyp databázového rozhrania.

Opis stretnutia

- V úvode stretnutia Kollárik prezentoval vytvorené používateľské rozhranie p. Bielikovej, kto bola overená s kontrolou nášho tímu.

- Dikutovali sme o tom, že v jednej elementárnej požiadavke, hoci dátový model to dovolí, nie je potrebné, aby sme robili ohraničenie na pohlavie. Takýmto spôsobom by mohli vzniknúť dve podobné požiadavky, ktoré by mali rôzne iba ohraničenia (napr.: pohlavie, veková skupina).

- P. Bieliková povedala, aby sme predovšetkým sústredili na vytváranie požiadaviek. Ak budeme mať tento mechanizmus už implementované, môžeme to ukázať Dr. Kučerovi a on potom už vyskúša (prípadne okomentuje) ako náš systém pracuje.

- Otázne bolo, či môžu byť dva požiadavky naraz aktívne. Po krátkej diskusie sme dohodli tak, že môžu.

- Požiadavka môže byť:

- Vytvorená

- Aktívna

- Splnená

Diskutovali sme o tom, či môžeme editovať aktívnu požiadavku. Netri povedal, že pridať do aktívnej požiadavke môžeme údaje, zmazať však nemôžeme nič. P. Bieliková zaznamenala, že musíme si zvážiť aj to, že používateľ pri vytvorení požiadaviek si urobí chybu. Chyba ale je minimalizovaná stým, že používateľ musí všetko vybrať z preddefinovaných údajov, prípadne môžeme kontrolovať aj niektoré vzťahy, aby nevznikli nezmysli.

- P. Bieliková sa zaujímala o tom, akú predstavu máme o povinných parametroch. Netri vyslovil naše rozhodnutie, ktoré je také, že systém pri jednotlivých kombináciach sa naučí ktoré sú povinné parametre. Tie ale musí zadať Dr. Kučera, keď bude pracovať so systémom.

- P. Bieliková poznamenala, že ak aj náš tím bude využívať tú istú databázu ako tím č. 1, môžeme sa viac sústrediť aj na filtrovanie. Túto funkciu budú potrebovať aj členovia tímu č. 1. Keď to dobre naimplementujeme, potom už bude jedno, že aplikácia nad akými údajmi bude pracovať.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- všetci: pokračovať v príslušných úlohách.

## Zápis zo stretnutia č. 16

| Dátum: | 13. 3. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | softvérové štúdio, FEI STU Bratislava |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | stanovenie ďalších cieľov v implementácii |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Úlohy stanovené na minulom stretnutí neboli naplánované tak, aby sa splnili do dnešného stretnutia, preto je možné len konštatovať, že s ich plnením sa začalo.

Opis stretnutia

- M. Smolárová nás informovala o pripravovanom stretnutí s doktorom Kučerom, ktoré sa má uskutočniť 14. 3. 2001, ovšem má sa týkať najmä problémov súvisiacich s prácou tímu č. 1.

- A. Netri prezentoval návrh databázovej vrstvy našej aplikácie, oboznámil ostatných so stavom implementácie.

- S. Molnár referoval o pripravovanom formáte XML určenom na prenos údajov medzi centrálnou aplikáciou a aplikáciami v meracích pracoviskách.

- Neskoršie prichodivší O. Kollárik oboznámil ostatných o problémoch pri návrhu používateľského rozhrania. Takisto vzniesol svoje pripomienky k databázovému modelu údajov ako aj k navrhovanému objektovému modelu databázovej vrstvy. Zhodli sme sa, že niektoré pripomienky sú spôsobené len nepochopením, iné sú skutočne spôsobené vinou nepresného, alebo nedobrého návrhu, ale vzhľadom na pokročilý čas semestra by už nebolo vhodné vracať sa opäť do fázy návrhu.

- P. Fašung a S. Molnár pripravili základné scenáre práce s aplikáciou manažér.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Netri, Fašung: rozdeliť si prácu na databázovej vrstve a urýchlene sa pousilovať pripraviť aspoň z časti použiteľný prototyp

- Kollárik: dopracovať návrh používateľského rozhrania

- Kollárik: popracovať na prototype aplikácie manažér, ktorá by umožnila aspoň vytváranie elementárnych požiadaviek

- Molnár: spolu s Kollárikom pripraviť pripomienky k formátu XML a pomôcť pri návrhu používateľského rozhrania

## Zápis zo stretnutia č. 17

| Dátum: | 20. 3. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Hodnotenie výsledkov úloh zadaných na predhc. Stretnutí |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Vyhodnotenie plnenia úloh

Netri, Fašung : práce na databázovom rozhraní stále pokračujú.

Kollárik, Molnár : Vytvorili ďalšiu verziu front-endu manažéra

Opis stretnutia

Na začiatku stretnutia sme hodnotili prácu vykonanú počas uplynulého týždňa. Bohužiaľ sme museli skonštatovať, že práce nenapredujú tak rýchlo, ako by sme si predstavovali.

Z toho dôvodu nie je dokončený ani databázový interface. Kolega Kollárik mal dosť závažne výhrady voči existujúcej verzii tohto interfaceu, takže sme sa dohodli, že na tom treba ešte poriadne zapracovať. Kolega Kollárik nás taktiež oboznámil s novou verziou front-endu manažéra. Zameral sa hlavne na možnosť vytvorenia požiadavky, kde však musel konštatovať nepripravenosť databázového interfaceu na túto skutočnosť. Verzia, ktorú nám predstavil však nebola úplne podľa našich predstáv, tak sme sa dohodli, že skúsime vytváranie požiadaviek pomocou „wizarda“.

V druhej časti stretnutia sme mali možnosť diskutovať s tímom č. 1, ktorý bol za pánom Kučerom. Kolega Kubo s tímu č.1 nás informoval o nových skutočnostiach. Išlo hlavne o novovzniknuté požiadavky na možnosti zmien v názvoch techník a štruktúr ako aj väzbách medzi nimi. Rozoberali sme tento problém z viacerých hľadísk. Celá vec by priniesla do systému chaos. Jednotlivé lekárske pracoviská by si mohli pomenovaváť štruktúry a techniky tak, ako by chceli a výmena dát v XML dokumentoch by zlyhávala na identifikácii potrebných údajových celkov. Celú vec sme vyriešili tak, že k názvom štruktúr a techník budeme ponúkať na editovanie alternatívne názvy. Tieto však nebudú mať význam v identifikácii prvkov z hľadiska parsovania XML výmenných dokumentov. Za týmto účelom bude musieť byť pozmenený dátový model. Zmeny vo väzbách medzi štruktúrami a technikami sme zamietli. Taktiež nebude možné vytvárať nové štruktúry ani techniky.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

Vzhľadom na to, že ešte stále nemáme k dispozícií databázové rozhranie, je ho potrebné v čo najkratšom čase dokončiť.

Na parsovanie XML dokumentov je potrebné vytvoriť, alebo získať pomocné prostriedky.

Front-End manažéra by sa mal dostať do prijateľného stavu.

Pridelené úlohy :

Netri, Fašung : dopracovať databázové rozhranie

Kollárik : vytvoriť možnosť vytvárania požiadaviek za pomoci „wizarda“

Molnár: Získať a analyzovať vhodné prostriedky na prácu s XML dokumentami.

## Zápis zo stretnutia č. 18

| Dátum: | 27.3.2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Progres v práci s XML a nedostatky v ostatných oblastiach. |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

Netri, Fašung: DB rozhranie ešte nie je hotové, práce pokračujú;

Kollárik: Prezentoval aktuálny stav používateľského rozhrania;

Molnár: Naštudoval si potrebné informácie o spracovávaní XML dokumentov a oboznámil tím s výsledkami vyhľadávania vhodného parsera.

Opis stretnutia

Kolega Molnár spolu s Fašungom oboznámili tím s vlastnosťami nájdeného prostriedku na spracovávanie XML dokumentov - ide o jednoduchý, nevalidujúci parser, ktorý nevytvára ako výsledok načítania XML dokumentu objektový strom, ale pri prechode cez dokument vyvoláva pri spracovaní jednotlivých elementov udalosti. Bolo poznamenané, že uvedený prístup je síce pomerne primitívny, umožňuje však väčšiu volnosť pri implementácii (netreba brať ohľad na reprezantáciu dokumentu preferovanú parserom). Uvedený prostriedok je schopný podobným spôsobom XML dokumenty aj vytvárať.

Zdá sa, že načítavanie XML, bude menší problém, ako zápis. Načítavanie by malo fungovať už na budúci týždeň, pracovať sa bude aj na zápise. Integrácia so zvyškom systému sa pre nepripravenosť ostatného kódu tento týždeň realizovať zrejme nebude.

Pokiaľ ide o integráciu funkcii zápisu a načítavania požiadaviek, bolo rozhodnuté, že toto sa nebude robiť priamo do front-endu aplikácie, ale bude realizované buď samostatnou knižnicou (DLL), alebo sa to bude integrovať do existujúceho DB rozhrania - ako ďalšie metódy objektu/triedy Databáza. Kedže oba prístupy majú svoje výhody, voľba vhodnejšieho nie je ľahká. Definitívne rozhodnutie spravíme neskôr.

Boli konštatované pretrvávajúce problémy s funkčnosťou DB rozhrania. Nedostatkom je tiež chýbajúca technická dokumentácia k DB rozhraniu. Uvedené problémy spôsobujú významné komplikácie v realizácii ostatných častí projektu. Andrej prisľúbil zjednanie nápravy.

Práca na používateľsokm rozhraní sa v podstate obmedzila na prípravu komponent a formulárov, ktoré budú použiteľné po dokončení DB rozhrania. Inak sa v tejto oblasti zaznamenáva stagnácia spôsobená vyššie konštatovanými problémami.

Medzi ďalšie úlohy vyplývajúce zo stretnutia patrí porovnanie štandardu (User5) s terminológiou a parametrami techník používanými doktorom Kučerom. Výstupom by malo byť rozhodnutie o používaní dvojitých názvov pre označenie štruktúr, parametrov... ako aj databáza doplnená o Kučerom požadované parametre.

Nakoľko ide o časť významnú aj z hľadiska druhého tímu, bolo rozhodnuté o čo najskoršom dokončení zápisu vytvorených požiadaviek do XML. K tomuto je potrebné dopracovať DB rozhranie tak, aby poskytovalo nutnú funkčnosť, následne dokončiť editor a kód pre vlastný export. Odhadujeme, že túto úlohu by sme mohli splniť do dvoch týždňov.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Fašung, Molnár: Do budúceho týždňa uribyť čítanie XML suborov;

- Kollárik: Doplniť rozhranie, aby bolo možné vytvárať požiadavky;

- Molnár: Porovnat kučerovo XLS s User5 a naplniť databázu podľa výsledkov;

- Netri: Doplniť databázovú vrstvu, aby fungovalo vytváranie požiadaviek.

## Zápis zo stretnutia č. 19

| Dátum: | 3. 4. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Hodnotenie výsledkov úloh zadaných na predch. stretnutí |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Molnár prezentoval výsledky, ktoré získal po porovnaní súborov: Normatíve data.xls a User5.doc. Vysvetlil, že dáta, ktoré sú v Kučerovom súbore sa nedajú jednoznačne namapovať na User5. Náš tím sa rozhodol, že manager zatiaľ bude pracovať na základe User5.

- Fašung prezentoval ako robil zápis do formátu XML. Zatiaľ funguje iba zápis, ale momentálne zapíše do XML celú databázu. Čítanie bude asi do budúceho týždňa.

- Netri a Kollárik prezentovali náš súčasný produkt, ktorý ešte nedokáže zostrojiť požiadavky.

Opis stretnutia

- Doc. Smolárová oboznámila nás, že prezentácia tímového projektu bude pozostávať z dvoch častí: formálna a neformálna. Všetky informácie sú na WEB-e.

- Niekoľko minút bol naším hosťom Vladimír Trgo z tímu č. 1. Diskutovali sme sním o tom, či bude im vadiť ak v XML zápise namiesto skráteného zápisu budeme používať prázdne tagy. On povedal, že im to nebude vadiť, je to identický zápis. XML štruktúra je navrhnutá tak, aby podporovala skrátený zápis, ale musí to fungovať obidvami spôsobmi. Ak nebude fungovať, chyba je v parser-e.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Andrej Neti zdokumentuje databázovú vrstvu (DB layer).

- Szabolcs Molnár si vytvorí kostru dokumentácie

- Ondrej Kollárik pokračuje prácu na manažéra (zostrojenie požiadaviek)

- Peter Fašung pokračuje prácu s XML parserom (čítanie a zápis

## Zápis zo stretnutia č. 20

| Dátum: | 10. 4. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | komunikácia aplikácie Manažér s lokálnym pracoviskom |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Netri pracoval na DB Layer, ktorá stále obsahuje nejaké drobné (ale nepríjemné) chyby, ktoré znemožňujú jej plnohodnotné využitie.

- Kollárik je závislý na dokončení DB Layer, ale napriek tomu pracuje na aplikácii Manažér aj z pohľadu celkovej filozofie práce s aplikáciou.

- Fašung sa snaží preklenúť problémy pri práci s XML parserom, ale najmä pri práci s DB Layer, ktorá zatiaľ stále bohužiaľ nie je dostatočne zdokumentovaná.

- Molnár pripravil prehľad a kostry dokumentov, ktoré bude nutné vytvoriť ešte tento semester.

Opis stretnutia

- Keďže Netri sa popri zaznamenávaní priebehu stretnutia zúrivo snažil opraviť zopár chýb v DB Layer, začali sme stretnutie prehľadom stavu komunikácie aplikácie Manažér s lokálnymi pracoviskami pomocou XML. Boli prebrané tieto problémy:

  - prenášanie obrázkov pomocou XML – k jednoznačnému riešeniu sme nedospeli, Kollárik dostal za úlohu toto rozhodnúť neskôr

  - ukladanie obrázkov do databázy – na „koberec“ sme si zavolali aj tvorcu spoločnej databázy z tímu 1 – kolegu Kuba a oznámili sme mu, že v databáze MDB je možné uložiť obrázky len do stĺpca typu OLE Object

  - v súvislosti s potrebou kvalitného prenosu vzniesol Kollárik návrh, že bude nutný zásah do štruktúry niektorých tabuliek databázy

- M. Smolárová sa nás pýtala, či nepociťujeme potrebu stretnúť sa s doktorom Kučerom. Zhodli sme sa na tom, že takúto potrebu vonkoncom nepociťujeme, lebo tušíme, že by to mohlo mať neblahý vplyv na aj tak už niekoľko krát zmenenú špecifikáciu projektu.

- Načrtli sme problém nemožnosti dostatočne testovať vytváraný produkt najmä z časových dôvodov. Tým vzniká problém, že vytvorený produkt, byť funkčný, môže byť nestabilný.

- Vzhľadom na nejednoznačnosť terminológií (Normatíve data.xls vs. User5.doc) sme koketovali s myšlienkou povoliť používateľovi aplikácie Manažér editovať aj statické údaje v databáze. V zásade by to problém nebol, ale treba zabezpečiť konzistenciu údajov medzi centrálnou databázou a databázami v lokálnych pracoviskách, čo už predstavuje značný problém.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Molnár: upresniť kostru dokumentácie a navrhnúť aj ľudí zodpovedných za jednotlivé body dokumentácie.

- Netri: zdokumentovať DB Layer, opraviť DB Layer.

- Fašung: pracovať na exporte a importe údajov do a z XML.

- Kollárik: pracovať na aplikácii Manažér a to aj z pohľadu celkovej filozofie aplikácie a práce s ňou.

Poznámky

Nuž, bolo by treba poznamenať, že .... hm ... ale, radšej nič ... 

## Zápis zo stretnutia č. 21

| Dátum: | 17.4.2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Úpravy DM a DTD, návrh hlavnej obrazovky. |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Andrej vyhotovil prvú, datový model plne pokrývajúcu, verziu BDLayer.

- Ondrej prezentoval pokroky s použivateľským rozhraním aplikácie.

- Kolega Molnár pripravil návrh kostry dokumentácie aj s priradením členov tímu zodpovedných za jednotlivé časti.

Opis stretnutia

V úvode nás Ing. Smolárová informovala o ospravedlnení Petra z neúčasti na tomto stretnutí.

Andrej vyhotovil kompletnú DBLayer. Vzhľadom na nepochopenie niektorých aspektov databázového rozhrania ostatnými členmi tímu sa podujal vypracovať technickú dokumntáciu k DBLayer.

Ondrej prezentoval poslednú verziu editora požiadaviek. Ako sa však pri konfrontácii s členmi prvého tímu zistilo, nezohľadnil použitie atribútu required pre conditions, taktiež absentovala možnosť zadávania viacnásobných hodnôt pre constraints. Toto bolo zrejme spôsobené nepochopením (tradične neokomentovaného) datového modelu.

Andrej naväzujúc na niektoré listy od Petra spomenul niektoré drobné nedostatky v DM, ktoré sme hneď konzultovali s prvým tímom. Členovia 1. tímu prisľúbili zjednanie nápravy, resp. niektoré menované nedostatky už boli medzi časom odstránené. Šlo o tieto poznámky: Niektoré atribúty, ako napr. examination::exported, by mali byť "not requred", používanie údajového typu memo pre uchovávanie poznámok (notes v tabulkách request, parameter, examination, method), zmena typu method::picture na OLE Object a používanie čistého textu pre uchovávanie methd::notes. Ďalej sme žiadali o doplnenie id k entitám v DTD, niektoré entity majú síce atribút code, ktorý má slúžiť na identifikáciu objektu v XML, nie však všetky.

Ďalej sme sa zaoberali návrhom hlavnej obrazovky aplikácie. Podobne ako v našom staršom prototype by mala umožňovať prepínanie medzi rôznymi pohľadmi; identifikovali sme tieto: Prehľad (súhrnné informácie o stave zberu normatívnych dát), Požiadavky (prehliadanie, vytváranie a editovanie požiadaviek) a Testy (zoznam prijatých odpovedí a ich prezeranie).

Pokiaľ ide o export domnievame sa, že najjednoduchším a najvšeobecnejším postupom bude nechať používateľa povyberať, ktoré požiadavky chce exportovať.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Netri: Technická dokumentácia k DBLayer.

- Kollárik: Zapracovanie vyššie uvedených návrhov do používateľského rozhrania.

- Molnár: Vyskúšať vytváranie kučerovych requestov v existujúcom editore.

- Fašung: Práca na exporte v XML (pokračovanie).

## Zápis zo stretnutia s členmi prvého tímu

| Dátum: | 23.4.2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Členovia 1. tímu: | Ďurdina Michal, Kubo Zdeno, Trgo Vladimír |
| Členovia 2. tímu: | Ondrej Kollárik |
| Téma stretnutia: | Zohľadnenie najnovších zmien v špecifikácii v DM. |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Opis stretnutia

Členovia prvého tímu sa minulý týždeň dopustili zásadnej chyby - šli pozrieť nášho zákazníka, ktorý, ako to už býva zvykom, opäť zmenil špecifikáciu.

MUDr. Kučera požadoval doplnenie viacerých stĺpcov zodpovedajúcim rôznym segmentom v rámci jedného testu/requestu, tak aby vytvorené requesty vyzerali podobne, ako pripravené formuláre, ktoré nám bol (pred nedávnom) dal k dispozícii v podobe xls súborov.

Cieľom tohoto dokumentu nie je zaoberať sa genézou, akou sme sa k navrhovanému riešeniu dopracovali, skôr len zrhrnúť potrebné, z nášho hľadiska relevantné, zmeny:

- Entita request sa rozdelila na dve entity: elem_request (predstavuje jeden stĺpec, podobne, ako na starý request sa naň viažu metodiky, štruktúry a parametre) a request (obsahuje viacero elem_request-ov + techniku, odkaz na skupinu, do kt. patrí a ďaľšie atribúty, ako name, priority, created a pod.)

- Podobne, ako rquest, aj test teraz zodpovedá množine stĺpcov. Tieto však už nemusia byť explicitne menované (sú definované v requeste). Do entity parameter_value však musel pribudnúť odkaz na stĺpec (elem_request).

- Jeden zo stĺpcov bude definovaný vždy (nazvyme ho implicitný) a bude obsahovať metodiky, obmedzenia a pod. vzťahujúce sa k celému requestu.

Ďalej boli dohodnuté niektoré ďalšie úpravy:

- Entita request_group dostala nový atribút state (E - editing, A - active, I - inactive).

- Aj entita request dostala state (E - editing, A - active, I - inactive, L - local (vytvorený v lokálnom pracovisku)).

- Boli zmenené asociácie condition_value a parameter_value: teraz nie sú vo vzťahu s request, resp. elem_request a parameter, ale s request_parameter. Toto nemá vplyv na konštrukciu dopytov. Úlohou tejto zmeny je vylúčiť situácie, keď mohla napr. existovať condition_value bez zodpovedajúceho request_parametra.

Snažili sme sa čo možno najmenej zasiahnuť do existujúceho DM. Okrem funkčnosti riešenia, sme však prihliadali aj na jeho logickú správnosť, čo v niektorých prípadoch viedlo k trochu radikálnejším zmenám (pôvodne sa napr. neuvažovalo o rozdelení entity request).

## Zápis zo stretnutia č. 23

| Dátum: | 24. 4. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Analýza zmeneného DM |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Molnár : Skúšanie „kučerovských“ requestov sa nestretlo s priaznivým ohlasom s Manažérom

- Netri : Práce na technickej dokumentácii stále pokračujú

- Kollárik:  Zmeny v DB zapracované do manažéra

- Fašung : prechod na objektový model, príprava na spojenie s DBLayer, zapracovanie zmien v DBLayer

Opis stretnutia

Stretnutie sa uberalo smerom opisovania zmien, ktoré sa musia, resp. boli vykonané nad DM v súvislosti s návštevou tímu č. 1 s pánom Kučerom.

Dohadovali sme sa spolu s kolegom Zdenom Kubom, či má byť DB popísaná prostredníctvom SQL, alebo MS Access. Zmeny v DB si žiadajú zmeniť aj časti programu, ktoré sú na ňu naviazané. Zmeny sa týkajú hlavne DBLayer, ale aj Manažéra a XML pretože sú naň naviazané.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Zmeniť databázu na základe zmeneného dátového modelu

- Zapracovať všetky potrebné zmeny vyplývajúce zo zmeny DM

- dokončiť DBLayer, dopísať technickú dokumentáciu

- spojiť DBLayer s XML Export/Import

- Front-End manažéra by sa mal dostať do prijateľného stavu.

Pridelené úlohy :

#### Netri: zapracovať zmeny DM do DBLayer, pracovať na technickej dokumentácii

#### Netri, Fašung : spojit DBLayer s XML Export/Import

- Fašung :  zapracovať zmeny v DBLayer do XML Export/Import, dokončiť export

- Kollárik: zmeniť databázu na základe zmeneného DM, dokončiť zadávanie požiadaviek v Manažéri

- Molnár : začať písať dokumentáciu

## Zápis zo stretnutia č. 24

| Dátum: | 2. 5. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: |  |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Kollárik prezentoval náš produkt, ktorý je už „takmer hotový“.

- Molnár začal písať používateľskú príručku. Príručka ešte nie je hotová. Treba to spraviť čím skôr, aby Netri ešte vedel to preložiť do angličtiny.

- Netri uviedol zmeny, ktoré boli vykonané v databázovej vrstve.

- Fašung pracoval na exporte a na importe. Export je už hotový, ale import nefunguje celkom dobre. Preto databázová vrstva a export/inport XML súbora ešte nie sú spojené

Opis stretnutia

- Na začiatku stretnutia doc. Smolárová oboznámila nás organizačnými vecami. Dokumentáciu a aj produkt treba odovzdať štvrtok 10. 5. 2001 o 13:00. Odovzdanie bude prebiehať v softvérovom štúdiu. Do 11. 6. 2001 treba napísať posudok na produkt konkurenčného tímu. Vtedy bude prebiehať aj formálna prezentácia tímového projektu. Na túto prezentáciu treba priniesť notebook, aby sme mohli predviesť aj produkt. Predtým bude ale neformálna prezentácia, ktorá sa uskutoční 10. 5. 2001 o 17:00 v softvérovom štúdiu.

- Netri vyslovil, že hlavnou prioritou je, aby sme dokončili export a import. Iba takýmto spôsobom môžeme otestovať, ako spolupracuje náš produkt so softvérovým produktom, čo vytvárali naši kolegovia z tímu č. 1.

- Ďalej sme diskutovali o tom, včom je rozdiel medzi parametrami a medzi ohraničeniami. Parametre sú tie hodnoty, čo namerajú lekári na lokálnych pracoviskách. Ohraničenia sú zadané v požiadavke a vyjadrujú, čo musí byť splnené pri meraní.

- Kollárik uviedol, ako náš produkt funguje. Molnár pokúsil vytvoriť Kučerové požiadavky, ale vzhľadom na to, že nie je úplná zhoda medz USER5 a medzi tými požiadavkami, toto sa nepodarilo. Kollárik povedal, že produkt bude obsahovať aj editor, pomocou ktorého dokážeme doplniť do databázy aj ďalšie názvy, parametre, atď.

- Doc. Smolárová uviedla, že ona pri zostrojení požiadaviek by nechcela vidieť názov danej elementárnej požiadavky. Kollárik na to odpovedal tak, že v dátovom modely tento atribút je povinný, takže musíme to používať.

- Ďalej sme diskutovali o tom, že export bude prebiehať na úrovni grupy, budeme exportovať vybrané grupy, ktoré obsahujú elementárne požiadavky. Pri grupe existuje typ, ktorý môže nadobudnúť hodnotu Actve alebo Inactive. Táto hodnota iba signalizuje, či na lokálnom pracovisku lekári majú vidieť danú grupu alebo nie.

Pridelené úlohy :

Netri, Fašung: spojit DBLayer s XML Export/Import

Fašung: dokončiť import, aby sme to mohli spojiť s databázovou vrstvou

Kollárik: dokončiť náš produkt

Molnár: dokončiť používateľskú príručku a poslať to Andrejovi, aby on potom mohol z toho vytvoriť anglický help.

Netri: spojiť dokumentáciu a nápáliť CD.

všetci: pracovať na dokumentácie

# Zoznam úloh – letný semester

| Týždeň | Meno | Úloha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fašung, Molnár | porozmýšlať o tom, ako získať potrebné údaje od lekárov (napr.: povinné parametre, atď) |
|  | Kollárik, Mišun | vypracovať funkčnú špecifikáciu |
|  | Netri | skompletizovať posudok k prototypu tímu č. 1 a prepracovať našu internetovú stránku |
|  | všetci | do stredy večera poslať pripomienky k prototypu tímu č. 1 do štvrtka večera poslať pripomienky k dátovému modelu |
| 2. | Fašung, Molnár | vypracovať funkčnú špecifikáciu |
|  | Kollárik, Netri | vyskúšať si konektivitu medzi Visual C++ a medzi Delphi |
| 3. | Fašung, Kollárik | návrh používateľského rozhrania |
|  | Netri | implementovať najnižšiu úroveň |
|  | Molnár | analyzovať XML štruktúru |
| 4. | Fašung, Kollárik | návrh používateľského rozhrania (pokračovanie) |
|  | Netri | implementovať najnižšiu úroveň (pokračovanie) |
|  | Molnár | analyzovať XML štruktúru (pokračovanie) |
| 5. | Netri, Fašung | rozdeliť si prácu na databázovej vrstve a urýchlene sa pousilovať pripraviť aspoň z časti použiteľný prototyp |
|  | Kollárik | dopracovať návrh používateľského rozhrania |
|  | Kollárik | popracovať na prototype aplikácie manažér, ktorá by umožnila aspoň vytváranie elementárnych požiadaviek |
|  | Molnár, Kollárik | pripraviť pripomienky k formátu XML a pomôcť pri návrhu používateľského rozhrania |
| 6. | Netri, Fašung | dopracovať databázové rozhranie |
|  | Kollárik | vytvoriť možnosť vytvárania požiadaviek za pomoci „wizarda“ |
|  | Molnár | Získať a analyzovať vhodné prostriedky na prácu s XML dokumentami |
| 7. | Fašung, Molnár | do budúceho týždňa urobiť čítanie XML súborov |
|  | Kollárik | doplniť rozhranie, aby bolo možné vytvárať požiadavky |
|  | Molnár | porovnať Kučerov súbor s User5 a naplniť databázu podľa výsledkov |
|  | Netri | doplniť databázovú vrstvu, aby fungovalo vytváranie požiadaviek |
| 8. | Netri | zdokumentovať DB-Layer |
|  | Molnár | vytvoriť kostru dokumentácie |
|  | Kollárik | pokračovať prácu (vytvorenie požiadaviek) |
|  | Fašung | pokračovať prácu (práca s XML parserom - čítanie a zápis) |
| 9. | Molnár | upresniť kostru dokumentácie a navrhnúť aj ľudí zodpovedných za jednotlivé body dokumentácie |
|  | Netri | zdokumentovať DB Layer, opraviť DB Layer |
|  | Fašung | pracovať na exporte a importe údajov do a z XML |
|  | Kollárik | pracovať na aplikácii Manažér a to aj z pohľadu celkovej filozofie aplikácie a práce s ňou |
| 10. | Molnár | vyskúšať vytváranie kučerových requestov v existujúcom editore |
|  | Netri | technická dokumentácia k DBLayer |
|  | Kollárik | zapracovanie vyššie uvedených návrhov do používateľského rozhrania |
|  | Fašung | práca na exporte v XML (pokračovanie) |
| 11. | Molnár | začať písať dokumentáciu |
|  | Netri | zapracovať zmeny DM do DBLayer, pracovať na technickej dokumentácii |
|  | Netri, Fašung | spojit DBLayer s XML Export/Import |
|  | Kollárik | zmeniť databázu na základe zmeneného DM, dokončiť zadávanie požiadaviek v Manažéri |
|  | Fašung | zapracovať zmeny v DBLayer do XML Export/Import, dokončiť export |
| 12. | Molnár | dokončiť používateľskú príručku a poslať to Andrejovi, aby on potom mohol z toho vytvoriť anglický help |
|  | Netri | spojiť dokumentáciu a nápáliť CD |
|  | Netri, Fašung | spojiť DBLayer s XML Export/Import (2. pokus) |
|  | Kollárik | dokončiť náš produkt |
|  | Fašung | dokončiť import, aby sme to mohli spojiť s databázovou vrstvou |
|  | všetci | pracovať na dokumentácii |

# Posudky – letný semester

## Posudok k produktu tímu č. 1

Tento posudok si kladie za cieľ posúdiť funkčnú a formálnu úroveň dokumentácie a produktu vypracovaných tímom č. 1 a odovzdaných v záverečnom týždni letného semestra školského roku 2000/2001. V odovzdanej dokumentácii a produkte sa snažíme vyzdvihnúť ich klady a poukázať na možné problémy, ktoré by mohli nastať pri používaní výsledného produktu, resp. pri štúdiu dokumentácie.

###### Dokumentácia

Celá dokumentácia k tímovému projektu je spracovaná štandardným spôsobom – rozdelená na časť Riadenie a časť Výsledok. Dokumentácia je prehľadná, dobre čitateľná, vhodne doplnená ilustračnými obrázkami, grafmi a prílohami. Osobitne musíme vyzdvihnúť kvalitu spracovania zápisov zo stretnutí, ktoré sú často doplnené prílohami (napríklad aj priebeh komunikácie členov tímu pomocou elektronickej pošty).

Flexibilné číslovanie jednotlivých častí (dokonca aj podčastí) umožňuje pohodlné prikladanie ďalších strán dokumentácie, avšak má jednu zásadnú nevýhodu: prikladané strany nie sú číslované a neobsahujú ani záhlavie, čo má za následok stratu orientácie v dokumentácii (najmä časť Riadenie). Chýbajúce záhlavie na každej strane a číslo strany je naviac nepríjemné najmä v súvislosti s rozoberateľnou väzbou, v akej sa dokumentácia odovzdáva.

Z formálnych nedostatkov by sme ešte radi upozornili na to, že niektoré vložené grafy (relačný dátový model, grafy v prílohe k implementácii) sú trochu nečitateľné (malé písmenká). Okrem toho chýbajú odkazy na existujúce prílohy priamo z dokumentácie a tak napr. čitateľ študujúci relačný model v kapitole 7.1.2. môže mať pocit, že zobrazené dátové entity nie sú nikde v dokumentácii popísané.

Trochu nás sklamala až príliš stručná kapitola popisujúca vývoj aplikácie Asterix, myslíme si, že táto fáza riešenia by si zaslúžila podrobnejší opis, aspoň taký, ako popis vývoja aplikácie H.A.D.I.C.A. Zrejme s týmto súvisí aj nedostatočné vysvetlenie voľby implementačného prostredia (JBuilder) – podľa nášho názoru je platforma Java pre tento typ aplikácie úplne nevhodná a dokumentácia nás nepresvedčila o opaku.

###### Elektronické médium

Elektronické médium (CD), ktoré je súčasťou posudzovanej dokumentácie obsahuje okrem aplikácií vytvorených v oboch semestroch, ich zdrojových kódov a dokumentácie aj obsah internetových stránok tímu, všetky zákazníkom poskytnuté podklady, produkty vytvorené našimi minuloročnými predchodcami a programy - vrátane vývojového prostredia, ktoré pri práci na projekte používali. Orientáciu v tomto obrovskom množstve údajov (3800 súborov, spolu 250MB) výrazne uľahčuje kvalitne spracovaný systém hypertextových dokumentov. Okrem vlastných prehľadov adresárov tu nájdeme aj podrobné pokyny pre inštaláciu vytvorených produktov.

Drobnou chybičkou je, že na médiu sa na mnohých miestach, medzi iným aj v sprievodcovi inštaláciou, uvádza chybné číslo verzie aplikácie Asterix (1.0 namiesto 0.75).

###### Vytvorené aplikácie

Pre zabezpečenie dvoch základných úloh lokálneho pracoviska existujú dva samostatné programy:

- Asterix - klientská aplikácia pre zber normatívnych údajov,

- H.A.D.I.C.A - modul pre MS Word, ktorý nadväzuje na existujúci mechanizmus generovania výstupov z prístroja Nicolet Viking, pričom umožňuje prenos nameraných údajov do programu Asterix.

Z dôvodov obmedzených možností testovania modulu H.A.D.I.C.A sme sa sústredili na program Asterix, ktorý predstavuje (čo do funkčnosti, komplexnosti atď.) ťažisko vytvoreného systému.

###### Asterix

Ako už bolo naznačené, tento program sa používa v lokálnom pracovisku na vlastný zber normatívnych údajov. Medzi jeho úlohy patrí umožnenie zadávania a prezerania testov, uchovávanie požiadaviek na vykonanie testov a vlastných testov, komunikácia s centrálnym pracoviskom, komunikácia s meracím prístrojom...

Inštalácia programu prebehla bez problémov. Neskúseného používateľa by mohol vystrašiť postup inštalácie, ktorý pozostával z 11 krokov. Problémom je, že popísaný postup zaregistrovania ODBC zdroja platí v prostredí MS Windows 95, kým vo Windows 2000 už nie. Preto by bolo možno vhodné vytvoriť jednoduchý program, ktorý by proces inštalácie automatizoval, prípadne použiť niektorý štandardný nástroj, ako napr. InstallShield.

Na spúšťanie programu sa používa dávkový súbor (asterix.bat). Toto riešenie by bolo v zásade v poriadku. Nedostatkom je používanie relatívnej cesty (program nefunguje, ak je pracovný adresár iný ako adresár obsahujúci inštaláciu). Iným, trochu závažnejším nedostatkom je nepoužitie príkazu "start" pri spúšťaní interpretra javy.

Používateľské rozhranie aplikácie pôsobí na prvý pohľad úhľadne. Žiaľ, jeho ovládanie nemôžeme, aspoň na základe našej krátkej skúsenosti, označiť za celkom intuitívne.

Nepochopili sme význam tlačidiel Open file a Close file v nástrojovej lište. Zdá sa, že sa po ich stlačení nič nedialo. Ich funkcia nie je popísaná v používateľskej príručke. Taktiež nám nie je známy význam poľa Messages from project coordinator. Podľa príručky by malo obsahovať informácie z centra získané pri poslednom importe požiadaviek. Vzhľadom na naše znalosti štruktúry súborov s požiadavkami a dátového modelu nevieme kde by sa takáto informácia mohla prenášať, či uchovávať. Poznámka o reklamných predmetoch fy. Garrone sa nám tiež nezdá byť celkom vhodná.

Strom požadovaných vyšetrení umožňuje získať prehľad o existujúcich požiadavkách. Ako sa zdá, strom údaje iba zobrazuje a nereaguje na klikanie na prvky ani na iné podobné akcie. Toto je škoda, lebo o zobrazovaných entitách (hlavne o technikách) možno zobraziť množstvo zaujímavých údajov, ktoré hoci sú aplikácií známe, nie je možné nijakým spôsobom prezerať.

Špecifickú skupinu zistených nedostatkov tvoria odchýlky od dátového modelu. Nakoľko tieto chyby znehodnocujú celý systém (vrátane manažérskej aplikácie), považujeme ich za dosť závažné. Kým aplikácia pracujúca v centre bola navrhnutá tak aby umožňovala editovať (takmer) všetko, čo dokáže databáza reprezentovať, tvorcovia klientskej aplikácie sa zjavne rozhodli niektoré prvky dátového modelu ignorovať. Konkrétnymi príkladmi sú:

- Nezobrazujú sa poznámky ku skupinám požiadaviek, k požiadavkám, ani k parametrom.

- Ak má podmienka viacero hodnôt, bude zobrazená len prvá.

- Ak má jeden stĺpec požiadavky zadaných viacero metodík, bude zobrazená len prvá.

Aplikáciu ako celok hodnotíme ako dobrú, oceňujeme kvalitne spracovanú kontextovo závislú nápovedu. Vytvorený produkt poskytuje všetky základné funkcie, ktoré sa od neho očakávali. Domnievame sa, že po dokončení sa táto aplikácia stane cennou pomôckou v procese zberu normatívnych EMG dát.

Na záver však musíme bohužiaľ konštatovať, že voľbu platformy Java pokladáme za veľmi nešťastnú, pretože prináša mnoho problémov – problematická inštalácia, neštandardné, občas až trochu problematické ovládanie aplikácie, ignorovanie systémových farieb a iných parametrov a v neposlednom rade omnoho vyššie nároky na hardvérové vybavenie v porovnaní s natívnymi aplikáciami ako aj nepríjemné predĺženie odozvy (a výrazný nárast pamäťových nárokov aplikácie) po dlhšej práci s aplikáciou.

###### Záverečné zhodnotenie

Myslíme si, že tím 1 odviedol počas uplynulých dvoch semestrov veľmi kvalitnú prácu. Drobné nedostatky, ktoré sme spomenuli, nijako neznehodnocujú dobre premyslenú koncepciu riešenia celého projektu. Veľkým prínosom je určite aj modul H.A.D.I.C.A., ktorý uľahčí a hlavne zrýchli jednotlivé EMG vyšetrenia ako aj samotný zber normatívnych dát.

Veríme, že vytvorený produkt poslúži svojmu účelu a v spojení s produktom nášho tímu je už teraz schopný zabezpečiť zber normatívnych údajov. To však samozrejme neznamená, že by tu nebol priestor na ďalší vývoj a vylepšenia týchto produktov, čo už pravdepodobne bude úlohou našich nasledovníkov v budúcom školskom roku.

## Posudok na náš produkt od tímu č. 1

Predkladaný posudok opisuje naše postrehy získané pri študovaní dokumentácie tímu č.2 v predmete Tímový projekt a pri samotnej práci s vytvoreným produktom NDM – Normative Data Manager. Náš posudok vychádza aj z prezentácie produktu, na ktorej sme sa zúčastnili.

V tomto posudku sa zameriame najmä na posúdenie formálnej a obsahovej stránky daného dokumentu a výsledného produktu. Nebudeme zachádzať do podrobností, skôr sa zameriame na vyzdvihnutie dobrých nápadov a skritizovanie vážnejších nedostatkov.

Formálna a obsahová stránka posudzovanej dokumentácie

Hlavným významom tejto časti posudku je odhaliť nedostatky alebo rozpory vo formálnej a obsahovej stránke dokumentácie tímu č.2.

Riadenie projektu

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré sa týkajú organizačnej stránky projektu. Štruktúra dokumentácie nebola navrhnutá tak, aby sa jednotlivé časti dali jednoducho rozširovať. Preto sú oddelené zápisy zo stretnutí a zoznamy úloh podľa semestrov. Jednotlivé časti sú oddelené pomocu farebnej stránky, ktorá prispieva k lepšej orientácii v dokumentácii. V tejto časti sú uvedené aj posudky na dokumentáciu a na prototyp. Avšak posudky, ktoré vytvoril náš tím (tím č.1) sú preformátované, aby neporušili štruktúru a číslovanie dokumentácie. Doporučili by sme dať „originálne“ posudky do prílohy a tak by autori dokumentácie nemuseli preformátovať posudky od tímu č.1.

Plány projektu sú usporiadané v tabuľkách, čo výrazne zvyšuje ich prehľadnosť. Okrem hrubého plánu bolo vhodné uviesť aj zjemnený plán projektu. Zápisy zo stretnutí sú spracované na dostatočnej úrovni, obsahujú všetky potrebné časti – zoznam prítomných, vyhodnotenie plnenia úloh, opis stretnutia a úlohy na ďalší týždeň. V zápisoch chýbajú prílohy – napr. zjemnený plán, priebežné dokumenty, kostra výslednej dokumentácie, ktoré môžu pomôcť pri riadení projektu. Síce v zápise č. 20 (strana A-62) je uvedený nadpis „Poznámka“, avšak nevieme, ako interpretovať obsah odstavca („Nuž, bolo by treba poznamenať, že .... hm ... ale, radšej nič ... “). V predchádzajúcom posudku sme upozornili  na nevhodné používanie nespisovných výrazov – členovia tímu č. 2 poslúchli našu radu a v zápisoch, ktoré vytvorili v letnom semestri, už nepoužívali slangové výrazy.

Nemôžeme súhlasiť s nasledujúcim názorom (strana A-65): „Členovia prvého tímu sa minulý týždeň dopustili zásadnej chyby - šli pozrieť nášho zákazníka, ktorý, ako to už býva zvykom, opäť zmenil špecifikáciu.” Je nepochybne pravda, že následkom stretnutia bola nutnosť zmeniť dátový model a teda aj aplikácie, ale výsledné produkty viacej zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Možnosť stretnutia so zákazníkom bola ponúknutá aj tímu č. 2, avšak ten  „necítil” potrebu využiť túto možnosť. Pritom stále existovalo veľa problémov, ktoré mal vyriešiť práve tím č. 2 – napr. nejednoznačnosť terminológií (terminológia MUDr. Kučeru a terminológia používaná v dokumente USER5).

Výsledok projektu

V tejto časti sa nachádza samotná dokumentácia produktu, ktorého vytvorenie je hlavným cieľom projektu. Autori zdokumentovali všetky fázy vývoja – analýza, návrh, implementácia, testovanie. V tejto časti dokumentu je uvedená aj používateľská príručka produktu. Dokumentácia k produktu je spracovaná na dobrej úrovni. Autori v nej uvádzajú architektúru aplikácie, ktorá výstižne charakterizuje výsledný produkt. Takisto sú opísané jednotlivé časti aplikácie – dátový model, objektový model, export a import do/z XML a stručne je opísané aj používateľské rozhranie. V dokumentácii chýba DTD XML, ktorú mohli autori dať aj do prílohy bez podrobného opisu. Používateľská príručka, v ktorej sa nachádzajú inštrukcie na inštaláciu produktu, opis hlavných dialógových okien a základné scenáre práce s aplikáciou, je napísaná v anglickom jazyku. Menším nedostatkom dokumentácie je stručný záver, v ktorom je zhodnotená dvojsemestrová práca tímu.

Prezentačné médium (CD)

K dokumentácii je priložený aj CD. CD obsahuje elektronickú verziu dokumentácie, vytvorený produkt so zdrojovými textami a web stránku k projektu. Štruktúra prezentačného média je síce jednoduchá, ale napriek tomu mohli autori vytvoriť stručný opis obsahu jednotlivých adresárov (súbor read.me) – navyše pri automatickom spustení CD namiesto web stránky projektu je zobrazené chybové hlásenie (pravdepodobne je spôsobené chybnou cestou v súbore autorun.inf).

Aplikácia

Aplikácia NDM–Normative Data Manager je určená pre lekárov v centrálnom pracovisku.  Autori v nej implementovali všetky potrebné funkcie: vytváranie novej požiadavky, editáciu anatomických štruktúr, techník a parametrov, vytvorenie metodiky, export požiadavky, import odpovedí, prezeranie výsledkov testov, štatistiku nameraných testov a iné.

- Inštalácia aplikácie Normative Data Manager prebehla bez problémov. Úvodná obrazovka je na prvý pohľad pochopiteľná a prehľadná. Väčšinu funkcií možno volať pomocou hlavného menu  (okrem pridania, editovania a zmazania požiadaviek). Jednotlivé položky v menu sú zoskupené podľa ich funkcií. Všetky funkcie vykonávajú požadovanú činnosť, až na zopár menších chýb.

- Ovládanie aplikácie je pre skúseného používateľa ľahko pochopiteľné. Avšak pre bežného používateľa je trošku ťažkopádne, čo je spôsobené nedostatočným návrhom používateľského rozhrania. Napríklad pred vytvorením požiadavky musí lekár najprv vytvoriť príslušnú metodiku a až potom ju môže priradiť k požiadavke (alebo musí prerušiť vytváranie požiadavky). Lepšie by bolo, keby mohol lekár priamo pri editovaní požiadaviek pridať aj novú metodiku. Štandardná akcia pri dvojitom kliknutí na vybranú položku (pri požiadavkách, technikách, metodikách, ...) je „len“ zobrazenie. Používateľ si môže myslieť, že to nemôže editovať.

- Zobrazenie štatistiky z nameraných testov je urobené kvalitne – poskytuje používateľovi informácie, na základe ktorých môže zjemňovať jednotlivé požiadavky (upraviť vekové hranice). Škoda, že jednotlivé štatistiky nemožno vytlačiť. Bolo by vhodné zobraziť nielen celkovú štatistiku na skupinu požiadaviek (v jednej tabuľke), ale zobraziť aj štatistiku na jednotlivé požiadavky zo skupiny. Napríklad v riadkoch tabuľky by boli požiadavky a v stĺpcoch vekové skupiny – takto by sme dostali počet nameraných testov pre všetky požiadavky (a nemusíme prácne prejsť cez všetky požiadavky, aby sme zistili, čo máme zjemniť).

- Menšie chyby aplikácie:

- v dialógových oknách nie sú zobrazované žiadne komponenty (tabuľky, tlačítka) na niektorých systémoch (pozri obr.1). Toto môže byť spôsobené tým, že chýba nejaká dynamická knižnica (DLL),

Obr. 1.: Chybné zobrazenie požiadavky v aplikácii NDM

- pri výbere z obsahu pomocníka dostaneme chybové hlásenie, až potom je zobrazená požadovaná stránka,

- po kopírovaní skupiny požiadaviek (Copy requestgroup) nie je zavolaná aktualizácia údajov z objektovej vrstvy (alebo z databázy), čiže nová skupina je vytvorená, ale bude zobrazená až po novom spustení aplikácie.

Zhodnotenie

Posudzovaná dokumentácia je spracovaná pomerne kvalitne. Napriek spomenutým nedostatkom sa v nej dobre orientuje, pričom jej študovanie nespôsobuje čitateľovi problémy. Kapitola Dokumentáciu k produktu – letný semester je vypracovaná kvalitne. V nej sú opísané všetky časti aplikácie (dátový model, objektový model, export a import). Menším nedostatkom je, že zdrojové texty programu nie sú okomentované, čo vhodne zaťaží údržbu vytvoreného produktu.

Určité nedostatky vidíme v používateľskom rozhraní aplikácie NDM, ktoré mohli autori lepšie navrhnúť. Hlavne máme na mysli vytváranie požiadaviek – aplikácia nedáva používateľovi postup, ako vytvoriť požiadavku. V každom prípade však treba poznamenať, že vytvorená aplikácia je funkčná a použiteľná – je vhodná na evidovanie požiadaviek a testov pre lekárov v centrálnom pracovisku.

Napriek uvedeným nedostatkom si myslíme, že uvedené znalosti môžu využiť študenti v budúcom školskom roku a úspešne dokončiť projekt – hlavne doplniť štatistické vyhodnotenie pozbieraných normatívnych dát, ktorým sme sa nezaoberali.

###### Časť B

##### Výsledok projektu

##### Obsah

1	Úvod	3

2	Špecifikácia	4

2.1	Kontext problému	4

2.2	Špecifikácia požiadaviek	5

2.2.1	Architektúra vytváraného systému	5

2.2.2	Aplikácia pracujúca v koordinačnom centre	6

2.2.3	Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku	6

2.2.4	Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom	7

2.2.5	Iné požiadavky	8

3	Analýza	9

3.1	Systém NODAM / NODAC	9

3.1.1	Pôvodný návrh systému	9

3.1.2	Dátový model	12

3.1.3	Reálny stav systému	13

3.1.4	Nedostatky a možné vylepšenia	14

3.1.5	Alternatívne koncepcie riešenia	15

3.2	Systém EMMA	16

3.2.1	Opis používateľského rozhrania	16

3.2.2	Formuláre v systéme EMMA	17

3.2.3	Dátový model	18

3.2.4	Zhodnotenie	18

4	Návrh	20

4.1	Návrh dátového modelu	20

4.1.1	Popis údajových entít	21

4.2	Návrh aplikácií	22

4.2.1	Aplikácia v koordinačnom centre (NODAM)	22

4.2.2	Aplikácia na lokálnom pracovisku (NODAC)	23

4.2.3	Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom	25

5	Záver	26

6	Zoznam použitých prameňov	27

7	Dokumentácia k prototypu	28

7.1	Úvod	28

7.2	Popis systému	29

7.2.1	Requests	29

7.2.2	Structures	31

7.2.3	EMG labs	32

7.3	Štandardné postupy	32

7.3.1	Vytvorenie požiadavky	32

7.3.2	Prijímanie výsledkov	32

7.3.3	Prezeranie a potvrdzovanie výsledkov	32

8	Dokumentácia k produktu – letný semester	34

8.1	Architektúra aplikácie	34

8.2	Dátový model	35

8.2.1	Popis dátových entít	36

8.3	Objektový model	37

8.4	Používateľské rozhranie	40

8.4.1	Komponenta TCollectionListView	40

8.4.2	Komponenta TCollectionDialog	40

8.4.3	Ostatné dialógové okná	41

8.5	XML Export/Import	41

8.6	Základné scenáre práce s aplikáciou	42

8.7	Testovanie aplikácie	43

9	Používateľská príručka	44

9.1	What is EMG	44

9.2	NDM – Normative Data Manager	44

9.3	Installing the NDM application	44

9.4	Main Application Window	45

9.5	Main Menu Commands	45

9.5.1	Requestgroups	46

9.5.2	Techniques	46

9.5.3	Titles	46

9.5.4	Structures	47

9.5.5	Parameters	47

9.5.6	Methods	47

9.6	Creating Requests	47

9.7	Export and Import	49

9.7.1	Export of request to XML	49

9.7.2	Import of tests delivered from EMG labs	49

10	Záver	50

# Úvod

Táto dokumentácia je vytváraná ako súčasť softvérového produktu, ktorý je výsledkom práce tímu piatich študentov v predmete „Tímový projekt“ na FEI STU. Tímy v tomto predmete nevytvárali sami študenti, ale tímy boli vytvorené pedagógmi na základe ich vlastných kritérií. Rovnako bol vytvorený aj náš tím a teda hneď na začiatku sme sa museli najprv vzájomne oboznámiť s našimi schopnosťami.

V súlade so zisteniami sme sa nakoniec rozhodli pre vypracovanie ponuky na tému „Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku“. Keďže však úroveň našej ponuky nezodpovedala kritériám pedagógov, bola nám priradená téma „Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu“.

A tak sme sa na začiatku stretli s ďalším problémom – oboznámiť sa a vypracovať zadanie na tému, o ktorej nikto z členov nič ani len netušil a nikomu z členov nebola táto téma blízka. Z tohto je pochopiteľné, že fáza analýzy problému nám zabrala značne veľa času a naša neznalosť problematiky sa bude pravdepodobne objavovať vo forme chýb v návrhu aj v ďalšej práci na danej téme.

Napriek týmto problémom sme analyzovali riešenia podobnej témy od tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku a pripravili sme hrubý návrh nášho vlastného riešenia.

# Špecifikácia

Predtým, než sme sa pustili do samotného návrhu aplikácie, bolo nutné oboznámiť sa z problémovou oblasťou a špecifikovať požiadavky na vytváraný produkt. Táto kapitola sa zaoberá práve uvedenými činnosťami.

## Kontext problému

Elektromyografia (ďalej len EMG) je súbor techník a postupov, pomocou ktorých sa merajú niektoré vlastnosti určených anatomických štruktúr, najmä nervov, častí nervov, svalov a nervovo-svalových spojení. Na základe týchto meraní lekár potom dokáže stanoviť EMG diagnózu a s prihliadnutím na klinické informácie o pacientovi dokáže lekár potvrdiť aj celkovú diagnózu pacienta.

Schéma na Obr. 1 prehľadne znázorňuje priebeh EMG vyšetrenia. Na základe výsledkov testov (Test Conclusion) lekár urobí uzáver pre danú anatomickú štruktúru (Structure Conclusion) a na základe uzáverov pre viac anatomických štruktúr lekár stanoví EMG diagnózu a prípadnú celkovú diagnózu pacienta.

Obr. 1: schéma EMG vyšetrenia [7]

Z pohľadu nášho zadania je zaujímavé si všimnúť, ako sa stanovuje výsledok jednotlivého testu. Schéma znázorňuje, že výsledok testu je stanovený na základe niekoľkých symbolických hodnôt. Toto je veľmi dôležité najmä kvôli rozmanitosti anatomických štruktúr a testov, ktoré je možné nad nimi vykonávať. Lekár by nemohol pri takom množstve testov a parametrov pracovať s absolútnymi hodnotami, a preto sú namerané hodnoty porovnávané s normatívnymi hodnotami a na základe tohto porovnania je stanovená symbolická hodnota.

Dôležité je uvedomiť si, že pre každú anatomickú štruktúru existuje niekoľko rôznych testov, v ktorých je nutné merať niekoľko rôznych parametrov a pre každý takýto parameter je nutné poznať normatívnu hodnotu, čiže hodnotu zodpovedajúcu zdravým jedincom. Z tohto je zrejmé, že vytvorenie kvalitných normatívnych údajov pre každý merateľný parameter je veľmi dlhodobá záležitosť, na ktorej musí participovať viacero EMG pracovísk a v neposlednom rade aj dobrý softvérový systém, umožňujúci zber údajov, ktoré sa použijú pri vytvorení normatívnych dát.

A práve úlohou nášho tímu je navrhnúť takýto softvérový systém, ktorý zohľadní všetky vlastnosti zberu normatívnych dát, či už je to charakter dlhodobosti, alebo charakter distribuovanosti.

## Špecifikácia požiadaviek

V procese špecifikácie sa sumarizujú požiadavky kladené na vytváraný systém. Tieto budú neskôr zohľadnené pri jeho návrhu. Požiadavky možno vo všeobecnosti rozdeliť na funkcionále, ktoré popisujú funkcionalitu vytváraného systému a nefunkcionálne, ktoré zahŕňajú ohraničenia kladené na systém.

Na vytváraní špecifikácie sa obvykle intenzívne spolupracuje so zákazníkom v snahe pochopiť a neskôr aj zohľadniť všetky jeho predstavy o budúcom systéme. V našom prípade, keďže tento projekt preberáme už rozpracovaný, sme sa mali možnosť opierať o už existujúce, našimi predchodcami prácne nadobudnuté, podklady, obsiahnuté predovšetkým v dokumentácii k TP, 3. tím 1999/2000 [1]. Ďalším neoceniteľným zdrojom našich informácii bolo stretnutie so zástupcami minuloročného riešiteľského tímu, ako aj konzultácie a postrehy, ktoré nám poskytli Ing. Smolárová a Ing. Bieliková.

V nasledujúcom texte budú zhrnuté nami zaznamenané požiadavky, vytvorené kombinovaním vyššie uvedených zdrojov.

### Architektúra vytváraného systému

Pri zbere podkladov na konštrukciu normatívnych EMG údajov spolupracujú viaceré pracoviská v rámci SR. Aby bolo ich saženie koordinované, zavádza sa myšlienka centrálneho pracoviska, ktoré riadi vlastný zber údajov a neskôr bude zodpovedné aj za syntézu normatívnych údajov zo získaných dát.

Ako už aj naši predchodcovia správne postrehli, z povahy tejto úlohy vyplýva, že bude vhodné systém rozdeliť na dve časti - jednu pre centrálne pracovisko a druhú, ktorá sa bude používať v lokálnych, meracích pracoviskách.

Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku by mala byť čo najjednoduchšia, podľa možnosti univerzálna a mala by slúžiť iba na bezprostredné zadávanie nameraných údajov. Naopak, aplikácia umiestnená v koordinačnom centre by v sebe mala sústreďovať všetku logiku potrebnú na riadenie a vyhodnocovanie zberu údajov. Toto riešenie zabezpečuje nenáročnú údržbu systému - v prípade potreby sa upraví iba program v centre, ako aj jednoduché zaškoľovanie používateľov systému na meracích pracoviskách.

Komunikácia medzi centrom a lokálnymi pracoviskami bude v takomto systéme prebiehať pomocou požiadaviek (generovaných v koordinačnom centre a zasielaných do lokálnych pracovísk) a odpovedí (nameraných parametrov zasielaných späť do centra).

Zrejme by sa dalo hovoriť o architektúre typu klient-server, nakoľko by však zodpovedajúce označenie pôsobilo vzhľadom na pomenovanie už existujúcich aplikácii mätúco, nebudeme ho používať.

Z uvedeného hrubého popisu správania sa systému možno odvodiť ďalšie požiadavky, ktoré budú v nasledujúcom texte rozdelené nasledovne:

- požiadavky kladené na aplikáciu pracujúcu v koordinačnom centre,

- požiadavky kladené na aplikáciu pracujúcu na meracom pracovisku,

- požiadavky kladené na prepojenie centra s lokálnymi pracoviskami.

### Aplikácia pracujúca v koordinačnom centre

Táto aplikácia by mala poskytovať funkcie zabezpečujúce zber, spracovanie, uchovávanie a vyhodnotenie meraní.

- Zber podkladov - meraní

Táto funkcia je zabezpečovaná v spolupráci s lokálnymi, meracími pracoviskami.

Proces zberu podkladov spočíva vo vytvorení požiadavky (čo a na akom jedincovi treba odmerať), zaslaní požiadavky do meracieho pracoviska, spracovaní požiadavky lokálnym pracoviskom, prijatí a následnom spracovaní výsledkov meraní.

Pri vytváraní požiadaviek treba dbať na jednoduchosť a pohodlnosť tejto často vykonávanej operácie. Naši predchodcovia pre toto zaviedli koncept kontajnerov (skupín požiadaviek) a šablón (vzorov často zasielaných požiadaviek, či skupín požiadaviek).

Aby mohol koordinátor zistiť, ktoré merania bude potrebné vykonať, systém musí mať možnosť vytvárať prehľady nameraných hodnôt, filtrované na základe rozličných, z hľadiska konštrukcie normatívnych dát relevantných, kritérií.

Systém musí tiež koordinátorovi poskytnúť informácie o priebehu vykonávania zadaných požiadaviek.

- Spracovanie výsledkov meraní

Po prijatí nameraných hodnôt z meracieho pracoviska musí koordinátor posúdiť či sú tieto z hľadiska konštrukcie normatívnych dát vhodné. Pri tomto rozhodovaní by mu systém mal poskytnúť potrebné podklady. Tieto podklady by zrejme mali byť predstavované prehľadmi dosiaľ nameraných hodnôt jednotlivých skúmaných parametrov.

- Uchovávanie výsledkov meraní

Pochopiteľne je potrebné, aby systém uchovával výsledky vykonaných meraní, aby tieto mohli byť neskôr použité pri vlastnej konštrukcii normatívnych dát.

- Vyhodnotenie meraní

Táto funkcia zatiaľ nie je bližšie špecifikovaná. Vzhľadom na rôznorodosť štatistických metód, ktoré by mohli byť potenciálne použité pri konštrukcii normatívnych dát, sa javí byť vhodné túto funkciu realizovať formou exportu databázy meraní do formátu, v ktorom by bolo možné pokračovať vo vyhodnotení údajov za pomoci externého nástroja.

### Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku

Ako už bolo naznačené, táto aplikácia by mala byť poňatá čo najvšeobecnejšie a mala by poskytovať iba funkcie bezprostredne potrebné na zber údajov na strane meracieho pracoviska.

Táto aplikácia by mala byť čo najjednoduchšia, aby lekára pri používaní zbytočne nezdržovala a neplietla.

Z hľadiska zachovania jednotnej metodiky merania (a teda aj porovnateľnosti a použiteľnosti získaných výsledkov) je potrebné aby existoval spôsob, ako previazať a zobraziť metodické pokyny na meranie s vlastným zoznamom požadovaných parametrov.

Aplikácia určená pre meracie pracovisko musí poskytovať nasledujúce funkcie:

- Prijatie požiadaviek

Aplikácia musí vedieť načítať požiadavky z koordinačného centra a zobraziť ich obsah používateľovi.

- Spracovanie požiadaviek

Používateľ v lokálnom pracovisku musí mať možnosť obdržať od systému prehľad o (dosiaľ nesplnených) požiadavkách. Na základe tohoto zoznamu si naplánuje vykonanie merania.

Systém taktiež musí vedieť zobraziť zoznam požiadaviek vzťahujúcich sa k danému (práve dostupnému) typu jedinca.

Pri meraní skúmaných veličín by mal systém lekára istým spôsobom viesť - mal by mu poskytnúť vyššie zmienené metodické pokyny, ako aj zoznam a popis meraných parametrov.

- Odovzdanie výsledkov

Podobne, ako prijatie, aj odovzdanie nameraných výsledkov by malo byť podľa možnosti automatizované.

Prijímanie požiadaviek a odosielanie výsledkov by malo byť pokiaľ možno maximálne automatizované. Aplikácia by preto mala byť schopná využiť prípadné (trvalé, či občasné) pripojenie na Internet na prenos potrebných údajov.

### Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom

Komunikačné rozhranie medzi centrom a meracími pracoviskami zabezpečuje výmenu údajov nevyhnutných pre činnosť navrhovaného systému.

Z jeho dôležitosti vyplývajú aj požiadavky, ktoré sú naň kladené:

- Možnosť využitia rôznych komunikačných kanálov

Nakoľko, žiaľ, nemožno predpokladať, že všetky zúčastnené pracoviská budú mať permanentné pripojenie na Internet, ktorý by sa inak javil, ako ideálne komunikačné médium, je potrebné uvažovať aj o alternatívnych prístupoch.

Okrem možnosti prenosu informácii prostredníctvom siete musí systém podporovať aj "klasické" prístupy, ako napr. odovzdávanie dát na disketách.

- Odolnosť voči chybám

Systém by sa mal vedieť vysporiadať so stratou požiadaviek (napr. v dôsledku poškodenia diskety) v priebehu prenosu.

- Štandardný formát vymieňaných dát

Naši predchodcovia zvolili ako formát pre prenos údajov jazyk XML [3]. Medzi  známe výhody tohoto formátu patria schopnosť poňať štruktúrované dáta, prenositeľnosť, existencia knižníc na jeho spracovanie, ako aj jeho očakávané masové nasadenie.

- Jednoduchosť obsluhy

Výmena dát by nemala zaťažovať operátora. V ideálnom prípade by mohla prebiehať celkom automaticky (prostredníctvom Internetu).

### Iné požiadavky

Medzi ďalšie požiadavky, nevzťahujúce sa bezprostredne k zabezpečeniu funkčnosti systému patria:

- Vychádzať z už existujúceho systému

Táto požiadavka je skôr dobre mienenou radou, ako striktným príkazom.

Keďže minuloročné tímy č. 3 a č. 5 odviedli v tejto oblasti už veľa práce, mali by sme priamo pokračovať tam, kde oni skončili, alebo aspoň prevziať z ich riešení tie najlepšie nápady a postupy.

- Neposkytovať lekárom v meracích pracoviskách informácie o očakávaných hodnotách skúmaných parametrov

Táto, na prvý pohľad zvláštna požiadavka, vyplýva z obavy lekárov podieľajúcich sa na organizovaní tohoto výskumu, že by znalosť očakávaných hodnôt parametrov mohla istým spôsobom ovplyvniť získané výsledky meraní…

# Analýza

Vo fáze analýzy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania akéhokoľvek softvérového systému, sme podrobne analyzovali riešenia tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku. Aj keď priamo zberom normatívnych dát sa zaoberal len tím č. 3, aj tím č. 5 bol pre nás obrovským zdrojom informácií, keďže sa zaoberal podporou EMG vyšetrení.

Výsledkom tímu č. 3 bol systém pre zber normatívnych údajov nazvaný NODAM/NODAC a výsledkom tímu č. 5 bol systém pre podporu rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy nazvaný EMMA. V tejto kapitole sa pozrieme na oba vytvorené systémy, ich dátové modely a stručne zhrnieme, čo by sme z týchto systémov mohli využiť pri našej práci.

## Systém NODAM / NODAC

Tento systém navrhli a čiastočne implementovali naši starší spolužiaci (3. tím) [1] v rámci Tímového projektu 1999/2000.

Z organizačných dôvodov sa mali možnosť venovať tomuto projektu iba jeden semester. Za tento čas ho doviedli do značne pokročilého štádia. Vzhľadom na ich pôvodný návrh je systém toho času už z väčšej časti zimplementovaný.

S doterajšími výsledkami projektu bola oboznámená aj odborná lekárska verejnosť [2], ktorá ich prijala kladne. Toto, spolu s množstvom námahy vynaloženej našimi predchodcami, nás zaväzuje aby sme existujúcu koncepciu nezavrhovali, ale naopak, aby sme sa z nej snažili čo najviac vyťažiť a rozvinúť ju.

V nasledujúcom texte sa budeme bližšie venovať jednotlivým aspektom existujúceho systému. Najprv bude priblížený jeho pôvodný návrh, ktorý bude následne konfrontovaný so skutočným stavom. Toto nám poslúži ako základ pre identifikáciu existujúcich nedostatkov a následný návrh vylepšení, resp. zmien. Na záver sa zamyslíme nad možnosťami voľby alternatívnych koncepcií riešenia.

### Pôvodný návrh systému

Nakoľko, žiaľ, systém nikdy nebol kompletne implementovaný, je potrebné, aby sme sa aspoň v krátkosti oboznámili s jeho pôvodným návrhom. Týmto si vytvoríme aspoň čiastočný obraz o zámeroch jeho autorov.

Merania údajov, ktoré budú použité na konštrukciu normatívnych EMG dát sa vykonávajú vo viacerých pracoviskách po celej SR. Z nutnosti ich koordinácie vyplýva aj architektúra navrhovaného systému - v centre sa nachádza koordinačné pracovisko, ktoré zadáva požiadavky pre meracie pracoviská.

Systém dáva koordinátorovi k dispozícii prehľady o dosiaľ získaných údajoch a koordinátor na ich základe zadáva požiadavky na vykonanie potrebných meraní do lokálnych, meracích pracovísk. Tieto vykonajú požadované merania a získané výsledky odovzdajú naspäť do centra. Systém v koordinačnom centre v spolupráci s operátorom zaradí získané výsledky do svojej databázy. Z tejto databázy je možné následne čerpať podklady pre rozhodovanie v procese konštrukcie nových požiadaviek na merania, resp. pri posudzovaní prichádzajúcich výsledkov meraní. Na základe obsahu internej databázy systému sa bude konštruovať databáza normatívnych hodnôt, ktorá predstavuje cieľ nášho projektu.

Pre komunikáciu medzi centrom a meracími pracoviskami sa využívajú tzv. konfiguračné súbory (požiadavky zo strany centra) a formuláre (odpovede s nameranými údajmi). Tieto predstavujú aplikáciu XML (eXtended Markup Language) jazyka.

Popísanú koncepciu zjednodušene znázorňuje Obr. 2.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pripojenia jednotlivých pracovísk na Internet bola zvolená off-line forma komunikácie. To znamená, že požiadavky a vyplnené formuláre sa vymieňajú prostredníctvom elektronickej pošty, resp. na disketách.

Obr. 2: Architektúra systému tímu č. 3 z minulého šk. roku [1]

V nasledujúcom texte sa bližšie pozrieme na niektoré konkrétne aspekty navrhovaného systému.

Rozdelenie funkcií systému medzi koordinačné centrum a lokálne pracoviská

V záujme čo najjednoduchšej údržby systému bolo rozhodnuté, že aplikácie bežiace na strane lokálnych pracovísk budú iba jednoduchými nástrojmi na vypĺňanie formulárov, ktorých štruktúra bude daná konfiguračnými súbormi generovanými v koordinačnom centre.

NODAM

Aplikácia v koordinačnom centre nazývaná NODAM - NOrmative Data Application Manager by mala (podľa pôvodného návrhu) poskytovať nasledujúce funkcie:

- Prehľad normatívnych dát, uložených v databáze

Pri tejto funkcii sa využíva možnosť vytvárania prehľadov o počte a výsledkoch meraní pre jednotlivé vekové skupiny, pohlavia, anatomické štruktúry a techniky meraní. Je tu možnosť aplikovať rozličné filtre. Údaje sú prehľadne usporiadané v stromovej štruktúre.

- Prehľad stavu požiadaviek na lokálne pracoviská

Vytvorené požiadavky sa ukladajú podobne, ako v klientovi elektronickej pošty do troch priečinkov: čakajúce na odoslanie, prijaté (teda vlastne odpovede) a odoslané, ale ešte neprijaté. O každej položke sa pamätajú všetky jej atribúty, ako keď bola vytvorená - obmedzenia na skúmaného jedinca (veková skupina, pohlavie), skúmaná štruktúra a požadovaná meracia technika.

- Vytvorenie  dopytu na lekárske pracovisko

Dopyty na jedno pracovisko sa združujú do kontajnerov. Na úrovni kontajnera sa zadávajú spoločné údaje, ako napr. adresa cieľového pracoviska. Každá požiadavka obsahuje informácie o požadovanej technike, anatomickej štruktúre, teplote merania a o obmedzeniach kladených na pozorovaného jedinca (pohlavie, veková skupina). Vytvorený kontajner sa exportuje do RQF súboru (v jazyku XML), ktorý bude doručený do lokálneho meracieho pracoviska. Pri vytváraní opakujúcich sa dopytov možno využiť tzv. šablóny.

- Načítanie výsledkov z lokálneho pracoviska

Pri načítaní výsledkov sa spracuje RSF súbor (opäť XML) s nameranými hodnotami a jeho obsah sa vnesie do databázy.

NODAC

Na meracom pracovisku sa používa aplikácia NODAC - NOrmative Data Application Client. Ako už bolo naznačené, je snaha, aby bola táto aplikácia nezávislá od konkrétnych možných dopytov. Toto je zabezpečené použitím konfiguračných súborov (vlastne ide o samotné RQF súbory), ktoré presne popisujú čo sa má namerať a zadať, prípadne aj s možnými alternatívami hodnôt.

NODAC má vykonávať nasledujúce funkcie:

- Načítanie požiadaviek na zber normatívnych údajov

Aplikácia načítava z centra prijaté požiadavky na základe ktorých dokáže vygenerovať formulár na ich zadávanie.

- Zaznamenanie nameraných výsledkov

Lekár si má možnosť vo vytvorenom prehľade zistiť, ktoré z požiadaviek môže práve splniť. Pri tvorbe prehľadu možno pre uľahčenie hľadania použiť filtre. Lekár označí zvolené požiadavky, vyplní (spoločné) informácie o pacientovi a vyššie zmieneným spôsobom vyplní jednotlivé položky. Niektoré merateľné údaje môžu byť aj nepovinné (v praxi väčšina), čo odráža rozdiely vo vybavení jednotlivých meracích pracovísk.

- Archivácia nameraných výsledkov

Po ukončení merania je možné získané výsledky uložiť, pričom sa využívajú RSF súbory, ktoré môžu byť následne odovzdané na ďalšie spracovanie do koordinačného centra.

Komunikačné rozhranie

Ako už bolo spomenuté, rozhranie medzi centrálnym pracoviskom a lokálnymi pracoviskami je realizované prostredníctvom súborov v XML jazyku [3], [4]. Tento formát bol zvolený pre svoju schopnosť popísať hierarchicky štruktúrované údaje, pre svoju širokú podporu a úroveň štandardizácie. Zároveň ide o textový formát, takže by nemali vznikať žiadne problémy ani v prípade potreby prechodu na inú platformu.

Formát XML je príbuzný formátu HTML. Líši sa predovšetkým tým, že značky (tagy) nemá pevne definované, čo umožňuje vytváranie vlastných značiek podľa potreby aplikácie.

Pri hodnotení syntaktickej správnosti XML súboru sa rozoznávajú dve úrovne. Prvá úroveň zodpovedá zhode so syntaxom jazyka XML a druhá pridáva ešte možnosť definovať vlastnú syntax, ako podmnožinu jazyka XML. Táto syntax sa vyjadruje pomocou tzv. DTD - Data Type Definition, ktoré je možné chápať, ako formálnu gramatiku. Pre systém NODAM/NODAC boli vytvorené DTD pre súbor požiadavky (RQF) a DTD pre súbor odpovede na požiadavku (RSF).

### Dátový model

Tím č. 3 narazil na problém, že nebolo možné získať dostatok informácií, o ktoré by sa bolo možné oprieť pri návrhu databázy. Nie kvôli neochote druhej strany, ale skôr pre jej neschopnosť jasne definovať svoje požiadavky a nároky na systém. Preto sa tím rozhodol pre síce zložitý, ale flexibilný dátový model, aby sa čo najvyššia škála zmien v požiadavkách na systém mohla realizovať  bez zmeny štruktúry modelu.

Dátový model bol navrhnutý tak aby popisoval:

- typy anatomických štruktúr, anatomické štruktúry, techniky merania, parametre a vzťahy medzi nimi.

- jednotlivé namerané hodnoty parametrov

- záznamy o požiadavkách na lekárske pracoviská

Na obrázku možno vidieť databázu so všetkými tabuľkami a vzájomnými väzbami:

Obr. 3: Dátový model tímu č. 3 z minulého šk. roku

Tabuľky TreeClass, TreeType, TreeInstance a TreeObject slúžia na uchovanie informácií o jednotlivých anatomických štruktúrach a ich vzájomnej hierarchii.

Tabuľky Container a Folder slúžia na spracovanie záznamov o požiadavkách na lekárske pracoviská.

Skupina tabuliek VarClass, VarRange, VarDef, VarInstance a VarContainer slúžia na zapamätanie si samotných nameraných hodnôt.

Zatiaľ čo tabuľky TreeClass a VarClass (plus VarRange a VarDef) uchovávajú statické informácie, t.j. anatomické štruktúry a možné merané veličiny, tabuľky TreeInstance a VarInstance v sebe obsahujú konkrétne hodnoty daných veličín pre dané anatomické štruktúry konkrétneho merania / človeka / požiadavky. Podobne pre tabuľku Container (obsahuje množinu požiadaviek) existuje VarContainer ako prepojenie na jednotlivé merané veličiny.

Ako možno vidieť, tento dátový model je veľmi náročný na pochopenie a prácu s ním. Je síce flexibilný a umožňuje definovať čokoľvek (napr. aj ďalšie tri nohy pre človeka s jedným nervom), avšak je až natoľko všeobecný, že by sa dal použiť aj na úplne iné ako len medicínske údaje. Práve preto si myslíme, že nie je moc výstižný a obsahuje dáta, ktoré by mohli byť už viazané na konkrétne tabuľky, čím by sa sprehľadnilo ich manipulovanie. Preto nie je vhodný pre naše potreby. Myšlienka takejto flexibility sa nám páči, ale model chceme postaviť na konkrétnych základoch a poznatkoch.

### Reálny stav systému

Ako bolo už v úvode poznamenané, systém momentálne nie je kompletne implementovaný. V nasledujúcom texte uvediem zoznam neimplementovaných funkcii systému. Nakoľko sa autori v dokumentácii vo viacerých prípadoch "nepriznali", že tá-ktorá funkcia vlastne nie je implementovaná, nemožno celkom zodpovedne prehlásiť, že uvedený zoznam je úplný.

Taktiež je potrebné poznamenať že mnohé funkcie zjavne neboli odladené či otestované, čo bolo zrejme spôsobené značným časovým stresom a snahou "mať toho čo najviac hotového". Týmto nám autori existujúceho systému značne skomplikovali prácu, pretože teraz nevieme, ktorým funkciám môžeme dôverovať, a preto budeme musieť pravdepodobne prerobiť podstatnú časť aj už existujúceho kódu.

Neimplementované funkcie:

- Vytváranie a používanie šablón

- Importovanie RSF súborov do NODAM-a

- Vyhľadávanie položiek v strome - Menu / Tools / Find (NODAM)

- Presúvanie kontajnerov medzi pending - outbox - inbox

- Pri vytváraní požiadaviek nie je možné zmeniť kritériá kladené na skúmaného jedinca

Niektoré funkcie, v ktorých boli objavené chyby počas práce s programom:

- Otváranie súboru (NODAC) (problémy s niektorými - aj korektne vytvorenými - súbormi)

- Ukladanie súboru, ukladanie všetkých súborov (NODAC) (občas sa zrúti pri ukladaní súboru)

- Zatváranie súboru (NODAC) (nesprávne ošetrené tlačítko Cancel)

- Funkcia "Search" (NODAC) (problémy s niektorými - aj korektne vytvorenými - súbormi, rúca sa)

- …

Toto boli iba tie najzávažnejšie chyby, ktoré boli náhodne objavené v programe NODAC, ktorý je pritom vypracovaný podstatne dôslednejšie, ako NODAM. Nie sme si istí, či v NODAM-e funguje dokonale čo i len jedna jediná netriviálna funkcia…

Cieľom tohoto vymenovania chýb bolo poukázať na fakt, že existujúce programy, hoci vyzerajú byť takmer hotové, bude potrebné do značnej miery zrevidovať, ak nie aj úplne prerobiť.

### Nedostatky a možné vylepšenia

Predpokladajme, že systém je bez chyby implementovaný v súlade s vyššie uvedeným návrhom, vrátane importovania RSF súborov do NODAM-a a šablón požiadaviek a kontajnerov. Potom môžeme poukázať na nasledujúce nedostatky:

- Prácne vytváranie požiadaviek

Aj pri použití šablón je vytváranie väčšieho počtu požiadaviek, resp. kontajnerov požiadaviek značne prácne.

Preto by sme navrhovali, aby systém sám analyzoval ktoré z existujúcich šablón by bolo vhodné aplikovať, a aby ich ponúkal na zváženie operátorovi. Potrebnosť realizácie istého merania by systém mohol posúdiť buď na základe statického kritéria (napr.: z každej kategórie treba mať aspoň 30 meraní), alebo v spolupráci s operátorom (operátor by sa mohol po zanalyzovaní istej množiny dát rozhodnúť, že ju už netreba rozširovať).

Navrhujeme, aby systém pri tejto funkcii využíval existujúce šablóny, prípadne zoznam požiadaviek, ktoré už boli niekedy zadané, pretože takto je zabezpečené, že sa nebude sám pokúšať konštruovať (potenciálne) nezmyselné požiadavky.

- Zefektívnenie rozposielania požiadaviek

Bolo by vhodné zaviesť niečo, ako addressbook, kde by boli uvedené pracoviská a kontaktné osoby, aby sa tieto údaje nemuseli zadávať vždy znova. Pri odosielaní kontajnera by malo byť tiež umožnené zadať pre jeden aj viacero cieľových adries, prípadne aj s informáciou o násobnosti požiadavky. Toto by uľahčilo rozposielanie opakujúcich sa požiadaviek.

- Chýbajúce operácie

V systéme chýbajú operácie, ako napr.: vypustenie požiadavky z kontajnera, zmazanie kontajnera, keď si používateľ klientskej aplikácie vytvorí zoznam požiadaviek, ktoré chce splniť, musí si ich všetky voliť z jediného kontajnera a neskôr, v priebehu vyšetrenia už nemôže tento zoznam zmeniť.

Všetky tieto nedostatky by sa mali dať veľmi jednoducho odstrániť.

- Možnosť priebežnej konštrukcie normatívnych údajov

Bolo by vhodné, keby mal operátor na koordinačnom pracovisku možnosť stanovovať predbežné odhady normatívnych hodnôt jednotlivých parametrov a tieto konfrontovať s hodnotami prijímanými z meracích pracovísk. Takisto by tieto predbežné hodnoty mohli byť zobrazované v klientovi vedľa polí na zadávanie nameraných hodnôt. Toto by prispelo k vylúčeniu hrubých chýb hneď pri meraní.

Iné riešenie by mohlo spočívať v (grafickom) zobrazovaní korešpondujúcich výsledkov minulých meraní. Takto by sme sa vyhli nutnosti predbežnej konštrukcie odhadov, ktorej výsledky by mohli byť za istých okolností zavádzajúce. Namiesto týchto odhadov by sa graficky znázornili doteraz zozbierané hodnoty skúmaného parametra, prípadne prefiltrované pre danú (vekovú, …) skupinu.

- Nie je možné do systému dostať hodnoty, ktoré sú síce namerané, ale neexistujú k nim zodpovedajúce požiadavky

Odstránenie tohoto nedostatku by si vyžadovalo závažnejší zásah do filozofie systému. Klient by už nemohol byť iba primitívnym nástrojom na vypĺňanie formulárov, ale potreboval by mať k dispozícii celú databázu možných vyšetrení, spolu s (pravidelne aktualizovanou) informáciou o potrebnosti získavania tých-ktorých parametrov. Ďalej by bolo potrebné prepracovať aj odovzdávanie vyplnených formulárov, pretože takto by sa zrejme NODAM-ovi prichádzali odpovede aj bez existujúcich korešpondujúcich požiadaviek.

Keď si však uvedomíme, že sa normatívne údaje konštruujú na základe merania zdravých jedincov, zistíme, že je pravdepodobné, že pri vhodnej organizácii práce (a predvolávania) k vyššie uvedenému problému vôbec nemusí dochádzať.

- Využitie pripojenia na Internet

Systém (tak na strane centra, ako aj na strane meracieho pracoviska) by mohol v prípade prítomnosti pripojenia na Internet sám automaticky zabezpečovať výmenu potrebných súborov. K tomuto sa hodí predovšetkým elektronická pošta, alebo protokoly HTTP, či FTP.

- Neefektívna štruktúra XML súborov

Prenášané údaje majú v skutočnosti logickú štruktúru grafu, resp. v lepšom prípade skolabovaného stromu. Keď ich však prenášame v XML súboroch, musíme ich reprezentovať, ako stromy, čo nás núti niektoré časti mnohonásobne kopírovať. Typickým príkladom je mnohonásobné ukladanie informácie o vyšetrovanej osobe.

Zbytočne veľa údajov sa prenáša aj v RFS súbore. Tu sa prenášajú dokonca aj už zbytočné informácie o spôsobe editovania položky (popisy meraných hodnôt a ich jednotky, prípadne celé zoznamy možných alternatívnych hodnôt).

Toto by sa malo dať opraviť jednoduchou úpravou (zjednodušením) DTD a prislúchajúceho kódu.

- Integrácia elementárnych štatistických nástrojov

Nielen kvôli možnosti priebežnej konštrukcie normatívnych údajov by bolo vhodné podporovať aspoň najzákladnejšie štatistické analýzy, ako napr. zobrazovanie histogramov pre rôzne kombinácie fixovaných parametrov.

### Alternatívne koncepcie riešenia

Nakoľko, ako je zrejmé, budeme musieť dosť značne prepracovať existujúce programy, aby sa priblížili aspoň svojmu pôvodnému návrhu, nie to ešte aby zohľadnili aj niektoré z našich vylepšujúcich návrhov, má význam uvažovať aj o úplne iných koncepciách riešenia.

Ako zaujímavá alternatíva sa javí napr. prepracovať existujúceho manažéra a klienta realizovať výlučne na báze DHTML [5]. Klient by získal absolútnu flexibilitu a nezávislosť od platformy. Bolo by prípadne možné zrealizovať veľmi jednoduchého klienta formou aplikácie, ktorá by štruktúru požiadaviek získavala vo forme HTML formulárov - veď už aj existujúce rozhranie ukladá do XML okrem vlastných údajov aj návod na ich editovanie. Obsah, výsledky meraní, by sa spracovávali a prenášali do koordinačného centra podobne, ako je tomu teraz, len DTD RSF by bola podstatne jednoduchšia.

## Systém EMMA

Počítačový program Emma je systém na uchovanie a spracovanie údajov z EMG testov. Systém využíva dátový formát odvodený od ECCO formátu, ktorý sa používa na výmenu údajov o vyšetrených pacientov medzi jednotlivými lekárskymi pracoviskami.

Tento systém bol vytvorený na základe programu CASETOOL, ktorý lekári využívajú aj v  súčasnosti. Systém Emma je implementovaný v Microsoft Visual C++. Používateľské rozhranie sa skladá z niekoľkých formulárov, medzi ktorými sa môžeme prepínať a zadávať hodnoty z vyšetrení. Tieto hodnoty sú potom zapísané do relačnej databázy.

### Opis používateľského rozhrania

Hlavný panel tohto systému sa skladá z niekoľkých častí, ako je to znázornené na Obr. 4:

- Zoznam pacientov (Patient list window)

- Programové záznamy (Program log window)

- Okno pacienta (Patient window)

Obr. 4: Hlavný panel systému EMMA

Zoznam pacientov

V tomto formulári sa nachádzajú doteraz zaevidovaní pacienti. Každý pacient má svoju identifikáciu (meno) a  dátum narodenia. Okrem toho si môžeme uviesť aj pohlavie pacienta. Tento zoznam môžeme zoradiť podľa jednotlivých kritérií. Systém nám umožní vyhľadať pacienta aj podľa zadaného mena.

Programové záznamy

Toto okno má iba informačný charakter a sú v ňom uvedené tie operácie, ktoré sme vykonali počas práce so systémom.

Okno pacienta

V tomto formulári môžeme zadať údaje o pacientovi a o vykonaných testoch. Sú tu 3 ďalšie formuláre: Informácie o pacientovi (Patient Information), Vyšetrenia (Examinations), Údaje o vyšetrení.

### Formuláre v systéme EMMA

Informácie o pacientovi

Tento formulár obsahuje základné informácie o pacientovi: krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie a rasu.

Vyšetrenia

Formulár slúži na pridanie ďalšieho vyšetrenia pre daného pacienta. Takýmto spôsobom každý pacient bude uložený do databázy iba raz, ale hociktorý pacient môže byť vyšetrený viackrát. Toto je dosť dôležité, lebo v  20% prípadoch ide o opakované vyšetrenie [6].

Údaje o vyšetrenia

Tento formulár slúži na zbieranie údajov o vyšetreniach. Sú tu 4 ďalšie formuláre: Základné informácie (General Information), Štruktúry a testy (Structures and Tests), EMG Diagnóza (EMG Diagnosis), Klinická diagnóza (Clinical Diagnosis).

Základné informácie

Tento formulár sa skladá z troch časti. Prvú časť tvoria všeobecné údaje o pacientovi, ako: pacientova výška a pacientova hmotnosť. Ďalšou časťou sú všeobecné informácie o vyšetrení: meno vykonávateľa testu, počet rokov praxe lekára vykonávajúceho EMG vyšetrenie, kód laboratória, v ktorom sa EMG vyšetrenie vykonalo, dĺžka trvania vyšetrenia, atď. Poslednou časťou tohto formulára sú neštruktúrované texty, napr.: história pacienta, lieky ktoré zatiaľ používal, a iné informácie, nesúvisiace s EMG vyšetrením.

Štruktúry a testy

Tento formulár obsahuje zoznam vykonaných testov počas EMG vyšetrenia. Najprv si treba vybrať prípadne si vytvoriť novú anatomickú štruktúru, nad ktorou chceme vykonať testy a potom  môžeme vytvoriť test. Pri vytvorení testu treba uviesť aj techniku, pomocou ktorej bol daný test vykonaný. Lekár má možnosť zistiť percentuálnu odchýlku od normatívnych hodnôt. Pre každý test existujú 3 skupiny údajov: informácie o teste (test info) – sú to podmienky pri ktorých bol vykonaný daný test, parametre testu (test parameters) – sú to parametre, ktoré boli sledované počas merania, záver (conclusion) – závery podľa vykonaných testoch. Jednotlivé informácie o vykonaných testoch môžeme editovať kliknutím na danú položku.

EMG Diagnóza

Tento formulár obsahuje všetky zadané diagnózy, ktoré boli vytvorené na základe vykonaných testov. Diagnózu môžeme zadať tromi rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob spočíva v tom, že diagnózu vyberieme zo zoznamu preddefinovaných diagnóz a dodatočne uvedieme vlastnosti. V druhom zadáme diagnózu čisto ako text a v treťom okrem zadania textovej časti môžeme dodatočne zadať aj vlastnosti. Lekár môže určiť aj viacero diagnóz percentuálnym ohodnotením ich pravdepodobnosti. K jenotlivým diagnózam môžeme pripojiť aj textový komentár.

Klinická diagnóza

Tento formulár obsahuje záverečnú diagnózu pre daného pacienta. Táto diagnóza je opísaný textom alebo medzinárodným ICD10 kódom.

Uchovávanie a prezeranie údajov

Systém je navrhnutý tak, že môžeme jednotlivé údaje zapisovať aj v štandardnom ECCO formáte ale aj v navrhnutom XML formáte. Tak isto existuje možnosť preskúmať už uchované ECCO alebo XML súbory. Musíme ale poznamenať, že v tomto prípade už nemôžeme editovať jednotlivé údaje, súbor bude otvorený iba na čítanie.

Nastavenie normatívnych hodnôt

Tento formulár umožní nastaviť normatívne hodnoty. Sú tu uvedené nasledujúce údaje: meno testu, pre ktorý chceme nastaviť normatívne hodnoty, anatomická štruktúra a parametre merania. Jednotlivé parametre merania môžeme zadať v rôznych formátoch: hodnotou a limitom, hodnotou a rozsahom, hodnotou a percentuálnym rozsahom, lineárnou alebo logaritmickou funkciou.

### Dátový model

V systéme EMMA sa používajú dva dátové modely [6]. Hlavný dátový model údajov tvorí relačná báza dát. Vychádza z analytického modelu ECCO – štandardnej medzinárodne uznávanej štruktúry údajov [7]. Skladá sa zo všeobecných, nameraných a odvodených údajov. Všeobecné údaje sú rozdelené na informácie o pacientovi (identifikácia, dátum narodenia, pohlavie, váha, výška), informácie z vyšetrenia (identifikácia lekára, dátum merania, počet rokov praxe, trvania EMG vyšetrenia) a klinické informácie (dôvod pre odporučenie na vyšetrenie, zdroj odporúčania, informácie o dedičnosti, klinickej chémii, histológii, rádiológii, užívané lieky, klinické nálezy, klinická história). Namerané údaje pozostávajú z hodnôt získaných pri testovaní svalov, nervov, nervových segmentov a neuromuskulárnych zakončení. Odvodené údaje tvoria diagnostickú hierarchiu, ktorá reprezentuje jednotlivé kroky v procese stanovenia diagnózy. Tím č. 5 zachováva všetky informácie obsiahnuté v tomto modeli. Jednotlivé dátové entity rozširuje o ďalšie informácie a navyše obsahuje aj nové entity uchovávajúce informácie o normatívnych dátach. Bohužiaľ, tieto nové entity už nie sú prepojené s ostatným dátovým modelom. Po úvahách nášho tímu sme dospeli k názoru, že prevezmeme tento dátový model za základ nášho dátového modelu. Normatívne dáta však nebudeme uchovávať v tých istých entitách ako tím č. 5, ale budeme sa ich snažiť integrovať do štruktúr uchovávajúcich EMG dáta. Systém sa tak stane kompatibilný s modelom ECCO.

Druhým dátovým modelom použitým v systéme je XML formát na off-line výmenu údajov medzi lekárskymi pracoviskami. Formát XML je univerzálny a ľahko použiteľný pre väčšinu druhov aplikácií. Jeho hlavnou výhodou je čitateľnosť, prehľadnosť, ako aj veľká rozšírenosť. Model je prispôsobený na uchovávanie EMG informácií o jednom pacientovi a vyšetreniach, ktoré podstúpil.

### Zhodnotenie

Na základe analýzy môžeme konštatovať, že systém je veľmi dobre navrhnutý, pričom pracuje s relačnou databázou. Tento systém má výhodu aj v tom, že uchované údaje dokáže transformovať do ECCO formátu bez akýchkoľvek strát. Ďalšia výhoda tohto systému je v tom, že používateľské rozhranie je veľmi podobné systému CASETOOL, ktorý lekári využívali na uchovanie údajov o EMG vyšetreniach.  Inštalácia a práca so systémom je veľmi jednoduchá.

Tento systém v súčasnosti nie je v prevádzke, ale môže byť využitý vo vývoje ďalších systémov. Napriek tomu, že náš systém bude riešiť trochu inú problematiku – zber a spracovanie normatívnych dát pre EMG – predpokladáme, že budeme využívať dosť veľa poznatkov z tohto systému.

# Návrh

Po rozsiahlej fáze analýzy sme sa nakoniec zaoberali hrubým návrhom nášho softvérového systému. Bolo nutné zvážiť, čo všetko by sme mohli použiť z vytvoreného systému minuloročného tímu č. 3, keďže jediný pracoval na zbere normatívnych dát.

Rozhodli sme sa, že celková architektúra navrhnutá minuloročným tímom č. 3 zostane v podstate nezmenená. Bude existovať jedno koordinačné centrum a ľubovoľný počet EMG pracovísk. Koordinačné centrum bude vytvárať požiadavky na merania pre EMG pracoviská a tie budú koordinačnému centru vracať namerané hodnoty.

Najdôležitejšou časťou návrhu však bol návrh dátového modelu, z ktorým bude pracovať koordinačné centrum.

## Návrh dátového modelu

Z analýzy existujúcich riešení tímu č. 3 a tímu č. 5 a rovnako aj z analýzy problémovej oblasti sme dospeli k presvedčeniu, že ideálne by bolo založiť náš dátový model na dátovom modeli tímu č. 5 najmä preto, aby bolo možné zachytiť súvislosti medzi jednotlivými nameranými hodnotami podobným spôsobom, ako sú tieto súvislosti definované pre hodnoty merané pri EMG vyšetrení. Prísne vzato, rozdiel medzi EMG vyšetrením a meraním hodnôt pre vytvorenie normatívnych dát sa líši len v tom, že pri zbere normatívnych hodnôt sa vykonáva EMG vyšetrenie zdravého jedinca.

Na Obr. 5 je uvedený návrh údajových entít a vzťahov medzi nimi pre dátový model nami navrhovanej aplikácie. Návrh zatiaľ presne nešpecifikuje jednotlivé atribúty entít, ale význam jednotlivých entít je už presne daný. Aj napriek tomu však nevylučujeme, že pri ďalšom a hlbšom návrhu aplikácie, resp. pri vytváraní prototypu softvérového systému nenarazíme na problém, ktorý bude nutné riešiť úpravou dátového modelu. Nepredpokladáme však už žiadne rozsiahle zmeny navrhovaného modelu.

Obr. 5: Návrh dátového modelu

### Popis údajových entít

Typ štruktúry

Táto entita obsahuje typ anatomickej štruktúry – nerv, sval, nervovo-svalové spojenie, segment nervu, resp. aj iný ešte nedefinovaný typ anatomickej štruktúry

Štruktúra

V tejto entite sa nachádzajú všetky anatomické štruktúry definované v aplikácii, asociácia na Typ štruktúry určuje akého typu je daná štruktúra, tri asociácie na EnumŠtruktúra určujú, z akých jednoduchých štruktúr sa daná štruktúra skladá, môže byť využitá jedna, dve, alebo všetky tri asociácie.

EnumŠtruktúra

Tu sa nachádzajú všetky jednoduché štruktúry a to nervy, svaly a body prístupu, ktorými sa definujú nervové segmenty.

Test

Test je možný test, ktorý sa dá vykonať nad danou štruktúrou, danou technikou a definovanou metodikou. Každý test má niekoľko atribútov.

Atribút

Atribúty testu – niektoré atribúty sa môžu týkať všeobecne informácie o teste (napríklad teplota, dĺžka meraného nervového segmentu) a iné sa týkajú hodnôt nameraných prístrojom pri EMG meraní.

Typ Atribútu

Určuje typ jednotlivých atribútov, keďže niektoré atribúty sú textovej hodnoty, iné sú číselnej hodnoty a iné atribúty sú vymenované.

Technika

Definuje použitú techniku pre daný test.

Metodika

Dovoľuje zadať metodické pokyny aj s prípadnými obrázkami pre lekárov v lokálnych pracoviskách, pravdepodobne bude možné zadávať tieto pokyny vo formáte RTF.

Request

Reprezentuje požiadavku na meranie pre lokálne pracovisko. Pomocou väzobnej entity ReqTest, je možné požadovať 0 a viac testov a pomocou väzobnej entity ReqLekár je možné adresovať požiadavku 0 a viac lekárom.

ReqTest, ReqLekár

Väzobné entity zabezpečujúce M ku N asociáciu.

Lekár

Zoznam lekárov, ktorí sú zapojení do zberu normatívnych EMG dát. Každý lekár pôsobí na konkrétnom pracovisku, čo naznačuje asociácia na entitu Pracovisko.

Pracovisko

Zoznam EMG pracovísk participujúcich na zbere normatívnych EMG dát.

Výsledok

Výsledok merania pre asociovaný test. Každý výsledok má 0 a viac nameraných hodnôt, ktoré zodpovedajú atribútom testu. Každý výsledok je odpoveďou na nejakú konkrétnu požiadavku (asociácia na Request), každý výsledok nameral konkrétny lekár (asociácia na Lekár) a každý výsledok obsahuje údaje o meranej osobe.

Hodnota

Nameraná hodnota pre atribút nejakého testu.

Info o meranej osobe

Doplňujúce informácie o meranej osobe, najmä vek, pohlavie a prípadné ďalšie atribúty. Je pravdepodobné, že ďalšie atribúty budú riešené podobne ako atribúty testu, čím sa umožní ľubovoľné pridanie nových potrebných atribútov bez nutnosti meniť údaje v databáze a bez nutnosti meniť softvér.

## Návrh aplikácií

Návrh aplikácií vychádza najmä z navrhnutého dátového modelu a spôsobu komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami a koordinačným centrom. V tomto dokumente je uvedený len skutočne hrubý návrh aplikácií, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch bude došpecifikovávať a dopracovávať súčasne s tvorbou prototypu.

### Aplikácia v koordinačnom centre (NODAM)

Systém je navrhnutý tak, aby sa celý proces zberu a spracovania normatívnych údajov centralizoval iba do manažérskej aplikácie, kým klientská strana zabezpečuje iba isté používateľské rozhranie pre lekárov v lokálnych pracoviskách. Na rozdiel od klientskej aplikácie úplne nezávislej od dátového modelu, je manažérska aplikácia od neho závislá. V programe je zafixovaná iba štruktúra obrazoviek a menu, všetky ostatné dáta sú získavané z databázy. To preto, že i keď niektoré dáta v nej sú relatívne statické vzhľadom na povahu dát, je možné ich meniť a dopĺňať podľa potreby.

Požiadavky:

- Prehľad získaných normatívnych dát uložených v databáze

- Prehľad stavu požiadaviek na lokálne pracoviská

- Vytvorenie dopytu na lekárske pracovisko

- Načítanie výsledkov z lokálneho pracoviska

Návrh aplikácie

Systém bude umožňovať dva základné pohľady na databázu:

- prezeranie podľa jednotlivých anatomických štruktúr a k nim prislúchajúce získané dáta

- prezeranie podľa požiadaviek na lokálne pracoviská

V podstate sa budú tieto dva pohľady navzájom dopĺňať a pri hlbšom skúmaní niečoho v jednom pohľade sa môže otvoriť pohľad druhý.

Konkrétne - jeden z pohľadov bude strom, v ktorom budú na najvyššej úrovni jednotlivé anatomické štruktúry (môžu byť rozdelené na typy štruktúr a k nim prislúchajúce samotné štruktúry). Tento strom by mohol byť vytvorený aj dopredu a distribuovaný už v samotnej inštalácii. Každá štruktúra bude v podstrome obsahovať možné techniky získavania dát. Ku každej takejto technike budú už priradené jednotlivé dáta získané z lokálnych pracovísk. V prípade existujúcich požiadaviek na danú kombináciu bude aj zobrazené množstvo požadovaných a zodpovedaných požiadaviek k danému uzlu.

Tento strom bude obsahovať v každom svojom vrchole niečo ako teplomer (percentuálny ukazovateľ) naplnenia jeho podstromu, aby tak človek obsluhujúci systém mal rýchly prehľad o naplnení údajmi v celej databáze. Používateľ môže jednoducho vytvoriť požiadavku na lokálne pracoviská. Zvolí anatomickú štruktúru, danú metodiku a vyberie, pre ktoré pracoviská má byť požiadavka odoslaná. Na záver ešte môže nastaviť niektoré podmienky na meranú osobu - vek, pohlavie, … . Toto bude asi najbežnejší spôsob, akým budú požiadavky vytvárané, keďže strom poskytuje výborný prehľad o tom, ktoré dáta sú k dispozícií a ktoré nie.

Druhý z pohľadov bude zoznam požiadaviek na lokálne pracoviská utriedený podľa dátumu (bude umožňovať triediť aj podľa pracoviska a iných parametrov), kde bude dátum požiadavky, jej stav, či už došla odpoveď, pracovisko, anatomická štruktúra, metodika. Tu bude môcť používateľ použiť aj také funkcie, akou je poslať nejakú požiadavku aj iným pracoviskám, než ktorým bola pôvodne určená. Stav požiadavky môže byť:

- požiadavka bola doteraz iba vyhotovená, ale ešte nebol vygenerovaný súbor , ktorý sa pošle lokálnemu pracovisku - niečo ako „draft“

- bol vygenerovaný súbor a požiadavka bola zaslaná lokálnemu pracovisku

- z lokálneho pracoviska sa vrátila odpoveď na danú požiadavku

Tu bude systém umožňovať vytvoriť patričné požiadavkové súbory a ich uloženie na disketu alebo poslanie požiadavky cez Internet a tiež načítanie získaných údajov z diskety alebo automaticky pri odpovedi cez Internet.

### Aplikácia na lokálnom pracovisku (NODAC)

Aplikácia určená pre lokálne meracie pracovisko bude vo svojom návrhu zohľadňovať nedostatky, ktoré sme konštatovali pri analýze existujúceho systému, ako aj navrhované zmeny v jeho filozofii. Inak bude v podstate zhodná s existujúcim programom NODAC.

Pre prehľadnosť budú v nasledujúcom texte jednotlivé aspekty návrhu rozdelené podľa toho, či ich iba preberáme z existujúceho riešenia, alebo ide o črty, ktoré sa budeme pokúšať do systému vniesť.

Zachovávame predovšetkým základnú koncepciu aplikácie - má to byť jednoduchý, flexibilný program, umožňujúci prijímanie, spracovanie a odovzdávanie požiadaviek na merania, pričom by štruktúra jeho používateľského rozhrania mala byť v maximálnej možnej miere determinovaná údajmi obdržanými z koordinačného centra.

Navrhovaná aplikácia umožňuje:

- Prihlásenie sa lekára do systému

Táto funkcia nie je chápaná z hľadiska ochrany údajov v systéme, i keď by mohla byť ponímaná aj týmto spôsobom. Predstavuje prostriedok pre nastavenie identity používateľa, ktorá sa bude využívať pri filtrovaní požiadaviek a vypĺňaní údajov o odosielateľovi. Neskôr bude môcť slúžiť napr. aj pri výbere osobného profilu - množiny nastavení aplikácie.

- Urýchlenie zadávania niektorých údajov

Informácie o pracovisku a zozname lekárov budú uložené v konfiguračnom súbore. Okrem uľahčenia zadávania týchto údajov je toto riešenie nevyhnutné aj kvôli jednoznačnej identifikácii odosielateľa v súboroch s výsledkami meraní.

- Prijímanie požiadaviek z koordinačného centra

Súbory s požiadavkami možno z centra obdržať buď na diskete, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne po pripojení sa na centrálny server. Konkrétne možnosti budú doladené pravdepodobne až na základe prototypu, resp. na základe reálnych možností na strane zákazníka.

Každopádne, systém sa bude snažiť maximálne odbremeniť používateľa od detailov, ktoré by bezprostredne nesúviseli so zadávaním dát. Napr. pri importe požiadaviek z diskety používateľ iba vloží disketu do mechaniky a zvolí zodpovedajúcu položku z menu. Systém automaticky overí, či sa na diskete nachádzajú vhodné súbory, zabezpečí ich prekopírovanie na pevný disk a zaradenie do systému.

- Prehliadanie prítomných požiadaviek na jednotlivé merania

Program bude, podobne, ako je tomu v súčasnosti, zobrazovať zoznam prítomných požiadaviek. Ešte nesplnené požiadavky budú vizuálne odlíšené od už splnených. Pre urýchlenie hľadania množiny vhodných požiadaviek budú k dispozícii filtre, ktoré sa budú dať aplikovať na nesplnené, splnené, alebo na všetky požiadavky.

Na rozdiel od súčasného riešenia sa nebude uvažovať (a teda ani zobrazovať) vzťah jednotlivých požiadaviek k súborom, z ktorých pochádzajú.

- Meniť náplň prebiehajúceho sedenia

Aplikácia bude mať pozmenenú filozofiu organizácie sedenia (session). Najprv sa zadajú údaje o skúmanom jedincovi. Na základe týchto údajov bude prefiltrovaný zoznam nesplnených požiadaviek, z ktorého si lekár následne vyberie zoznam požiadaviek, ktoré mieni splniť. Dôležité je, že tento zoznam bude možné v prípade potreby modifikovať aj neskôr, medzi jednotlivými meraniami.

- Zadávanie nameraných parametrov

Namerané parametre sa budú do nášho systému zadávať podobne, ako je tomu v súčasnosti. Navrhované vylepšenie spočíva v zavedení kontroly typov a rozsahov zadávaných hodnôt.

V priebehu merania bude môcť lekár sledovať metodické pokyny k používanej technike. Náš systém nahrádza pôvodné okno zobrazujúce holý text, alebo jeden obrázok možnosťou prehliadania RTF (Rich Text Format) dokumentu, ktorý môže obsahovať rôzne formátovaný text a grafiku. Ďalšou výhodou tohoto prístupu je, že tieto údaje budú fyzicky súčasťou požiadavky (predchádzajúci systém mal v požiadavke zapísanú iba cestu k obrázku a ten sa nachádzal (alebo aj nenachádzal…) na pevnom disku.

- Odovzdávanie nameraných hodnôt späť do centra

Systém bude poskytovať funkcie na podobnej úrovni, ako pri prijímaní požiadaviek.

Ako alternatíva bola zvažovaná aj možnosť uchovávania lokálnej kópie "statických dát" (zoznam anatomických štruktúr, techník, metodík…) na strane meracieho pracoviska. Toto by nám umožnilo výrazne zmenšiť objem prenášaných údajov. Takéto riešenie by spôsobilo zníženie flexibility systému. Keďže práve flexibilitu považujeme za pravdepodobne najvýznamnejšiu vlastnosť navrhovaného systému, toto riešenie sme predbežne zavrhli.

Z hľadiska používateľa by sa aplikácia nemala výrazne meniť, mala by si zachovať svoju jednoduchosť a intuitívnosť.

### Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom

Komunikačné rozhranie bude realizované podobne, ako v existujúcom systéme NODAM/NODAC, prostredníctvom XML súborov. Rozdiely budú predovšetkým v spôsobe prenosu a spracovania týchto súborov, čo bolo diskutované už vyššie. Teraz sa pozastavíme pri hrubom návrhu štruktúry týchto súborov.

Súbor popisujúci požiadavku bude obsahovať:

- Hlavičku identifikujúcu súbor

- Zoznam pracovísk a lekárov, ktorým bol adresovaný

Tento zoznam môže byť aj prázny - môžeme totiž vytvoriť aj požiadavku bez určenia konkrétneho adresáta.

- Zoznam požiadaviek na vykonanie testov

Každá požiadavka na vykonanie elementárneho testu obsahuje množinu obmedzení kladených na skúmaného jedinca, množinu informácii o jednotlivých meraných parametroch (názov, jednotky, typ, rozsah, či ide o povinný parameter…) a prípadne aj metodické pokyny pre meranie. Medzi parametre, ktoré sa majú získať meraním danou metódou budú zamiešané aj parametre vyjadrujúce ostatné okolnosti merania (presná výška jedinca, teplota…), ktoré budú odlíšené príznakom.

Súbor používaný na odovzdávanie nameraných hodnôt bude obsahovať:

- Hlavičku identifikujúcu súbor

- Informáciu o pracovisku - odosielateľovi

- Množinu záznamov o vykonaných testoch

O každom teste sa uchováva identifikácia lekára, ktorý ho vykonal a zoznam parametrov a im zodpovedajúcich hodnôt.

V prípade, že sa budú niektoré štruktúry v súboroch často opakovať, je možné potlačiť redundanciu zavedením zoznamu (poľa) takýchto štruktúr na úrovni súboru a používaním indexov do tohoto poľa.

# Záver

V uvedenom návrhu sme sa snažili zohľadniť všetky nám dostupné informácie o problémovej oblasti, poznatky získané v procese analýzy existujúcich riešení, ako aj konkrétne požiadavky kladené na vytváraný systém.

Podklady obsiahnuté v tejto práci by nám mali neskôr poslúžiť ako solídna báza pri konštrukcii prototypu, a v konečnom dôsledku aj pri vlastnej implementácii navrhovaného systému.

Vytvorený softvérový systém, ako veríme, sa v budúcnosti stane cennou pomôckou pri konštrukcii normatívnych EMG údajov, čím prispeje k uľahčeniu a skvalitneniu práce našich lekárov.

# Zoznam použitých prameňov

[1]	Liczki, P. – Kucbel, M. – Kovaľ, R. – Krnáč, K. – Glončák, J.: Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy, dokumentácia tímového projektu, tím č. 3, FEI STU Bratislava, školský rok 1999/2000

[2]	Bieliková, M - Návrat, P. - Kučera, P. -  Smolárová, M. – Záhon, P.: Počítačová podpora zberu normatívnych dát vodivostných EMG štúdií, FEI STU Bratislava, 2000

[3]	W3C: Extensible Markup Language (XML) 1.0, Second Edition, 2000, http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006

[4]	XML from Delphi, Introducing XML and Using It from a Delphi Application, http://www.DelphiZine.com/features/1999/07/di199907rl_f/di199907rl_f.asp

[5]	Broža, P.: Programování WWW stránek pro úplné začátečníky, Computer Press, Praha, 2000

[6]	Makula, M. - Milička, T. - Noris, I. - Vasilovčík, B. – Vlasko, K.: Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy, dokumentácia tímového projektu, tím č. 5, FEI STU Bratislava, školský rok 1999/2000

[7]	Johnsen, B. - Fuglsang-Frederiksen, A.: EMG Dataset specification version 3, ESTEEM Tech. Report, 1994

# Dokumentácia k prototypu

## Úvod

Aplikácia Manažér je určená na zber, spracovanie uchovávanie a vyhodnocovanie EMG meraní. Je rozdelená na tri hlavné časti – pohľady:

- requests (žiadosti) – obsahuje zoznam požiadaviek – tu je možné menežovať požiadavky, t.j. vytvárať, mazať požiadavky, meniť ich stav (rozpracované, dokončené, splnené)

- structures – obsahuje kompletný zoznam štruktúr, na ktorých prevádzame meranie –tu program umožňuje rozhodovať o výsledkoch a zadeľovať ich do príslušných skupín

- EMG labs (pracoviská/laboratóriá EMG) – zoznam lekárskych pracovísk spolupracujúcich pri vytváraní a zbere EMG dát

Toto rozdelenie je realizované pomocou tlačidiel „Requests“, „Structures“ a „EMG Labs“ v podobe menu aplikácie umiestnené v ľavej časti hlavného okna. V závislosti na tom, aké tlačidlo máme aktivované, zobrazí sa príslušný pohľad. (Implicitne je aktivovaný pohľad Requests.)

## Popis systému

### Requests

Pohľad Requests je rozdelený na dve základné časti.

Prvou z nich je zoznam žiadostí na vykonanie EMG vyšetrení. Obsahuje číslo žiadosti (stĺpec Nr.), dátum (stĺpec Date) vytvorenia žiadosti a stav (stĺpec State) žiadosti. Jednotlivé žiadosti (ich stavy) pritom môžu byť :

- rozpracované – so žiadosťou sa pracuje a ešte nemôže byť poslaná lekárom

- dokončené – žiadosť je pripravená na odoslanie

- splnené – žiadosť už bola odoslaná jednotlivým lekárom, od ktorých už prišli všetky žiadané výsledky

- šablóna – špeciálny typ žiadosti určenej na rýchle predplnenie novej žiadosti

Do zoznamu žiadostí môžeme pridať žiadosť novú – pomocou tlačidla „New“, alebo naopak, nepotrebnú žiadosť zo zoznamu vymazať - pomocou tlačidla „Delete“.  Vymazanie žiadosti je však potrebné potvrdiť. Každá rozpracovaná žiadosť môže byť kedykoľvek prehlásená za dokončenú (pomocou tlačidla „Finish“), ak sme si istí, že už do nej nebudeme pridávať žiadne štruktúry alebo doktorov. Dokončenú žiadosť môžme odoslať doktorom, ktorí sú na žiadosti angažovaní, pomocou tlačidla „Export requests“. Prichádzajúce výsledky od lekárov môžme preberať práve pomocou tlačidla „Import results“. Vtedy nám systém ponúkne zoznam možných spôsobov a miest, odkiaľ je možné výsledky prijímať. Prijaté výsledky sa označia ako nerozhodnuté a uložia sa do databázy.

Druhú časť pohľadu Requests tvoria sumárne informácie o práve zvolenej žiadosti zo zoznamu v prvej časti. Tieto informácie obsahujú dátum vytvorenia žiadosti, jej stav, počet požadovaných testov, počet vykonaných testov, počet doktorov, ktorí sa na splnení danej žiadosti podieľajú a výsledky. Okrem toho, v tejto časti pohľadu sa nachádzajú dve záložky s informáciami o štruktúrach a doktoroch. Záložku venovanú štruktúram tvorí zoznam požadovaných testov v danej žiadosti a zoznam výsledkov prichádzajúcich od lekárov. Zoznam výsledkov je však dostupný len vtedy, ak je žiadosť v stave dokončená alebo splnená.

Do zoznamu požadovaných testov  môžme pridať nový test pomocou tlačidla „Add“, alebo zrušiť omylom pridelený test pomocou tlačidla „Delete“. Po stlačení tlačidla „Add“ nás systém premiestni do pohľadu štruktúr, kde si môžme vybrať štruktúru a techniku, akou má byť test spravený. Po ich zvolení len stlačíme tlačidlo „Add to request“ a systém nás vráti naspäť do pohľadu žiadostí, kde už bude náš test pridaný. Záložka doktori obsahuje úplný zoznam doktorov pridelených na splnenie danej žiadosti. Do tohto zoznamu je možné jednoduchým spôsobom doktora pridať pomocou tlačidla „Add“ priamo pod zoznamom, alebo odobrať pomocou tlačidla „Delete“. Odobratie je však podmienené potvrdením, že používateľ si je istý, čo robí. Všetky tieto funkcie sú však prístupné len pre rozpracované žiadosti.

### Structures

Pohľad structures je taktiež rozdelený na dve základné časti.

Prvú časť tvorí tvorí zoznam štruktúr a techník, ktoré môžu byť nad danou štruktúrou vykonané, usporiadaný prehľadne do stromovej štruktúry.  Priamo pod zoznamom sa nachádza tlačidlo „Add to request“, ktoré je viditeľné len v prípade, že definujeme novú žiadosť. Pomocou tohto tlačidla môžme priamo pridať do vytvárenej žiadosti nami zvolenú štruktúru.

Druhá časť je venovaná doposiaľ nameraným výsledkom, pre práve zvolenú štruktúru. Tieto výsledky sú rozdelené do troch zoznamov – akceptované, zamietnuté a nerozhodnuté, tzn., že ešte neboli ani akceptované, ani zamietnuté. Jednotlivé výsledky je možné presúvať medzi zoznamami pomocou tlačidiel v tvare šípok, ktoré sa nachádzajú medzi zoznamami.

### EMG labs

Pohľad obsahuje vľavo úplný zoznam lekárskych pracovísk a ich popisné parametre vpravo. Zoznam možno modifikovať pomocou tlačidiel „Add“ a „Delete“ umiestnených priamo pod zoznamom. Tlačidlo Add slúži na pridanie nového lekárskeho pracoviska do zoznamu a tlačidlo Delete zase na zrušenie práve zvoleného pracoviska. Samozrejme, že pri každom rušení lekárskeho pracoviska sa systém opýta, či si je používateľ istý, že chce dané pracovisko zmazať. Každému pracovisku možno nadefinovať niektoré parametre, vlastnosti, prípadne poznámky. Tieto možno editovať v pravej časti okna.

## Štandardné postupy

### Vytvorenie požiadavky

- vyberieme View Requests

- stlačíme tlačidlo New

- stlačíme Add pod zoznamom requested tests – to nás prepne do view Structures, kde bude dole viditeľné tlacidlo „Add to request“

- nalistujeme štruktúru, ktorú chceme a techniku, akou sa má merať

- stlačíme „Add to request“ – to nás prepne naspäť do view Requests a vybratá technika sa pridá do zoznamu

- v zozname k nej môžeme pomocou tlačidla Instructions priradiť nejakú metodiku

- pomocou spodného tlačidla Instructions pridáme metodiku pre celý request

- v záložke Doctor vyberieme doktora/doktorov alebo pracovisko/pracoviská, ktoré majú request splniť - tu nás opäť tlačidlo „Add“ presunie do view „EMG Labs“ a tam bude viditeľné tlačidlo „Add to request“, ktoré je  viditeľné len pri pridávani do requestu

- po pridaní klikneme na tlačidlo Finish a request prejde do stavu dokončený, kde ho bude možné exportovať a bude možné prijímať odpovede na daný request

### Prijímanie výsledkov

- vyberieme View Requests

- stlačíme tlačidlo „Import results“ a nalistujeme, odkiaľ chceme importovať

- naimportujú sa všetky výsledky bez ohľadu na to, kto ich nameral, ku ktorému requestu sa viažu atď.

- jedným z nižšie uvedených spôsobov potom potvrdíme naimportované údaje alebo ich zamietneme

### Prezeranie a potvrdzovanie výsledkov

Ak vo view Structures nalistujeme nejakú štruktúru a techniku, vpravo uvidíme zoznam hodnot výsledkov (stĺpce sú atribúty pre danú techniku). Pomocou šípok budeme potvrdzovať alebo zamietať dané výsledky. Výsledky budeme môcť prezerať aj z view Requests - vyberieme request, ktorý je už dokončený alebo splnený a vpravo uvidím výsledky namerané na základe daného requestu. Avšak nie konkrétne hodnoty, ale len informáciu, či je výsledok prijatý alebo zamietnutý, kto ho nameral a kde a kedy. Keď chceme vidieť hodnoty, musíme na výsledok dva krát kliknúť a prepne nás do view Structures na daný výsledok. Rovnako, vo view Structures vidíme len hodnoty výsledku. Ak chceme vidieť iné údaje, musíme na neho dva krát kliknúť a potom nás prepne do view requests a uvidíme údaje o výsledku, čo poskytuje tento view. Toto rozdelenie má svoj význam z pohľadu relevancie údajov s daným view.

# Dokumentácia k produktu – letný semester

## Architektúra aplikácie

Z viacerých dôvodov, vychádzajúcich jednak z našich doterajších skúseností, jednak z potreby distribuovať implementačné práce medzi členov tímu a jednak z rôznych preferencií vývojového prostredia u rôznych členov tímu sme sa rozhodli pre architektúru založenú na troch hlavných moduloch

- modul používateľského rozhrania a aplikačnej logiky – zodpovedný za implementáciu je Ondrej Kollárik, zvolené implementačné prostredie je Delphi

- modul databázovej vrstvy (DBLayer) – zodpovedný za implementáciu je Andrej Netri, zvolené implementačné prostredie je MS Visual C++ 6.0

- modul pre export a import do XML – zodpovedný za implementáciu je Peter Fašung, zvolené implementačné prostredie je MS Visual C++ 6.0, tento modul je súčasťou modulu DBLayer

Pre komunikáciu medzi jednotlivými modulmi sme sa rozhodli použiť architektúru COM (Component Object Model), ktorá poskytuje dostatočnú úroveň abstrakcie, nezávislosti a flexibilnosti jednotlivých modulov. Takisto, keďže ide o jazykovo nezávislú architektúru, zabezpečuje bezproblémovú integráciu jednotlivých modulov do výslednej aplikácie bez ohľadu na to, v akom implementačnom prostredí boli vytvorené.

Grafické znázornenie architektúry vytvorenej aplikácie je na Obr. 6.

Obr. 6: Architektúra vytvorenej aplikácie

Ako vidno, front-end modul vôbec fyzicky nepristupuje k databáze, čím vzniká architektúra podobná známej trojvrstvovej architektúre. Toto vyžadovalo okrem iného aj vytvorenie objektového modelu aplikácie, ktorý je popísaný v kapitole 8.3 - Objektový model.

## Dátový model

Základom vytvorenej aplikácie je databáza typu MS Access (MDB). Návrh fyzického dátového modelu vychádza z poznatkov získaných v zimnom semestri. Na návrhu sme pracovali spoločne s tímom č. 1, keďže bolo dohodnuté, že ako aplikácia v centrálnom pracovisku, tak aj aplikácie v lokálnych pracoviskách budú používať ten istý dátový model.

Na Obr. 7 je zobrazený aktuálny dátový model.

Obr. 7: dátový model

### Popis dátových entít

technique

Obsahuje všetky v systéme definované techniky. Pomocou väzobnej entity tech_struct_title je určené, aké anatomické štruktúry (ich pomenovanie v kontexte danej techniky), koľko anatomických štruktúr a akého typu je treba zadať pre danú techniku. Pomocou väzobnej entity technique_parameter je určené, aké parameter sú pre danú techniku merateľné.

structure

Obsahuje všetky v systéme definované anatomické štruktúry.

structure_title

Obsahuje všetky možné pomenovania štruktúr, ktoré sa používajú v konkrétnych technikách (napríklad „nerve“, „muscle“, „access point“ a pod.). Obsahuje aj informáciu o type štruktúry.

parameter

Obsahuje všetky možné používané parametre vo všetkých technikách. Je definovaný názov, typ a jednotka parametra. Pre niektoré parametre môže byť neprázdna množina asociovaných údajov z tabuľky parameter_value a tieto predstavujú všetky možné hodnoty daného parameter (vymenované hodnoty).

method

Predstavuje všetky v systéme definované metodiky. Metodikou je možné upresniť postup merania konkrétnej požiadavky. Postup je možné upresniť aj vložením obrázku, ktorý sa ukladá do databázy ako binárne dáta predstavujúce obrázok JPG.

request_group

Obsahuje definované skupiny požiadaviek. Skupiny požiadaviek sa používajú najmä pri exportovaní do lokálnych pracovísk. Skupiny požiadaviek zoskupujú ľubovoľný počet požiadaviek.

request

Predstavuje jednu požiadavku na EMG meranie. Každá požiadavka je priradená do skupiny požiadaviek, má priradenú techniku a obsahuje niekoľko elementárnych požiadaviek (v aplikácii sa reprezentujú stĺpcami požiadavky).

elem_request

Predstavuje jeden stĺpec konkrétnej požiadavky na meranie. Pomocou väzobnej entity request_method sa k nemu viaže ľubovoľný počet metodík. Pomocou väzobnej entity request_structure sa k nemu viaže istý počet anatomických štruktúr. Konkrétny počet štruktúr a ich typ závisí od asociovanej techniky asociovanej požiadavky, keďže sa vyžaduje referenčná integrita medzi väzobnými entitami request_structure a tech_struct_title. Pomocou väzobnej entity request_parameter je možné určiť, ktoré parameter pre daný stĺpec požiadavky je povinný, ktorý je nepovinný a ktorý je nemerateľný. Množina parametrov je daná zvolenou technikou v asociovanej požiadavke. Pomocou entity condition_value je možné určiť hodnoty podmienok merania. Každá hodnota podmienky predstavuje hodnotu nejakého definovaného parametra.

examinator

Reprezentuje v systéme definovaných lekárov, ktorí vykonávajú EMG merania.

person

Reprezentuje v systéme definované osoby, na ktorých boli vykonané EMG merania.

examination

Reprezentuje jedno EMG vyšetrenie konkrétnej osoby konkrétnym lekárom. Vyšetrenie sa skladá s viacerých testov.

test

Predstavuje jedno meranie patriace do asociovaného EMG vyšetrenia. Každý test zodpovedá nejakej požiadavke na meranie. Pomocou entity parameter_value je možné určiť hodnoty nameraných parametrov. Každá hodnota sa viaže na konkrétny parameter, ktorého hodnotu predstavuje. Ďalšími dodatočnými väzbami je zabezpečená referenčná integrita a väzba hodnoty parametra na konkrétnu požiadavku na meranie.

## Objektový model

Ako už bolo vyššie spomenuté, aplikačná vrstva nepristupuje priamo na databázu, ale komunikuje s databázovou vrstvou na úrovni COM objektov. Na Obr. 9 je znázornený v jazyku UML objektový model aplikácie.

Objektový model viac-menej kopíruje dátový model s tým, že každý objekt reprezentuje v podstate jeden riadok z databázovej tabuľky. Okrem prístupu k atribútom objektu (hodnoty v stĺpcoch daného riadku databázovej tabuľky), obsahuje objektový model aj rošírenú funkčnosť, najmä pri získavaní asociovaných objektov.

Základom objektového modelu je objekt typu ICNDatabase. Tento objekt sa používa na volanie metód spoločných pre celú databázu (otvorenie databázy, transakčné správanie, získavanie chybových hlášok, export/import XML). V aplikácii existuje jediná inštancia objektu ICNDatabase. Tá má okrem uvedených metód asociované objekty ICN<type>Table, kde <type> môže byť ľubovoľný z existujúcich typov v objektovom modeli (Obr. 9) – spolu ich je 15. V jedinej inštancii ICNDatabase existuje len po jednej inštancii z každého typu objektu ICN<type>Table. Tieto objekty obsahujú metódy spoločné pre všetky objekty typu <type>.

Jednotlivé objekty typu <type> je možné zoskupovať do tzv. kolekcií – inštancie tried ICN<type>Collection. Kolekcie sa používajú v mohých metódach, sú navratovými hodnotami mnohých metód ale najmä sa používajú pri získavaní alebo nastavovaní asociovaných objektov nejakého objektu pri asociáciách s násobnosťou väčšou ako 1.

Samotné objekty (triedy typu ICN<type>) majú okrem spomínaných atribútov a asociácií aj štyri metódy pre prácu s databázou:

- reread – zabezpečí obnovenie hotnôt objektu podľa aktuálneho stavu v databáze

- insert – po vytvorení a nainicializovaní objektu umožní jeho fyzické zapísanie do databázy

- update – po zmene atribútov alebo asociácií s násobnosťou do 1 umožní fyzické zapísanie nových hodnôt do databázy (asociácie s väčšou násobnosťou sa zapisujú do databázy hneď v čase priradenia, keďže sú fyzicky riešené cez väzobné entity)

- erase – vymaže daný objekt z databázy

Vzťahy medzi týmito základnými triedami objektového modelu sú znázornené na Obr. 8.

Obr. 8: vťahy medzi základnými triedami objektového modelu

Jednotlivé triedy objektového modelu a ich atribúty (Obr. 9) netreba znovu popisovať, keďže v podstate kopírujú existujúci dátový model a je teda možné pozrieť si kapitolu 8.2.1 - Popis dátových entít.

Obr. 9: objektový model aplikácie

## Používateľské rozhranie

Oproti našim pôvodným zámerom je táto vrstva o niečo hrubšia, kým databázové rozhranie zostalo zo svojou funkčnosťou skôr vo všeobecnejšej rovine. Výhoda vyplývajúca z tejto situácie spočíva v relatívne bezproblémovom definovaní rozhrania medi časťami aplikácie. Na druhej strane však vzniká problém, spočívajúci v nevyhnutnom náraste komplexnosti hornej polovice systému. Tento nárast zložitosti sme sa snažili kompenzovať návrhom vhodných, znovupoužiteľných komponent, pričom sme sa opierali o možnosti poskytované technológiami COM a Automation.

### Komponenta TCollectionListView

Je zrejmé, že v aplikácii je potrebné na mnohých miestach zobrazovať rozličné zoznamy objektov, uskutočňovať z nich výber a pod. Túto úlohu môžeme obvykle pohodlne riešiť prostredníctvom viacerých štandardných tried komponent. Problém situácie, v ktorej sa nachádzame pri použití vyššie opísaného objektového modelu spočíva v tom, že na rozdiel od bežného prístupu k databáze, kedy môžeme pracovať s riadkom tabuľky, ako s poľom, tu je tento riadok reprezentovaný objektom. Toto predstavuje zjavný problém z hľadiska návrhu generickej komponenty schopnej pracovať s ľubovoľnou tabuľkou.

Riešenie poskytuje technológia Automation. Táto je primárne určená na podporu skriptovania (Visual Basic for Applicarions známy z MS Office, alebo napr. tiež Active Server Pages). Čo táto technológia poskytuje je (okrem iného) všeobecne podporovaný mechanizmus umožňujúci oneskorené viazanie - vďaka metódam IDispatch::GetIDsOfNames a IDispatch::Invoke môžeme interagovať s objektom aj keď poznáme len smerník na tento objekt (na jeho IDispatch rozhranie) a názov metódy, alebo vlastnosti, ku ktorej chceme pristúpiť.

Vďaka rozhraniu IDispatch sme teda schopní vytvoriť univerzálny prehliadač kolekcií, pracujúci úplne nezávisle od konkrétnej triedy kolekcie, resp. triedy jej prvkov.

TCollectionListView používa na popis stĺpcov kolekciu stĺpcov TCollectionLVColumns, ktorá obsahuje jednotlivé stĺpce - TCollectionLVColumn. Stĺpec nesie okrem iného informácie ako text záhlavia, názov vlastnosti, ktorú má zobrazovať a názov stĺpca pre konštrukciu výrazu pre ORDER BY. Okrem získania hodnoty bezprostredným čítaním vlastnosti umožňuje TCollectionLVColumn získať zobrazovanú hodnotu aj používateľským prevodom hodnoty vlastnosti na text (napr. stĺpec zobrazujúci  ICNRequest::attrState), alebo ľubovoľným používateľským výpočtom (napr. stĺpec zobrazujúci celé meno lekára aj s titulmi).

### Komponenta TCollectionDialog

Táto komponenta predstavuje dialógové okno zobrazujúce jedno TCollectionListView spolu s množinou tlačítok. Podľa kombinácie tlačítok sa dá sa použiť na výber, prezeranie, alebo editovanie objektov. Objekty tejto triedy sa v systéme využívajú veľmi intenzívne: všetky dialógy sprístupnené v podmenu Tables hlavného menu, výber techník, štruktúr atď.

TCollectionDialog je nevizuálna komponenta (vidieť sa dá iba počas návrhu formulára a aj to je reprezentovaná len ikonkou). Vlastný diaóg sa zobrazí volaním metódy Execute, ktorá dostane kolekciu, s ktorou má dialóg pracovať a prípadne aj ďalšie nepovinné parametre umožňujúce napr. zmeniť množinu zobrazovaných tlačítok, alebo titulok okna.

Vďaka použitiu TCollectionListView je aj TCollectionDialog nezávislý od triedy kolekcie.

### Ostatné dialógové okná

Podobné generické prístupy, aké boli naznačené vyššie, žiaľ nemožno aplikovať na dialógové okná pre editovanie objektov.  Toto je zrejme spôsobené ich komplexnosťou a rôznorodosťou.

Pomerne zložité je zabezpečenie fungovania tlačítok OK a Cancel - aby sme mohli vykonané zmeny stornovať, nemôžeme ich zapisovať počas editovania priamo do databázy, ale je potrebné v priebehu editovania používať vlastné údajové štruktúry reprezentujúce objekt a jeho asociácie. Toto môže byť v prípade zložitejších objektov, ako je napr. požiadavka, dosť namáhavé.

Na zabezpečenie atomicity operácií modifikujúcich databázu sa používajú transakcie.

Jedným z mála spoločných rysov rôznych editovacích okien je základná myšlinenka ich používania: ku každému takémuto oknu existuje jedna funkcia, ktorá dostáva ako argument objekt, ktorý sa má editovať a príznak, či sa má dialóg otvoriť v režime editovania, alebo prehliadania. Funkcia zabezpečí nainicializovanie a otvorenie dialógu. Okrem uvedených dvoch stavov sa v mnohých prípadoch špeciálne ošetruje aj vytváranie nového objektu. Napr. pri editovaní parametrov je možné zadať ich typ len pri vytváraní, lebo neskôr by jeho zmena mohla viesť k strate konzistencie databázy.

## XML Export/Import

Modul XML Import/Export má za úlohu komunikovať s klientským programom (vytvoreným tímom č.1) pomocou súborov formátu XML. Na samotné vytváranie/čítanie XML súborov sme použili XML knižnicu CenterPoint/XML voľne dostupnú na adrese http://www.cpointc.com/XML.

Časť export je vytvorená za účelom exportu požiadaviek zoskupených v skupinách (RequestGroup). Vytvára sa XML súbor s príponou .rqf, v ktorom sú uložené údaje z tabuliek request_group, request, elem_request, request_method, request_structure, structure, structure_title, technique, technique_parameter, parameter_value, parameter_values a condition_value dátového modelu. Tieto tabuľky sú prístupné pomocou rozhrania DBLayer. Vzhľadom na to, že dátový model hlavnej databázy a s ním aj dátový model XML súboru boli viac krát menené, vznikli medzi týmito modelmi určité rozpory, či už z roztržitosti alebo nedostatku času. Sú to však len rozpory typu: atribút je v XML súbore vyžadovaný, ale v MDB len podporovaný, čo znamená, že je aj nemusí byť k dispozícii.

Samotná tvorba XML súboru prebieha pomocou XML elementov, ktoré sú hierarchicky štruktúrované, tak ako si to vyžaduje DTD. Vstupom do tohto modulu je kolekcia požiadavkových skupín, ktoré treba exportovať a samotný názov súboru s plnou cestou, kam sa má XML vytvoriť. Na začiatku sa generuje hlavný blok EMG, v ktorom sú uložené všetky ostatné údaje. Jednotlivé údaje sú ďalej zapisované v skupinách, požiadavkách a elementárnych požiadavkách. Skupiny a požiadavky majú atribút, okrem iných aj atribút State. Tento atribút je priamo preberaný z MDB a hovorí o možnosti použitia údajov v rámci bloku. Ak je nastavený na „Active“, údaje sú k plne dispozícií. V prípade, že má hodnotu „Inactive“,  exportuje sa len hlavička skupiny, prípadne požiadavky. Možné hodnoty „Editing“ sa ignorujú, tzn., že skupiny a teda aj požiadavky  s atribútom State nastavným na „Editing“ nie su zaradené do exportu a sú považované za nedokončené. V rámci exportu sú vytvárané obrázkové súbory vo formáte JPG, ktoré sa ukladajú v tom istom adresári, ako samotný XML dokument. Tieto súbory reprezentujú obrázky k jednotlivým metodikám merania. Ich názov je tvorený nasledovne: method_PK_name.jpg, kde PK je primárny kľúč v tabuľke method a name je samotný nazov metodiky. Komunikácia s DBLayer pri výmene binárnych dát každého obrázku prebieha vo forme tzv. bezpečných polí, angl. Safearrays, ktoré predstavujú efektívnu a spoľahlivú možnosť výmeny údajov medzi COM objektami.

Časť import slúži na prijímanie XML dokumentov tvorených tímom č.1. Tieto dokumenty majú príponu „.rsf“ a sú odpoveďami na požiadavky generované v časti export. Úlohou časti import je teda prenesenie údajov v XML dokumente v DTD formáte do dátového modelu hlavnej databázy.Vstupom do tejto časti modulu je názov XML dokumentu a jeho výstupom kolekcia vyšetrení, angl. examinations. Samotné parsovanie dokumentu má na starosti XML knižnica, ktorá však nerobí validáciu na základe DTD. Modul teda implicitne predpokladá, že dáta sú len v tomto stanovenom formáte. Parsovanie dokumentu prebieha vo forme rozčlenenia dokumentu na jednotlivé XML elementy usporiadané v hierarchickej štruktúre. XML elementy sú ďalej identifikované a nasledné zapisované do MDB. Pri zápise sa modifikuje  obsah tabuliek examination, examinator, test a parameter_value. Ak sa pri importe vyskytne chyba, čiastočne zapísané údaje sú z databázy odstránené pomocou funkcie rollback. Na začiatku sa vytvorí zápis v tabuľke examination, v ktorom sú uložené informácie o práve spracovávanom vyšetrení. V databáze tabuľka examination nezahŕňa atribút pohlavie, ktorý je potrebný pri rozpoznávaní vyšetrovanej osoby. Vzhľadom na to, že informácie o vyšetrovanej osobe dostávame od tímu č.1 len v základnom popise vyšetrenia, v databáze budú existovať len 2 osoby (každá za svoje pohlavie) a týmto osobám budú jednotlivé vyšetrenia prisudzované. DTD a DM MDB sú opäť v čiastočne rozpore ohľadne vyžadovania niektorých atribútov o meraní (dátový model hlavnej databázy napríklad vyžaduje, aby sa každé meranie vzťahovalo  k niektorej z exportovaných požiadaviek, pričom DTD XML dokumentu nevyžaduje identifikáciu takejto požiadavky). Tieto situácie sa riešia zastavením importu, zrušením doposiaľ importovaných údajov a hlásením chyby vyššej vrstve.

## Základné scenáre práce s aplikáciou

Autorizácia používateľa do systému

Bezprostredne po spustení aplikácie sa pripojí na databázu a objaví sa dialóg na zadanie mena a hesla používateľa. Toto meno a heslo je hlavným a centrálnym heslom do databázy, tzn., používateľ získa celú kontrolu nad databázou. Tento scenár zatiaľ nebol implementovaný.

Vytvorenie požiadavky

Každá požiadavka pozostáva z elementárnych testov. Týchto testov môže byť aj viac. Preto najprv si treba vytvoriť skupinu požiadaviek. Ak skupina už existuje, môžeme si vytvoriť jednotlivé elementárne požiadavky. Na začiatku treba zadať názov danej požiadavky, čo bude slúžiť na identifikáciu. V ďalšom kroku vyberieme techniku, ktorú treba používať pri meraní. V nasledujúcom kroku môžeme zadať jednotlivé štruktúry: na akej štruktúre meriame, kde meriame, kde stimulujeme, atď. Ak horeuvedené kroky už boli vykonané môžeme určiť typ jednotlivých parametrov pre danú techniku, podľa toho, či sú povinné, merateľné alebo nemerateľné. Označenie by malo byť vizuálne, aby lekár na lokálnom pracovisku jednoducho vedel určiť typ parametra. Samozrejme musia existovať aj ohraničenia, ktoré musí lekár na lokálnom pracovisku dodržať. Tieto ohraničenia môžu byť zadané, ale nemusia byť. Na základe požiadaviek sa predpokladá, že na začiatku budú poslané požiadavky bez ohraničenia, t.j. Lekári na lokálnych pracoviskách budú poslať všetko, čo namerajú. Posledná informácia, čo by sme mohli pridať do elementárnej požiadavke sú metodiky. Metodika charakterizuje presný postup merania. Bolo by vhodné, aby tie metodiky boli vizualizované ako napr. JPG súbor.

Horeuvedeným spôsobom môžeme si vytvoriť jednu elementárnu požiadavku nad daným segmentom. Na základe stretnutia s Dr. Kučerom sme zistili, že pán doktor chce, aby v jednej elementárnej požiadavke sme vedeli zadať aj viac segmentov. Takýmto spôsobom bude vytvorená tabuľka, ktorá bude obsahovať toľko stĺpcov, koľko je zadaných segmentov. Bolo by vhodné, keby sme mali miesto aj na zápis doplňujúcich informácií, tzv. Notes. Takýmto spôsobom je vytvorená jedna elementárna požiadavka.

Posielanie požiadaviek na lokálne pracoviská

Ak požiadavky sú už vytvorené, musíme to poslať jednotlivým pracoviskám. Na posielanie používame XML štandard. Exportovanie bude vykonané nad skupinami požiadaviek, ktorá ako sme už spomenuli zoskupuje elementárne požiadavky. Exportovanie bude prebiehať nasledujúcim spôsobom. Na začiatku treba vybrať tie skupiny požiadaviek, ktoré treba poslať na dané lokálne pracovisko. Po stlačení tlačítka program by sa mal opýtať, do akého adresára chceme nahrať vytvorený XML súbor. Po zadaní adresára, požiadavka by bola exportovaná. Pri exportovaní nestaráme sa o tom, aký názov bude mať vytvorený XML súbor. Každý súbor by mal mať jedinečnú identifikáciu, čo môžeme zabezpečiť napr.: použitím času v názve súboru. Teraz XML súbor je vytvorená, je iba na lekára, či to pošle nejakým spôsobom na lokálne pracovisko, alebo nie. Samozrejme je to veľké riziko, ale v súčasnej dobe ešte nemôžeme predpokladať, že každý lekár má internetový prístup, preto posielanie nemôže prebiehať automaticky.

Príjem, zaradenie príchodzích testov z lokálnych pracovísk

Ak na lokálnom pracovisku vykonajú test, výsledky pošlú naspäť. Na komunikáciu zase je použitá XML štruktúra. Predpokladáme, že komunikácia medzi pracoviskami bude prebiehať pomocou elektronického média, takže popisujem tento postup. Pracovník vloží disketu do mechaniky, a zvolí importovanie. Vyberie adresár z ktorého chce načítať namerané výsledky resp. názov súboru, ktorý obsahuje namerané výsledky. Po potvrdení voľby systém automaticky načíta dané výsledky do databázy.

Možno bolo by vhodné, keby sme pred samotným načítaním umožnili používateľovi prezerať výsledky a zaradiť do databázy iba tie, ktoré sú „dobre namerané“.

Prezeranie výsledkov

Predpokladáme, že po uplynutí určitej doby, lekár v databáze bude mať už dosť veľa údajov. Vtedy bude využívať ďalšiu službu, ktorú umožní náš systém. Prezerať výsledky môžeme na základe rôznych kritérií, napr.: na základe dátumu; na základe lekára, ktorý vykonal daný test, atď. Prezeranie umožní lekárovi, aby odhalil, aké špecifikovanejšie požiadavky treba ešte poslať, aké údaje ešte chýbajú.

## Testovanie aplikácie

Testovanie je veľmi dôležitou činnosťou každého softvérového systému, pomocou ktorého overíme funkčnosť programu a pokúsime odhaliť závažné nedostatky. Vzhľadom na to, že sme v časovom sklze, nemáme dostatok času na „úplný test“. Preto sme sa rozhodli, že vykonáme náhodné testovanie. Počas týchto testov sme vyskúšali jednotlivé činnosti nášho systému.

Keďže jediné reálne požiadavky čo máme sú iba tie, ktoré sme dostali od Dr. Kučeru (fromkucera.zip), pokúsili sme vytvoriť tie požiadavky. Vzhľadom na to, že databáza obsahuje medzinárodné štandardy, ktoré nie sú ekvivalentné s uvedenými požiadavkami, pri vytváraní požiadaviek sme narážali na problémy. Hlavný problém je v tom, že v dokumente, čo nám dal Dr. Kučera sú použité iné názvy parametrov, ktoré, nevieme namapovať na medzinárodné štandardy (user5.zip). Tento problém môžeme vyriešiť tak, že pomocou editora pridáme ďalšie parametre do databázy. Samozrejme ak pridáme parameter na strane manažéra, musíme si pridať aj na lokálnych pracoviskách, aby databázy zostali konzistentné.

Po vytváraní sme vyskúšali exportovať vytvorené požiadavky. Export prebehol bez problémov.

Importovanie sme zatiaľ nevedeli otestovať, lebo nemáme namerané výsledky. Túto funkciu budeme testovať pri prezentácii, keď pokúsime komunikovať so systémom, ktorý vytvorili naši kolegovia z tímu č. 1.

Aby sme mohli vyskúšať prezeranie výsledkov, museli sme naplniť databázu manuálne s nameranými výsledkami. Tento proces je veľmi náročným na čas, preto boli vytvorené iba dve také testy. Prehľadávanie prebiehalo bez problémov. Túto funkciu taktiež môžeme lepšie otestovať pri prezentácie, keď do databázy budeme importovať aj viac testov.

Počas ďalších testov sme pokúsili zmeniť jednotlivé preddefinované údaje v databáze. Tieto zmeny prebiehali bezchybne.

# Používateľská príručka

Keďže používateľské rozhranie aplikácie komunikuje s používateľom po anglicky, je aj tu uvedená používateľská príručka napísaná v angličtine.

## What is EMG

EMG (stands for Electromyography) is a complex examination trying to set up patient’s diagnosis based on measured EMG data. When interpreting EMG data, it is important to know, what the “good” values are. Therefore it is important to collect and create normative EMG data – that is EMG data of healthy people. EMG data differ from one age group to another, from one region to another and therefore a need for a system allowing collecting of normative data arises.

Collecting sufficient amount of EMG data for each “category” is crucial in creating usable normative data. This was the main goal of the EMG team project 2000/2001 of team #2 and team #1 at Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia.

## NDM – Normative Data Manager

EMG data collection process was divided into two parts: measuring EMG data of healthy people at several EMG examination locations using EMG data client application, which was created mainly by team #1. The other part, which you are using now, is NDM – Normative Data Manager used at central EMG laboratory to collect and process EMG data measured in other labs.

## Installing the NDM application

To install the application, follow the instructions bellow.

- copy the contents of application directory from the provided CDROM to a new directory on your local hard disk. The application directory contains these files:

  - ManProt5.exe

  - DBLayer.dll

  - emg.mdb

- from the “Start” menu choose “Run…” and type “regsvr32 <your directory>\DBLayer.dll“ in the “Open” text box, replacing “<your directory>” with the full directory path where you have copied the application; make sure, that notification of successful registration was displayed

- run the application by double-clicking the ManProt5.exe program file

## Main Application Window

See Figure 9-1.

Figure 9-1: main application window

## Main Menu Commands

Following is a list of main menu commands in order of appearance in main menu.

File menu contains following commands

- Export – exporting requests into XML file

- Import – importing measured data from XML file

- Exit – finishes the application

View menu contains following commands

- Overview – overview of already collected data

- Requests – creating of requests for EMG labs

- Tests – overview of incoming EMG data

Tables menu contains following commands

- Requestgroups – working with groups of requests

- Techniques – working with techniques

- Titles – working with Titles

- Structures – working with Structures

- Parameters – working with Parameters

- Methods – working with Methods

Utilities menu contains following commands

- Copy Request – utility to copy existing request and to create new request with the same attribute values

- Copy Requestgroup – utility to copy existing requestgroup and all of its requests and to create new requestgroup and new requests with the same attribute values

Help menu contains commands to access the help subsystem.

### Requestgroups

Requestgroup groups requests in order to ease working with many requests. Also exporting to EMG labs is done using requestgroups. After choosing Tables-Requestgroups from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined requestgroups.

Application allows following operations to be performed with requestgroups (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new requestgroup

- Delete existing requestgroup

- Edit existing requestgroup

- View existing requestgroup

### Techniques

EMG examination defines several techniques of EMG measurement. After choosing Tables-Techniques from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined techniques.

Application allows following operations to be performed with techniques (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new technique

- Delete existing technique

- Edit existing technique

- View existing technique

### Titles

EMG examination refers to various anatomical structures using various titles (names), e.g. segment, nerve, muscle, access point etc. After choosing Tables-Titles from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined titles.

Application allows following operations to be performed with titles (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new title

- Delete existing title

- Edit existing title

- View existing title

### Structures

EMG examination is always done on a particular anatomical structure. After choosing Tables-Structures from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined structures.

Application allows following operations to be performed with structures (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new structure

- Delete existing structure

- Edit existing structure

- View existing structure

### Parameters

Each EMG examination defines a set of parameters, which should be measured. After choosing Tables-Parameters from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined parameters.

Application allows following operations to be performed with parameters (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new parameter

- Delete existing parameter

- Edit existing parameter

- View existing parameter

### Methods

Methods allow doctor creating requests for EMG labs to define certain procedure, which must be followed when performing EMG examination. After choosing Tables-Methods from the main menu, you will see a dialog box displaying all of the defined methods.

Application allows following operations to be performed with methods (use buttons on the bottom of the dialog box):

- Add new method

- Delete existing method

- Edit existing method

- View existing method

## Creating Requests

To create new request, follow the instructions bellow

- Choose View–Requests from the main menu in order to display the requests main window.

- From the left pane choose a requestgroup to which a newly created request should belong. If there are no requestgroups in the left pane, you will have to create one using Tables-Requestgroups main menu command.

- In the right pane you will see requests already created within the selected requestgroup. Click the Add button to create new request. A dialog box shown on Figure 9-2 will appear.

Figure 9-2: request dialog box

- Fill in the name of the request.

- Choose a technique to use in that request by clicking the “Set Technique” button.

- In the middle of the dialog box, there is a sub-menu and a grid. Rows of a grid specify required structures, parameters and conditions. There is one or more columns in the grid which corresponds to one or more elementary requests. For each column you may specify different values in every row.

- Using the sub-menu, you can add, delete, rename or move columns, set or clear structure, toggle selected cell required, change value of selected cell, view information on row where selected cell is located and add, delete and view methods for column, where selected cell is located.

- When you are finished playing around with this dialog box, click OK. If all the data entered were consistent and complete, new request will be created.

## Export and Import

### Export of request to XML

- From the main menu choose File-Export. In the export dialog box mark all the requestgroups you want to export using “Toggle export” button or double-clicking the requestgroup.

- Click “OK” button and specify a file to save the exported data to.

Note: only request groups marked as “Active” are shown in the export dialog box.

Note: if there are some pictures specified in the associated methods of requests being exported, they will be saved to separate JPG files in the same directory as the file you specified.

### Import of tests delivered from EMG labs

- From the main menu choose File-Import.

- Choose a file to import the data from.

# Záver

Čo dodať na záver? Téma EMG je určite zaujímavá. Myslíme si, že sa nám podarilo navrhnúť aj v spolupráci s tímom č. 1 dobrú aplikáciu, dobrý dátový model a dobrú architektúru systému. Rovnako sme presvedčení, že projekt bol pre nás prínosom v našom vzdelávaní, v skúsení si tímovej práce. Naučili sme sa používať nové technológie, oboznámili sme sa s novou oblasťou.

Mnoho vecí sme nestihli, je nám to ľúto a dúfame, že podobne náročná téma bude mať v budúcnosti v tímovom projekte väčší priestor (resp. samotný tímový projekt bude mať väčší priestor). Dúfame však, že aj napriek tomu sme nepracovali dva semestre na projekte len preto, aby sme dostali zápočet. Veríme, že buď nami navrhnutá aplikácia, alebo aplikácia z nej vychádzajúca a vypracovaná našimi nasledovníkmi v budúcom roku splní svoj účel a pomôže pri vytvorení normatívnych EMG dát na Slovensku, prípadne aj v zahraničí.

Táto strana musí zostať v súbore, ale nepatrí do dokumentácie!!!

Netlačiť!!!

Neodovzdávať!!!