| Posudok | č. 3 |
| --- | --- |

| Názov posudzovanej práce: |  | Dátum: | 6.6.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikácia Normative Data Manager a dokumentácia k tímovému projektu „Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu“ | Miesto vypracovania: | FEI STU |
| Autori práce: |  | Autori posudku: |  |
|  | Tím č. 2: Bc. Peter Fašung Bc. Ondrej Kollárik Bc. Szabolcs Molnár Bc. Andrej Netri | Tím č. 1: Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga |  |

Predkladaný posudok opisuje naše postrehy získané pri študovaní dokumentácie tímu č.2 v predmete Tímový projekt a pri samotnej práci s vytvoreným produktom NDM – Normative Data Manager. Náš posudok vychádza aj z prezentácie produktu, na ktorej sme sa zúčastnili.

V tomto posudku sa zameriame najmä na posúdenie formálnej a obsahovej stránky daného dokumentu a výsledného produktu. Nebudeme zachádzať do podrobností, skôr sa zameriame na vyzdvihnutie dobrých nápadov a skritizovanie vážnejších nedostatkov.

Formálna a obsahová stránka posudzovanej dokumentácie

Hlavným významom tejto časti posudku je odhaliť nedostatky alebo rozpory vo formálnej a obsahovej stránke dokumentácie tímu č.2.

Riadenie projektu

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré sa týkajú organizačnej stránky projektu. Štruktúra dokumentácie nebola navrhnutá tak, aby sa jednotlivé časti dali jednoducho rozširovať. Preto sú oddelené zápisy zo stretnutí a zoznamy úloh podľa semestrov. Jednotlivé časti sú oddelené pomocu farebnej stránky, ktorá prispieva k lepšej orientácii v dokumentácii. V tejto časti sú uvedené aj posudky na dokumentáciu a na prototyp. Avšak posudky, ktoré vytvoril náš tím (tím č.1) sú preformátované, aby neporušili štruktúru a číslovanie dokumentácie. Doporučili by sme dať „originálne“ posudky do prílohy a tak by autori dokumentácie nemuseli preformátovať posudky od tímu č.1.

Plány projektu sú usporiadané v tabuľkách, čo výrazne zvyšuje ich prehľadnosť. Okrem hrubého plánu bolo vhodné uviesť aj zjemnený plán projektu. Zápisy zo stretnutí sú spracované na dostatočnej úrovni, obsahujú všetky potrebné časti – zoznam prítomných, vyhodnotenie plnenia úloh, opis stretnutia a úlohy na ďalší týždeň. V zápisoch chýbajú prílohy – napr. zjemnený plán, priebežné dokumenty, kostra výslednej dokumentácie, ktoré môžu pomôcť pri riadení projektu. Síce v zápise č. 20 (strana A-62) je uvedený nadpis „Poznámka“, avšak nevieme, ako interpretovať obsah odstavca („Nuž, bolo by treba poznamenať, že .... hm ... ale, radšej nič ... “). V predchádzajúcom posudku sme upozornili  na nevhodné používanie nespisovných výrazov – členovia tímu č. 2 poslúchli našu radu a v zápisoch, ktoré vytvorili v letnom semestri, už nepoužívali slangové výrazy.

Nemôžeme súhlasiť s nasledujúcim názorom (strana A-65): „Členovia prvého tímu sa minulý týždeň dopustili zásadnej chyby - šli pozrieť nášho zákazníka, ktorý, ako to už býva zvykom, opäť zmenil špecifikáciu.” Je nepochybne pravda, že následkom stretnutia bola nutnosť zmeniť dátový model a teda aj aplikácie, ale výsledné produkty viacej zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Možnosť stretnutia so zákazníkom bola ponúknutá aj tímu č. 2, avšak ten  „necítil” potrebu využiť túto možnosť. Pritom stále existovalo veľa problémov, ktoré mal vyriešiť práve tím č. 2 – napr. nejednoznačnosť terminológií (terminológia MUDr. Kučeru a terminológia používaná v dokumente USER5).

Výsledok projektu

V tejto časti sa nachádza samotná dokumentácia produktu, ktorého vytvorenie je hlavným cieľom projektu. Autori zdokumentovali všetky fázy vývoja – analýza, návrh, implementácia, testovanie. V tejto časti dokumentu je uvedená aj používateľská príručka produktu. Dokumentácia k produktu je spracovaná na dobrej úrovni. Autori v nej uvádzajú architektúru aplikácie, ktorá výstižne charakterizuje výsledný produkt. Takisto sú opísané jednotlivé časti aplikácie – dátový model, objektový model, export a import do/z XML a stručne je opísané aj používateľské rozhranie. V dokumentácii chýba DTD XML, ktorú mohli autori dať aj do prílohy bez podrobného opisu. Používateľská príručka, v ktorej sa nachádzajú inštrukcie na inštaláciu produktu, opis hlavných dialógových okien a základné scenáre práce s aplikáciou, je napísaná v anglickom jazyku. Menším nedostatkom dokumentácie je stručný záver, v ktorom je zhodnotená dvojsemestrová práca tímu.

Prezentačné médium (CD)

K dokumentácii je priložený aj CD. CD obsahuje elektronickú verziu dokumentácie, vytvorený produkt so zdrojovými textami a web stránku k projektu. Štruktúra prezentačného média je síce jednoduchá, ale napriek tomu mohli autori vytvoriť stručný opis obsahu jednotlivých adresárov (súbor read.me) – navyše pri automatickom spustení CD namiesto web stránky projektu je zobrazené chybové hlásenie (pravdepodobne je spôsobené chybnou cestou v súbore autorun.inf).

Aplikácia

Aplikácia NDM–Normative Data Manager je určená pre lekárov v centrálnom pracovisku.  Autori v nej implementovali všetky potrebné funkcie: vytváranie novej požiadavky, editáciu anatomických štruktúr, techník a parametrov, vytvorenie metodiky, export požiadavky, import odpovedí, prezeranie výsledkov testov, štatistiku nameraných testov a iné.

- Inštalácia aplikácie Normative Data Manager prebehla bez problémov. Úvodná obrazovka je na prvý pohľad pochopiteľná a prehľadná. Väčšinu funkcií možno volať pomocou hlavného menu  (okrem pridania, editovania a zmazania požiadaviek). Jednotlivé položky v menu sú zoskupené podľa ich funkcií. Všetky funkcie vykonávajú požadovanú činnosť, až na zopár menších chýb.

- Ovládanie aplikácie je pre skúseného používateľa ľahko pochopiteľné. Avšak pre bežného používateľa je trošku ťažkopádne, čo je spôsobené nedostatočným návrhom používateľského rozhrania. Napríklad pred vytvorením požiadavky musí lekár najprv vytvoriť príslušnú metodiku a až potom ju môže priradiť k požiadavke (alebo musí prerušiť vytváranie požiadavky). Lepšie by bolo, keby mohol lekár priamo pri editovaní požiadaviek pridať aj novú metodiku. Štandardná akcia pri dvojitom kliknutí na vybranú položku (pri požiadavkách, technikách, metodikách, ...) je „len“ zobrazenie. Používateľ si môže myslieť, že to nemôže editovať.

- Zobrazenie štatistiky z nameraných testov je urobené kvalitne – poskytuje používateľovi informácie, na základe ktorých môže zjemňovať jednotlivé požiadavky (upraviť vekové hranice). Škoda, že jednotlivé štatistiky nemožno vytlačiť. Bolo by vhodné zobraziť nielen celkovú štatistiku na skupinu požiadaviek (v jednej tabuľke), ale zobraziť aj štatistiku na jednotlivé požiadavky zo skupiny. Napríklad v riadkoch tabuľky by boli požiadavky a v stĺpcoch vekové skupiny – takto by sme dostali počet nameraných testov pre všetky požiadavky (a nemusíme prácne prejsť cez všetky požiadavky, aby sme zistili, čo máme zjemniť).

- Menšie chyby aplikácie:

- v dialógových oknách nie sú zobrazované žiadne komponenty (tabuľky, tlačítka) na niektorých systémoch (pozri obr.1). Toto môže byť spôsobené tým, že chýba nejaká dynamická knižnica (DLL),

Obr. 1.: Chybné zobrazenie požiadavky v aplikácii NDM

- pri výbere z obsahu pomocníka dostaneme chybové hlásenie, až potom je zobrazená požadovaná stránka,

- po kopírovaní skupiny požiadaviek (Copy requestgroup) nie je zavolaná aktualizácia údajov z objektovej vrstvy (alebo z databázy), čiže nová skupina je vytvorená, ale bude zobrazená až po novom spustení aplikácie.

Zhodnotenie

Posudzovaná dokumentácia je spracovaná pomerne kvalitne. Napriek spomenutým nedostatkom sa v nej dobre orientuje, pričom jej študovanie nespôsobuje čitateľovi problémy. Kapitola Dokumentáciu k produktu – letný semester je vypracovaná kvalitne. V nej sú opísané všetky časti aplikácie (dátový model, objektový model, export a import). Menším nedostatkom je, že zdrojové texty programu nie sú okomentované, čo vhodne zaťaží údržbu vytvoreného produktu.

Určité nedostatky vidíme v používateľskom rozhraní aplikácie NDM, ktoré mohli autori lepšie navrhnúť. Hlavne máme na mysli vytváranie požiadaviek – aplikácia nedáva používateľovi postup, ako vytvoriť požiadavku. V každom prípade však treba poznamenať, že vytvorená aplikácia je funkčná a použiteľná – je vhodná na evidovanie požiadaviek a testov pre lekárov v centrálnom pracovisku.

Napriek uvedeným nedostatkom si myslíme, že uvedené znalosti môžu využiť študenti v budúcom školskom roku a úspešne dokončiť projekt – hlavne doplniť štatistické vyhodnotenie pozbieraných normatívnych dát, ktorým sme sa nezaoberali.