##### Zápis zo stretnutia č. 3

| Dátum: | 2. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Podrobnejšia analýza existujúcich systémov |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

#### Vyhodnotenie plnenia úloh

- Peter Fašung urobil našu stránku, na ktorej budú uvedené vždy aktuálne informácie o riešení projektu.

- Členovia tímu preštudovali vytváranú dokumentácie tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku ale zatiaľ majú iba hrubú predstavu.

#### Opis stretnutia

- Dohodli sme sa, že v našom projekte pravdepodobne budeme využívať dátový model, ktorý navrhol tím č. 5. Tento model je dobre navrhnutý, takže predpokladáme, že budeme robiť iba menšie zmeny.

- Dohodli sme sa, že budeme využívať XML, pričom však ešte sme nerozhodli o tom, či využijeme formát z predošlých tímov, alebo navrhneme svoj vlatný formát.

- Rozdelili sme si jednotlivé úlohy medzi sebou o ktorej budeme referovať na ďalšom stretnutí.

#### Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Peter Fašung urobí analýzu dátového modelu, ktorú vytvoril tím č. 5 v minulom roku v rámci tímového projektu. Uvedie ešte aj linky na minuloročné projekty EMG.

- Ondrej Kollárik analyzuje manažovanie údajov.

- Peter Mišun urobí analýzu dátového modelu,ktorú vytvoril tím č. 3 v minulom roku v rámci tímového projektu.

- Szabolcs Molnár urobí analýzu systému EMMA a zistí, čo systém dokáže urobiť.

- Andrej Netri bude zaoberať databázami, preto analyzuje oba dátové modely, ktoré boli vytvorené v školskom roku 1999-2000. Medzitím skúsi si navrhnúť náš vlastný dátový model a urobí plán projektu.

Každý člen tímu urobí referát o analýze, ktorú predvedie na ďalšom stretnutí.