##### Zápis zo stretnutia č. 7

| Dátum: | 28. 11. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh prototypu softvérového systému |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Ondrej, Szabolcs a Andrej spísali pripomienky k odovzdanej dokumentácii tímu č. 1 a PeterM a PeterF potom z týchto pripomienok vytvorili posudok.

- Vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho do konca semestra sme rozhodli, že úlohy z minulého stretnutia týkajúce sa došpecifikovania dátového modelu budú odložené a členovia tímu sa sústredia na vytvorenie najmä jasného používateľského rozhrania prototypu a používateľskej dokumentácie.

Opis stretnutia

- M. Smolárová nám oznámila počet pridelených bodov v prvom kontrolnom bode
- za prezentáciu na webe 4 z možných 10 bodov
- za dokumentáciu 42 z možných 50 bodov
- za posudok 6 z možných 10 bodov
M. Smolárová tiež zdôvodnila počty pridelených bodov a zdôraznila nedostatky, ktoré sa v odovzdanej práci vyskytovali. Išlo najmä o nedostatočnú a nie vždy aktuálnu prezentáciu na webe, ale aj o nedostatky vypracovaného posudku, ktorý bol príliš kritický a najmä nevhodný z toho hľadiska, že nenavrhoval iné riešenia tých aspektov, ktoré vytýkal. Uvedené nedostatky si uvedomujeme a sú v prevažnej miere spôsobované veľkým časovým stresom, v ktorom sa tento projekt (ale aj projekty v iných predmetoch) vypracovávajú.

- Hovorili sme o navrhovanom a vytváranom prototype, ktorý je nutné odovzdať v 12. týždni semestra. Rozhodli sme sa, že sa sústredíme najmä na používateľské rozhranie, aby bolo z prototypu zrejmé, akým postupom bude lekár v centrálnom pracovisku vytvárať a rozosielať požiadavky a prijímať výsledky meraní.

- Ondrej a Andrej prezentovali spôsob rozdelenia aplikácie na samostatnú databázovú vrstvu vytvorenú v prostredí C++ a prezentačnú vrstvu vytvorenú v prostredí Delphi.

- Dohodli sme sa, že ako technická dokumentácia - najmä diagramy, tak aj používateľské prostredie a používateľská príručka bude vypracovaná v anglickom jazyku, čo v prípade úspešnej realizácie projektu umožní jeho použitie aj mimo územia Slovenska.

- Vo zvyšnom čase stretnutia sme sa snažili vytvoriť rozumné používateľské prostredie aplikácie pracujúcej v koordinačnom centre. Sústredili sme sa na jednoduchosť a intuitívnosť používania.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: dotvoriť návrh používateľského prostredia. Vzhľadom k tomu, že počas stretnutia sme nedospeli k rozumnému návrhu, každý člen tímu má za úlohu zamyslieť sa nad používateľským prostredím najmä z pohľadu akcií vytvárania, rozosielania a prijímania požiadaviek.

- Netri: začať práce na používateľskej príručke, ktorá bude v anglickom jazyku.

Poznámky

Zdá sa, že čas je náš tradičný najväčší nepriateľ a vysoké zaťaženie v iných predmetoch pred koncom semestra sa nutne prejavuje na vykonanej práci v tímovom projekte.