##### Zápis zo stretnutia č. 8

| Dátum: | 5. 12. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh prototypu softvérového systému |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Andrej pripravil hrubý návrh používateľského rozhrania aplikácie - menežera. Molnár spísal niekoľko scenárov. Ondrej oboznámil členov tímu s naštudovanými možnosťami využitia prostredia webbrowsera v používateľskom rozhraní aplikácie.

- Prácu na používateľskej príručke, ako ani na programovaní prototypu sa dosiaľ pre všeobecný nedostatok času členov tímu nepodarilo začať.

Opis stretnutia

- Stretnutie sa začalo už takmer tradičným ponosovaním sa na priveľké nároky, ktoré na nás kladie štúdium a s tým spôsobeným značným (časovým) stresom. Ďalším tradičným úvodným bodom boli pripomienky na vylepšenia/opravy našej internetovej stránky. Medi iným z nich vyplynulo, že by bolo vhodné stránky negenerovať systémom "Save as HTML" z MS Wordu, pretože takto vytvorené stránky majú problémy s niektorými prehliadačmi a nie je ich už prakticky možné doeditovať inak ako opäť vo Worde.

- V prvej časti stretnutia sme diskutovali pripomienky a možné vylepšenia dátového modelu, v čom nám pomohli aj pripomienky našich kolegov z 1. tímu, resp. naše vlastné postrehy týkajúce sa nimi navrhovaného DM.

- Hovorili sme o možnosti presunutia väzby atribútu z testu na techniku. Je pravdepodobné, že zoznam meraných atribútov bude pre danú techniku nemenný - nebude sa meniť pre rôzne štruktúry. V prípade, že by sme potrebovali vyjadriť, že isté atribúty majú význam naozaj len pre istú kombináciu štruktúra-technika, mohli by sme vytvoriť novú techniku. Inou alternatívou je zachovať aj pôvodnú možnosť viazať atribúty priamo na test.

- Ďalej sme sa zaoberali významom a naviazaním metodiky. Bolo navrhnuté, že by sa mala viazať tak na "ReqTest" - pre vyjadrenie pokynov ku konkrétnemu meraniu, ako aj na request - pre vyjadrenie pokynov k celému request-u (skupine požiadaviek na vykonanie testov).

- V druhej časti stretnutia sme sa venovali návrhu používateľského rozhrania menežerskej aplikácie, pričom sme sa opierali o návrh, ktorý vypracoval A. Netri. Kollárikov návrh využívať HTML-rozhranie bol predbežne (pre krátkosť času a pretrvávajúce nejasnosti) zamietnutý.

- Bolo dohodnuté, že aplikácia bude pozostávať z troch hlavných obrazoviek: Pracoviská - prehľad pracovísk, lekárov a súvisiacich informácii; Požiadavky - prehľad, vytváranie, import/export požiadaviek; a na koniec Štruktúra - (stromový) prehľad štruktúr s uvedenými štatistikami o počte požiadaviek, výsledkov atď. Medzi jednotlivými relevantnými informáciami by malo byť možné jednoducho a rýchlo prechádzať.

- Adresátom požiadavky by mohol byť buď lekár, alebo pracovisko, alebo by adresát nemusel byť vôbec určený. Každopádne, navrhovaný systém umožňuje prijatie výsledkov aj od lekára, ktorý nebol o ich nameranie explicitne požiadaný. Bližšie došpecifikovanie sa pravdepodobne uskutoční až na základe konzultácie s lekármi.

- Boli nám pripomenuté scenáre. Po ich vyhotovení by sa nám malo  do značnej miery vyjasniť, čo presne od vytváranej aplikácie očakávame a ako by sa to malo realizovať.

- Prototyp: Pre potreby prototypu budeme implementovať predovšetkým obrazovky "Požiadavky" a "Štruktúry", na ktorých budeme demonštrovať nami navrhovanú koncepciu vytvárania a správy požiadaviek. Aplikácia by mala mať používateľské rozhranie a používateľskú príručku v Anglickom jazyku.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Andrej a Ondrej: Vytvoriť aplikáciu - prototyp menežera.

- Molnár: Vyjadrenie sa k posudku + pripraviť (vypísať do textového súboru) časť statických štruktúr pre potreby vytváraného prototypu.

- PeterF: Pracovať na stránke a zohnať PetraM.

- PeterF a PeterM: Vytvárať používateľskú príručku.

Poznámky

-