##### Zápis zo stretnutia č. 10

| Dátum: | 20. 12. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU Fakultná nemocnica, Mickiewiczova 13, Bratislava |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová Ing. Mária Bieliková, PhD. |
| Členovia tímu: Tím č. 1: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri Pavol Boďo, Michal Ďurdina, Zdeno Kubo, Vladimír Trgo, Zoltán Varga |
| Téma stretnutia: | Prezentácia prototypov Stretnutie s MUDr. Kučerom |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Ondrej Kollárik dokončil práce na implementácii prototypu

- Peter Mišun doplnil používateľskú príručku k aplikácii Manažér

- Andrej Netri skompletizoval dokumentáciu a pripravil ju na odovzdanie

- 14. 12. 2000 sme s drobným omeškaním odovzdali prototyp aplikácie manažér a doplnenú dokumentáciu

Opis stretnutia

Stretnutie v softvérovom štúdiu

- Keďže bolo treba sa pripraviť na stretnutie s lekármi, rozhodli sme sa, že si spoločne s tímom 1 prezrieme ich prototyp aj náš prototyp.

- Kolegovia z tímu 1 odprezentovali svoj prototyp, krátko sme diskutovali o jeho výhodách a nevýhodách

- Andrej Netri potom prezentoval náš prototyp, opäť sme potom krátko diskutovali a nakoniec sme sa dohodli, že na stretnutí s MUDr. Kučerom sa budeme snažiť najmä získať odpovede na nejasné otázky

Stretnutie s MUDr. Kučerom

- MUDr. Kučera nám na začiatku prezentoval postup EMG vyšetrenia, ukázal nám rôzne techniky merania a výsledky týchto meraní. Eventuálne by bol veľmi rád, keby sa nám ako súčasť projektu podarilo vytvoriť program na prepojenie meracieho prístroja s aplikáciou na zber EMG výsledkov, aby lekár nemusel ručne prepisovať údaje z jedného počítača do druhého.

- V ďalšom sme konfrontovali naše predstavy o produkte s požiadavkami MUDr. Kučeru. Dozvedeli sme sa, že pre začiatok bude úspechom, ak sa podarí do projektu zapojiť 5 až 6 EMG pracovísk na Slovensku a vytvoriť normatívne údaje aspoň pre konkrétnu jednu techniku (alebo zopár techník) pre nervy a nervové segmenty.

- Z možných EMG meraní (kombinácia technika - štruktúra) by mali byť vybraté tie, ktorých údaje sa snažíme získať a mali by byť spoločné pre všetky pracoviská. Až po vytvorení normatívnych údajov z týchto meraní by bolo potrebné výber meraní zmeniť.

- Každé EMG pracovisko by malo namerať čo najviac výsledkov, čiže nebude sa jednať o systém požiadaviek a odpovedí, ale bude vytvorená jedna „veľká“ požiadavka (výber meraní podľa predchádzajúceho bodu) a na merania v nej obsiahnuté budú lekári zasielať výsledky.

- Vzhľadom na rôzne prístroje pre EMG vyšetrenia by mala byť určená minimálna množina nameraných parametrov, ale lekár v EMG pracovisku by mal mať možnosť odoslať „čo najviac“ údajov, ktoré je schopné získať.

- Aplikácia pre lokálne pracoviská by mala byť čo najjednoduchšia, aby lekár nemal s jej ovládaním problémy.

- Rozhodovanie o vhodnosti alebo nevhodnosti nameraných údajov by nemal mať lekár v centrálnom pracovisku, keďže toto by mohlo byť subjektívne. Toto rozhodovanie sa ponechá na dobu, keď sa namerané údaje budú štatisticky spracovávať.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: Vypracovať posudok na prototyp tímu č. 1.

- Všetci: Premyslieť si požiadavky MUDr. Kučeru a zamyslieť sa nad ďalším postup najmä s ohľadom na to, že zrejme v ďalšom budeme oba tímy (tím č. 1 aj tím č. 2) spolupracovať.

- Všetci: Porobiť skúšky  a oddýchnuť si. 