##### Zápis zo stretnutia č. 20

| Dátum: | 10. 4. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | komunikácia aplikácie Manažér s lokálnym pracoviskom |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Netri pracoval na DB Layer, ktorá stále obsahuje nejaké drobné (ale nepríjemné) chyby, ktoré znemožňujú jej plnohodnotné využitie.

- Kollárik je závislý na dokončení DB Layer, ale napriek tomu pracuje na aplikácii Manažér aj z pohľadu celkovej filozofie práce s aplikáciou.

- Fašung sa snaží preklenúť problémy pri práci s XML parserom, ale najmä pri práci s DB Layer, ktorá zatiaľ stále bohužiaľ nie je dostatočne zdokumentovaná.

- Molnár pripravil prehľad a kostry dokumentov, ktoré bude nutné vytvoriť ešte tento semester.

Opis stretnutia

- Keďže Netri sa popri zaznamenávaní priebehu stretnutia zúrivo snažil opraviť zopár chýb v DB Layer, začali sme stretnutie prehľadom stavu komunikácie aplikácie Manažér s lokálnymi pracoviskami pomocou XML. Boli prebrané tieto problémy:

  - prenášanie obrázkov pomocou XML – k jednoznačnému riešeniu sme nedospeli, Kollárik dostal za úlohu toto rozhodnúť neskôr

  - ukladanie obrázkov do databázy – na „koberec“ sme si zavolali aj tvorcu spoločnej databázy z tímu 1 – kolegu Kuba a oznámili sme mu, že v databáze MDB je možné uložiť obrázky len do stĺpca typu OLE Object

  - v súvislosti s potrebou kvalitného prenosu vzniesol Kollárik návrh, že bude nutný zásah do štruktúry niektorých tabuliek databázy

- M. Smolárová sa nás pýtala, či nepociťujeme potrebu stretnúť sa s doktorom Kučerom. Zhodli sme sa na tom, že takúto potrebu vonkoncom nepociťujeme, lebo tušíme, že by to mohlo mať neblahý vplyv na aj tak už niekoľko krát zmenenú špecifikáciu projektu.

- Načrtli sme problém nemožnosti dostatočne testovať vytváraný produkt najmä z časových dôvodov. Tým vzniká problém, že vytvorený produkt, byť funkčný, môže byť nestabilný.

- Vzhľadom na nejednoznačnosť terminológií (Normatíve data.xls vs. User5.doc) sme koketovali s myšlienkou povoliť používateľovi aplikácie Manažér editovať aj statické údaje v databáze. V zásade by to problém nebol, ale treba zabezpečiť konzistenciu údajov medzi centrálnou databázou a databázami v lokálnych pracoviskách, čo už predstavuje značný problém.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Molnár: upresniť kostru dokumentácie a navrhnúť aj ľudí zodpovedných za jednotlivé body dokumentácie.

- Netri: zdokumentovať DB Layer, opraviť DB Layer.

- Fašung: pracovať na exporte a importe údajov do a z XML.

- Kollárik: pracovať na aplikácii Manažér a to aj z pohľadu celkovej filozofie aplikácie a práce s ňou.

Poznámky

Nuž, bolo by treba poznamenať, že .... hm ... ale, radšej nič ... 