##### Zápis zo stretnutia č. 23

| Dátum: | 24. 4. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Analýza zmeneného DM |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

###### Vyhodnotenie plnenia úloh

- Molnár : Skúšanie „kučerovských“ requestov sa nestretlo s priaznivým ohlasom s Manažérom

- Netri : Práce na technickej dokumentácii stále pokračujú

- Kollárik:  Zmeny v DB zapracované do manažéra

- Fašung : prechod na objektový model, príprava na spojenie s DBLayer, zapracovanie zmien v DBLayer

#### Opis stretnutia

Stretnutie sa uberalo smerom opisovania zmien, ktoré sa musia, resp. boli vykonané nad DM v súvislosti s návštevou tímu č. 1 s pánom Kučerom.

Dohadovali sme sa spolu s kolegom Zdenom Kubom, či má byť DB popísaná prostredníctvom SQL, alebo MS Access. Zmeny v DB si žiadajú zmeniť aj časti programu, ktoré sú na ňu naviazané. Zmeny sa týkajú hlavne DBLayer, ale aj Manažéra a XML pretože sú naň naviazané.

#### Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Zmeniť databázu na základe zmeneného dátového modelu

- Zapracovať všetky potrebné zmeny vyplývajúce zo zmeny DM

- dokončiť DBLayer, dopísať technickú dokumentáciu

- spojiť DBLayer s XML Export/Import

- Front-End manažéra by sa mal dostať do prijateľného stavu.

#### Pridelené úlohy :

#### Netri: zapracovať zmeny DM do DBLayer, pracovať na technickej dokumentácii

#### Netri, Fašung : spojit DBLayer s XML Export/Import

- Fašung :  zapracovať zmeny v DBLayer do XML Export/Import, dokončiť export

- Kollárik: zmeniť databázu na základe zmeneného DM, dokončiť zadávanie požiadaviek v Manažéri

- Molnár : začať písať dokumentáciu