##### Zápis zo stretnutia č. 24

| Dátum: | 2. 5. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: |  |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

###### Vyhodnotenie plnenia úloh

- Kollárik prezentoval náš produkt, ktorý je už „takmer hotový“.

- Molnár začal písať používateľskú príručku. Príručka ešte nie je hotová. Treba to spraviť čím skôr, aby Netri ešte vedel to preložiť do angličtiny.

- Netri uviedol zmeny, ktoré boli vykonané v databázovej vrstve.

- Fašung pracoval na exporte a na importe. Export je už hotový, ale import nefunguje celkom dobre. Preto databázová vrstva a export/inport XML súbora ešte nie sú spojené

#### Opis stretnutia

- Na začiatku stretnutia doc. Smolárová oboznámila nás organizačnými vecami. Dokumentáciu a aj produkt treba odovzdať štvrtok 10. 5. 2001 o 13:00. Odovzdanie bude prebiehať v softvérovom štúdiu. Do 11. 6. 2001 treba napísať posudok na produkt konkurenčného tímu. Vtedy bude prebiehať aj formálna prezentácia tímového projektu. Na túto prezentáciu treba priniesť notebook, aby sme mohli predviesť aj produkt. Predtým bude ale neformálna prezentácia, ktorá sa uskutoční 10. 5. 2001 o 17:00 v softvérovom štúdiu.

- Netri vyslovil, že hlavnou prioritou je, aby sme dokončili export a import. Iba takýmto spôsobom môžeme otestovať, ako spolupracuje náš produkt so softvérovým produktom, čo vytvárali naši kolegovia z tímu č. 1.

- Ďalej sme diskutovali o tom, včom je rozdiel medzi parametrami a medzi ohraničeniami. Parametre sú tie hodnoty, čo namerajú lekári na lokálnych pracoviskách. Ohraničenia sú zadané v požiadavke a vyjadrujú, čo musí byť splnené pri meraní.

- Kollárik uviedol, ako náš produkt funguje. Molnár pokúsil vytvoriť Kučerové požiadavky, ale vzhľadom na to, že nie je úplná zhoda medz USER5 a medzi tými požiadavkami, toto sa nepodarilo. Kollárik povedal, že produkt bude obsahovať aj editor, pomocou ktorého dokážeme doplniť do databázy aj ďalšie názvy, parametre, atď.

- Doc. Smolárová uviedla, že ona pri zostrojení požiadaviek by nechcela vidieť názov danej elementárnej požiadavky. Kollárik na to odpovedal tak, že v dátovom modely tento atribút je povinný, takže musíme to používať.

- Ďalej sme diskutovali o tom, že export bude prebiehať na úrovni grupy, budeme exportovať vybrané grupy, ktoré obsahujú elementárne požiadavky. Pri grupe existuje typ, ktorý môže nadobudnúť hodnotu Actve alebo Inactive. Táto hodnota iba signalizuje, či na lokálnom pracovisku lekári majú vidieť danú grupu alebo nie.

#### Pridelené úlohy :

Netri, Fašung: spojit DBLayer s XML Export/Import

Fašung: dokončiť import, aby sme to mohli spojiť s databázovou vrstvou

Kollárik: dokončiť náš produkt

Molnár: dokončiť používateľskú príručku a poslať to Andrejovi, aby on potom mohol z toho vytvoriť anglický help.

Netri: spojiť dokumentáciu a nápáliť CD.

všetci: pracovať na dokumentácie