Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Študijný odbor odbor: INFORMATIKA

Počítačová podpora programátorskej súťaže Tímový projekt

Tím č. 1:		Bc. Michal Bigoš

Bc. Szabolcs Bugár

Bc. Vladimír Grlický

Bc. Ladislav Gyokeres

Bc. Juraj Hájek

Bc. Attila Kúr

Vedúca projektu:	prom .  mat. Ľubica Hanulová

Školský rok:	2001/2002

# Zadanie

Počítačová podpora programátorskej súťaže

FEI STU sa už tradične zúčastňuje medzinárodnej ACM súťaže. Je to súťaž tímov, ktoré riešia problémy v niektorom z povolených programovacích jazykov v zadanom čase. Každý tím má k dispozícii jeden počítač. Tímy svoje riešenia odovzdávajú prostredníctvom počítačovej siete, pokiaľ neodovzdajú správne riešenie problémov alebo pokiaľ neuplynie vyhradený čas. Víťazný tím je ten, ktorý vyrieši najviac problémov (v najkratšom čase). Lokálnemu kolu ACM súťaže na FEI STU predchádza korešpondenčné kolo, ktoré má mierne zmenené pravidlá.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť systém na podporu programátorských súťaží typu ACM súťaže, ktorý umožňuje:

- konfigurovanie parametrov systému (počet problémov, maximálny počet odovzdaní problému, čas na riešenie problémov, povolené programovacie jazyky ...) tak, aby sa mohol použiť aj na podobné súťaže s obmednenými pravidlami,

- jednoduché odovzdávanie problémov, potvrdzovanie prijatia riešení a oboznamovanie tímov s priebežnými výsledkami,

- automatické testovanie a vyhodnocovanie problémov,

- kontrolu, či tímy používajú len povolené prostriedky (programy).

Pri riešení treba zvážiť, či je vhodné vytvoriť systém, ktorý by sa dal použiť aj pre korešpondenčné kolo programátorskej súťaže.

# Úvod

Tento dokument slúži ako projektová dokumentácia k predmetu tímový projekt, ktorý sa  vyučuje na inžinierskom stupni štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave.

Úlohou tohoto predmetu je oboznámiť študentov s metódami práce v tíme, osvojiť a prehĺbiť si znalosti, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu v tíme. Zadania pre tento predmet sú koncipované tak, aby projekt nemohol zrealizovať jeden, príp. dvaja nadaní jednotlivci, ale aby bola potrebná skutočná tímová spolupráca jednotlivých členov.

Predmet má aj vysoký prínos pre prax, nakoľko rozsah softvérových projektov v súčasnosti vyžaduje, aby ich neriešili jednotlivci, ale aby sa riešili v rámci väčších riešiteľských kolektívov.

Náš tím v rámci tímového projektu rieši problematiku podpory programátorských súťaží typu ACM, čo je celosvetová programátorská súťaž usporiadavaná americkou organizáciou Association for Computing Machinery. Takéto súťaže zohrávajú dôležitú úlohu pri propagácii počítačových vied, aj pri odhaľovaní perspektívnych talentov v danom odbore

Chceli by sme však, aby sa výsledný produkt dal v budúcnosti používať aj v rámci cvičení na našej fakulte, čím by sa naše úsilie, ktoré sme vynaložili na tvorbu systému, ďalej zhodnotilo.

Dokumentácia k projektu pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje informácie, ktoré súvisia s riadením projektu, ako je napr. plán projektu, rozdelenie úloh medzi členov tímu a zápisy z jednotlivých stretnutí. Druhá časť obsahuje dokumentáciu k  jednotlivým fázam riešenia projektu.

Riadenie projektu

# Obsah

Zadanie	i

Úvod	ii

Obsah	III

1	Ponuka	1

1.1	Úvod	1

1.2	Zloženie tímu	1

Bc. Michal Bigoš	1

Bc. Szabolcs Bugár	1

Bc. Vladimír Grlický	2

Bc. Ladislav Gyökeres	2

Bc. Juraj Hájek	2

Bc. Attila Kúr	3

1.3	Motivácia	3

1.4	Čo môžeme poskytnúť	3

1.4.1	Funkcie systému	4

1.4.2	Server	4

1.4.3	Klient	4

1.4.4	Používatelia systému	4

1.5	Predpokladané zdroje	8

1.5.1	Softvérové požiadavky	8

1.5.2	Hardvérové požiadavky	9

1.6	Zoradenie tém podľa priority	9

1.7	Návrhy zmien organizácie predmetu	9

2	Prezentácia ponuky	10

3	Plán projektu	11

4	Úlohy v tíme	14

Zápisy zo stretnutí	17

Príloha A.	39

# Ponuka

## Úvod

Vzhľadom na pokročilú technologickú úroveň súčasných výpočtových systémov sa nám ponúka možnosť otestovania vedomostí študentov a odovzdávania školských zadaní cez Internet. Takýto prístup uľahčuje vo významnej miere aj prácu cvičiacich a skúšajúcich, ako aj učiteľov, ktorí usporadúvajú korešpondenčné súťaže formou zasielania vyriešených zadaní cez prehliadače prístupné pod každým operačným systémom. Týmto je zabezpečené, že súťažiaci na svojich počítačoch nepotrebujú spúšťať nijaký špeciálny softvér navyše.

## Zloženie tímu

Riešiteľský tím tvorí šesť študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V nasledujúcich odstavcoch sú stručne uvedené ich odborné profily.

### Bc. Michal Bigoš

Bakalárske štúdium absolvoval na FEI STU v Bratislave, kde navštevoval odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Pol roka pracoval ako inžinier kvality vo firme WebMessenger. Tu sa podieľal aj na tvorbe programov v jazyku Java. V súčasnosti pracuje vo firme mgate na vývoji internetových aplikácií, kde ako nástroje používa hlavne HTML, DHTML, PHP, JavaScript a SQL. Okrem vyššie spomenutých jazykov aktívne ovláda jazyky C, C++, Visual C++, Java, Lisp a Prolog. S databázových prostredí sú mu blízke MS SQL Server a Oracle. S prehlbovaním vedomostí v oblasti informačných systémov získaných počas bakalárskeho štúdia chce pokračovať aj v inžinierskom štúdiu, čomu zodpovedá i výber predmetov Architektúra softvérových systémov, Databázové systémy II. a Manažment v softvérovom inžinierstve. Nadobudnuté skúsenosti s prácou v tíme by chcel uplatniť aj pri riešení tohto projektu.

### Bc. Szabolcs Bugár

Už viac ako 10 rokov sa zaoberá výpočtovou technikou, preto má dlhoročné skúsenosti s viacerými architektúrami a platformami. Pomáhal naplánovať a vybudovať počítačovú sieť pre základnú a strednú školu vo Veľkom Mederi. Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Ovláda rôzne programovacie jazyky, medzi ktoré patrí C, C++, Microsoft Visual C++, MFC, Visual Basic. dBase IV, Lisp, Prolog. Vytvoril internetovskú stránku rodinnej firmy, kde pomáha svojou vedomosťou v oblasti počítačovej techniky. V tomto roku začal študovať aj kurz sieťových technológií Cisco Certificate Networking Academy a absolvoval prvý semester. Podieľal sa na výstavbe laboratória pre tento kurz na Katedre informatiky a výpočtovej techniky. V posledných troch rokoch sa viackrát zúčastnil na lokálnom a korešpondenčnom kole súťaže ACM, kde jeho tím získal veľmi dobré výsledky. Má veľmi dobré skúsenosti s použitím vyhodnocovacích systémov pre súťaže (aj zo strany ich používateľov), čo môže byť prínosom pri riešení tohto tímového projektu. V rámci predmetu Odborné praktikum pomáha vyberať úlohy pre lokálne a korešpondenčné kolo súťaže ACM.

### Bc. Vladimír Grlický

Absolvoval bakalárske štúdium na FEI STU v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. So súťažou podobného typu sa stretol už na strednej škole, kde sa zúčastnil Korešpondenčného seminára s programovania (KSP) a programátorskej súťaže ZENIT. Má praktické skúsenosti s programovaním v jazykoch Assembler, Pascal, C, C++, Visual C++, LISP, Prolog, Java. Ovláda prácu vo vývojových prostrediach Microsoft Visual Studio, Together Control Center, Borland JBuilder. V súčasnosti pracuje vo firme mgate na vývoji internetových aplikácií (pomocou technológií PHP, SQL, JavaScript, HTML, DHTML) v pozícii programátor, návrhár. V rámci záverečného projektu „Objektovo-orientovaný simulátor“ získal skúsenosti s problematikou objektovo-orientovanej analýzy (OOA) a návrhu (OOD) informačných systémov. K jeho súčasným záujmom patrí prehlbovanie znalostí o technológiách UML, XML a JSP. Takisto sa zaujíma o architektúru stredne veľkých a veľkých softvérových systémov, vyššie programovacie jazyky a objektovo-orientované programovanie.

### Bc. Ladislav Gyökeres

Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU, odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Zaoberá sa hlavne vývojom aplikácií v prostredí Microsoft Visual C++. Počas vysokoškolského štúdia sa zúčastňoval na viacerých programovacích súťažiach, kde pracoval v tíme. Má skúsenosti s databázovým systémom MS Access a ovláda jazyky C/C++, Java, Pascal, Basic, Lisp, Prolog, SQL. Má skúsenosti aj s tvorbou statických WWW stránok. Vybrané predmety v rámci inžinierskeho štúdia ako Databázové systémy II a Manažment v softvérovom inžinierstve znamenajú ďalšie prínosy pre tento tím. Súčasné oblasti jeho záujmu predstavujú neurónové siete a databázové systémy.

### Bc. Juraj Hájek

Je absolventom bakalárskeho štúdia na FEI STU, odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Má 3 roky programátorskej praxe, zameranej najmä na databázové technológie, ale je aj autorom niekoľkých menších aplikácií pre Windows CE. Ovláda nasledovné programovacie jazyky: Visual Basic - na veľmi dobrej úrovni, ďalej C/C++, Visual C++, eMbedded Visual C++, Pascal, Java, čiastočne aj PHP. Ovláda databázové technológie DAO a ADO a databázové prostredia MS Access a  MS SQL Server. Má skúsenosti s lokalizáciou väčších softvérových projektov. Jeho záverečná práca bola zameraná na spracovanie videa. Problém mu nerobí ani práca pod operačnými systémami na báze UNIX-u.

### Bc. Attila Kúr

V posledných rokoch sa viackrát úspešne zúčastnil lokálneho a korešpondenčného kola programátorskej súťaže ACM. Preto veľmi dobre pozná problematiku, ktorá sa v tomto projekte má riešiť a to aj zo strany riešiteľov. Má praktické skúsenosti s prácou v prostrediach Microsoft Visual C++ a MS Access. Z programovacích jazykov, ktoré môžu byť užitočné pri riešení tohto problému ovláda C/C++ (MFC), MS Jet-SQL a Pascal. Najnovšie taktiež vytvára webové aplikácie v prostredí Macromedia FLASH. Tieto jeho vedomosti môžu pomôcť pri vytváraní príjemného používateľského rozhrania pre riešený problém a podobnú úlohu si dokáže predstaviť aj v tíme. Pri realizácii sieťovej časti aplikácie mu dobre poslúži kurz sieťových technológií Regional Cisco Networking Academy.

## Motivácia

Jedným z dôvodov, prečo sme si vybrali práve tento projekt, bola niekoľkonásobná účasť viacerích členov tímu na lokálnom a korešpondenčnom kole programátorskej súťaže ACM, ktorá sa už tradične koná každý rok na našej fakulte, preto je táto problematika nášmu tímu blízka. Táto súťaž  každý rok využívala iné softvérové a hardvérové prostriedky, ale z našich skúseností vieme, že tieto prostriedky neboli vždy užívateľsky príjemné alebo plne funkčné. Skúsenosti, ktoré sme získali počas používania existujúceho systému, sú pre nás hlavnou motiváciou pre vypracovanie tohto projektu. Poznáme prostredie, v ktorom podobné súťaže prebiehajú, pričom predpokladáme, že táto znalosť nám pomôže lepšie identifikovať prípadné ďalšie problémy, ku ktorým by na takejto súťaži mohlo dôjsť. Tiež si uvedomujeme, že bezproblémový, a v čo najväčšej možnej miere automatizovaný priebeh celej súťaže, je nielen vynikajúcou vizitkou usporiadateľskej fakulty, ale výrazne uľahčí prácu ako súťažiacim (počas súťaže), tak aj samotným jej usporiadateľom (pred, počas aj po súťaži).Preto by sme chceli vytvoriť jednoduchú, platformovo nezávislú aplikáciu, ktorá by bola modulárna, ľahko modifikovateľná, a tiež by sa dala využiť v pedagogickom procese ako pomôcka alebo nástroj pre overenie programátorskej zručnosti študentov na fakulte.

## Čo môžeme poskytnúť

Chceme vyvinúť komplexný produkt, ktorý by sa dal využiť nielen pri organizovaní programátorských súťaží, ale aj pri bežnej výučbe predmetov na fakulte.

Počas nasledujúcich dvoch semestrov budeme analyzovať podobné riešenia a pokúsime sa vytvoriť ucelený systém, ktorý v prvom rade spĺňa kritériá zadania a nekladie veľké nároky na prostredie, v ktorom bude prevádzkovaný.

Budeme vychádzať z možností našej fakulty, lebo predpokladáme, že systém sa bude využívať práve tu. Z dlhodobého hľadiska je tiež dôležité, aby aplikácia bola ľahko modifikovateľná a čo najviac platformovo nezávislá.

Pri návrhu systému budeme klásť zvýšený dôraz na jeho modulárnosť a prehľadnú konfigurovateľnosť.

### Funkcie systému

Nami navrhovaný systém na podporu programátorskej súťaže bude poskytovať:

- zabezpečený prístup viacerých typov používateľov,

- komfortné používateľské rozhranie nezávislé od platformy,

- vysokú konfigurovateľnosť jeho parametrov,

- prehľadné zobrazovanie všetkých potrebných informácií o práve prebiehajúcej súťaži,

- možnosť komunikácie medzi jednotlivými typmi používateľov,

- automatické testovanie a vyhodnocovanie problémov,

- monitorovanie a vhodná prezentácia všetkých vykonaných akcií v systéme,

- podpora viacjazyčného používateľského rozhrania

V závislosti od týchto funkcií sme ako najvhodnejšiu architektúru vybrali centrálne riadený systém typu klient - server.

### Server

Server bude plniť nasledovné funkcie:

- uchovávanie databázy riešených príkladov,

- uchovávanie čiastočných výsledkov jednotlivých tímov,

- monitorovanie činností klientov počas celej súťaže,

- vyhodnocovanie zadaní (v prípadnej súčinnosti s rozhodcami)

### Klient

Úlohou klienta je sprístupňovanie službieb servera (pomocou internetového rozhrania), pričom možnosti klienta sú dané jednotlivými typmi používateľov.

### Používatelia systému

V systéme sme identifikovali nasledovné typy používateľov:

- administrátor,

- rozhodca,

- súťažiaci,

- pozorovateľ

Administrátor - jeho úlohou je prvotná inštalácia a konfigurácia parametrov systému a správa ostatných používateľských účtov.

Rozhodca - pri úlohách, ktoré sa nedajú vyhodnotiť automaticky, ohodnocuje správnosť a kvalitu odovzdaných zadaní. Má možnosť odpovedať na všeobecné alebo problémovo-orientované otázky súťažiacich.

Súťažiaci - má možnosť prevziať si zo servera jednotlivé zadania, odovzdávať riešenia a prehliadať čiastkové alebo konečné výsledky.

Pozorovateľ - pri práve prebiehajúcich súťažiach si môže prezerať čiastkové výsledky a priebežné poradie súťažiacich tímov, avšak nemôže sa aktívne zúčastňovať súťaže.

_

Obr. č.  1: Príklad štruktúry navrhovaného systému  pre lokálne kolo súťaže

Na Obr. č.  1 je znázornený príklad možnej štruktúry a použitia navrhovaného systému pre lokálne kolo súťaže. Navrhnutý systém má tú výhodu, že účastníci súťaže nemusia byť fyzicky prítomní v jednej miestnosti. Táto vlastnosť systému zabezpečuje lepšiu flexibilitu a rozširuje oblasť použitia systému (napríklad môžu byť do súťaže zapojené aj ďalšie tímy z iných fakúlt).

Obr. č.  2: Príklad štruktúry navrhovaného systému pre korešpondenčné kolo súťaže

V korešpondenčnom kole (Obr. č.  2) môžu súťažiaci okrem rozhrania použitého v lokálnom kole využívať aj výhody e-mailovej schránky. Pri tomto kole súťaže nepotrebujeme také obmedzenie ako pri lokálnom kole, a je potrebné len zabrániť vniknúť do databázy hlavného servera. Pre korešpondenčné kolo nepotrebujeme zaradiť komunikačné moduly do štruktúry systému, tzn. klienti budú napojení „priamo“ na hlavný server systému.

Pri výbere implementačného prostredia prichádzajú do úvahy dve alternatívy:

- použitie Java technológie a vytvorenie modulov, ktoré budú navzájom medzi sebou komunikovať,

- použitie jednej z technológií PHP, JSP, ASP a vytvorenie online verzie systému prístupného pomocou internetového prehliadača

Preferujeme alternatívu PHP, a to kvôli jeho platformovej nezávislosti, dostupnosti zdarma a našim skúsenostiam s týmto jazykom.

Nevýhodou riešenia na báze Javy je nutnosť inštalácie na každom klientovi, výhodou je lepšie zabezpečenie systému a vzájomná komunikácia medzi jednotlivými modulmi.

Kvôli zámeru čo najviac spríjemniť prácu obidvoch strán počítačového systému budeme na strane klienta predpokladať grafické používateľské prostredie. V prípade špecifických požiadaviek však nebude problém systém doplniť o textové rozhranie.

Chceme vyvinúť komplexný produkt, ktorý by sa dal využiť nielen pri organizovaní programátorských súťaží, ale aj pri bežnej výučbe v rámci fakulty.

Z našej strany môžeme poskytnúť (ako už bolo uvedené) skúsenosti z podobných súťaží, ako aj vedomostnú základňu ďalších našich dvoch členov, ktorí sa zaoberajú tvorbou internetových aplikácií komerčne.

Zosilnením hardvérovej konfigurácie hlavného serveru by sme mohli dostať systém doplnený o spracovanie viacerých súťaží. Princíp takéhoto „multikontestového“ systému (MCS – Multicontest System) spočíva v evidencii (tvorba, monitorovanie, archivácia, vyhodnocovanie) viacerých nezávislých súťaží ovládaných rovnakým spôsobom. Pritom každá zo súťaží môže mať nastavené vlastné parametre (napríklad korešpondenčné kolo jednej súťaže môže prebiehať súčasne s lokálnym kolom inej súťaže).

## Predpokladané zdroje

### Softvérové požiadavky

#### Server

Na strane servera predpokladáme použitie HTTP serveru Apache s využitím programovacieho jazyka PHP a niektorej z databázových technológií MySQL alebo PostgreSQL. Uvedené nástroje pracujú pod viacerými OS, preto otázku výberu konkrétneho OS, pod ktorým budeme systém implementovať, nechávame zatiaľ otvorenú.

#### Klient

Jedinou požiadavkou na strane klienta je existencia internetového prehliadača, pričom potrebu použitia skriptov na strane klienta ešte zvážime.

### Hardvérové požiadavky

#### Server

Hardvérové požiadavky servera sa odvíjajú od počtu klientských staníc.

#### Klient

Vzhľadom na to, že jedinou podmienkou fungovania klienta je prítomnosť HTML prehliadača sú hardvérové požiadavky minimálne.

## Zoradenie tém podľa priority

- Počítačová podpora programátorskej súťaže (PROG)

- Softvérová podpora organizovania vedeckej konferencie (KONF)

- RoboCup – inteligencia hráča (RoboCup)

## Návrhy zmien organizácie predmetu

Väčšia účasť študentov na výbere tém, príp. na ich tvorbe. Pravdepodobne by došlo k vyššej úrovni vypracovanosti projektov vďaka väčšej zainteresovanosti samotných študentov na projektoch.

# Prezentácia ponuky

# Plán projektu

Zimný semester

| Týždeň | Hrubý plán projektu na zimný semester (Tímový projekt) |
| --- | --- |
| 1. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| 2. | ponuka (spracovanie ponuky – každý tím spracuje minimálne jednu ponuku, uskutočnenie stretnutí pre jednotlivé témy) |
| 3. | odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4. | rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky) |
| 5. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 6. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 7. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia |
| 8. | odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom |
| 9. | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu |
| 10. | dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí |
| 11. | implementácia prototypu vybraných častí |
| 12. | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu |

| Týždeň | Zjemnený plán projektu na zimný semester pre tím č. 1 |
| --- | --- |
| 1. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| 2. | ponuka (spracovanie ponuky - každý tím spracuje minimálne jednu ponuku, uskutočnenie stretnutí pre jednotlivé témy) - vypracovanie spoločného rozvrhu členov tímu - výber témy - analýza základných požiadaviek zákazníka - vypracovanie ponuky - príprava prezentácie |
| 3. | odovzdanie ponúk - prezentácia - vyhodnotenie ponúk - určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4. | rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky) - zhrnutie nedostatkov vytvorenej ponuky - rozdelenie úloh členov tímu - analýza problému - vytvorenie plánu projektu - vytvorenie základnej štruktúry pre web – prezentáciu - začiatok práce na tímovom diskusnom fóre |
| 5. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - podrobnejšia analýza problému z hľadiska súťažiacich na ACM - súťaž ACM – prieskum - analýza požiadaviek na systém z hľadiska predmetov vyučovaných na FEI STU |
| 6. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - zhrnutie poznatkov o požiadavkách na systém - integrácia požiadaviek ACM – cvičenia na FEI STU - bližšia špecifikácia architektúry systému |
| 7. | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - závererečná analýza - dokončenie špecifikácie - dokončenie návrhu - príprava dokumentácie - diskusia o tom, ktoré časti systému sa budú implementovať v rámci prototypu |
| 8. | odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom - vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu - diskusia o dokumentácii konkurenčného tímu vzhľadom na prínos pre náš tím - rozdelenie úloh medzi členov tímu ohľadne implementácie prototypu - návrh protoypu vybraných častí - začiatok implementácie prototypu - vytvorenie databázy a kostry aplikácie |
| 9. | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu - vytvorenie užívateľského rozhrania protypu - registrácia súťažiacich - konfigurácia základných parametrov na strane administrátora systému |
| 10. | dopracovanie zistených nedostatkov vybraných častí - prípadné modifikácia rozpracovaného prototypu, vzľadom na vypracovaný posudok druhého tímu - implementácia vnútornej logiky aplikácie vytvorených častí používateľského rozhrania |
| 11. | implementácia prototypu vybraných častí a jeho testovanie - testovanie prototypu - vytvorenie používateľskej príručky |
| 12. | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu - zhodnotenie doterajšej spolupráce za zimný semester - identifikácia najkritickejších častí v doterajšej tímovej spolupráci - stanovenie cieľov na letný semester, diskusia o možných zlepšeniach - oficiálna tímová oslava ukončenia etapy analýzy a návrhu |

# Úlohy v tíme

Dlhodobé úlohy na zimný semester

| Meno člena | Dlhodobá úloha na zimný semester |
| --- | --- |
| Michal Bigoš | Prezentácia stavu projektu na webe. |
| Szabolcs Bugár | Analýza projektu |
| Vladimír Grlický | Správa tímovej konferencie |
| Ladislav Gyökeres | Analýza projektu |
| Juraj Hájek | Vedúci tímu, integrácia dokumentácie |
| Attila Kúr | Zástupca vedúceho projektu, analýza projektu |

Krátkodobé úlohy na zimný semester

Plán  k 14.11.2001:

| Týždeň |  | Krátkodobá úloha | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Určenie preferencií študentov na zaradenie do tímov |  | všetci |
| 2. | Vytvorenie tímu, prvé neoficiálne stretnutie tímu Konzultácia jednotlivých tém so zákazníkmi, výber prioritnej témy Vypracovanie ponuky |  | všetci |
| 3. | Tlač a zviazanie vypracovanej ponuky |  | V. Grlický |
|  | Odovzdanie ponuky |  | všetci |
|  | Prezentácia ponuky |  | A. Kúr |
| 4. | Vytvorenie hlbšej analýzy požiadaviek na projekt |  | Sz. Bugár, A. Kúr |
|  | Vytvorenie web-stránky tímu |  | M. Bigoš |
|  | Vytvorenie diskusnej konferencie pre potreby tímu |  | V. Grlický |
|  | Vytvorenie šablóny pre zápisy stretnutí |  | L. Gyökeres |
| 5. | Dokončenie hlbšej analýzy požiadaviek na projekt, začiatok práce na špecifikácii projektu |  | Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr |
|  | Získanie poznatkov (informácií od súťažiacich aj usporiadateľov) z prípravného a lokálneho kola práve prebiehajúceho na FEI STU |  | Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr |
|  | Získanie poznatkov o systéme odovzdávania zadaní na predmete OS od Ing. Steinmullera. Konzultácia vhodnosti nami navrhovaného riešenia pre potreby cvičení. |  | J. Hájek |
|  | Vytvorenie plánu tímového projektu na zimný semester |  |  |
|  | Dokončenie analýzy existujúcich riešení voľne prístupných cez pavučinu |  | V. Grlický |
|  | Zozbieranie informácií týkajúcich sa zabezpečenia celého systému |  | M. Bigoš |
| 6. | Doplniť obsah stránky tímu |  | M. Bigoš |
|  | Analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP |  | M. Bigoš |
|  | Doplnenie analýzy a hrubého návrhu |  | Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr |
|  | Štúdium možnosti realizácie klienta |  | J. Hájek |
|  | Dokončenie analýzy ďalších existujúcich systémov, ktoré sú prístupné |  | V. Grlický |
| 7. | Prerobiť stránku tímu a doplniť jej obsah Analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP Napísanie častí dokumentácie: návrh architektúry systému výber technológie |  | Bigoš |
|  | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: charakteristické typy prog. súťaží – typ ACM, testy, korešpondenčné kolo/odovzdávanie na cvičeniach pravidlá ACM, podrobný priebeh ACM dátový model – logický |  | Bugár Gyökeres Kúr |
|  | Kompletizácia dokumentácie Vytvorenie šablóny dokumentácie Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: dátový model – logický prílohy – ICFP, ICF analýza existujúcich systémov – ICFP, FLP charakteristické typy prog. súťaží – typ OS |  | Hájek |
|  | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: dátový model – logický |  | Grlický |

# Zápisy zo stretnutí

Zápis z 1. stretnutia tímu č. 1

| Dátum: | 18.10.2001 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | D-103 (FEI STU) |

| Prítomní: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |  |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Sz. Bugár, L. Gyökeres, |  |
|  | V. Grlický, J. Hájek, A. Kúr |  |

| Zapisovateľ: | J. Hájek |
| --- | --- |
| Overil: | L. Gyökeres, |

| Téma stretnutia: | Organizačné pokyny, rozdelenie úloh, analýza problému |
| --- | --- |

Popis stretnutia

- Na začiatku stretnutia Ľ. Hanulová zhrnula pripomienky k ponuke tímu. Upozornila na potrebu hlbšej analýzy projektu z pohľadu viacerých typov užívateľov.

- Ľ. Hanulová upozornila na výhody vytvorenia konferencie s aktuálnym stavom riešených úloh a problémami, s ktorými sme sa počas riešenia stretli. Otázku vytvorenia konferencie sme prediskutovali a schválili.

- Prediskutovali sme otázku, či je množstvo informácií o podobných projektoch, ktoré sme získali počas vypracovania ponuky, postačujúce. Rozhodli sme sa vyhľadať na internete ďaľšie podobné riešenia, kvôli lepšiemu prehľadu v danej oblasti.

- Sz. Bugár navrhol, že vykoná podrobnú analýzu požiadaviek na systém, nakoľko má so súťažou ACM viacročné skúsenosti. Jeho ponuku sme prijali.

- Treba analyzovať potreby používateľov systému z hľadiska predmetov vyučovaných na FEI STU.

- Treba hlbšie analyzovať a sformulovať požiavky na systém z hľadiska bezpečnosti.

- Pri analýze sa treba rozhodnúť, ktoré časti systému budeme implementovať v rámci prototypu.

- Medzi jednotlivých členov tímu sme rozdelili dlhodobé úlohy a to nasledovne:

J. Hájek - vedúci tímu, integrácia dokumentácie.

A. Kúr - zástupca vedúceho tímu.

M. Bigoš - prezentácia stavu projektu na webe.

V. Grlický - správa tímovej konferencie.

Úlohou členov tímu, ktorí majú so súťažou ACM vlastné skúsenosti (Sz. Bugár, L.  Gyökeres, A. Kúr), bude analýza projektu.

<!--TOC subsection Úlohy do ďaľšieho stretnutia-->Úlohy do ďaľšieho stretnutia<!--SEC END -->

  - Vytvorenie hlbšej analýzy požiadaviek na projekt (zodp. Sz. Bugár, A. Kúr).

  - Vytvorenie web-stránky tímu (zodp. M. Bigoš).

  - Vytvorenie diskusnej konferencie pre potreby tímu (zodp. V. Grlický).

  - Vytvorenie šablóny pre zápisy stretnutí (zodp. L. Gyökeres).<!--HTMLFOOT--><!--ENDHTML--><!--FOOTER-->

Zápis z 2. stretnutia tímu č. 1

| Dátum: | 25.10.2001 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | Softvérové štúdio 2 (KIVT – FEI STU) |

| Prítomní: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |  |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Sz. Bugár, V. Grlický, |  |
|  | L. Gyökeres, J. Hájek, A. Kúr |  |

| Zapisovateľ: | V. Grlický |
| --- | --- |
| Overil: | J. Hájek |

| Téma stretnutia: | Podrobnejšia analýza problému, špecifikácia požiadaviek |
| --- | --- |

Popis stretnutia

- Sz. Bugár, A. Kúr a L. Gyökeres prezentovali svoje poznatky z korešpondenčných a lokálnych  kôl organizovaných na FEI STU. Ako najväčšie nevýhody súčasných systémov používaných našou fakultov sa javia:

-	veľká platformová závislosť,

-	náročná údžba a konfigurovateľnosť,

-	nízka automatizácia pred súťažou (prípravná fáza) aj po súťaži 			(vyhodnotenie výsledkov, ich vhodná prezentácia, štatistika).

- V. Grlický bližšie oboznámil ostatných členov tímu z doteraz nazbieranými poznatkami o súčasných systémoch na podporu programátorských súťaží. Hlavný dôraz bol kladený na systém PC2 (Programming Contest Control system), keďže tento systém je dobre zdokumentovaný, voľne prístupný z pavučiny a je vo veľkej miere používaný na lokálnych a regionálnych kolách v USA alebo Číne.

Medzi najväčšie výhody spomenutého systému patrí najmä:

-		niekoľko typov používateľov systému,

-	výborná konfigurovateľnosť celého systému (hlavne z pohľadu 					administrátora),

-	prehľadné zobrazovanie informácií o práve prebiehajúcej súťaži,

-	platformová nezávislosť (systém je implementovaný v jazyku Java).

K jeho nedostatkom (z pohľadu nami navrhovaného systému) patrí:

  - nutnosť inštalácie klientského programu na každý súťažný počítač,

  - nepoužiteľnosť v korešpondenčnom kole súťaže (vyplývajúca z predchádzajúceho bodu).

- M. Bigoš umiestnil pripravené stránky tímu do pavučiny (prístupné na adrese http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team01) a všetkých zúčastnených oboznámil so štruktúrou týchto stránok.

- Na stretnutí sme jednoznačne odsúhlasili myšlienku „multikontestového“ systému, tzn. celý systém budeme ďalej vyvíjať pre potreby viacrerých súťaží.

<!--TOC subsection Úlohy do ďaľšieho stretnutia-->Úlohy do ďaľšieho stretnutia:

- Dokončenie hlbšej analýzy požiadaviek na projekt, začiatok práce na špecifikácii k projektu (zodp. Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr) <!--SEC EN

- Získanie poznatkov (informácií od súťaziacich aj usporiadateľov) z prípravného a lokálneho kola  práve prebiehajúceho na FEI STU (zodp. Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr)

- Vytvorenie plánu tímového projektu na zimný semester (zodp. Sz. Bugár, L. Gyökeres, A. Kúr)

- Dokončenie analýzy existujúcich riešení voľne prístupných cez pavučinu (zodp. V. Grlický)

- Umiestnenie vytvorenej tímovej konferencie do pavučiny  (zodp. V. Grlický)

- Zozbieranie informácií týkajúcich sa zabezpečenia celého systému (2 týždne) (zodp. M. Bigoš)

Poznámky:

<!--SEC END -->

Zápis zo stretnutia v ďaľšom týždni vyhotoví A. Kúr

Zápis z 3. stretnutia tímu č. 1

| Dátum a čas: | 30. 10. 2001 (utorok), 12:00 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | Softvérové štúdio 2 (FEI STU) |

| Prítomní: |  |
| --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Sz. Bugár, L. Gyökeres, V. Grlický, J. Hájek, A. Kúr |

| Zapisovateľ: | A. Kúr |
| --- | --- |
| Overil: | V. Grlický |

| Téma stretnutia: | Analýza súčasného stavu |
| --- | --- |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| Osoba | Splnená úloha |
| --- | --- |
| Bugár Hájek | konzultácia s Ing. B. Steinmüllerom o možnostiach použitia systému pre programovacie predmety |
| Bugár Gyökeres Kúr | rozšírenie analýzy požiadaviek a začiatok hrubého návrhu |
| Grlický | správa o analýze existujúcich systémov a dokončenie konferencie na stránke tímu |
| Bigoš | aktualizácia stránky tímu (pridané zápisy a konferencia) |

Opis stretnutia

1. Prediskutovali sme poznatky získané pri konzultáciách s Ing. Branislavom Steinmüllerom, ktoré sa týkali najmä odovzdávania zadaní – zdrojových kódov na predmete Operačné systémy.

2. Členovia Bugár, Gyökeres a Kúr oboznámili tím s najnovšími bodmi v analýze požiadaviek (rozdiely medzi lokálnym a korešpondenčným kolom a podrobnejší opis používateľa typu pozorovateľ), resp. Grlický a Hájek nám prezentovali vlastnosti ďalších existujúcich systémov.

3. Grlický prezentoval aj konferenciu na stránke tímu a taktiež jej bezpečnosť, pričom priebežne oboznamoval členov tímu so spôsobom jej použitia.

4. S vedúcim pedagógom pani Hanulovou sme sa dohodli, že priebežné výsledky všetkých vytváraných dokumentov jej pošleme deň pred naším stretnutím formou elektronickej pošty. Cieľom tejto aktivity je zefektívnenie priebehu tímových stretnutí, keďže sa pre ňu vytvorí možnosť predbežného preštudovania materiálov, o ktorých bude reč na nasledujúcom stretnutí.

5. Pani Hanulová nám ešte pripomenula nedostatky našej stránky v porovnaní so stránkami ostatných tímov (my nemáme tabuľku splnených, resp. zadaných úloh a ani plán projektu nie je na našej stránke). Preto sme sa dohodli na častejšej komunikácii medzi členmi tímu (nielen formou e-mailu, ale hlavne využitím konferencie na našej stránke), aby obsah stránky bol vždy aktuálny.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Osoba | Zadaná úloha | Termín |
| --- | --- | --- |
| Bigoš | doplniť obsah stránky tímu a analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP | 8.11.2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | doplnenie analýzy a hrubého návrhu | 7.11.2001 |
| Hájek | štúdium možnosti realizácie klienta | 8.11.2001 |
| Grlický | dokončenie analýzy ďalších existujúcich systémov, ktoré sú prístupné | 8.11.2001 |

Poznámky:

Ďalšie stretnutie bude vo štvrtok 8.11.2001 o 12:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Na budúcom stretnutí bude zapisovať: L. Gyökeres.

Zápis zo 4. stretnutia tímu č. 1

| Dátum a čas: | 08. 11. 2001 (štvrtok), 12:00 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | Softvérové štúdio 2 (FEI STU) |

| Prítomní: |  |
| --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Sz. Bugár, L. Gyökeres, V. Grlický, J. Hájek, A. Kúr |

| Zapisovateľ: | M. Bigoš |
| --- | --- |
| Overil: | J. Hájek |

| Téma stretnutia: | Analýza súčasného stavu projektu pre odovzdávaním dokumentácie. |
| --- | --- |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| Osoba | Úloha | Zadané | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Hájek | štúdium možnosti realizácie klienta | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | doplnenie analýzy a hrubého návrhu | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Grlický | dokončenie analýzy ďalších existujúcich systémov, ktoré sú prístupné | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Bigoš | aktualizácia stránky tímu | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
|  | analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP | Stretnutie 2 30/10/2001 | nesplnené k 8/11/2001 |

Opis stretnutia

1.	Členovia Grlický a Hájek boli počas stretnutia na konzultácií u pána Trabalku, aby sa oboznámili s jeho požiadavkami na systém pre fakultný predmet FLP, ako aj s systémom, doposiaľ používaným na odovzdávanie na tomto predmete. Po návrate z konzultácie oboznámili ostatných členov tímu o získané informácie.

2.	V náväznosti na bod jedna sa rozpútala diskusia, ktorej témou bol hlavne návrh architektúry systému, vzhľadom na možnosti odovzdávania zadaní. Všetci členovia tímu nakoniec dospeli k názoru, že daný problém si vyžaduje hlbšie rozobratie možných riešení, ktoré dostal za úlohu spraviť Bigoš.

3.	Vedúca pani Hanulová nám priniesla ukázať, príklady dokumentácií minuloročných prác. Vyvarovala nás voči chybám, ktoré sa v nich vyskytli. Ďalej spripomienkovala tímovú web stránku. Jej výhrady sa týkali hlavne aktuálnosti, hlavne čo sa týka zápisov zo stretnutí, ďalej lepšieho – prehľadnejšieho zobrazenia úloh jednotlivých členov tímu aj s dátumami zadania a ukončenia úlohy, ako aj prepracovania podrobnejšieho plánu projektu.

4.	Všetci sme sa dohodli na štruktúre dokumentácie a rozdelili sme si spísanie jednotlivých častí. Rozdelenie je zahrnuté v rámci úloh do ďalšieho stretnutia Taktiež sme sa dohodli na výnimočnom stretnutí na utorok 13/11/2001 z dôvodu kontroly dokumentácie pred jej odovzdaním.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Osoba | Zadaná úloha | Termín |
| --- | --- | --- |
| Bigoš | Prerobiť stránku tímu a doplniť jej obsah Analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP Napísanie častí dokumentácie: návrh architektúry systému výber technológie | 13/11/2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: charakteristické typy prog. súťaží – typ ACM, testy, korešpondenčné kolo/odovzdávanie na cvičeniach pravidlá ACM, podrobný priebeh ACM dátový model – logický | 13/11/2001 |
| Hájek | Kompletizácia dokumentácie Vytvorenie šablóny dokumentácie Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: dátový model – logický prílohy – ICFP, ICF analýza existujúcich systémov – ICFP, FLP charakteristické typy prog. súťaží – typ OS | 13/11/2001 |
| Grlický | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: dátový model – logický analýza existujúcich systémov – PC^2, Ural, zhrnutie výhod a nevýhod, porovnanie riešení | 13/11/2001 |

Poznámky:

V utorok 12/11/2201 o 13:00 sa uskutoční neoficiálne stretnutie členov za účelom zhodnotenia stavu dokumentácie pred finálnym odovzdaním. Členovia sa stretnú u vedúcej projektu Ľ. Hanulovej.

Ďalšie stretnutie bude vo štvrtok 15/11/2001 o 12:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Na budúcom stretnutí bude zapisovať: Sz. Bugár.

Výsledný produkt

Softvérový systém

# Obsah

Zadanie	i

1	Analýza	2

1.1	Charakteristické prípady použitia	2

1.1.1	Programátorská súťaž ACM	2

1.1.2	Korešpondenčné kolo ACM	3

1.1.3	Testy	5

1.2	Zakomponovanie systému do vyučovacieho procesu	6

1.2.1	Online overovanie znalostí	6

1.2.2	Korešpondenčné odovzdávanie zadaní	6

1.2.3	Testy	7

1.3	Popis existujúcich systémov	8

1.3.1	Súčasný spôsob vyhodnocovania súťaže ACM	8

1.3.2	FLP – systém na odovzdávanie zadaní	9

1.3.3	PC2 -The Programming Contest Control System	10

1.3.4	UPC2001 Internet Contest  (Ural Programming Contest)	11

1.3.5	Ural State University Problem Set Archive with Online Judge System	11

1.3.6	IPC – RoboJudge	14

1.4	Špecifikácia požiadaviek	16

1.4.1	Popis používateľov	16

1.4.2	Špecifikácia funkcií systému	17

1.4.3	Priorita funkcií	18

2	Hrubý návrh	20

2.1	Architektúra systému	20

2.1.1	Architektúra systému z pohľadu použitej technológie	20

2.1.2	Architektúra systému z pohľadu komunikácie klienta so serverom	24

2.1.3	Architektúra systému z pohľadu modulárnosti a škálovateľnosti	25

2.2	Výber technológie	26

2.2.1	Zhrnutie  požiadaviek	27

2.2.2	Možnosti realizácie	27

2.2.3	Možné technológie	28

2.2.4	Výber technológie pre implementáciu systému	28

2.3	Logický model údajov	31

2.3.1	Diagram modelu údajov	31

2.3.2	Popis entít	31

2.3.3	Opis vzťahov	36

Literatúra	37

PrílohY.	398

# Analýza

V tejto časti sa nachádza analýza systému. Pri analýze sme sa zamerali nielen na už existujúcu súťaž ACM, ale zamýšľali sme sa aj nad tým, aké požiadavky na systém môžu v budúnosti vzniknúť v rámci iných súťaží, resp. pri použití na cvičeniach na FEI STU.

## Charakteristické prípady použitia

### Programátorská súťaž ACM

Programátorská súťaž ACM (ACM Programming Contest) je celosvetová súťaž usporiadaná americkou organizáciou Association for Computing Machinery, počítačovou organizáciou, ktorá existuje od roku 1947. Súťaž je určená 1-3 členným tímom študentov vysokých škôl po celom svete a prebieha v niekoľkých kolách. Pravidlá súťaže možno nájsť na stránke http://contest.felk.cvut.cz/rules.html. K dispozícii sú aj skrátené pravidlá v slovenskom jazyku na adrese  http://www.dcs.elf.stuba.sk/acm/rulesacm.html, ktoré uvádzame v prílohe A.

Počas súťaže je ohraničený  počet odovzdaní riešenia toho istého problému. Tento počet je obvykle štyri odovzdávania, ale v niektorých prípadoch môže byť aj zmenený.

Počas súťaže je riešiteľským tímom sprístupnené ich predbežné poradie spolu s priebežnými výsledkami ako sú celkový absolútny čas, počet odovzdaných zadaní, počet akceptovaných problémov. V poslednej hodine súťaže je však táto možnosť zrušená z dôvodu urobiť súťaž ešte napínavejšou.

Cieľom lokálneho kola ACM súťaže je určiť tie najlepšie tímy spomedzi všetkých prihlásených. Tímy sa môžu prihlasovať z každej fakulty univerzity (aj keď v prípade STU v Bratislave sa naša fakulta prihlásila vždy ako jediná), a na stredoeurópske kola sa dostanú iba tí najlepší z celej univerzity.

#### Vyhodnocovanie zdrojových programov

Možné výstupy testovaného programu sú nasledovné:

- Accepted = program dal správny výstup

- Wrong Answer = program nedodal správny výstup

- Presentation Error = výstup je v podstate správny, ale chybne formátovaný

- Time Limit Exceeded = program neskončil v časovom limite

- Run-time Error = program sa zrútil alebo skončil s nenulovým návratovým kódom

- Compile Error = program sa nepodarilo skompilovať

- Invalid Library Call = program používa nepovolené operácie

Aby súťažiaci mohli čo najrýchlejšie lokalizovať chyby v svojom programe, je potrebné presne zadefinovať prioritu, resp. poradie, v ktorom sa jednotlivé odpovede generujú počas vyhodnocovania.

Čím je číslo odpovede vyššie, tým sú súťažiaci pravdepodobne bližšie k riešeniu. Poradové číslo im naznačuje aj to, že predchádzajúce chyby sú opravené, resp. že ich riešenie prešlo cez kontrolu prechádzajúcich chybových hlásení. Napríklad, ak dostanú odpoveď s číslom 5 (Wrong Answer), z toho súťažiaci vedia, že program skončil v danom časovom limite, ale nedával správny výstup. Ale táto správa naznačuje aj to, že ich výstupný formát ešte nemusí byť správny. Cieľom je, aby číslo odpovede bolo 7 (Accepted). V tomto prípade ďalšie zjemňovanie riešenia nemá zmysel, lebo program bol akceptovaný, prijatý.

Kvôli lepšiemu pochopeniu uvedieme príklad:

Pri správnom výstupe programu je jednoznačná odpoveď Accepted. Toto naznačuje, že dané riešenie problému vyhovuje všetkým podmienkam stanoveným sudcami. Ak je odpoveďou Presentation Error, znamená to, že riešenie nespĺňa požiadavky na formátovanie výstupu. V tomto prípade musia riešitelia skontrolovať také podrobnosti, či ich program nevynecháva napríklad bodku (.), čiarku (,), medzeru ( ) atď. Pritom ale údaje, ktoré sa na výstupe objavia, sú správne, len majú nesprávny formát. Ak odpoveď je Wrong Answer, tak na výstupe sú chybné údaje. Po odstránení tejto chyby ešte môžu dostať ako odpoveď Presentation Error, lebo odpoveď typu Wrong Answer skontroluje iba chybu vo výstupe, ale neberie do úvahy chybné formátovanie. V tomto procese sa postupuje ďalej takým istým spôsobom, čiže ak odpoveď je Time Limit Exceeded, tak po oprave tejto chyby sa ešte môže vyskytnúť aj chybové hlásenie Wrong Answer, Presentation Error. Ak odpoveď je Invalid Library Call, to znamená, že program chce používať nepovolené knižnice, ale neznamená zas, že zdrojový program je skompilovateľný. Takto môžeme ďalej postupovať.

Možno najväčším ohraničením lokálnych kôl súťaží ACM je práve to, že každý tím má k dispozícii iba jeden počítač, nezávisle na tom, koľko má členov. Aby sa zefektívnila paralelná práca všetkých členov tímu, na lokálnych kolách súťaže ACM na FEI STU bývala v posledných rokoch umožnená tlač vytváraných programov počas riešenia problémov. Riešitelia mali k dispozícii skript, ktorým posielali zdrojový kód (súbor so zadaným menom) na sieťovú tlačiareň HP LaserJet 2200. Potom kým jeden z tímu sa zaoberal dolaďovaním vytlačeného kódu na papieri, k počítači mohol prisadnúť ďalší člen, ktorý už mohol programovať riešenie niektorého iného problému. Na zabezpečenie toho, aby vytlačený zdrojový kód sa vždy dostal do správnych rúk (t.j. k tímu, ktorý daný kód dal vytlačil), bola nevyhnutná prítomnosť dozorcu – organizátora pri tlačiarni. Hoci to znamená prídavnú úlohu pre organizátora, z vlastných skúseností vieme, že možnosť tlače výrazne uľahčuje prácu súťažiacich. V duchu pomôcť riešiteľom súťaží ACM sme sa preto rozhodli, že túto funkciu musí podporovať aj náš systém.

### Korešpondenčné kolo ACM

Najdôležitejšie dôvody, prečo bolo na našej fakulte usporiadané korešpondenčné kolo ACM boli aby sa existencia súťaže dostala do povedomia viacerým študentom a  aby sa zabezpečila príprava na ďalšie lokálne kolo, ktoré sa plánovalo na jeseň.

Študenti, resp. ďaľšie osoby, ktoré sa chceli zúčastniť na korešpondenčnom kole, mohli na oficiálnej stránke FEI STU vyplniť formulár, kde zadali meno, odbor a e-mailovú schránku členov, kam boli neskoršie posielané potrebné informácie pre súťažiacich. Po odštartovaní súťaže sa jednotlivé príklady dali získať na tej istej strane v rôznych formátoch (.html, .doc atď.). Z dôvodu rôzneho charakteru korešpondenčného a lokálneho kola boli vykonané viaceré modifikácie v pravidlách vzhľadom na lokálne kolo.

Tímy mohli riešiť príklady kdekoľvek. Riešenia sa potom mali odovzdať na vopred určenú e-mailovú adresu. Zdrojové súbory museli poslať ako príloha listu a ako predmet (mail subject) bolo treba napísať SUBMITXY, kde X sa rovná číslu tímu a Y je označenie príkladu, ktorý sa odovzdáva. Napríklad ak tím s číslom 1 chcel odovzdať príklad F, tak predmet listu mal byť „SUBMIT1F“. Keď na druhej strane rozhodca zistil príchod nového e-mailu, dostal tím odpoveď, že jeho odovzdanie bolo zaregistrované. Po uplynutí ďaľšieho času dostal tím odpoveď na otestovaný program (Accepted, Wrong Answer atď.).

Ak mali členovia tímu nejaké nejasnosti, mohli napísať svoje otázky na tú istú adresu, na ktorú odosielajú zadania. Odpoveď dostali od toho istého rozhodcu. Priebežné výsledky mohli sledovať tiež na stránke súťaže. Keďže prístup na túto stránku nebol chránený heslom, priebeh súťaže mohli sledovať aj osoby, ktoré sa na nej priamo nezúčastnili.

Približne týždeň pred skončením súťaže sa prestali zverejňovať aktuálne výsledky, aby súťažiaci boli motivovaní, že treba pridať, aby ich ostatné tímy ich nepredbehli, resp. aby oni predbehli ostatných.

Po skončení súťaže boli zverejnené oficiálne výsledky a informácie o slávnostnom odovzdávaní diplomov, resp. vyhlásení výsledkov.

Toto kolo bolo v poslednej chvíli ešte predĺžené, lebo viacerí študenti sa prihlásili tesne pred skončením pôvodného termínu a nemali by dostatok času na vyriešenia príkladov. Súťažiaci sa mohli prihlasovať aj v priebehu súťaže.

Víťazný tím korešpondenčného kola, postupoval do stredoeurópskeho kola v ďaľšom semestri  a mal pomôcť pri organizácii lokálneho kola, ktoré sa uskutočnilo v nasledujúcom semestri v októbri.

Medzi klady tejto súťaže patrí najmä:

- pohodlné odovzdávanie príkladov

- pohodlné sledovanie priebežných výsledkov

- ľubovoľne vybraté implementačné prostredie

- užívateľsky príjemné prihlasovanie tímov

Záporné skúsenosti:

- niekedy veľmi pomalá odozva na odovzdané riešenia

- cez víkend žiadne sa nekonalo žiadne vyhodnocovanie

- drobné problémy s novým systémom

### Testy

Príkladom otestovania vedomostí pomocou výberu alternatív na celosvetovej „platforme“ je školiaci program firmy Cisco, ktorý sa vo svete používa na kurze Regional Cisco Networking Academy Program.

Priebeh testovania

Každý študent má zriadené konto na serveri Cisca. Kto chce preštudovať látku, môže sa prihlásiť (prístupové meno a heslo) na webovskú adresu kurzu. Potom môže vybrať aj kapitolu, ktorú chce preštudovať. Ak je aktivované aj testovanie, môže taktiež otestovať svoje vedomosti formou výberového testu (musí vybrať, koľko otázok chce vidieť na obrazovke naraz). Na každú otázku sú poskytnuté štyri možné odpovede, z ktorých je vždy jedna správna. Študent nemusí vybrať žiadnu odpoveď z ponúknutých – „body sa prideľujú“. Jeho vedomosti sú potom ohodnotené programom (počet získaných bodov, resp. sú vyjadrené v percentách). Správne alebo nesprávne odpovede nie sú naznačené ani počas testu, ani po jeho ukončení. V centrálnej databáze je evidovaný každý účastník, študent akadémie. Podľa získaných výsledkov je možnosť vytlačiť vysvedčenie pomocou systému, resp. diplom, ktorý je dôkazom toho, že daná osoba absolvovala daný semester.

## Zakomponovanie systému do vyučovacieho procesu

V tejto časti si bližšie popíšeme, ako sa dá navrhovaný systém zakomponovať do vyučovacieho procesu na FEI STU. Predpokladáme, že zmeny v návrhu systému tak, aby bol použitelný pre potreby fakulty, budú minimálne, pričom sa jeho použiteľnosť výrazne zvýši.

### Online overovanie znalostí

Ekvivalentom programátorskej súťaže, tak, ako je popísaná v na str. 2, je spôsob testovania znalostí študentov, ako je v súčasnosti realizovaný napr. na predmete Operačné systémy (OS).

V rámci tohoto predmetu majú študenti v priebehu dopredu stanoveného času za úlohu vypracovať program podľa zadaných požiadaviek. Systém je teda do istej miery podobný ako pri súťaži  ACM. Hlavný rozdiel je v spôsobe odovzdávania – kým na ACM  majú možnosť viacerých odovzdaní a okamžitú odozvu o správnosti svojich riešení, na OS (ani ďaľších predmetoch) zatiaľ nemajú. Cvičiaci by zas pravdepodobne uvítali možnosť jednoduchým spôsobom sledovať priebeh odovzdávania zadaní.

Charakteristickým znakom týchto testov je, že študenti pracujú pod psychickým a časovým tlakom, teda spôsob práce študentov so systémom musí byť čo najrýchlejší a najjednoduchší.

V súčasnosti je odovzdávanie realizované ako sústava UNIX-ovo orientovaných skriptov, čo zapríčiňuje, že sa tento spôsob odovzdávania nedá jednoduchým spôsobom prispôsobiť aj pre potreby predmetov, ktoré sa vyučujú pod inými ako UNIX-ovými operačnými systémami.

Po konzultácii s Ing. B. Steinmüllerom sme sa dohodli na tom, že súťažiaci by mali mať ponechanú možnosť odovzdávať vyriešené zadania  z príkazovéhu riadku, nakoľko sa jedná o najrýchlejší a najjednoduchší spôsob komunikácie, i keď menej príjemný z hľadiska požívateľa.

### Korešpondenčné odovzdávanie zadaní

Ekvivalentom ku korešpondenčnej súťaži je v podmienkach cvičení na fakulte systém, keď študenti samostatne doma pracujú na pridelených  zadaniach a do určitého termínu musia odovzdať výsledky svojej práce cvičiacemu.

Z pedagogických dôvodov je potrebné, aby hodnotenie zadaní nebolo úplne automatizované, ale aby hodnotenie bolo ponechané na cvičiaceho – napr. stupeň, ako zodpovedá programátorský štýl vyučovanej paradigme programovania atď.

Systém  tu teda zohráva len úlohu podporného nástroja, ktorý cvičiacemu pomáha automatizovať niektoré rutinné činnosti, archivovať odovzdané zadania  a študentom uľahčuje komunikáciu s cvičiacim.

### Testy

Rozšírenou metódou overovania znalostí študentov sú rôzne testy, keď študenti musia označiť jednu, alebo viac správnych odpovedí na danú otázku.

Na našej fakulte už bol používaný testovací program na skúške z predmetu Úvod do trhovej ekonomiky (prednášateľ: doc. Sládková). Študenti pomocou počítačového programu odpovedali na otázky výberom zo štyroch alternatív. Podľa odpovede potom program prideľoval body k výslednému počtu bodov.

S podobným systémom sme sa stretli aj na cvičeniach z predmetov Elektronické obvody I , II. Na každom cvičení študenti postupne vypracovávali test na počítači. Systém fungoval skoro tak isto, ako na predmete Úvod do trhovej ekonomiky.

## Popis existujúcich systémov

### Súčasný spôsob vyhodnocovania súťaže ACM

V súčasnosti sa na FEI STU používa systém zdedený z predchádzajúcich rokov, ktorý  tím organiyátorov doplnil vlastnými funkciami. Štruktúra celého systému je znázornená na Obr. č.  3.

Obr. č.  3: Štruktúra súčasného systému na odovzdávanie a vyhodnocovanie riešení

Práca so systémom

Súťažiaci pracujú na jednotlivých pracovných staniciach. Používajú rôzne editory na editáciu zdrojových programov. Zdrojový program môžu odovzdať, z príkazového riadku príkazom submit file (pritom „file“ musí byť meno odovzdávaného súboru). Tieto názvy sú dané označeniami zadaní. submit je meno skriptu, ktorý daný súbor skopíruje do vopred zadefinovaného adresára tým, že meno súboru je premenované podľa nasledujúcich príznakov: dátum, čas, označenie problému, identifikačný znak tímu, programovací jazyk. Tento skript tiež oznámi tímu, či odovzdávanie prebehlo úspešne, alebo nastala nejaká chyba.

V adresári, kam sa jednotlivé programy skopírovali skriptom submit, beží skript s menom guard. Beží cyklicky, neustále robí listing daného adresára (ls) a sleduje zmeny. Ak nastala nejaká zmena, zvukovým aj vizuálnym signálom oznamuje, že niektorý tím odovzdal úlohu. Na terminál vypíše meno premenovaného súboru, ktoré obsahuje predtým vymenované parametre.

Teraz začína úloha sudcu. Najprv spustí skript prepare, ktorý nastaví rôzne parametre, premenné, vzorové vstupy, výstupy a programovací jazyk na ďalšie spracovanie. Potom je spustený skript compile, ktorý podľa parametrov daných skriptom prepare, zdrojový kód skompiluje do špeciálneho adresára. Nasleduje testovanie, ktoré je zabezpečené skriptom test. On najprv vykoná hrubý test programu, čo znamená, že ho spustí, a ak program neskončí v definovanom časovom limite, tak ho zruší (kill). Ak však program skončil vlastnoprávne (t.j. nebolo treba ho zrušiť), potom tento skript porovnáva výstup programu s daným vzorovým výstupom. Podľa výsledku testovania môže byť potrebný aj zásah sudcu. Sudca teraz spustí skript finish, ktorý úplne vymaže testovací adresár (on je vlastne čistič) a hotový zdrojový program skopíruje do adresára done. Tým je naznačené, že daná úloha je otestovaná.

Existuje aj ďalší skript, ktorý podobne skriptu guard, beží cyklicky na pozadí. Jeho meno je makerank a má za úlohu vytvorenie HTML stránky, ktorá slúži na prezentovanie súčasného stavu. Stránka obsahuje tabuľku s poradovým číslom, číslom tímu, jednotlivými označeniami úloh a celkovým časom. Do tabuľky sú zapísané aj jednotlivé odovzdávania úloh. Ak bolo odovzdané riešenie správne, tak sa do príslušnej bunky zapíše čas. Ak je však riešenie nesprávne, aktualizuje sa iba počet neúspešných odovzdaní v hornom indexe. Ako príklad môže poslúžiť Tab. č.  1.

| Poradie | Tím | A | B | C | D | E | F | Celkový čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 1 | 0:32 |  | 1:462 |  |  | 8:26 |
| 2. | 2. | 5 | 0:59 | 2:48 |  | 2 |  | 4:38 |
| 3. | 4. | 4:502 |  |  |  |  |  | 5:20 |
| 4. | 1. |  | 1 |  |  |  |  |  |

Tab. č.  1: Prezentácia výsledkov – príklad výstupu skriptu makerank

Aby mali sudcovia ľahšiu úlohu, jednotlivé skripty (ale iba skripty sudcov) sú očíslované podľa poradia, v ktorom sa majú spúšťať, čiže: 1_prepare, 2_compile, 3_test, 4_finish. Toto im umožňuje, aby postupovali vždy správne a nevynechali ani jednu z dôležitých fáz vyhodnocovania.

Problematika zisťovania časového limitu na beh programu je zaujímavá. Vzorový program sa spúšťa cyklicky, napríklad 10-krát. Z týchto údajov získajú priemerný čas jedného behu programu a tento čas vynásobia tromi, aby podmienky neboli také prísne (vzorové programy sú totiž optimalizované a tiež veľmi efektívne).

Potrebu nového systému naznačuje aj to, že počas prípravného kola nastala situácia, v ktorej testovací systém ohodnotil odovzdané zdrojové programy nesprávne, hoci riešenia boli správne. Príčinu chyby môžeme pravdepodobne hľadať v komplexnosti, zložitosti celého odovzdávacieho systému, ktorý nie je jednotný. Počas konzultácie s organizátormi sme zistili, že aj oni sami by potrebovali spoľahlivejší a inteligentnejší systém, ktorý by im umožňoval rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a teda lepšiu prácu.

### FLP – systém na odovzdávanie zadaní

V rámci predmetu Funkcionálne a logické programovanie sa od tohoto roku na FEI STU využíva nový systém na spracovanie odovzdávaných zadaní. Autorom systému je M. Trabalka.

Systém je vytvorený v jazyku Perl a je podľa vyjadrenia autora veľmi jednoduchý.

Princíp znovupoužitia existujúcich softvérových súčiastok automaticky  evokuje myšlienku, či by nebolo vhodné naviazať na existujúci systém a zamerať sa na implemetáciu nových funkcií, pričom by sme túto skutočnosť konzultovali so zadávateľom projektu a s konkurenčným tímom. Avšak je osadený do frameworku, bez ktorého je  systém  nepoužiteľný, pričom  autor projektu nie je z pochopiteľných dôvodov ochotný poskytnúť existujúci framework voľne k dispozícii.

Komunikácia so systémom je riešená pomocou web-rozhrania, pričom existujú dva typy používateľov – študent a cvičiaci.

Práca so systémom

Každý študent má pridelené meno a heslo, ktoré si môže pomocou web-rozhrania zmeniť. Po prihlásení do systému sa mu zobrazí HTML stránka, na ktorej vidí svoje odovzdané programy, čas ich odovzdania, hodnotenie a poznámky k programu od cvičiaceho. K informáciám o ostatných študentoch nemá prístup. Po kliknutí na príslušné tlačítko môže interaktívnym spôsobom zadať cestu na nový odovzdávaný súbor a odoslať ho.

Každý študent má viacero možností na odovzdanie, pričom sa akceptuje  posledné odovzdanie v rámci daného termínu.  Nevýhodou súčasného systému je, že zatiaľ musí cvičiaci určovať posledné zadanie v termíne podľa zaregistrovaného dátumu a času, táto činnosť nie je žiadnym spôsobom automatizovaná.

Systém podporuje viacerých cvičiacich, pričom každý cvičiaci spravuje vlastnú skupinu študentov.

Systém obsahuje aj niektoré ďalšie zaujímavé funkcie, napr. automatické skomprimovanie archivovaných zadaní do formátu *.tgz a download tohoto súboru.

### PC2 -The Programming Contest Control System

Zo všetkých analyzovaných systémov má tento systém najdlhšiu históriu (je vyvíjaný od roku 1988 na California State University, Sacramento, ďalej CSUS) Systém je používaný  na lokálnych, regionálnych (USA) aj medzinárodných kolách súťaží typu ACM.

Celý systém je napísaný v jazyku Java a používateľovi (administrátorovi, rozhodcovi, súťažiacemu, ...) poskytuje:

- podpora viacerých miest pri organizovaní lokálnych kôl (ďalej budeme rozlišovať iba lokálne a korešpondenčné kolá, k lokálnym budú patriť aj regionálne a medzinárodné kolá)

- poskytuje mechanizmy pre administrátorov súťaže – konfigurácia rôznych parametrov samotnej súťaže, pre súťažiacich – možnosť odoslať riešenia problémov, pre rozhodcov – získať a vyhodnotiť odoslané riešenia a vrátiť výsledky späť súťažiacim, vypočítavanie a zobrazovanie poradia súťaže, a množstvo ďalších vlastností.

- archivuje odoslané riešenia (správne aj nesprávne), udržiava a zobrazuje aktuálne poradie súťažiacich, umožňuje rozhodcom spätne vybrať a „spustiť“ odoslané riešenie,

- podporuje „multi-site“ súťaže, tzn. súťaže konajúce sa na viac ako jednom mieste,

- heterogénne prostredie (možnosť kombinácie prostredí Windows, Unix)

Systém je „šitý na mieru“ lokálnym kolám ACM súťaží, pre korešpondenčné kolá sa však nehodí, keďže by bolo potrebné stiahnuť a nainštalovať klientský program a celá komunikácia by prebiehala cez tento program. PC2 má však veľa funkcií, ktoré môžeme implementovať aj v našom systéme.

Domovská stránka: http://www.ecs.csus.edu/pc2/

### UPC2001 Internet Contest  (Ural Programming Contest)

Toto je príklad tzv. „ad hoc“ systémov, ktoré sa vytvárajú len na jedno použitie – na jednu súťaž.

Práca so systémom:

Pred samotnou súťažou si súťažiaci musí stiahnuť klientský program (ClientSoftware.exe) pre MS Windows, ktorý so serverom komunikuje pomocou TCP/IP protokolu (porty 4305, 4306).

Program má veľmi intuitívne ovládanie, avšak jeho jedinou úlohou je odoslania problému či otázky pre rozhodcov a zobrazenia aktuálnych výsledkov neposkytuje nič viac.

Problémom použitia tohto typu prístupu (klientský program) je aj fakt, že TCP porty sú častokrát kvôli bezpečnosti blokované, čo môže znemožniť zapojenie sa do prebiehajúcej súťaže.

Domovská stránka: http://contest.psu.ru/Inet/

### Ural State University Problem Set Archive with Online Judge System

Ako už názov napovedá, ide o systém ruskej produkcie, ktorý je akousi zbierkou problémov. Jeho súčasťou je však aj prepracovaný online vyhodnocovací systém, ktorý spolu s intuitívnym ovládaním a prehľadným spracovaním celého sídla patrí k najprepracovanejším online vyhodnocovacím systémom z analyzovaných systémov pre podporu programovacích súťaží voľne prístupných v pavučine. Kedže je systém otvorený pre širokú verejnosť, samozrejmosťou je komunikácia s jeho používateľmi v anglickom a ruskom jazyku (podľa výberu). Systém používateľom poskytuje množstvo funkcií, ktoré sú opísané v nasledujúcej časti.

Štruktúra systému je rozdelená do troch častí:

Online Judge -	časť týkajúca sa samotného riešenia problémov, ktoré sa nachádzajú v archíve – odoslanie riešenia problému, odoslanie otázky do fóra (konferencie), odpovedanie na otázky vo fóre.

Authors -	podsystém, ktorého úlohou je evidencia používateľov – súťažiacich, tzn. umožňuje vytvorenie jednotlivca, jeho voliteľné zaradenie do tímu, zobrazenie informácií o ostatných používateľoch či aktualizáciu vlastných informácií alebo vyhľadanie súťažiaceho podľa jeho mena.

Online Contests -	tento podsystém poskytuje informácie o jednotlivých súťažiach (už ukončených, práve prebiehajúcich i naplánovaných na najbližšie časové obdobie). Takisto tu možno nájsť celkové poradie autorov – súťažiacich, zoradených podľa ich úspešnosti v predchádzajúcich súťažiach.

Pro stručnom načrtnutí systému nasleduje podrobnejší popis niektorých jeho častí:

- Online Judge

  - Submit A Problem

V prípade, že používateľ systému je zaregistrovaný, môže odoslať riešenie vybraného problému na vyhodnotenie. Pre odosielanie riešenia systém poskytuje dve ekvivalentné možnosti. Prvou je poslanie riešenia mailom na presne špecifikovanú adresu, druhý spôsob je komfortnejši – riešenie je možné odoslať pomocou webovského formulára. V obidvoch prípadoch je však potrebné uviesť identifikačné číslo súťažiaceho, číslo riešeného problému, programovací jazyk, v ktorom bolo riešenie napísané a samotný zdrojový kód riešenia.

Pri odosielaní riešenia si súťažiaci môže vybrať aj spôsob jeho oboznámenia s výsledkom riešenia. Na výber má tri možnosti, a to odpoveď mailom na vlastnú adresu (uvdedenú v jeho osobných údajoch), odpoveď mailom na špecifikovanú adresu (túto musí uviesť do textového poľa vo vstupnom formulári) alebo použitie akejsi monitorovacej tabule nazývanej Online Status (popísanej nižšie v tejto časti).

- Problem Set

Táto sekcia obsahuje množstvo samostatných problémov, ako aj problémov z rôznych súťaží, ktoré sa konali v prechádzajúcich rokoch a súťaživému záujemcovi poskytuje vynikajúcu príležitosť vybrať si primerane náročný problém, riešiť ho, a týmto sa pripraviť na programátorskú súťaž

  - Online Status

V prípade, že používateľ si ako odpoveď na odoslané riešenie vyberie Online Status, takmer okamžite može výsledok svojho riešenia vidieť na online tabuli, ktorá sa automaticky aktualizuje každých 10, 30, 60, alebo 120 sekúnd (interval obnovovania stavu je nastaviteľný používateľom).

  - WebBoard

Žiadny systém podobného typu by nemal postrádať konferenciu (fórum), kde si môžu používatelia vzájmne klásť otázky a odpovedať na ne. WebBoard je práve týmto fórom. Správy tu možno

- Authors

  - Register

Ak sa chce používateľ systému zapojiť do riešenia problémov, musí byť v systéme evidovaný. Zaregistrovať sa môže práve v tejto časti. Po vložení základných osobných údajov (meno, e-mail, domovská stránka, štát), hesla, motta a výberu tímu (volitelne) sa používateľovi pridelí jedinečné číslo, ktorým bude identifikovateľný počas celej práce v systéme.

  - Authors Ranklist

Kvôli zvýšeniu súťaživosti systém poskytuje aj menný zoznam všetkých súťažiacich (registrovaných používateľov) zoradený podľa počtu vyriešených problémov. O každom súťažiacom je možné si vyhľadať bližšie informácie o problémochm ktoré úspešne vyriešil ako aj informácie o počte a výsledkoch odoslaných riešení.

  - Update Your Info

V prípade zmeny osobných údajov si každý používateľ môže svoje údaje aktualizovať aj v tomto systéme.

- Online Contests

  - Current Contest

Táto časť podáva informácie o práve bežiacich súťažiach alebo o súťaži najbližšie naplánovanej.

  - Scheduled Contests

  - Archive

  - Summary Ranklist

Z ďalších zaujímavých funkcií treba spomenúť aj možnosť pridávania vlastných problémov (tá však nie je plne automatizovaná, je tu potreba overenia administrátormi systému).

Domovská stránka: http://acm.timus.ru/

### IPC – RoboJudge

Pri súťaži Internet Programing Contest (IPC), ktorý organizuje Duke Univerzity sa používa automatizovaný systém spracovania odvzdaných zadaní s názvom RoboJudge.

Systém je naprogramovaný v jazyku Perl a je veľmi zviazaný z operačným systémom UNIX.

Výhodou takéhoto riešenia je, že operačné systémy typu UNIX obsahujú veľa hotových nástrojov na spracovanie textov, čiže implementácia je veľmi jednoduchá. Nevýhodou je, že systém je platformovo závislý, aj keď mnohé z týchto nástrojov sú k dispozícii aj pre iné OS.

Práca so systémom

Z hľadiska súťažiacich systém pozostáva z troch nástrojov:

- register – zaregistrovanie sa do súťaže

- submit – odoslanie vyriešenej úlohy rozhodcom

- clarify – odoslanie otázky na rozhodcov

Tieto nástroje sú veľmi jednoduché a slúžia len na vytvorenie e-mailu s pevným formátom a odoslanie rozhodcom.

Proces na strane rozhodcov je plne automatizovaný. Záznam činností a tvorba prehľadov o stave sú taktiež plne automatizované. Rozhodca zasahuje len v prípade, že nie je odovzdanie riešenia nie je v poriadku.

Po príchode e-mailu na stranu serveru sa automaticky vyvolá program, ktorý analyzuje hlavičku a telo e-mailu a podľa toho posiela mail na spracovanie ďaľším programom, ktoré odovzdaný program preložia, otestujú na predpripravovaných dátach a výsledok odošlú naspäť súťažiacemu.

Odovzdania môžu byť však aj ďalej distribuované medzi rozhodcov.

Tento systém sa v praxi osvedčil, pričom v priebehu 3 hodinovej súťaže dokáže 5 rozhodcov spracovať rádovo stovky odovzdaní. Typická dĺžka spätnej odozvy súťažiacemu je do 2minút, čo je pomerne krátky čas.

Domovská stránka: www.cs.duke.edu/~ola/ipc.html.

## Špecifikácia požiadaviek

Pri vytváraní špecifikácie požiadaviek na systém, sme vychádzali z vlastných skúseností so súťažou ACM, ako aj so skúsenostím, ktoré sme získali v minulých rokoch s odovzdávaním zadaní na rôznych cvičeniach.

Požiadavky na systém sme konzultovali s Mgr. G. Polčicovou, ktorá je hlavnou organizátorkou súťaží ACM na FEI STU a s R. Kováčom, ktorý organizoval korešpondenčné kolo súťaže ACM. Ďalej sme požiadavky konzultovali  so študentmi, ktorí pripravovali lokálne kolo súťaže ACM v posledných dvoch rokoch – konkrétne M. Horváth, P. Lacko a  P. Trebatický.

Z hľadiska využitia systému na cvičeniach bola prínosom  konzultácia požiadaviek na systém s Ing. B. Steinmüllerom (cvičenia s predmetu Operačné systémy) a s Ing. M. Trabalkom (predmet Funkcionálne a logické programovanie).

### Popis používateľov

V systéme sme identifikovali nasledovné typy používateľov:

- administrátor systému

- administrátor súťaže

- rozhodca

- súťažiaci

- pozorovateľ

Administrátor sytému - jeho úlohou je prvotná inštalácia a konfigurácia parametrov systému, ktoré priamo nesúvisia s konfiguráciou jednotlivých súťaží. Jeho druhou úlohou je správa účtov administrátorov súťaží.

Administrátor súťaže – nastavuje parametre súťaže a užívateľské účty rozhodcov, súťažiacich, príp. pozorovateľov.  Každá súťaž má jedného administrátora.

Rozhodca - pri úlohách, ktoré sa nedajú vyhodnotiť automaticky, ohodnocuje správnosť a kvalitu odovzdaných zadaní. Má možnosť odpovedať na všeobecné alebo problémovo-orientované otázky súťažiacich. Súťaž môže mať viacerých rozhodcov.

Súťažiaci - má možnosť prevziať si zo servera jednotlivé zadania, odovzdávať riešenia a prehliadať čiastkové alebo konečné výsledky.

Pozorovateľ - pri práve prebiehajúcich súťažiach si môže prezerať čiastkové výsledky a priebežné poradie súťažiacich tímov, avšak nemôže sa aktívne zúčastňovať súťaže.

### Špecifikácia funkcií systému

Systém na podporu programátorskej súťaže by mal poskytovať nasledovné  funkcie:

- konfigurácia užívateľských účtov

- zabezpečený prístup užívateľov do systému

- podpora hierarchických súťaží – prenos údajov medzi jednotlivými kolami

- nastavenie parametrov súťaže

  - časové ombedzenie na registráciu účastníkov a odovzdanie zadaní

  - povolené programovacie jazyky

  - maximálny počet odovzdaní

- registrácia účastníkov súťaže, a to:

  - administrátorom súťaže (v prípade obmedzenia účastníkov na konkrétne osoby)

  - samotnými účastníkmi (otvorená súťaž)

- distribúcia zadaní medzi súťažiacich

- odovzdávanie vyriešených zadaní

- generovanie prehľadov o priebehu súťaže

- komunikácia rozhodca – súťažiaci, pričom je vhodné, aby bola bola táto komunikácia trasparentne oddelená od ostatnej komunikácie

- možnosť diskvalifikácie súťažiaceho tímu, resp. jednotlivca

- distribúcia riešení medzi rozhodcov v prípade ručného vyhodnocovania

- kontrola povolených programovacích konštrukcií pre jednotlivé prog. jazyky

- v prípade automatického vyhodnocovania preklad zadaní a testovanie korektnosti ich výstupov pre množinu vstupných testovacích dát

- monitorovanie a vhodná prezentácia všetkých vykonaných akcií v systéme

Na tieto funkcie sú kladené nasledovné požiadavky:

- nezávislosť komunikácie od platformy klienta

- čo najjednoduchšie a najrýchlejšie používateľské rozhranie na odovzdávanie zadaní, pričom je vhodné ponechať súťažiacim možnosť kumunikácie so systémom s príkazového riadku

- rýchla spätná odozva o správnosti riešenia

- možnosť voľby jazyka používateľského rozhrania

- možnosť voľby automatického, alebo ručného vyhodnocovania

- možnosť použitia viacerých programovacích jazykov, ľahké rozšírenie o ďaľšie jazyky

Kontrolu toho, či všetci užívatelia používajú povolené prostriedky ponechávame na admnistrátora OS na ktorom bude systém prevádzkovaný, nakoľko je táto časť silne platformovo závislá. Keďže predpokladáme heterogénne prostredie s rôznymi OS, je túto časť vhodné ponechať mimo nášho systému.

Taktiež kvalita nástrojov na monitorovanie bezpečnosti, ktoré sú k dispoziícii, je výraznejšie vyššia, než akú sme schopní realizovať v rámci nášho tímového projektu.

Z hľadiska bezpečnosti je teda potrebné zamerať sa najmä na bezpečnosť komunikácie medzi softérom na strane používateľov a naším systémom. Ďalej je potrebné zamerať sa na minimalizáciu možnosti prieniku do systému vyhodnocovania a archivácie odovzdaných riešení.

### Priorita funkcií

Funkcie, ktoré by mal systém poskytovať sme rozdelili do troch skupín:

- Funkcie, ktoré poskytujú systému základnú funkčnosť, resp. bez ktorých by nami implemetovaný systém nedosahoval ani kvalít už dostupných systémov.

- Funkcie, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzkovanie systému, ale dôležitým spôsobom ovplyvňujú jeho použiteľnosť.

- Drobné vylepšenia systému.

Nasleduje zatriedenie funkcií systému do jednotlivých skupín:

- VYSOKÁ

- konfigurácia užívateľských účtov

- nastavenie parametrov súťaže

- registrácia účastníkov súťaže

- odovzdávanie vyriešených zadaní

- generovanie prehľadov o priebehu súťaže

- kontrola povolených programovacích konštrukcií pre jednotlivé prog. jazyky

- v prípade automatického vyhodnocovania preklad zadaní a testovanie korektnosti ich výstupov pre množinu vstupných testovacích dát

- monitorovanie a vhodná prezentácia všetkých vykonaných akcií v systéme

- zabezpečený prístup užívateľov do systému

- STREDNÁ

- možnosť alternatívnejk komunikácie súťažiacich  so systémom s príkazového riadku

- distribúcia riešení medzi rozhodcov v prípade ručného vyhodnocovania

- komunikácia rozhodca – súťažiaci

- NÍZKA

- viacjazyčné používateľské rozhranie

# Hrubý návrh

V tejto kapitole sa nachádza hrubý návrh systému, obsahuje návrh architektúry systému, model údajov a jeho popis. Obsahuje aj popis možných alternatív riešenia.

## Architektúra systému

Vzhľadom na zožitosť a kompexnosť problému, ktorý má systém realizovať je základným problémom správny výber architektúry celého systému. Architektúra musí zohľadňovať všetky požiadavky kladené na systém a účinne ich skĺbiť s technológiou, na ktorej mienime systém vybudovať (viac časť Výber technológie). Našou predlohou pri hľadaní vhodného riešenia boli hlavne systémy používané vo svete. Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi architektúru systému sú:

- technológia

- komunikácia klienta so serverom – forma odovzdávania zadaní

- modulárnosť a škálovaťeľnosť

### Architektúra systému z pohľadu použitej technológie

Architektúra systému z pohľadu použitej technológie sa skladá z piatich hlavných častí:

- prezentačná/užívateľská časť

- komunikačná časť pre platformovo závislých klientov

- vyhodnocovacia časť

- údajová časť

- samotní platfrmovo závislí klienti

Niektoré časti majú jednoznačné umiestnenie a reprezentáciu v systéme:

- prezentačná/užívateľská časť – web server

- údajová časť – databázový server a štruktúra súborov

Ostatné časti sa dajú realizovať rôznymi spôsobmi. V nasledovných oddienoch popíšeme jednotlivé možnosti realizácie systému vzhľadom na vybrané technológie aj s diagramom štruktúry systému.

#### Vyhodnocovacia a komunikačná časť ako súčasť web servera

Toto riešenie sa opiera o dve hlavné časti systému: databázový server a web-server. Ostatné časti systému sú realizované v rámci web servera, pomocou CGI rozhrania web-servera. Vyhodnocovacia časť systému beží ako CGI script web-servera a tak isto komunikačná časť pre platformovo závislých klientov je realizovaná v rámci CGI rozhrania web servera cez protokol http.

Výhody realizácie:

- zapúzdrenosť systému v rámci web servera

- prenositeľnosť systému

- bezpečnosť systému

- modulárnosť systému

Nevýhody realizácie:

- nutnosť implementácie CGI rozhrania

- úzka väzba vyhodnocovacej časti na nesúvisiacom CGI rozhraní

- nutnosť implementácie CGI rozhrania do platformovo závislých klientov a simulácie komunikácie pomocou protokolu http s web serverom

Obr. č.  4: Vyhodnocovacia a komunikačná časť ako súčasť web-servera

#### Systém so samostatnou vyhodnocovacou časťou

Pri tomto spôsobe riešenia je vyhodnocovacia časť systému samostatná a je tvorená rôznymi programami na strane servera, ktoré komunikujú s web-serverom cez údaje v databáze. Komunikačná časť je naďalej tvorená klientami simulujúcimi http protokol.

Výhody realizácie:

- oddelenie vyhodnocovacej časti a tým získanie možnosti lepšej škálovatelnosti

- ostatné vlastnosti predchádzajúceho riešenia

Nevýhody:

- nutnosť implementácie CGI rozhrania do platformovo závislých klientov a simulácie komunikácie pomocou protokolu http s web serverom

Obr. č.  5: Systém so samostatnou vyhodnocovacou časťou

#### Samostatná vyhodnocovacia časť, podpora klientov s iným rozhraním ako http

V tomto riešení problému je vyhodnocovacia časť systému samostatná tvorená rôznymi programami na serveri, ktoré komunikujú s webserverom cez údaje v databáze. Komunikačná časť je naďalej tvorená klientami simulujúcimi http protokol.

Výhody realizácie:

- oddelenie vyhodnocovacej časti a tým získanie možnosti lepšej škálovatelnosti

- ostatné vlastnosti predchádzajúceho riešenia

Nevýhody:

- nutnosť implementácie CGI rozhrania do platformovo závislých klientov a simulácie komunikácie pomocou protokolu http s web serverom

Obr. č.  6:

Systém so samostatnou vyhodnocovacou časťou a s podporou klientov s iným rozraním ako http

### Architektúra systému z pohľadu komunikácie klienta so serverom

Vzhľadom na širšie použitie systému nielen na ACM súťaže, ale ako aj vyhodnocovací systém na cvičenia, musí byť umožnená podpora čo najväčšieho počtu špecifických klientov, resp. komunikácie na určitých protokoloch. Týmto požiadavkám vyhovuje najviac systém číslo 3 z predchádzjúcej časti.

Táto architektúra systému nám umožňuje tvorbu väčšieho množstva klientov ako napr.: formulár v internetovom prehliadači, skript posielajúci zadanie mailom, samotné poslanie zadania mailom (vhodné pre korenšpondenčné kolá).

Z tohto rozdelenia nám vyplývajú základné moduly systému orientované smerom k užívateľovi, a  sú to:

- prezentačný modul – web prehliadač

- odovzdávacie moduly – web prehliadač, mailový klient, …

- administrátorský modul – web prehliadač

- rozhodcovský modul

### Architektúra systému z pohľadu modulárnosti a škálovateľnosti

#### Vzhľadom na logickú štruktúru systému

Ide i rozdelenie do troch hlavných posystémov, ktoré sú navzájom poprepájané podľa potreby zdielania dát navzájom, resp. spuštania jednotlivých akcií (spúštanie vyhodnocovania po odovzdaní). Na diagrame ja naznačena modulárnosť číslovaním. Ide hlavne o modulárnosť vyhodnocovacieho podsystému a odovzdávacích modulov, kde množstvo odovzdávacích modulov je závislé na množstve povolených foriem odovzávania a množstvo vyhodnocovacích modulov na počte rôznych súťaží, ktoré budú na serveri uskutočňované. V stručnosti k vysvetleniu jednotlivých vzťahov. K systému súborov majú prístup nasledujúce moduly uvádzané aj s odôvodnením:

- Administrátorský modul – tvorba štruktúry adresárov pre jednotlivé súťaže, príprava zadaní a testovacích vstupov.

- Rozhodcovský modul – prístup k uloženým výstupom po vyhodnotení a odovzdaným zdrojovým kódom

- Odovzdávacie moduly – pre uloženie prijatého zdrojového kódu riešenia na disk

- Vyhodnocovacie moduly – pre samotné vyhodnotenie zdrojových kódov a zápisu ich výstupov

Obr. č.  7: Architerkúra systému vzhľadom na jeho logickú štruktúru

Prístup k databáze je umožnený nasledujúcim modulom s nasledujúcim odôvodnením:

- Bezpečnostný modul – pre overenie používateľa pri prihasovaní sa do systému

- Prezentačný modul – na prezentáciu výsledkov uložených v DB

- Administrátorský modul – na registráciu súťažiacich, pridelovanie zadaní, registráchiu zadaní aj s vyhodnocovacími modulmi

- Rozhodcovský modul – na prístup k vysledkom

- Odovzdávacie moduly - na registráciu odovzdaných riešení

- Vyhodnocovacie moduly – na registráciu vyhodnotených výstupov daných riešení ako aj zápis výsledkov

#### Vzhľadom na vzájomú väzbu logickej štruktúry a použitých technológií

Obr. č.  8: Arch. systému vzhľadom na vzájomnú väzbu log. štruktúry a použitých technologií

Na Obr. č.  8 je znázornená fyzická realizácia dekompozície do modulov v rámci použitých technológií. Je tu znázornené umiestenie jednotivých modulov v nami použitých prostriedkoch.

## Výber technológie

Vzhľadom na vlastnosti požadované od systému sa núka množstvo riešení, ako po stránke architektúry systému, tak aj z pohľadu použitej technológie dostupnej na realizáciu projektu.

### Zhrnutie  požiadaviek

Pre výberom technológie zhrňme znova požiadavky, ktoré sú kladené na systém, tak ako boli uvedené pri špecifikácii.

- odovzdávanie výsledkov po sieti, resp. internete

- bezpečnosť prístupu a vyčlenenia jednotlivých kategórií užívateľov

- komunikácia so systémom nezávislá na platforme

- evidencia výsledkov, vstupov, výstupov pre sudcov

- automatizácia vyhodnocovania

- pohodlná správa systému

- rýchla spätná odozva systému

- modulárnosť a škálovateľnosť systému

- príjemné používateľské rozhranie

- čo najjednoduchšie a najrýchlejšie odovdzávanie vyriešených problémov

### Možnosti realizácie

Dôležitým obmedzním, ktoré musíme zohľadniť vo výbere technologie je aj jej dostupnosť v prostredí v našej fakulty, resp.  dostupnosť danej technológie v softvérovom študiu, kde budeme system implementovať.

K vyššie uvedeným bodom sme sa snažili nájsť riešenie, ktoré by pokrývalo požiadavky kladené na systém. Ide vlastne o vyhodnotenie možností  realizácie.

- Systém musí mať architektúru klient – server, pracovať na protokole TCP/IP na jednom, najrozšírenejších operačných systémov, t.j. niektorý z operačných systémov firmy Microsoft, alebo niektorý UNIX OS.

- Príjemné užívateľské rozhranie možno zabezpečiť napríklad použitím internetového prehliadača ako aj množinou platformovo závislých klientov, kľúčovou myšlienkou je hlavne použitie web servera, ktorý môže plniť aj prezentačnú časť systému.

- Pri použití web-servera na realizáciu prístupu k systému sa javí opodstatnené realizovať bezpečnostné politiky v systéme cez rozhranie web servera (väčšinou už implementované v rámci samotného servera na dostatočnej úrovni), ako aj na úrovni prístupu k dátam v databáze

- Problém rýchlej odozvy systému je najviac rizikovou časťou, ide o kombináciu rôznych faktorov, ktoré majú vplyv na celkovú rýchlosť odozvy, návrh a realizácia vyhodnocovacej časti systému, ako aj rýchlosť sieťového spojenia, rýchlosť spracovania požiadaviek, atď.

- Evidenciu výsledkov možno najvhodnejšie realizovať výberom databázového systému a kvalitným návrhom dátovej časti systému ako aj štruktúry a správy súborov s odovzdanými zadaniami

- Automatizácia vyhodnocovania by mala byť realizovaná sadou modulov slúžiacich na vyhodnocovanie jednotlivých typov súťaží, úzko komunikujúcich s databázou ako aj komunikačnou časťou systému realizovanou samotným web serverom, alebo iným serverom (napr. e mailovým, viac viď. časť analýza architektúry systému)

- použitím web rozhrania sa núka implementácia administrátorskej časti formou správy systému v internetovom prehliadači, je to vynikajúce riešenie aj z pohľadu vzdialenej správy systému

- modulárnosť a škálovatelnosť systému závisí hlavne od rozdelenia jednotlivých modulov systému (viď. návrh systému)

### Možné technológie

Nasleduje zoznam možných technologických riešení vhodných pre nami realizovaný projekt (pripadajúcich do úvahy):

- Operačný systém – Microsoft Windows 2000/NT alebo Unix/Linux. Operačné systémy MS Windows 9x  sme dopredu vylúčili kvôli ich nízkej bezpečnosti a stabilite.

- Web server – Apache.  Iná bezpečná  a nám dostupná alternatíva podľa nášho názoru  žiaľ neexistuje

- Databázový server – MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL.

- Implementačné prostredie prezentačnej časti, webového rozhrania – PHP, JSP + Java Servlety

- Implementačné prostredie vyhodnocovacej časti – C, C++, Perl, atď. (ľubovolné spojiteľne s web serverom)

- Implementačné prostredie platformovo závislých klientov – C, C++, C Shell, atď (podľa potreby a typu súťaže resp. predmetu)

### Výber technológie pre implementáciu systému

Náš výber sa riadil hlavne dostupnosťou jednotlivých technológií ako aj dostatočnou vyspelosťou, jednoduchosťou použitia a vhodnosti pokrytia šírky problému jednotlivých technológií na zámer projektu.

Na základe spomenutých technológií sme sa rozhodli pre nasledovné riešenie systému:

Operačný systém - Unix/Linux

Pre operačný systém Unix/Linux hovoria naše dobré skúsenosti s touto platformou, jeho stabilita, výkon a bezpečnosť v sieťovom prostredí. V softvérovom štúdiu, kde budeme pracovať, je dostupný systém RedHat Linux 7.1, členovia tímu nebudú mať problémy pracovať na rovnakom, alebo podobnom systéme aj mimo softvérového štúdia, nakoľko sa jedná o voľne šíriteľný softvér.

V operačných systémoch typu Unix sa už tradične nachádza veľké množstvo nástrojov na spracovanie textov, ktoré nám môžu uľahčiť vývoj nášho systému. Takiež rôzne distribúcie OS Linux štandardne obsahujú veľké množstvo voľne šíriteľné prekladačov a interpreterov rôznych programovacích jazykov, napr. C, C++, Java, Pascal, Lisp, atď., potrebných pri vyhodnocovaní odovzdaných programov.

Prezentačná časť – web server Apache a PHP ako ISAPI modul servera Apache

Prezentačná časť systému (registrácia užívateľov, odosielanie zadaní, výsledkové listiny) bude riešená pomocou web rozhrania, aby sa zabezpečila platformová nezávislosť, na ktorú kládli zákazníci veľký dôraz.

Vybrali sme web server Apache – je dostupný v softvérovom štúdiu, máme s ním pozitívne pracovné skúsenosti a vyhovuje našim potrebám aj po bezpečnostnej stránke. Taktiež z jazykom PHP už majú viacerí členovia nášho tímu pozívne skúsenosti.

Databázový server PostgreSQL

Vzhľadom na výber ostatných častí systému a dostupnosť posudzovaných serverov v softvérovom štúdiu, rozhodovali sme sa medzi  MySQL a PostgreSQL. Nakoľko PostgreSQL sa javí oproti MySQL ako vyspelejšia platforma, alternatívu MySQL sme zamietli.

Implementačné prostredie vyhodnocovacej časti – C, C++, Perl

Časť systému, ktorá bude mať za úlohu vyhodnocovanie a testovanie odovzdaných problémov, bude implementovaná ako sada samostatných programov, ktorá bude oddelená od prezentačnej časti.

Vzhľadom na povahu systému - prevažne spracovanie textov, práca s ďašími externými nástrojmi, sa javí výhodné použitie jazyka Perl, pričom rizikom je  nízka znalosť tohoto jazyka v prostredí nášho tímu.

Predbežne sme nezavrhli ani alternatívu C/C++.

Implementačné prostredie platformovo závislých klientov – C/C++

Keďže chceme súťažiacim poskytnúť aj alternatívny - rýchlejší prístup k službám systému, rozhodli sme sa aj pre implemetáciu jednoduchých klientov, ktorí budú spustiteľní s príkazového riadka, a budú komunikovať so systémom pomocou http protokolu.

Títo klienti budú implementovaní v jazyku C/C++.

## Logický model údajov

### Diagram modelu údajov

Na Obr. č.  9 uvádzame kompetný diagram logického modelu údajov.

Ďalších častiach dokumentu bližšie  popíšeme jeho štruktúru, jednotlivé entity a vzťahy medzi nimi.

Obr. č.  9: Diagram logického modelu údajov

### Popis entít

Používateľ

Obsahuje základné informácie o používateľovi systému a to:

- Meno používateľa

- Prizvisko používateľa

- Login, pod  ktorým sa prihlasuje do systému

- Heslo, pod  ktorým sa prihlasuje do systému

- Kontaktná infomácia –napr. jeho e-mailova schránka, doplniť do DMD

- Najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania

- Ročník

- Účasť na súťaži v minulosti

- Prídavná informácia – ľubovolná doplňujúca inf. o používateľovi

Atribúty Meno, Login a Heslo sú povinné, ostatné atribúty sa týkajú iba súťažiacich.

Skupina

Vyjadruje práva užívateľa v danom systéme.

Má atribúty:

- Názov

- Práva

Pričom atribút Názov popisuje množinu funkcií, ku ktorým má Používateľ prístup. Rôzne práva popisujú rôzne používateľské skupiny, napr. administrátor systému, administrátor súťaže, rozhodca, súťažiaci, pozorovateľ.

Tím

Reprezentuje abstraktného používateľa, ktorý môže odovzdávať riešenia úloh. Združuje viacerých súťažiacich do spoločného tímu.

Má atribúty:

- Názov

- Login

- Heslo

- Stav

Každý tím má svoj názov, pričom členovia tímu odovzdávajú zadania po samostatnej autentifikácii, pričom tieto autentifikačné informácie sú spoločné pre celý tím.

Členom tímu môže byť len používateľ, ktorý patrí do skupiny ,,súťažiaci”.

Tím ako abstrakcia používateľa, ktorý môže odovzdávať zadania, môže obsahovať aj jediného súťažiaceho. Keďže je neefektívne a neprirodzené, aby mal pri súťaži jednotlivcov každý súťažiaci dve autentifikačné informácie (evidované v entitách tím a používateľ), v tomto prípade nie sú autentifikačné informácie Tímu vyplnené a akceptujú sa  autentifikačné informácie entity Používateľ, ktorá je priradená k danému Tímu.

Alternatívou riešenia tohto problému by bolo, aby zadanie mohli odovzdávať samostatne tím (ak by sa jednalo o súťaž skutočných tímov, alebo používateľ, ktorý patrí do skupiny súťažiacich (v prípade, že by sa jednalo o súťaž jednotlivcov).

Atribút Stav nadobúda hodnoty v závislosti od toho, či je sa tím zúčastňuje príslušného kola súťaže, už sa daného nezúčastňuje – neprešiel ,,pavúkom’’ súťaže, resp. či nie je diskvalifikovaný.

Súťaž

Má atribúty:

- Názov

- Začiatok registrácie

- Koniec registrácie

- Je povolená autoregistrácia súťažiacich

- Začiatok súťaže

- Dĺžka súťaže

Autoregistráciou sa myslí, že používatelia sa môžu prihlásiť do súťaže sami, pričom v takomto prípade majú určený čas, od kedy sa môžu zaregistrovať.

Ak nie je autoregisrácia povolená, súťažiacich do súťaže pridáva administrátor danej súťaže.

Význam ostatných atribútov je zrejmý z ich pomenovania.

Šablóna súťaže

Obsahuje prednastavenia parametrov pre určitý typ súťaže, nakoľko je pravdepodobné, že sa súťaž z rovnakými pravidlami bude opakovať viackrát.

Atribúty, ktoré obsahuje, sú popísané v rámci iných entít, pre zaujímavosť, dá sa napr. prednstaviť dĺžka súťaže, štandardné povolené prog. jazyky, pre jednotlivé problémy atď.

Problém

Popisuje informácie o súťažnom probléme, a to:

- Obtiažnosť – pre potreby cvičení môže reprezentovať napr. bodový zisk

- Časový limit výsledného programu

- Pamäťový limit výsledného programu

- Odkaz na generátor testov

- Odkaz na testovací skript

- Povolené jazyky

V tejto entite existujú viaceré alternatívy. Napr. atribút Povolené jazyky by sme mohli priradiť priamo súťaži. V praxi sa však môže vyskytnúť situácia, keď sú na konrétne úlohy ohľadne programovacích jazykov kladené rôzne obmedzenia.

Testovací skript vykonáva testovanie už preloženého programu na množine testovacích dát, pričom tieto dáta môžu byť generované dynamicky generátorom testov.

Zadanie

Má atribút:

- Text

Text je reprezentovaný ako odkaz na súbor (cesta k súboru), ktorý obsahuje samotný text zadania. Text zadania sa v cieľovom súbore nachádza v jazyku špecifikovanom prepojením na entitu Komunikačný jazyk, typ tohto súboru je daný prepojením s entitou Typ súboru.

Typ súboru

Atribút:

- Názov – pomenovanie typu súboru (napr. plain, html, pdf, ps)

Komunikačný jazyk

Atribút:

- Názov

Názov reprezentuje pomenovanie jazyka, v ktorom sa špecifikovaný text nachádza. Výhodou použitia komunikačného jazyka ako samostatnej entity je lepšia kontrola prekladov textov, ako aj väčšia konzistentnosť údajov nachádzajúcich sa v databáze.

Programovací jazyk

Popisuje informácie, ktoré sú potrebné na preklad riešenia.

Má atribúty:

- Názov – také pomenovanie programovacieho jazyka, aby čo najlepšie vystihovalo nielen samotný jazyk, ale aj prípadné špecifické nastavenia

- Validačný skript – odkaz na skript, ktorého úlohou je kontrola, či sa v prijatom riešení nevyskytujú zakázané funkcie alebo neboli použité iné nedovolené prostriedky (tie, ktoré možno odhaliť priamo v zdrojovom kóde),

- Prekladací skript – odkaz na skript prakladajúci prijaté riešenie do spustiteľného tvaru.

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, že pre rovnaký programovací jazyk sú potrebné rôzne kontrolné skripty pre rôzne súťaže. Aby zostal model dát čo najjednoduchší, dá sa tento problém jednoducho obísť – vytvorenie názov typu C++_ACM, C++_CVICENIE_OS atď.

Riešenie

Riešenie reprezentuje odovzdanú súťažnú úlohu.

Má atribúty:

- Stav – akceptované, naskompilovateľné, nesprávny výstup. Ak nie je táto položka vyplnená, znamená to, že riešenie na vyhodnotenie ešte len čaká.

- Hodnotenie – bodové ohodnotenie riešenia

- Čas prijatia – presný dátum a čas, kedy bolo zadanie prijaté sytémom

- IP adresa – IP adresa, odkial bolo zadanie odoslané

Uchovávať IP adresa odosieľateľa riešenia môže byť užitočné z hľadiska bezpečnosti, avšak jej použitie z hľadiska overenia pravosti uživateľa môže byť problematické, čiže je to skôr orientačná položka

Zdrojový kód

Má atribút:

- Zdrojový súbor – odkaz na súbor (cesta k súboru), ktorý obsahuje zdrojový kód riešenia problému, alebo jeho časti (v prípade viacerých súborov).

### Opis vzťahov

Teraz bližšie popíšeme vzťahy medzi entitami v diagrame logického modelu údajov.

Každý používateľ patrí do práve jednej skupiny používateľov, ktorá popisuje jeho práva v systéme, pričom používateľov môže byť v skupine viac.

Ak používateľ patrí do skupiny súťažiacich, tak patrí do určitého tímu.

Pri vzťahu tím – používateľ existujú dve základné alternatívy. Každý tím má aspoň jedného súťažiaceho, pričom tím vzniká zaregistrovaním prvého súťažiaceho pre daný tím, alebo umožnenie existencie tímu bez súťažiacich, pričom by sa súťažiaci do tímu postupne zaregistrovávali.

Tím sa zúčastňuje na určitej  súťaži, príp. na viacerých kolách. Každý tím musí patriť k určitej súťaži, pričom je pochopiteľne možná aj existencia súťaže, ku ktorej ešte nepatrí žiaden tím.

Na Obr. č.  9 je pri entite súťaž znázornený rekurzívny vzťah. Súťaž môže mať len jedno kolo, alebo pozostávať z ďaších súťaží – ďaľších kôl.

Takto je možné podporovať hierarchické súťaže, kde každé kolo súťaže má vlastný začiatok a koniec, vlastné súťažné problémy, pričom množina súťažiacich ostáva uzavretá a hodnotenie jednotlivých tímov sa dá medzi súťažami prenášať.

Z hľadiska cvičení môže napr. celý semester reprezentovať jednu súťaž, pričom zadania, ktoré postupne študenti v priebehu semestra riešia, reprezentujú jednotlivé kolá tejto súťaže.

Keďže je neefektívne, aby administrátor súťaže, pred začiatkom súťaže vypĺňal všetky parametre týkajúce sa danej súťaže, zaviedli sme entitu šablóna súťaže, ktorá obsahuje prednastavenia parametrov pre určité typy súťaží.

Pre každú súťaž sú priradené konkrétne problémy, pričom k jednému problému je priradené práve jedno, alebo viac zadaní problému (v prípade viacjazyčného prostredia).

Odovzdanie problému reprezentuje entita riešenie, pričom riešenie sa vzťahuje k práve k jednému problému a k práve jednému tímu. Riešení, ktoré sa viažu k tímu a k problému môže byť viac, a to v závislosti od pravidiel súťaže.

Riešenie je ďalej prepojené s entitou zdrojový kód, ktorá umožňuje pracovať s riešením ako s množinou zdrojových súborov. Odkaz na tím presne špecifikuje odosielateľa riešenia, odkaz na problém určuje problém, ktorý dané riešenie rieši a použitý programovací jazyk je daný odkazom na entitu programovací jazyk.

# Literatúra

[1]	PC2 -The Programming Contest Control System, http://www.ecs.csus.edu/pc2/

[2]	UPC2001 Internet Contest, http://contest.psu.ru/Inet/

[3]	Ural State University Problem Set Archive with Online Judge System, http://acm.timus.ru/

[4]	Internet Programing Contest Of Duke Univerzity, www.cs.duke.edu/~ola/ipc.html.

[5]	Skrátené pravidlá ACM, http://www.dcs.elf.stuba.sk/acm/rulesacm.html

Prílohy

# Príloha A.

Pravidlá súťaže ACM v skratke

- NAJSTRUČNEJŠIE POVEDANÉ: 6-10 problémov - 5 hodín času - tím 3 ľudí - iba 1 počítač.

- Problémy majú presne špecifikovaný formát vstupu a výstupu (čítajú text zo štandardného vstupu a zapisujú do štandardného výstupu), dôležité je teda vnútorné spracovanie - správne a podľa možností aj rýchle algoritmy.

- Zadania a komunikácia s usporiadateľmi sú v angličtine.

- Programovať možno v Pascale, C a C++.

- Problém treba naprogramovať, odladiť a odovzdať zdrojový text programu. Rozhodcovia si ho skompilujú a skúšajú ho na neznámych vstupných údajoch. Keď program pracuje so všetkými (rozhodcovskými) vstupmi správne (t.j. dodá presne očakávané výstupy) a v určenom časovom limite (ktorý je tiež neznámy), riešenie je akceptované (Accepted).

- V prípade neakceptovaného riešenia sa udáva jeden z týchto dôvodov:

  - Wrong Answer = program nedodal správny výstup

  - Presentation Error = výstup je v podstate správny, ale chybne formátovaný

  - Time Limit Exceeded = program neskončil v časovom limite

  - Run-time Error = program počas behu spadol alebo skončil s nenulovým návratovým kódom

  - Compile Error = program sa nepodarilo skompilovať

  - Invalid Library Call = program používa nepovolené operácie

- Poradie vyhodnocovania odpovedí je nasledovné:

- Invalid Library Call

- Compile Error

- Run-time Error

- Time Limit Exceeded

- Wrong Answer

- Presentation Error

- Accepted

- Programy môžu používať iba štandardné operácie knižníc ANSI. Ide o funkcie definované v hlavičkových súboroch

stdio.h, stdlib.h, ctype.h, string.h, math.h, limits.h, complex.h, iostream.h

z ktorých povolené sú funkcie

abs atoi bsearch bzero calloc ceil drem exit exp fflush fgetc fgets floor fmod free getc getchar gets hypot isalnum isalpha isdigit ispunct isspace log malloc memcmp memcpy memmove memset pow printf puts qsort realloc scanf setbuf sprintf sqrt sscanf strcasecmp strcat strchr strcmp strcpy strlen strncasecmp strncmp strncpy strrchr strstr strtok strtol tolower toupper ungetc

a zakázané sú

accept bind fopen fork gethostbyaddr herror listen perror raise signal sleep socket sockgetstr sockread sockwrite time times vfork waitpid

(Pre Pascal platia zodpovedajúce ekvivalenty.)

- Nie je dovolené akokoľvek sa pokúšať narušiť systém odovzdávania a hodnotenia riešení problémov, alebo hľadať jeho slabiny.

- Súťažný tím je trojčlenný a skladá sa zo študentov vysokej školy, z ktorých najviac jeden môže už mať ukončený nejaký stupeň vysokoškolského štúdia (napr. bakalár) a ani jeden neukončil štúdium pred viac ako 2 rokmi, ani nemá titul PhD.

- Okrem 1 počítača pre tím nie je povolené používať žiadne elektronické počítače, kalkulačky ani komunikačné zariadenia. Akákoľvek papierová literatúra (vrátane vytlačených listingov apod.) sa môže používať.

- Hodnotí sa v prvom rade počet vyriešených problémov a v druhom rade súčet časov (vždy meraných od začiatku súťaže!) úspešných odovzdaní príkladov. Za odovzdanie, ktoré nie je akceptované, je pokuta 20 minút, ale táto sa do celkového času započíta, iba ak nakoniec problém akceptovaný bol. (Z toho vyplýva, že treba ako prvé riešiť najľahšie príklady a opraviť neakceptovaný program sa väčšinou oplatí.)

- S výnimkou poslednej hodiny súťaže sa priebežne zverejňuje, ktoré problémy jednotlivé tímy úspešne odovzdali, a priebežné poradie.

- Po minulé 2 roky (a veľmi pravdepodobne aj tento) sa v stredoeurópskom kole pracovalo pod Linuxom na textových termináloch, s použitím kompilátora GNU.