Zápis zo stretnutia č. 7

Dátum: 13. 11. 2001 11:00 – 13:00

Zapisoval: Radoslav Otipka

Miestnosť: Softvérové štúdio

Pedagóg:  Ing. Ivan Kapustík

Prítomní: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spal

Prílohy: priebežná dokumentácia

Téma stretnutia:

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

- kompletizácia dokumentácie

- príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie

- vypracovanie posudkov

Úlohy z minulého stretnutia:

- napísať dokument – špecifikácia požiadaviek, pre svoju časť systému a poslať to Jožovi

splnené

- integrovať dokumentáciu od jednotlivých členov, vytvoriť prvú verziu (Jožo)

splnené

- nakresliť obrázky k návrhu systému (Tóno)

splnené

- napísať dokumentáciu k návrhu systému a poslať Tónovi (Rado K. a Rado O.)

splnené

Opis stretnutia:

- Na začiatku pán Kapustík  vzniesol pripomienku, že zápisy zo stretnutí, z toho istého dňa, by mali byť odlíšené časom konania stretnutia.

- Jozef Drgoňa doniesol zatiaľ dokončenú dokumentáciu a oboznámil nás s jej obsahom a nedostatkami:

  - neboli zatiaľ očíslované obrázky

  - chýbali niektoré obrázky

  - chýbala analýza tímu FC Portugal od Romana Kubaščíka

- Návrhy a pripomienky pána Kapustíka k dokumentácii:

  - do dokumentácii k riadeniu projektu by sme mali zaradiť aj časti opisujúce:

- neoficiálne stretnutia

- spoločný mail

- komunikáciu v tíme

- stručne náš tím

  - mali by sme popísať diagramy (DFD), ktoré sme použili v návrhu

  - pripomienky ku kapitole Hrubý návrh systému:

- názov obrázku “kontext systému“, na ktorom je znázornený konfigurácia soccerservera a hráčov, nie je vhodne zvolený

- ani názov obrázku „Diagram správania hráča“ nie je dostatočne výstižný

- pri obrázku „Koncepcia hráča“ nám pán Kapustík vysvetlil, že používateľ môže zasahovať do správania hráča, niektoré tímy to používajú napr. magmaFreiburg,  používateľ môže meniť role hráčov

  - hotovú dokumentáciu by sme mali zverejniť, po odovzdaní aj na našej stránke, aby k nej mali prístup členovia konkurenčné tímu

- Rady pána Kapustíka k posudku na dokumentáciu konkurenčného týmu, ktorý začneme vypracovávať už tento štvrtok (15. 11. 2001):

  - mali by sme si všímať:

- formálnu stránku dokumentácie

- prehľadnosť, zrozumiteľnosť textu

- obsahovú stránku projektovej dokumentácie aj dokumentácie k riadeniu projektu

  - dokumentáciu konkurenčného by sme si mali rozdeliť na časti, každý z nás by mal vypracovať posudok na určitú časť, ale prečítať, by mal každý celú dokumentáciu

  - v posudku máme opísať dobré aj zlé stránky dokumentácie

  - Posudok by mal obsahovať:

- čo posudzujeme

- kto to posudzuje

- posudok k projektovej dokumentácii

- posudok k časti o riadení projektu

- zhrnutie

- Roman Kubaščík referoval o tom, čo sa dozvedel z časopisov AI magazine, ktorých čísla sa venovali robotickému futbalu, a ktoré nám požičal pán Kapustík:

  - časopisy boli z roku 98 a 99 a tímy, ktoré tam boli opísané už analyzoval tím4  a my sme analyzovali novšie verzie týchto tímov

- Jozef Drgoňa vypracoval preberacie protokoly

Úlohy:

Radovan Kostelník– dopísať kapitolu o komunikácii v tíme, do 14. 11. a poslať Jožovi

Anton Weissensteiner– prerobiť obrázky k hrubému návrhu, do 14. 11. a poslať Jožovi

Jozef Drgoňa – skompletovať dokumentáciu, do 14. 11. do 22:00  a poslať Radovi Kostelníkovi

Rado Kostelník- vytvoriť z kompletnej dokumentácie súbor formátu PDF, poslať Tónovi

Anton Weissensteiner– 15.11. ráno, vytlačiť, predierkovať