Stretnutie:	9

Dátum:		27.11.2001 11:10-13:30

Zapisoval:	Roman Kubaščík

Miestnosť:	Softvérové štúdio

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu:	Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:

Hodnotenie dokumentácie, webovej stránky, posudku (nášho aj konkurenčného), interpret pravidiel, hierarchia tried, popis nového soccer servera, plán postupu pri implementácií.

Úlohy z minulého stretnutia:

- Radovan Kostelník

- dopracovať svoju časť posudku a poslať Jožovi 21.11.2001 - splnené

- návrh interpretera pravidiel a zjemniť podmienky v navrhnutom strome rozhodovania 4.12.2001 – z väčšej časti splnené

- Anton Weissensteiner

- dokončiť svoju časť posudku a poslať Jožovi 21.11.2001

- napísať reakciu na posudok 27.11.2001

- Jozef Drgoňa

- zintegrovať posudok a poslať Maťovi 21.11.2001 22:00

- Jozef Drgoňa dopracovať pripomienky do dokumentácie, prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly 27.11.2001

- Radoslav Otipka

- návrh základných schopností, využiť analytický prístup 4.12.2001

- Roman Kubaščík

- vytvoriť štandardy kódovania 27.11.2001

- dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10 27.11.2001

- napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania 27.11.2001

- Martin Spál

- vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách 22.11.2001 do 12:00

- Martin Spál spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti 4.12.2001

- Martin Spál s Romanom napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania 27.11.2001

Opis stretnutia:

- Výsledné ohodnotenie našej dokumentácie podobne ako posudku p. Kapustíkom bolo stupňom výborný a webová prezentácia stupňom vynikajúci.

- Nasledovali prezentácie jednotlivých členov tímu o práci na projekte počas minulého týžna

- Tono Weissensteiner vypracoval reakciu na posudok. Posudok na našu dokumentáciu od konkurenčného tímu je vcelku pozitívny. Výhrady boli iba k niekoľkým veciam. Prílišná zameranosť na formálnu a nie obsahovú stránku dokumentu. Chýbala kapitola vysvetľujúca používane pojmy. Nahradenie pojmu na rozlišovanie modulov rôznych úrovní (nie modul zložený z modulov ale modul zložený zo sub-modulov alebo komponent). Neoprávnená kritika, že naša dokumentácia je málo vedecká ale je len odborná.

- Radovan Kostelník zapísal v jazyku XML niekoľko rozhodovacích stromov. Na prácu s nimi navrhol a čiastočne implemetoval interpret rozhodovacích pravidiel.

- Radoslav Otipka

- Navrhol základnú hierarchiu tried v jazyku UML

- Navrhol uvažovanie s energiou hráča až na vyšších úrovniach rozhodovania (podobne aj vyhnutie sa ofsajdu)

- Presadzoval použitie neurónových sietí na hľadanie postupnosti nízko úrovňových zručností hráča (v zimnom semestri len analytické metódy)

- Uvažoval o použití viacerých druhov kopov do lopty (krátky, stredný, dlhý)

- Roman Kubaščík analyzoval nové vlastnosti a správy soccer servera 7.11, navrhol dynamický spôsob rozmiestňovania hráčov na ihrisku na testovanie implementovaných základných schopností a stratégií. Spoločne s Martinom Spálom navrhol štandardy kódovania, ktoré by sa mali dodržiavať

- Martin Spál opísal účel prototypu, ktorý sa chystáme implemetovať do konca semestra. Uvažoval o použití exploratívneho (prieskumného) modelu prototypu. Ako účel uviedol oboznámenie sa s vývojovými prostriedkami, prostredím, s ktorým budeme spolupracovať (server, monitor) a overenie tímového programovacieho štýlu.

- Konkretizácia plánov na letný semester

- Vytvoríme aplikáciu tréner

- bude koordinovať proces učenia tým že bude hodnotiť akcie hráčov, pre ktoré sa sami rozhodli.

- Čo sa týka testovania sme sa zhodli na dvoch možných prístupoch a to buď drag and drop hráčov na modifikovanom monitore alebo zmenou parametrov hráča a reštartovaním hry

- Náhodné rozmiestňovanie hráčov na ihrisku, na trénovaniu špecifických herných situácií

- Porovnáme oba použité prístupy k rozhodovaniu hráča (analytické metódy a neurónové siete)

- Prijali sme navrhnutý spôsob komentovania funkcií, tried a súborov

- Dohodli sme sa na uverejňovaní aj rozpracovaných úloh aj s ich stavom na Internete a nie len tých dokončených

# Úlohy

| Jozef Drgoňa | Návrh a implementácia analytických metód rozhodovania | 4.12.2001 |
| --- | --- | --- |
| Jozef Drgoňa | Opraví chyby v dokumentácií | 4.12.2001 |
| Radovan Kostelnik | Model rozhodovania a jeho spolupráca s interpretom pravidiel | 4.12.2001 |
| Roman Kubaščík | Upraviť nízkoúrovňové funkcie hráča tak aby uvažovali aj s novými vlastnosťami protokolu 7 | 4.12.2001 |
| Tono Weissensteiner | Doplní do reakcie na posudok kapitolu o použitých pojmoch | 4.12.2001 |
| Martin Spál, Radoslav Otipka, Roman Kubaščík | Implementácia navrhnutej hierarchie tried | 4.12.2001 |
| Tono Weissensteiner, Martin Spál | Navrhnúť a implementovať rozhranie medzi vnútorným svetom a rozhodovacím modulom | 4.12.2001 |
| Rado Kostelník | Navrhnúť rozdelenie bodovania | 4.12.2001 |
| Všetci | Zhodnotenie reakcie | 4.12.2001 |
| Všetci | Vyskúšať prácu s DOxygen | 4.12.2001 |