Zápis zo stretnutia č. 1							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 17. 10. 2001 | Čas stretnutia: 11:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, analýza problému, štúdium problematiky |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, miestnosť d104 |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Marián Blažíček blazicek@bof.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník |  |

Priebeh stretnutia:

- Pán Hudec nás oboznámil s požiadavkami na prácu na projekte a so samotným hodnotením projektu. Zapisovateľom prvého stretnutia bol zvolený Ferdinand Rezník.

- Úlohy v tíme sme si rozdelili nasledovne: Ferdinand Rezník – vedúci tímu, Marián Blažíček – zástupca vedúceho a tvorca webu, Peter Kosztolányi – tvorca web prezentácie a dokumentácie, Marcel Baláž a Tomáš Pikula – návrh a implementácia šifrovacieho algoritmu.

- Dohodli sme rovnomerné rozdelenie získaných bodov za ponuku, nakoľko sme ponuku vytvorili na spoločnom stretnutí celého tímu.

- Marián Blažíček nám prezentoval svoj návrh webovskej stránky. Každý člen tímu prezentoval svoj návrh plagátu tímu.

- Jednohlasne sme odsúhlasili názov tímu "Rýchle čipy", ktorý prezentoval Ferdinand Rezník.

- Prediskutovali sme potrebné softvérové, hardvérové vybavenie, potrebné pre úspešné vypracovanie projektu, prehodnotili sme možnosť použitia softvérového produktu z vlastných zdrojov.

- Prezentovali sme p. Hudecovi prvotný návrh implementácie šifrovacieho algoritmu DES, ktorý nám schválil bez výhrad.

- Zapisovateľom nasledujúceho stretnutia (24. 10. 2001) bol zvolený Peter Kosztolányi.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

kto: 			čo:								 dokedy:

Peter a Marián	prezrieť si  projekty z predchádzajúcich rokov, vytvoriť 	 22.10.2001

prvú verziu www prezentácie a poslať ju ostatným členom

tímu

Marcel a Tomáš	znovu prehodnotiť zvolený prvotný návrh			23.10.2001

Ferdo	vytvoriť plagát tímu a poslať ho ostatným členom tímu	20.10.2001