Zápis zo stretnutia č. 2							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 24. 10. 2001 | Čas stretnutia: 11:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Hrubý návrh a špecifikácia požiadaviek, príprava dokumentácie, zjemenenie hrubého plánu projektu |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Marian Blažíček blazicek@bof.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Peter Kosztolányi |  |

Priebeh stretnutia:

- Prehodnotili sme výsledok prezentácie našej ponuky, na základe ktorého sme stanovili ďalší postup.

- Pánovi Hudecovi sme predstavili náš plagát, veľmi sa mu páčil.

- Marcel Baláž a Tomáš Pikula nám ukázali nový príklad riešenia optimalizácie rýchlosti využitím prúdového spracovania namiesto iteračného. Jednohlasne sme prijali tento návrh. Zároveň nám prezentovali webovskú podporu analýzy problému, t.j. prezentáciu činnosti algorimtu pomocou Flash.

- Marián Blažíček nám prezentoval svoj vylepšený návrh webovskej stránky a umiestnil ho na príslušný server.

- Dohodli sme hrubý návrh a ďalší postup.

- Vytvorili sme zjemnený plán projektu, ktorý vznikol úpravou hrubého plánu

- Špecifikovali sme požiadavky nášho produktu, okolia a programového vybavenia

- Navrhli sme kostru budúcej dokumentácie

Splnené a nesplnené úlohy:

Všetky zadané úlohy z posledného stretnutia boli splnené

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Peter 	vytvoriť šablónu budúcej dokumentácie a spraviť analýzu problému

Marcel a Tomáš	dopracovať webovskú podporu analýzy problému (Flash) a dopracovať hrubý návrh

Ferdo	špecifikovať požiadavky a spraviť analýzu problému

Marián	doplniť WEB stránku