Zápis zo stretnutia č. 7							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 14. 11. 2001 | Čas stretnutia: 11:15 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Posudok konkurenčného tímu |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Peter Kosztolányi |  |

Priebeh stretnutia:

- Pán Hudec nám vyjadril svoju spokojnosť s našou dokumentáciou

- Pýtali sme sa pána Hudeca, či už katedra zakúpila potrebný programovateľný obvod a podporné nástroje. Dozvedeli sme sa, že ešte nebol zakúpený

- Dohodli sme sa, že posudok vyhotovíme v 3 exemplároch, jeden dáme konkurenčnému tímu, jeden pánovi Hudecovi a jeden pani Bielikovej.

- Ferdo a Tomáš pracovali na posudku konkurenčného tímu

- Marcel a Peter robili menšie úpravy na web stránke (kaskádové štýly) a navrhovali vzhľad samotnej webovskej prezentácie (stránky) algoritmu DES, kam bude vsadený objekt vytvorený vo Flash.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Ferdo a Tomáš	Dopracovať posudok a vytlačiť ho. 22.11.2001 ho treba odovzdať v 3 exemplároch

Tomáš	Začať s tvorbou užívateľskej príručky prototypu – web prezentácie

Peter	Vytvoriť zápis v HTML a aktualizovať webstránku

Peter a Marcel	Dokončiť návrh vzhľadu web prezentácie

Téma nasledujúceho stretnutia:

Dopracovanie nedostatkov na základe posudku od konkurenčného tímu

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza. web. podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Návrh web. prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Fero | 9.11.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 10.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marián | 9.11.2001 | Uk. | 10.11.2001 | 11.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marcel | 9.11.2001 | Uk. | 11.11.2001 | 12.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Tomáš | 9.11.2001 | Uk. | 12.11.2001 | 13.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Peter | 9.11.2001 | Uk. | 13.11.2001 | 13.11.2001 |
| Tlač dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Odovzdanie dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Aktualizovať web |  | Marcel | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Dokončenie web prezentácie |  | Tomáš | 14.11.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny |  | Peter | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Štúdium konkurenčnej dokumentácie |  | všetci | 14.11.2001 | Uk. | 20.11.2001 | 20.11.2001 |
| Dopracovanie posudku |  | Ferdo, Tomáš | 21.11.2001 | Zad. | 21.11.2001 |  |
| Začať s tvorbou užívateľskej príručky - web prezentácie |  | Tomáš | 21.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Práca na vzhľade stránky www prezentácie |  | Peter, Marcel | 21.11.2001 | Zad. | 28.11.2001 |  |
| Odovzdať posudok v 3 exemplároch |  | všetci | 21.11.2001 | Zad. | 22.11.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |