Zápis zo stretnutia č. 4							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 7. 11. 2001 | Čas stretnutia: 11:00 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: Dokumentácia |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Marián Blažíček blazicek@bof.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Marcel Baláž |  |

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Marián, ktorý nám pripomenul zadané úlohy z minulého týždňa (viď. zápis č.3).

- Marcel prezentoval webovskú podporu analýzy problému – vytváraný FLASH program. Flash ešte nebol v konečnej fáze, tá by mala byť prezentovaná na stretnutí 21.11.2001. Aplikácia bola prehľadná a ľahko ovládateľná. Pre prípad, že by si niekto chcel našu prezentáciu prezerať aj z počítačov pripojených na web slabšou linkou, dohodli sme sa na vytvorení preloader-u. Ten bude spúšťaný, pokiaľ nebude kompletne stiahnutý .swf súbor na lokálny počítač.

- Prehodnotili sme otázku alternatívnej web prezentácie – čisto html verzia. Tento návrh odprezentoval Marián, keďže nie každý počítač dokáže spúšťať flash aplikácie. Členovia týmu sa nedokázali zhodnúť na výsledku, preto táto otázka ostala otvorená pre ďalšie stretnutie na budúci týždeň s tým, že Marián a Marcel Popracujú na konkrétnych návrhoch tejto verzie.

- Tomáš prezentoval hrubý návrh implementácie DES algoritmu – bez pripomienok.

- Fero predstavil špecifikáciu, ku ktorej ostatný členovia nemali pripomienky.

- Peter nám ukázal šablónu dokumentácie. Zhodli sme sa, že najlepšie bude ak blok Tímový projekt budeme označovať číslom 1. Dokument o riadení tímu číslom 2 a prílohy číslom 3. Každá z týchto kapitol bude mať vlastný obsah, vlastný úvod a aj vlastné číslovanie strán typu x-(číslo strany), pričom x je číslo hlavnej kapitoly (1, 2 alebo 3). Číslovanie obsahov a úvodov bude rímskymi číslicami, ostatné arabskými. Celý dokument bude mať celkový obsah a úvod – štruktúru dokumentu (označenie číslo 0). Peter dostal za úlohu dopracovať tieto návrhy do existujúcej šablóny.

- Marián a Peter prezentovali ich čiastočnú analýzu DES štandardu.

- Dohodli sme sa na celkovej štruktúre analýzy. Podelili sme si jej jednotlivé kapitoly nasledovne:

Marián – analýza webu;

Fero – zabezpečenie dát, šifrovanie, analýza VHDL;

Peter – DES analýza – výhody, nevýhody;

Marcel – analýza implementácie do čipu;

Tomáš – analýza existujúcich implementácií DES-u v programovateľných obvodoch;

- Dopracovanie návrhu spočíva v návrhu web prezentácie. Táto úloha bola pridelená Mariánovi.

- Tomáš bol zvolený ako zapisovateľ na ďalšie stretnutie.

- Tím si jednoznačne odhlasoval (5 za, 0 proti) nasledujúce stretnutie ešte v tomto týždni. Bol zvolený piatok o 13:00. Téma stretnutia: 1. fáza dokumentácie.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Peter	DES analýza – výhody, nevýhody – dokončiť; dopracovať šablónu na dokumentáciu

Marián	analýza webovskej podpory návrhu; návrh web prezentácie

Marcel	analýza implementácie do čipu

Tomáš	analýza existujúcich implementácií DES-u v programovateľných obvodoch

Ferdo	analýza zabezpečenia dát a šifrovania, analýza VHDL

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Roz. | 21.11.2001 |  |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Dop. | 9.11.2001 |  |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Analýza. web. podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Návrh web. prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Zad. | 9.11.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |