| Dátum a čas stretnutia: | 28.11 | Trvanie stretnutia: |  | 3.5 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | D07 |  |  |  |
| Téma stretnutia: | Dátový model a jeho implementácia do prototypu |  |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |  |
| Vypracoval: | Martin Mačica |  |  |  |

Tím č. 4 – YonBan	Zápisnica č.

# Vyhodnotenie plnenia úloh:

Všetci - mali sme sa zamyslieť nad dátovým modelom a prispieť pripomienkami a jeho prepracovaním.

Martin Mačica – zdokumentoval som poskytované funkcie MySQL, pričom som zistil, že referenčná integrita v súvislosti z cudzími kľúčmi nie je zatiaľ vynucovaná.

# Priebeh stretnutia:

- Dohodli sme sa ako riešiť piramy SQL prístup cez web, ktorý vyžaduje doc. M. Bieliková – umožníme ho s obmedzenými právomocami.

- Diskusia o väzbe predmet-projekt v modeli údajov – problém sa vyrieši pri implementácii databázy

- Kritériá nebudú viazané na dátum, kalendár však bude upozorňovať, že nastal čas pred vyhodnotením kritéria.

- V posudku sa budú kritériá vyhodnocovať nezávisle na sebe tak, že odovzdanie posudku jedného kritéria hotové, pričom posudok čaká na vyplnenie ďalších kritérií (kolóniek posudku)

- Upresnenie dátového modelu, viď prílohu dátový model.

# Úlohy do budúceho stretnutia:

- Implementácia tabuliek do Access-u	Martin Ševčík

- Zápisnica	Martin Mačica

- Prekreslenie dátového modelu	Peter Blšták