Zápisnica č.2

| Dátum a čas stretnutia: | 24.10.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 3.5 hod |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Príprava na vypracovanie špecifikácie |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Mgr. Marek Pisch Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Martin Mačica |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh:

- Peter Blšták: Vytvoril plán Projektu do konca zimného semestra a s pánom Steinmullerom konzultoval možnosti autentifikácie študentov voči serverom v rámci FEI.

- Marek Pisch vytvoril prvotnú verziu HTML prezentácie nášho tímu.

- Pavol Kiša sa stretol s pani Bielekovou a dohodol stretnutie s pani Bielikovou .

- Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

- Martin Mačica vytvoril prvú verziu plagátu.

- Názov tímu bol stanovený na YonBan.

- Svoju prácu na ponuke sme ohodnotili takto: Peter Blšták 22, Pavol Kiša 20%, Martin Ševčík 20%, Marek Pisch 20%, Martin Mačica 18%.

### Priebeh stretnutia:

- Peter Blšták upresnil úlohy v tíme a určil Martina Ševčíka manažérom kvality, pridelili sme si, kto bude koho suplovať  v prípade pracovnej neschopnosti.

- S vedúcim projektu sme diskutovali špecifikáciu, najmä požadované funkcie systému a role, ktoré budú používatelia systému zastávať.

- Rozobrali sme možnosti prihlasovania do budúceho systému, zvažovali sme autentifikáciu voči tretiemu serveru verzus generovanie vlastných hesiel len pre tento systém.

- Spoločne sme pripomienkovali návrh web-prezentácie.

### Úlohy:

- Nájsť existujúce systémy s podobnou funkciou

Vypracuje:	Martin Ševčík

- Definovať kritériá, podľa ktorých sa budú tieto systémy posudzovať

Vypracuje:	Martin Ševčík

- Nájdené systému rozdeliť na analýzu ostatným členom tímu

Vypracuje:	Martin Ševčík

- Vypracovať prvotnú analýzu

Vypracuje:	Peter Blšták

- Dopracovať plagát

Vypracuje:	Peter Blšták

- Dopracovať stránku

Vypracuje:	Marek Pisch

- Vypracovať šablónu na pre zápisy v HTML formáte

Vypracuje:	Martin Mačica

- napísať zápisnicu zo stretnutia

Vypracuje:	Martin Mačica

- Vypracovať zápisnicu zo strenutia s pani Bielekovou

Vypracuje:	Pavol Kiša

- oboznámiť sa s používateľskou príručkou tímu con4you

Vypracuje:	všetci

### Prílohy:

Príloha 2A	Plán projektu na zimný semester (Peter Blšták)