Zápisnica č.9

| Dátum a čas stretnutia: | 14.11.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 2 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Posledné stretnutie pred odovzdaním čiastkovej dokumentácie v kontrolnom bode. Zhodnotenie práce na projekte a prediskutovanie ďalších možností tímu. |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Mgr. Marek Pisch Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Pavol Kiša |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh zo 7.11.2002:

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 7.11.2002. Na tomto stretnutí (14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy:

- Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia 7.11.2002.

- Všetci členovia tímu schválili stavový diagram životného cyklu projektu. Vyskytla sa pripomienka k prechodom zo stavu posúdený v zmysle, že po neúspešnom vykonaní obhajoby by mohol projekt opäť prejsť do začiatočného stavu, resp. stavu zadávaný. Táto námietka bola zamietnutá.

- Martin Mačica prekreslil navrhnutý dátový model do elektronickej podoby (emf súbor – príloha A) s miernym časovým sklzom.

- Peter Blšták dopracoval časť „vstupy a výstupy“ funkčnej špecifikácie systému.

- Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.

- Peter Blšták upravoval a kompletizoval špecifikáciu systému do prijateľnej miery vzhľadom na pripravené materiály od ostatných členov tímu.

- Úloha rozanalyzovať a navrhnúť definovanie typu projektu v navrhovanom dátovom modeli systému bola Marekom Pischom riešená, ale nie do konečného stavu. Ešte sa bude treba nad tým zamyslieť.

- Martin Ševčík doplnil do špecifikácie popis use case-ov – ku každej roli definoval množinu funkcií ktoré od systému požaduje.

- Marek Pisch upravil zápisnice číslo 6 a číslo 7 do HTML formátu a publikoval na stránke tímu.

- Boli vyjadrené pripomienky k dátovému modelu a všetci sme sa zhodli, že model nie je konečný a bude treba ho prepracovať a preveriť prototypovaním.

### Vyhodnotenie plnenia úloh zo 11.11.2002:

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy zadané na stretnutí 11.11.2002. Na tomto stretnutí (14.11.2002) sme vyhodnotili nasledujúce úlohy:

- Marek Pisch vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

- Peter Blšták preveril, čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripravil túto časť dokumentácie.

- Marek Pisch pripravil preberací protokol (príloha 9B) a poslal všetkým členom tímu na pripomienkovanie – neskôr bol pozmenený Petrom Blštákom (príloha 9C).

- Martin Mačica dopracoval časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.

- Pavol Kiša v spolupráci s Petrom Blštákom upravili a skompletizovali špecifikáciu systému.

- Martin Mačica popísal hrubý návrh dátového modelu systému (príloha 9A).

- Martin Ševčík vytvoril časť špecifikácie opisujúcu kalendár zabudovaný v systéme.

- Martin Ševčík vytvoril popis stavového diagramu.

- Martin Ševčík skontroloval konzistenciu funkcií systému a dopísal zoznamy funkcií k jednotlivým rolám.

Mnohé z úloh boli vytvárané priamo do výslednej dokumentácie a preto nie sú uvedené v prílohách.

### Priebeh stretnutia:

- Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie finálneho stavu špecifikácie a zabezpečenie dokončenia a vytlačenia priebežnej dokumentácie do požadovaného termínu (15.11.2002, 13:00).

- Ubezpečili sme sa v akej forme sa nachádza dokumentácia k projektu. Skonštatovali sme, že je v stave vhodnom pre tlač (stačí „dopracovať“ opis modelu údajov).

- Skonštatovali sme, že výsledný dokument je vo výbornej kvalite, ale cesta k nemu nebola jednoduchá – množstvo vecí bolo prerábaných v podstatnej miere.

- Zhodli sme sa na tom, že dátový model nie je navrhnutý tak, aby sa pomocou neho dali modelovať všetky situácie v problémovej oblasti (nedoriešená otázka vzťahov predmetov a projektov). Ale bez tohto modelu by sme nemohli navrhnúť lepší. Pomocou prototypovania by sa model mal dotiahnuť do finálnej podoby.

- Z predchádzajúceho bodu vyplynula debata o chybách a problémoch v práci tímu.

- Návrhy, čo by sa dalo zlepšiť v tímovej práci:

  - Určite dodržiavať štýl formátovania čiastkových dokumentov s dohodnutými.

  - Vyriešiť otázku komunikácie – je nutná rýchla spätná väzba od ostatných členov tímu.

  - Pri tvorbe hocičoho sa zrejme bude postupovať iteratívnym spôsobom (postupné vylepšovanie).

- Z problémov vyplynula aj otázka, čo všetko pokryjeme systémom. Padol návrh spojiť sily oboch tímov, aby sa dosiahlo komplexnejšie pokrytie celého problému.

- Dohodli sme sa s vedúcim projektu, že niektoré prílohy k zápisniciam nebudeme tlačiť do dokumentácie k riadeniu projektu, pretože sú nultou verziou dokumentácie k produktu.

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	14.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	15.11.2002
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Dopracovať opis modelu údajov.

Dátum zadania: 	14.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	14.11.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytlačiť kompletnú dokumentáciu k danému kontrolnému bodu a preberacie protokoly.

Dátum zadania: 	14.11.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	14.11.2002
	Vypracuje: 	Marek Pisch

### Prílohy:

Príloha 9A	Opis dátového modelu údajov (Martin Mačica)

Príloha 9B	Návrh preberacieho protokolu (Marek Pisch)

Príloha 9C	Návrh preberacieho protokolu (Peter Blšták)