Zápisnica č.13

| Dátum a čas stretnutia: | 2.12.2002, 14:00 | Trvanie stretnutia: | 20 minút |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Rozdelenie úloh pre tvorbu prototypu |  |  |
| Prítomní: | Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica |  |  |
| Vypracoval: | Peter Blšták |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia:

- Peter Blšták prepísal poslednú verziu dátového modelu v CASE nástroji.

- Martin Ševčík nevytvoril tabuľky v MS Access vzhľadom na to, že nečakane ochorel.

### Priebeh stretnutia:

- Krátka diskusia o tom, ktoré funkcie by sme mali zahrnúť a implementovať v prototype. Na jej základe sme dospeli k stanoveniu úloh a ich priradeniu jednotlivým členom tímu.

### Úlohy:

Úlohy dva a viac, ktoré sú tu uvedené iba bližšie špecifikujú časti úlohy pre implementáciu prototypu.

- Vytvoriť dokument vyjadrenia k posudku, ktorý vypracoval tím číslo 2.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Prepis class diagramu do fyzického dátového modelu v MS Access.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytvoriť kostru prototypu s autentifikáciu používateľov systému.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytvoriť formulár na zadanie typu predmetu a pridelenie garanta pre jednotlivé odbory, vytvoriť formulár na definovanie hodnotiacich kritérií a stupníc pre daný typ projektu, školský rok a odbor, vytvoriť formulár na vytvorenie používateľa a vytvoriť formulár na zapísanie predmetov jednotlivým študentom.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Palo Kiša

- Vytvoriť formulár na tvorbu projektov daného typu pre nejaký odbor, vytvoriť formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorý majú zapísaný zodpovedajúce predmety a vytvoriť formulár, ktorý umožní prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Vytvoriť formulár na odovzdávanie riešení projektov, vytvoriť formulár na pridelenie oponentov k projektu (predmetu) a vytvoriť formulár na vytvorenie posudku k nejakému projektu, resp. predmetu.

Dátum zadania: 	2.12.2002
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	5.12.2002
	Vypracuje: 	Martin Mačica