Zápisnica č. 24

| Dátum a čas stretnutia: | 15.4.2003, 9:30 | Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stretnutia: | FEI STU, D07 |  |  |
| Téma stretnutia: | Nasadenie ďalšej verzie systému do prevádzky |  |  |
| Prítomní: | Ing. Roman Filkorn Bc. Peter Blšták Bc. Pavol Kiša Bc. Martin Mačica Bc. Martin Ševčík |  |  |
| Vypracoval: | Pavol Kiša |  |  |

### Vyhodnotenie plnenia úloh z 8.4.2003:

- Martin Ševčík vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

- Martin Ševčík prerobil kryptovanie hesiel na štandardný algoritmus MD5.

- Pavol Kiša a Martin Ševčík zistili a opravili chybu, kvôli ktorej nefungovali formuláre zoznam zadaní a projektov.

- Martin Ševčík vytvoril kostru helpu.

- Peter Blšták vytvoril štruktúru hierarchického menu.

- Peter Blšták implementoval možnosť pridelenia kópie zadania projektu študentovi.

- Pavol Kiša implementoval posielanie e-mailov študentom pri zrušení ich registrácie a pridelení projektu.

- Martin Ševčík doplniť zameranie do zoznamu zadaní a projektov.

- Martin Mačica dokončenie implmentácie tlačenia zadaní.

### Priebeh stretnutia:

- Nasadili sme do prevádzky ďalšiu verziu systému.

- Treba premyslieť posielanie mailov – či posielať maily s diakritikou, alebo bez.

- Námietka zo strany RF, že vo formulári prideľovania projektu, by nemal „obyčajný“ pedagóg mať možnosť priradenia akémukoľvek študentovi.

- Martin Mačica ukázal novú verziu tlačenia zadaní do PDF.

- Je potrebné zmeniť niektoré nadpisy stĺpcov vo formulároch na kratšie (aby sa to lepšie zmestilo na obrazovku).

- Roman nás oboznámil s priebehom ďalšieho testovania a napĺňania údajov na katedre.

- Požiadavka na overovanie, či si používateľ naozaj praje akciu (alert, confirm...).

- Bolo by dobré, aby ak sa niekto pomýli a priradí niekomu projekt, aby to bolo možné nejakým spôsobom zmeniť.

- Tiež sme zistili, že niektoré texty v „propertiesoch“ sú dosť zaujímavé – treba to zmeniť do normálnej formy.

- Zistili sme, že treba kontrolovať stav aj tesne pred zmenou údajov v databáze (v jednej transakcii) – doteraz sme sa spoliehali, že platia podmienky aké boli pri loadovaní formulára.

- Objavili sme „efekt dvojkliku“ – pri viacnásobnom kliknutí na jednu akciu sa táto vykoná viac krát a používateľ sa o tom ani nedozvie (napr. pridanie niečoho)!

### Úlohy:

- Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Overenie pri registrovaní, odregistrovaní zadania a prideľovaní projektu, či stále platia podmienky aké platili pri loadovaní formulára.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	12.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Pridať možnosť zmeny stavu typov projektov (prípadná zmena počtu stavov).

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Skontrolovať a opravu chybu „nevypisovania errorov“.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Ševčík

- Implementovať možnosť zrušenia pridelenia zadania a možnosť zrušenia projektu.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Zrušiť vo formulároch detail používateľa a profil pole email ako povinné.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Pridať do formulára registrácie projektov kontakt na vedúceho.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Zmeniť vo formulári registrácia projektov rozbaľovanie zadaní projektov kliknutím na nejaký obrázok a nie celý riadok.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Dorobenie tlačenia zadaní.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Martin Mačica

- Odstrániť „efekt dvojkliku“.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Pridať pred kritické akcie overenie, či si to používateľ skutočne želá.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Peter Blšták

- Snažiť sa prerobiť help do štandardu HTML 4.01.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Zobrazovanie inej úvodnej stránky pre študentov a pedagógov.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša

- Pridať zobrazovanie počtu položiek v zozname vo formulároch, kde to má význam.

Dátum zadania: 	15.4.2003
	Predpokladaný dátum vypracovania: 	22.4.2003
	Vypracuje: 	Pavol Kiša