Slovenská technická univerzita

Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Implementácia blokového šifrátora pomocou PLD

Študijný odbor: Informatika						Tím číslo 11:

Dátum: 2. 11. 2002							Bc. Radovan Fraňo

Ročník: 1. inžinierskeho štúdia					Bc. Peter Jůzl

Predmet: Tímový projekt						Bc. Rastislav Lauko

Výberový blok: Počítačové systémy a siete				Bc. Michal Lehotský

Vedúci tímového projektu: Ing. Ján Hudec				Bc. Róbert Ševčík

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Zadanie projektu	3

1.2	Ciele projektu	3

1.3	Ohraničenia	3

1.4	Riešiteľský kolektív	3

2	Plán projektu	2

2.1	Úlohy členov tímu	2

2.2	Časový plán projektu	3

3	Analýza	4

3.1	Šifrovací algoritmus IDEA	4

3.2	Internetová prezentácia	4

3.3	PLD obvod	4

4	Špecifikácia	4

4.1	Internetová prezentácia	4

4.2	PLD implementácia	4

5	Hrubý návrh	4

5.1	Internetová prezentácia	4

5.2	PLD implementácia	4

6	Použité zdroje	4

# Úvod

## Zadanie projektu

Pre pedagogické účely vytvorte web aplikáciu demonštrujúcu princípy a činnosť IDEA šifrátora.

Implementujte blokový šifrátor IDEA pomocou zvoleného PLD. Štruktúru šifrátora zapíšte v jazyku VHDL. Vykonajte funkčnú simuláciu vo vhodnom simulačnom prostredí a časovú simuláciu v prostredí XILINX ISE WebPACK. Kritériom návrhu je maximálna operačná rýchlosť šifrátora.

## Ciele projektu

## Ohraničenia

## Riešiteľský kolektív

# Plán projektu

V rámci tímového projektu riešime úlohu implementácia blokového šifrátora pomocou PLD. Práca na projekte je rozložená do dvoch semestrov.

V zimnom semestri sa sústredíme na štúdium danej problematiky, pričom výsledky analýzy algorimu IDEA budeme realizovať formou grafickej interaktívnej prezentácie na internetovej stránke tímu. Prezentácia bude okrem podrobného opisu algoritmu obsahovať aj Java applet, ktorý bude realizovať IDEA algoritmus s výpisom medzivýsledkov jednotlivých iterácii algoritmu, čo neskôr použijeme ako zdroj údajov pre testovanie VHDL implementácie. V rámci tejto prezentácie bude vytvorená animácia vo Flash, ktorá na konkrétnom príklade podrobným spôsobom zobrazí spôsob akým algoritmus IDEA šifruje údaje. Druhou úlohou v zimnom semestri bude tvorba dokumentácie k projektu, ktorá bude obsahovať špecifikáciu, posudok na špecifikáciu konkurenčného tímu a dokumentáciu k prototypu. Samotný prototyp bude realizovaný v závere semestra formou čistého opisu správania v jazyku VHDL.

V letnom semestri bude hlavnou úlohou optimalizácia VHDL opisu šifrátora, s rozdelením opisu na hlavné štruktúrne prvky a aplikovaním maximálneho množstva paralelizmov. Pri tom budeme vychádzať z možností PLD obvodu, na ktorom sa bude realizovať funkčná analýza, pričom snahou bude využiť obvod v maximálnej možnej miere.

## Úlohy členov tímu

V tabuľke č. 1 sú uvedené približné úlohy členov tímu pre zimný semester.

| Bc. Radovan Fraňo | Tvorba dokumentácie, tvorba Java appletu, implementácia vo VHDL |
| --- | --- |
| Bc. Peter Jůzl | Vedúci tímu, tvorba dokumentácie, optimalizácia a implementácia vo VHDL |
| Bc. Rastislav Lauko | Zástupca vedúceho tímu, tvorba www stránky tímu |
| Bc. Michal Lehotský | Odborník na šifru, tvorba Flash |
| Bc. Róbert Ševčík | Tvorba dokumentácie, tvorba Java appletu, implementácia vo VHDL |

Tabuľka č. 1: Rozdelenie úloh v tíme

## Časový plán projektu

V nasledujúcej tabuľke č. 2 je stručný opis činností tímu počas jednotlivých týždňov zimného semestra.

| Týždeň | Činnosť |
| --- | --- |
| 5. | - Rozdelenie úloh v tíme - Ujasnenie činností a časových termínov počas semestra - Začiatok implementácie www stránky tímu, Java appletu a Flash - Analýza existujúcich riešení |
| 6. | - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu - Vytvorenie prvej verzie www prezentácie tímu - Začiatok tvorby dokumentácie špecifikácie požiadaviek |
| 7. | - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu - Pokračovanie v tvorbe špecifikácie požiadaviek |
| 8. | - Odovzdanie dokumentácie špecifikácie - Analýza dokumentácie špecifikácie konkurenčného tímu - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu |
| 9. | - Odovzdanie posudku na dokumentáciu špecifikácie konkurenčného tímu - Analýza posudku od konkurenčného tímu - Začiatok tvorby prototypu IDEA šifrátora vo VHDL - Pokračovanie v tvorbe www prezentácie algoritmu |
| 10. | - Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu - Pokračovanie v implementácii šifrátora vo VHDL - Finálna tvorba www prezentácie algoritmu |
| 11. | - Posudzovanie a pripomienkovanie www prezentácie algoritmu tímom - Dokončenie prvej verzie prototypu VHDL opisu šifrátora - Pokračovanie tvorby dokumentácie k prototypu |
| 12. | - Odovzdanie prototypu, dokumentácie k prototypu a používateľskej prezentácie prototypu - Vytvorenie prvej úplnej verzie www prezentácie algoritmu |

Tabuľka č. 2: Časový plán činností počas zimného semestru

# Analýza

## Šifrovací algoritmus IDEA

## Internetová prezentácia

## PLD obvod

# Špecifikácia

## Internetová prezentácia

## PLD implementácia

# Hrubý návrh

## Internetová prezentácia

## PLD implementácia

# Použité zdroje