- Zápisnica č.6 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 18.11.2002 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie stavu plnenia naplánovaných úloh z predchádzajúceho týždňa. Tieto boli splnené.

- Viliam Otepka referoval o stave interaktívnej prezentácie šifry IDEA. Bola vypracovaná prvotná verzia druhej a tretej úrovene prezentácie, ktorá je už umiestnená na stránke tímového projektu.

- Dohodli sme sa na čase odovzdania posudku: piatok.

- Prebehla rozprava o implementačnom prostredí jazyka VHDL. Rozoberali sme možné úskalia a rovnosť podmienok práce obidvoch konkurenčných tímov. Možnosti práce s prostriedkom v letnom semestri a výslednej prezentácie.

- Rozprava o možnostiach rýchlej realizácie násobičiek – booth algoritmus, CSA, multiply tree

- Plán práce:

- Viliam Otepka, Martin Zeman – pokračovanie vytvárania druhej a tretej úrovne interaktívnej prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 25.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: ústne a elektronicky

- Ivan Varga, Martin Prokša – písanie posudku na konkurenčný tím

  - Dátum odovzdania: 22.novembra 2002

  - Spôsob odovzdania: písomne

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Martin Prokša – Pripraviť prezentáciu plánu práce a jeho plnenia

  - Prezentácia prebehla 18. novembra 2002 na stretnutí RpvI o 14 hodine

- Viliam Otepka, Martin Zeman – aktualizácia stránky tímu. Vytvorenie druhej a tretej úrovne prezentácie šifry IDEA.

  - Stránka aktualizovaná, vytvorená prvá verzia druhej a tretej úrovne prezentácie

- Ivan Varga – Pripravenie posudku konkurenčného tímu

- Ústna prezentácia splnená

Vypracoval: Bc. Martin Zeman