- Zápisnica č.8 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 5.12.2002 o 12:00

Miesto stretnutia:  Cisco Laboratórium

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie stavu plnenia naplánovaných úloh z predchádzajúceho týždňa. Tieto boli splnené.

- Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie web prezentácie šifry IDEA. Docent Ladislav Hudec vyjadri spokojnosť s vytvorenou prezentáciou šifry  a zároveň upozornil na drobné nedostatky týkajúce sa:

- navigácie v prezentácii - konkrétne umožniť návrat na nultú úroveň prezentácie

- nekorektného zobrazenia diakritiky v prvej úrovni

- popisu tlačidiel a vysvetľujúcich textov

- Ďalej sme kladne zhodnotili dokument popisujúci detailne algoritmus šifry IDEA, ktorý vytvoril Martin Zeman. Tu boli zistené drobné chyby vzniknuté prevodom do formátu HTML , bol doporučený detailnejší popis niektorých operácií a pridanie viacerých testovacích vzoriek ak existujú.

- Na záver sme sa zaoberali posudkom konkurenčného tímu (tím č.11) na našu dokumentáciu, ktorý v hlavnej miere upozorňoval na chýbajúcu analýzu, špecifikáciu a predbežný návrh šifrátora. Podľa vyjadrenia Docenta Ladislava Hudeca táto časť nie je predmetom riešenia v zimnom semestri a jej vypracovanie sa predpokladá až v semestri letnom.

- Plán práce:

- Viliam Otepka - oprava spomenutých nedostatkov v prezentácii šifry, aktualizácia web stránky.

  - Dátum odovzdania: 9.decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky

- Martin Zeman - oprava spomenutých nedostatkov v dokumente popisu algoritmu šifry.

  - Dátum odovzdania: 9.decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky

- Ivan Varga – spísanie reakcie na posudok konkurenčného tímu.

  - Dátum odovzdania: 12.decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky

- Martin Prokša – vytvorenie návrhu plánu práce na letný semester.

  - Dátum odovzdania: 9. decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky

- Martin Prokša, Ivan Varga, Martin Zeman – testovanie web prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 9. decembra 2002

  - Spôsob odovzdania: elektronicky

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Viliam Otepka, Martin Zeman – dokončenie interaktívnej prezentácie šifry IDEA.

  - Dátum odovzdania: 29.novembra 2002

  - Prezentácia bola odovzdaná 28.novembra 2002 umiestnením na web stránku nášho tímu

Vypracoval: Bc. Viliam Otepka