- Zápisnica č.12 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 3.3.2003 o 15:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Diskusia o použitých vývojových nástrojoch (Xilinx 5.1). Definitívne sme sa rozhodli použiť vývojový softvér Xilinx 5.1 spolu s FPGA Advantages.

- Zhodnotenie vytvoreného jedného kola IDEA implementácie. Je nainplementované  a funkčne otestované jedno kolo šifry. Zatial nie je prostriedok navrhnutý ako superprúdový.

- Analyzovanie možností nainštalovania potrebného softvéru na fakulte. Potrebný softvér je možné nainštalovať v softvérovom štúdiu po konzultácii s administrátorom.

- Plán práce:

- Ivan Varga  –  analýza násobičiek v obvodoch virtex II

  - Dátum odovzdania: 10. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: ústne

- Martin Prokša – VHDL implemetácia

  - Dátum odovzdania: 10. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: VHDL kód

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky

  - Dátum odovzdania: 10. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: web

- Martin Zeman – manažment dešifrovacích kľúčov

  - Dátum odovzdania: 10. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: ústne

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Ivan Varga, Martin Zeman – dokončenie vypracovania posudku prototypu na konkurenčný tím

  - splnené

- Martin Prokša – návrh jedného kola algoritmu

  - splnené

- Viliam Otepka – aktualizácia informácií a dokumentov na tímovej stránke

  - splnené

Vypracoval: Bc. Ivan Varga