- Zápisnica č.13 – Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 10.2003 o 14:30

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Na návrh vedúceho tímového projektu doc. Ladislava Hudeca sme sa rozhodli pracovať podla plánu, ktorý počíta s hrubým dokončením šifrátora v ôsmom týždni semestra. Nasledujúce dva týždne by potom boli venováné doľadovaniu šifrátora a posledné dva týždne semestra by boli určené práci na dokumentácii k projektu.

- Martin Prokša a Ivan Varga informovali o postupe prác v implementácii kôl šifrátora. Jeho prvotný opis je funkčný a momentálnym cieľom je optimalizovať jeho štruktúru tak aby umožňovala superprúdové spracovanie. Ako východisko sa javí použiť kolo s tromi alebo piatimi stupňami.

- Martin Zeman popisal stav riešenia implementácie logiky dešifrovacích kľúčov. Táto časť je z väčšej časti hotová. Zostáva doriešiť výber a implementáciu najvhodnejšej 17 bitovej deličky. Vzhladom na nízku frekvenciu využitia modulu vytvárajuceho dešifrovacie kľúče, sa nemusíme v tomto prípade zamerať výlučne narýchlosť a efektivitu deličky.

- Viliam Otepka informoval o novom vzhlade web stránok tímu.

- Plán práce:

- Ivan Varga, Martin Prokša  - Optimalizácia VHDL opisu šifry pre superprúdové spracovanie

  - Dátum odovzdania: 17. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: VHDL kód

- Martin Zeman – pokračovanie vo VHDL implemetácii bloku vytvárajuceho dešifrovacie kľúče

  - Dátum odovzdania: 17. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: ústne informovať o postupe, prípadne VHDL kód

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky, oprava prezentácie

  - Dátum odovzdania: 17. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: web

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Ivan Varga  –  analýza násobičiek v obvodoch virtex II

  - splnené

- Martin Prokša – VHDL implemetácia

  - splnené

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky

  - Splnené

  - Chýba oprava prezentácie – úloha sa presunie do nasl. týždňa

- Martin Zeman – manažment dešifrovacích kľúčov

  - splnené

Vypracoval: Bc.Viliam Otepka