- Zápisnica č.14 - Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 17.3.2003 o 14:30

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Martin Prokša a Ivan Varga informovali o postupe prác v implementácii kôl šifrátora. Jeho prvotný opis je funkčný a momentálnym cieľom je optimalizovať  štruktúru nnásobičky, tak aby bola ľahšie syntetizovať. Ako východisko sa javí použiť kolo s tromi alebo piatimi stupňami.

- Martin Zeman popisal stav riešenia implementácie deličky potrebnej na funkciu inverzného násobenia z managmentu dešifrovacích kľúčov. Delička je navrhnutá na 64 taktov čo je vzhľadom na počet jej použití neprípustne veľa.

- Viliam Otepka informoval o oprave vytíkaných chýb z prezentácie

- Plán práce:

- Ivan Varga, Martin Prokša  - Testovanie imlemetácie celého šifrátora a časová analýza náročnosti implementovanej násobičky

  - Dátum odovzdania: 24. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: VHDL kód

- Martin Zeman – Impementácia deličky

  - Dátum odovzdania: 24. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: VHDL kód

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky

  - Dátum odovzdania: 24marca 2003

  - Spôsob odovzdania: web

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Martin Prokša, Ivan Varga – Implementácia super prúdového prostriedku na šifrovanie

  - splnené

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky

  - Splnené

- Martin Zeman – návrh deličky pre manažment dešifrovacích kľúčov

  - splnené

Vypracoval: Bc.Martin Prokša