- Zápisnica č.15 - Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 24.3.2003 o 14:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Martin Prokša informoval o funkčnosti vytvoreného šifrátora. Simulácia je úspešná v prostredí FPGA. V prostredí XILINX sa prejavujú niekedy chybné výsledky.

- Martin Zeman popísal stav riešenia implementácie deličky. Pôvodne navrhnutá delička bola zavrhnutá, nakoľko je pomalá a obtiažne sa syntetizuje. Načrtol možné iné spôsoby riešenia delenia, SRT algoritmus.

- Viliam Otepka informoval o zmenách ktoré vykonal na prezentácii IDEA.

- Dohodli sme sa že vytvoríme univerzálny nástroj na vytvorenie testovacích vzoriek pre kompletné otestovanie vytvoreného šifrátora.

- Plán práce:

- Ivan Varga, Martin Prokša  - Testovanie implemetácie celého šifrátora v prostredí XILINX, odstránenie problémov pri simulácii

  - Dátum odovzdania: 31. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: ústna prezentácia, VHDL kód

- Martin Zeman – Impementácia novej deličky

  - Dátum odovzdania: 31. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: VHDL kód

- Viliam Otepka – návrh nástroja na automatické generovanie testovacích vzoriek

  - Dátum odovzdania: 31. marca 2003

  - Spôsob odovzdania: ústna prezentácia

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Ivan Varga, Martin Prokša  - Testovanie implemetácie celého šifrátora a časová analýza náročnosti implementovanej násobičky

  - splnené v prostredí FPGA

  - ešte neodladené v prostredí XILINX

- Martin Zeman – Impementácia deličky

  - vytvorená delička príliš pomalá

  - obtiažna syntetizácia

- Viliam Otepka – aktualizácia WEB stránky

  - splnené

Vypracoval: Bc.Martin Zeman