- Zápisnica č.16 - Tím 12

- Dátum a čas stretnutia: 31.3.2003 o 14:00

Miesto stretnutia: miestnosť D109

- Účasť:

Vedúci tímového projektu: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia tímu:         Bc. Martin Prokša

Bc. Viliam Otepka

# Bc. Ivan Varga

## Bc. Martin Zeman

- Priebeh stretnutia:

- Martin Prokša, Martin Zeman a Ivan Varga prezentovali stav riešenia, konkrétne funkčnosť deličiek. Funkčná simulácia funguje, ale navrhnuté algoritmy sa nám nepodarilo syntetizovať. Pracujeme na ďalších algoritmoch.

- Manažment šifrovacích kľúčov ako aj samotné šifrovanie je funkčné a otestované

- Došpecifikovanie programu na generovanie testovacích hodnôt. Bol prezentovaný vzorový testovací súbor, ktorý bude slúžiť ako predloha.

- Plán práce:

- Ivan Varga, Martin Prokša, Martin Zeman  - Implementácia a testovanie nových algoritmov na delenie

  - Dátum odovzdania: 7. Apríl 2003

  - Spôsob odovzdania: ústna prezentácia, VHDL kód

- Viliam Otepka – implementácia nástroja na automatické generovanie testovacích vzoriek

  - Dátum odovzdania: 7. Apríl 2003

  - Spôsob odovzdania: program

- Stav úloh z posledného stretnutia:

- Ivan Varga, Martin Prokša  - Testovanie implemetácie celého šifrátora v prostredí XILINX, odstránenie problémov pri simulácii

  - Vyriešené hazardné stavy.

  - Vyriešená inicializácia spracovania.

  - Optimalizovanie jedného prúdu na rýchlosť.

- Martin Zeman – Impementácia novej deličky

  - Funkčná simulácia fungujúca.

  - Syntetizácia neúspešná.

- Viliam Otepka – návrh nástroja na automatické generovanie testovacích vzoriek

  - Vytvorené podporné funkcie na šifrovanie a dešifrovanie ako aj celá aplikácia.

  - Treba implementovať samotné generovanie textového súboru vhodného na zapracovanie do VHDL kódu.

Vypracoval: Bc.Ivan Varga