ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 10

| Dátum: | 3. 03. 2004 |
| --- | --- |
| Čas ( od – do ): | 13:00 – 16:00 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť CD 150 |
| Zapisoval: | Bc. Jaroslav Jakubík |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Opätovné prehodnotenie problémovej oblasti a stavu riešenia projektu |

- POPIS STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Stav vypracovania: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | splnené | Jamrich, Kuľka, Puskás, Sedláček, Jakubík |
| 9.2 | splnené | Sedláček |
| 9.3 | splnené | Kuľka |
| 9.4 | splnené | Jakubík |
| 9.5 | splnené | Puskas |
| 9.6 | splnené | Jamrich |
| 9.7 | nesplnené | Jamrich |
| 9.8 | splnené | Sedláček |

1.1 Analýza, špecifikácia a prototyp systému

Na stretnutí sme opätovne prediskutovali analyzované prostredie, špecifikované požiadavky a stav prototypu. Dôvodom bolo hlavne objasnenie problematiky a požiadaviek potrebných pre napredovanie v implementovaní konečného produktu.

1.2 Model údajov

Z diskusie týkajúcej sa predchádzajúceho bodu sme navrhli dodatočné zmeny v dátovom modely. Zmeny sa týkali vytvorenia novej väzobnej entity Rozvrh pre tvorbu prednáškového rozvrhu a doplnením nových atribútov do entít Skolsky_rok, Predmet, Znamka, Rozsir_Pred_Garant, Pridelena_miestnost a Vyucovacia_hodina.

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Popis úlohy: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu skúšok | Sedláček |
| 10.2 | Aktualizácia web stránky | Sedláček |
| 10.3 | Zápis z 10. stretnutia | Jakubík |
| 10.4 | Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu prednášok | Kuľka |
| 10.5 | Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu cvičení. | Jakubík |
| 10.6 | Aktualizácia DDL, DML skiptov a ERD | Puskas |
| 10.7 | Spísanie zmien týkajúcich sa dátového modelu. | Jamrich |
| 9.7 | Vytvorenie dynamického modelu systému vo forme stavového diagramu | Jamrich |