ZÁPIS ZO STRETNUTIA č. 11

| Dátum: | 17. 03. 2004 |
| --- | --- |
| Čas ( od – do ): | 13:00 – 15:00 |
| Miesto: | FEI STU Bratislava, miestnosť LABSS2 |
| Zapisoval: | Bc. Szabolcs Puskás |
| Tím: | Ambivalentní melancholici (Tím č. 4) |
| Projekt: | Predmety - Tvorba rozvrhu |
| Prítomný: | Ing. Miroslav Galbavý |
|  | Bc. Jaroslav Jakubík |
|  | Bc. Milan Jamrich |
|  | Bc. Pavol Kuľka |
|  | Bc. Szabolcs Puskás |
|  | Bc. Marián Sedláček |
| Téma stretnutia: | Prezentácia stavu riešenia projektu |

- POPIS STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Stav vypracovania: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | splnené | Sedláček |
| 10.2 | splnené | Sedláček |
| 10.3 | splnené | Kuľka |
| 10.4 | splnené | Kuľka |
| 10.5 | splnené | Jakubík |
| 10.6 | splnené | Puskás |
| 10.7 | splnené | Jamrich |
| 9.7 | splnené | Jamrich |

1.1 Implementácia systému

Na stretnutí sme predstavili vedúcemu tímu, Ing. Galbavému, ako aj ostatným členom tímu aktuálny stav implementácie už s novou databázou. Každý člen prezentoval svoju časť implementácie. Diskutovali sme o možnostiach rozšírenia systému, ktoré však už nebudú zahrnuté do implementácie.

1.2 Model údajov

Bola implementovaná finálna verzia modelu údajov. Vytvorené skripty boli rozdistribuované všetkým členom tímu a aj na server labss2, kde bola databáza implementovaná. Takto zlepšený model je efektívnejší ako jeho „predchodca“, predovšetkým v etape tvorby rozvrhu cvičení.

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo úlohy: | Popis úlohy: | Zodpovedný: |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementácie časti systému – tvorba rozvrhu skúšok | Sedláček |
| 11.2 | Aktualizácia web stránky | Sedláček |
| 11.3 | Zápis z 11. stretnutia | Puskás |
| 11.4 | Dokončenie implementácia časti systému – tvorba rozvrhu prednášok | Kuľka |
| 11.5 | Implementácia časti systému – prihlásenie používateľa | Kuľka |
| 11.6 | Implementácia časti systému – tvorba rozvrhu cvičení. | Jakubík |
| 11.7 | Implementácia novej databázy na LABSS2 | Puskás |
| 11.8 | Implementácia časti systému – prípravná etapa | Jamrich |