TP2004 – ANIMACIA

Tímový projekt

Tím 4F (Five Fit Feet Of Fiit)

Špecifikácia TP

Tento tímový projekt priamo nadväzuje na tímový projekt Stopári z minulého roka, ktorý sa zaoberal problematikou vizualizácie chôdze človeka. Našim cieľom je dosiahnuté výsledky minuloročného tímového projektu ďalej prehĺbiť a realizovať potrebné vylepšenia už realizovaného systému za účelom celkového posunutia výskumného snaženia. Výstup by mal predstavovať kompaktný systém pre evidenciu a analyzovanie vyšetrení pacientov v ortopedickej ordinácii.

Problematika animácie pohybu dolných končatín človeka pri chôdzi sa skladá z viacerých aspektov, ktoré treba pri realizácii tohto projektu uvažovať. Prvým je proces získania animácie ako celok. Jeho vstupom je zachytená (nasnímaná) chôdza konkrétneho pacienta a výstupom dáta reprezentujúce konkrétny jeho pohyb, avšak také, že nie sú závislé od samotnej nohy pacienta – od tvaru, veľkosti, či prirodzenej polohy nohy. Ďalším aspektom je význam nasnímaných dát. Cieľom projektu je vizualizácia a analýza chôdze človeka, a tak objekt, ktorý nás bude najviac zaujímať, je ľudská päta (t.j. členok), príp. špička chodidla s prstami, kde sa nachádzajú stredy všetkých rotácií v kĺboch spodnej časti dolnej končatiny. Nemenej dôležitým aspektom je napokon aj samotná analýza údajov z medicínskeho hľadiska, ktorej by náš projekt mal byť vo veľkej miere nápomocný.

1. Špecifikácia procesu získania animácie

V praxi zosnímanie chôdze pacienta kamerou, resp. kamerovým systémom predstavuje len prvý krok pri modelovaní jeho chôdze. Zvyšok celého procesu až po výsledok – t.j. modelovaný pohyb by mal byť predmetom našej práce. Tento proces možno rozčleniť do nasledovných podúloh:

- označenie chodidla (napr. značkami na spodnej časti dolnej končatiny)

- zosnímanie videa

- digitalizácia – prevod na počítačom spracovateľné dáta

- vytvorenie postupností snímok animácie

- synchronizácia jednotlivých snímok (napr. na základe spoločne nasnímanej jednoznačne odlíšiteľnej udalosti)

- predspracovanie dvojrozmerných snímok za účelom zjednodušenia segmentácie

- rozpoznanie značiek, prípadne priamo kĺbov – segmentácia

- korešpondencia značiek z rôznych snímok ku kĺbom

- určenie súradníc značiek, resp. kĺbov v trojrozmernom priestore

- transformácia súradníc do formátu modelového subsystému

- prevod postupných zmien súradníc do formátu animačného subsystému

V nasledujúcich podkapitolách sa sústredíme na vstupno-výstupné charakteristiky jednotlivých podúloh. V konečnom produkte by mali riešenia týchto podúloh na seba logicky nadväzovať a vytvoriť tak kompaktný informačný systém.

Poznámka: podúloha označenia chodidla je v réžii ortopéda, a preto sa ňou nezaoberáme.

  - Zosnímanie videa

vstup:		impulz pre spustenie snímania videa

výstup:		videosignál uložený na médiu, ktoré používa kamera

poznámka:	pokiaľ sa neuvažuje s ovládaním kamier priamo zo systému (náš prípad), je potrebné tento krok vykonať ručne

1.2 Digitalizácia

vstup:	výstup 1.1

výstup:	digitalizované videosekvencie z dvoch kamier uložené na počítači tak, aby boli dostupné vizualizačnému informačnému systému

poznámka:	opäť sa jedná o manuálny čin, ktorého automatizovanie by si vyžadovalo presnú špecifikáciu parametrov kamier a ich rozhraní; alternatívne je však s automatizáciou tejto fázy uvažovať

1.3 Vytvorenie postupnosti snímok

vstup:	výstup 1.2

výstup:	usporiadané postupnosti snímok, ktoré tvoria videosekvencie

poznámka:	akonáhle je k dispozícii výstup 1.2, je tento krok možné plne automatizovať; je výhodou ak bude integrálnou súčasťou systému

1.4 Preprocessing

vstup:	výstup 1.3

výstup:	jednotlivé snímky postupností upravené tak, aby sa minimalizovali chyby ďalšej podúlohy (1.5)

1.4.5 Synchronizácia

vstup:	výstup 1.4 – súhrnne obe sekvencie snímok

výstup:	jednoznačne určená časová korešpondencia medzi snímkami dvoch sekvencií;

alternatívne je tu možnosť v tejto fáze vyjadriť celkovú chybu synchronizácie

poznámka:	pri vychádzaní zo synchronizácie pomocou nasnímanej informácie sa nájde táto informácia na snímkach a vytvoria sa páry časovo korešpondujúcich snímok

1.5 Segmentácia

vstup:	výstup 1.4, alternatívne 1.3 po obrázkoch

výstup:	na každom obrázku sú jasne lokalizované značky, resp. polohy kĺbov

1.6 Korešpondencia značiek

vstup:	výstup 1.4.5 spolu s výstupom 1.5

výstup:	v každej dvojici korešpondujúcich (synchronizovaných) snímok sú jasne lokalizované značky, ktoré majú navyše definovanú korešpondenciu z viacerých pohľadov

poznámka:	pod korešpondeciou treba rozumieť vzájomné priradenie nájdených značiek na každej z dvojice snímok, ktoré v skutočnosti označovali ten istý kĺb

1.7 Určenie súradníc kĺbov

vstup:	výstup 1.6

výstup:	trojica súradníc v trojrozmernom priestore pre každý z identifikovaných kĺbov

poznámka:	určenie, ktoré značky na jednej konkrétnej snímke zodpovedajú ktorým kĺbom, možno označiť ako podúlohu 1.7.1; táto úloha vychádza z trojice, resp. štvorice súradnic z dvoch dvojrozmerných priemetov a poskytne trojicu súradníc v trojrozmernom priestore

1.8 Transformácia súradníc do formátu modelu

vstup:	výstup 1.7 + formát modelu

výstup:	trojica súradníc v trojrozmernom priestore pre každý kĺb, ktoré sú normalizované vzhľadom na použitý model dolnej končatiny

poznámka:	treba upraviť vzdialenosti nasnímaných „kĺbov“, prípadne korigovať nepriehľadnosť snímanej nohy (nedokonalé priemety do dvoch rovín)

1.9 Prevod do formátu animácie

vstup:	výstup 1.8 + formát animácie

výstup:	animácia vo formáte, ktorý je vstupným formátom pre animačný subsystém

2. Špecifikácia modelovanej animácie

Ak sú k dispozícii údaje, ktoré v dostatočnej miere opisujú pohyb dolnej končatiny, môžeme sa sústrediť na to, ako tieto údaje ďalej zobraziť (vizualizovať). Realizovaný model dolnej končatiny tímom Stopárov z minulého roka údajne spĺňa požiadavky z medicínskeho hľadiska. Je možné ho teda úplne prebrať.

Čo však prebrať nemožno je definovaný kinematický reťazec, ktorý podľa vyjadrenia odborníka v oblasti ortopedickej medicíny nedostatočne modeluje (nevystihuje) reálny ľudský členkový kĺb. Tento je teda potrebné opraviť, prípadne predefinovať podľa pokynov ortopéda, s ktorým budeme túto skutočnosť konzultovať. Do termínu prvého kontrolného bodu sa nám však z rôznych príčin nepodarilo stretnutie s ortopédom zrealizovať, a tak špecifikáciu doplníme o túto oblasť hneď ako sa stretnutie uskutoční.

Formát animačného súboru môže byť takisto závislý od prípadných požiadaviek na zmenu definovaných kĺbov a v tejto chvíli je ťažké určit do akej miery ho bude potrebné pozmeniť, prípadne či takýto zásah bude vôbec nutný. Chybu súčasného kinematického reťazca je vo všeobecnosti možné odstrániť, predefinovaním animačného formátu, zmenou kĺbových štruktúr, prípadne až úpravou definovaného modelu dolnej končatiny. A momentálne ani nevieme do akej hĺbky budeme musieť s úpravami ísť.

3. Špecifikácia analytickej časti aplikácie

Medicínsky záujem na analýze chôdze zatiaľ nie je úplne špecifikovaný. Predbežne je tu potreba výstupu vo forme grafov a tabuliek časových priebehov rotačných uhlov jednotlivých kĺbov. Táto kapitola bude podrobnejšie dopracovaná po konzultácii s lekárom. Zameriame sa v súčasnosti na návrh riešenia tejto časti na báze iteratívneho prístupu prototypovaním.

4. Známe obmedzenia na systém

Zo záverov minuloročnej práce, z doterajšej analýzy a približne sa črtajúceho hrubého návrhu riešenia možno uvažovať nasledujúce obmedzenia, ktoré je potrebné ďalej zohľadniť:

- bezpodmienečné snímanie dvomi kamerami (najlepšie s rovnakými) so známymi parametrami

- snímaná synchronizácia (najskôr pomocou blesku)

- značky umiestňované lekárom

- manuálna digitalizácia (za predpokladu použitia analógových kamier)

- potreba možnosti zmeny pohľadového uhla počas prehrávanej animácie

- zle definovaný pohyb okolo členkovej osi smeru hruď – chrbát

- treba počítať s konečným nasadením v aplikácii reálneho času

- doterajšia realizácia je pod operačným systémom Windows za použitia grafickej knižnice OpenGL

Ohľadom harvérových nárokov je nutné spomenúť vysokú pamäťovú náročnosť aplikácií spracúvajúcich videosekvencie, resp. tzv. image-processing aplikácií. Systém pre vizualizáciu a analýzu chôdze človeka v tomto smere nie je výnimkou. Je preto nutné zabezpečiť potrebné technické vybavenie (počítač, kamery) s vysokým výkonom, aby bolo možné dosiahnuť prijateľné výsledky práce so systémom. Toto má aj vedľajší efekt, a tým je zvýšenie celkovej spoľahlivosti.

5. Špecifikácia systému

Nakoľko práca so samotným sytémom a požiadavky na ňu ohľadom špecifikácie používateľov a agendy evidencie vyšetrení boli detailne spracované práve v [1], nepovažujeme za potrebné, na tomto mieste to znovu uvádzať. Keďže spomínaný projekt úplne nesplnil danú špecifikáciu, našou prirodzenou výzvou je tak učiniťa umožniť v systéme všetky potrebné v minulosti špecifikované úkony realizovať. Táto skutočnosť je tiež podčiarknutá výskumnou povahou celého projektu a našou priekopníckou snahou v tejto oblasti.

Existujúcu špecifikáciu by sme azda doplnili už len o nasledovné:

Je potrebné umožniť

- zmenu pohľadového uhla,

- zmenu perspektívy a

- zmenu rýchlosti

počas animácie. V súčasnom systéme je možná len zmena pohľadového uhla a perspektívy, avšak iba pri staticky vykreslenom modeli (nie je to možné počas animácie). Animácia samotná je len jednoprechodová a tento fakt tiež výrazne sťažuje používateľovi prácu, preto je potrebné animáciu vytvoriť tak, aby bolo možné jej (alebo jej časti) plynulé prehrávanie v slučke.