# Téma stretnutia:

| Dátum stretnutia: | 22. 2. 2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 | Riešená |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 | Prerušená |
| # 9.6 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie (vytvorenie postupnosti snímok) | 6. 12. 2004 | ? | Riešená |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | ? | Prerušená |
| # 10.1 | Zuzana | Posudok k prototypu | 13.12.2004 | 24.12.2004 | Ukončená |
| # 10.2 | Celý tím | Získať kartu s nasnímanou chôdzou od doktora Hostýna | 13.12.2004 | 31.1.2005 | Zrušená |

# Opis stretnutia

Segmentácia značiek:

- Hovorili sme o tom, či sa z nasnímaného videa dajú odsegmentovať značky.

- Ručne nie je problém značky segmentovať.

- Keďže však chceme, aby bola segmentácia značiek vo výslednom produkte automatická, hľadáme softvérové riešenie segmentácie značiek.

- Programy, ktoré nám poskytol doc. Šperka, nedokážu segmentovať značky na spodnej časti nohy (členok a nižšie). Hlavným problémom sú tiene, ktoré na tejto časti nohy vznikali pri snímaní videa. Tu vznikla potreba zaoberať sa svetelnými podmienkami pri snímaní videa.

Svetelné podmienky pri snímaní videa:

- Hovorili sme o možnostiach a navrhovali spôsoby, ako by sa dalo nasnímať video, aby bolo možné segmentovať značky pomocou softvéru.

- Prvým navrhnutým spôsobom snímania videa bolo nasvietiť snímaný objekt lampou alebo reflektorom tak, aby na členku nevznikali tiene.

- Druhým spôsobom je umiestnenie diód na snímaný objekt namiesto značiek. Uvažovali sme o diódach infračervených, bielych alebo farebných.

- Pri infračervených diódach sa pán doc. Šperka domnieva, že je možné ich zachytiť aj obyčajnou kamerou. Výhodou diód je, že sa môžu použiť za zlých svetelných podmienok, dokonca i v prítmí a tme.

- Navrhli sme použitie čiernych pančúch, na ktoré by boli diódy umiestnené a ktoré by s diódami boli v kontraste.

- Pri použití infračervených diód sme uvažovali o umiestnení čierneho filtra pred kameru. Keďže takýmto filtrom nedisponujeme, navrhli sme nahradiť ho zváračskými okuliarami (sklami) alebo disketou.

- Pokusy nemusíme robiť bezprostredne v ordinácií doktora Hostýna. Nakoniec sme sa dohodli, že vykonáme pokusy na nasledujúcom stretnutí tímu (utorok –1. 3. 2005 – 16,00 – soft. štúdio). Pri ďalšom snímaní videa v ordinácií tak budeme vedieť akým spôsobom záznam snímať, aby bolo možné značky odsegmentovať.

- Pre pokusy je potrebné zabezpečiť: kameru, statív, reflektor alebo žiarivku, čierne pančuchy, diódy, čierny filter (zváračské okuliare, disketa). Bude pridelená úloha zostaviť scenár pokusov na ďalšie stretnutie. Pri zostavovaní scenára určíme, kto zabezpečí aké veci.

- Vytvorenie snímok z videa musíme zapracovať do našej aplikácie. Peťo má nejaký kód, ktorý túto funkciu vykonáva avšak sa mu nepodarilo ešte tento kód skompilovať.

- Peťo si vzal diplomovú prácu Aplikácia priestorového zobrazovania video sekvencií na rekonštrukciu dráhy objektu, ktorú napísal Bc. Juraj Hájek.

- E-mailom nám (Ľudovi) doc. Šperka poslal multimediálnu prezentáciu „Ako pracovať s videom vo Visual C++“.

Ďalšie stretnutie:

- Dohodli sme sa s doc. Šperkom na presunutí pravidelných stretnutí na utorok 16,00 (doteraz bolo utorok 17,50). V danom čase nie je v softvérovom štúdiu žiaden iný tím a cvičenia, ktoré sme pôvodne mali v tomto čase sa presunuli na iný deň.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 1. 3. 2005 |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | (prerušená) |
| # 9.6 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie (vytvorenie postupnosti snímok) | 6. 12. 2004 | 1. 3. 2005 |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | (prerušená) |
| # 11.1 | # Martin | Zostaviť vstupný testovací súbor pre testovanie funkčnosti analytického výstupu | 22. 2. 2005 | 1. 3. 2005 |
| # 11.2 | # Zuzana | Vypracovať scenár pokusov na najbližšom stretnutí | 22. 2. 2005 | 1. 3. 2005 |