# Téma stretnutia:  Pokusy s LED diódami

| Dátum stretnutia: | 1. 3. 2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis Bc. Peter Nagy |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: | Zapísala Bc. Zuzana Halanová, do elektronickej formy prepísal Bc. Martin Šoltis |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 1. 3. 2005 | Ukončená |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | (prerušená) | Prerušená |
| # 9.6 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie (vytvorenie postupnosti snímok) | 6. 12. 2004 | 1. 3. 2005 | Ukončená |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | (prerušená) | Prerušená |
| # 11.1 | # Martin | Zostaviť vstupný testovací súbor pre testovanie funkčnosti analytického výstupu | 22. 2. 2005 | 1. 3. 2005 | Predĺžená |
| # 11.2 | # Zuzana | Vypracovať scenár pokusov na najbližšom stretnutí | 22. 2. 2005 | 1. 3. 2005 | Ukončená |

# Opis stretnutia

Úvod stretnutia:

- Ľudo vrátil doc. Šperkovi knihu o epipolárnej geometrii.

- Peťo vrátil doc. Šperkovi diplomovú prácu Aplikácia priestorového zobrazovania video sekvencií na rekonštrukciu dráhy objektu, ktorú napísal Bc. Juraj Hájek.

- Ľudo a doc. Šperka priniesli rezistory a LED diódy emitujúce zelené a červené svetlo a ďalšie diódy s ktorými sme nerobili žiadne pokusy.

Pokusy s infračerveným svetlom:

- Peťo a doc. Šperka robili pokusy s diaľkovým ovládaním, ktoré vysiela infračervené svetlo.

- pred kamerou mali postupne tieto filtre: zváračské sklo, slnečné okuliare a vnútro z diskety (flexibilný magnetický kotúč na ktorý sú zaznamenávané údaje)

- najlepšie výsledky dávalo snímanie blikania infračerveného svetla z diaľkového ovládania cez vnútro z diskety.

- Pri zväčšujúcej sa vzdialenosti medzi diaľkovým ovládaním a kamerou, ktorá bola potrebná na zachytenie celej nohy, nebolo dobre vidieť svetlo z ovládania.

Pokusy na svetelné podmienky:

- snímaný pokus A = Peťo si na nohu nalepil čierne papierové značky. Pokus bol robený pred bielym pozadím pri svetle zo žiariviek.

- Po tom ako Martin pripravil LED diódy emitujúce zelené svetlo (Obvod bol zostavený zo zdroja jednosmerného napätia 3V, 100 Ω rezistora a LED diódy), robili sme pokusy s touto diódou a filtrami.

- snímaný pokus B1 = čierna pančucha na nohe, zelená LED dióda na členku nastavená proti objektívu kamery, vzdialenosť diódy a nohy asi 1 meter, biele pozadie, prítmie (1.3., približne 17h, zhasnuté, zamračené, okná na južnej strane miestnosti).

- snímaný pokus B2 = zváračské sklo pred objektívom kamery + podmienky ako pri snímanom pokuse B1

- snímaný pokus B3 = červený filter pred objektívom kamery + podmienky ako pri snímanom pokuse B1

- snímaný pokus B4 = modrý filter pred objektívom kamery + podmienky ako pri snímanom pokuse B1

- čierna pančucha na ruke, červená LED dióda na ruke nastavená proti objektívu kamery, vzdialenosť diódy a ruky asi 1 meter, pozadie všeobecné, prítmie (1.3., približne 17h, zhasnuté, zamračené, okná na južnej stene miestnosti) = pokus C

- snímaný pokus C1 = červený filter pred objektívom kamery + podmienky ako pri pokuse C

- pokus C2 = modrý filter pred objektívom kamery + podmienky ako pri pokuse C, keďže nebolo vidno svetlo diódy, nebol pokus nasnímaný kamerou

- snímaný pokus C3a = zelený filter pred objektívom kamery + podmienky ako pri pokuse C

- snímaný pokus C3b = podmienky ako pri pokuse C (na konci snímaného pokusu C3a bol odobratý z popred kamery zelený filter)

- snímaný pokus C4 = zváračské sklo pred objektívom kamery + podmienky ako pri pokuse C

Po snímaní pokusov:

- Po presune do kabinetu doc. Šperku sme nemohli nasnímané pokusy grabnúť, lebo doc. Šperka nemal v kabinete k dispozícii docking station pre videokameru.

- Doc. Šperka načrtol možnosť zisťovať vzdialenosť objektu od kamery pomocou dvoch rovnobežne snímajúcich kamier.

- Doc. Šperka navrhol, aby sme sa zamysleli nad možnosťou použitia ultrafialového svetla v spojení s čiernymi pančuchami a bielymi značkami na nich. Značky by boli umiestnené na pančuchách pred kĺbmi sledovaného človeka

- Na záver stretnutia sme formulovali úlohy do budúceho týždňa.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | (preformu-lovaná: 12.4) |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | (prerušená) |
| # 11.1 | # Martin | Zostaviť vstupný testovací súbor pre testovanie funkčnosti analytického výstupu | 22. 2. 2005 | 8. 3. 2005 |
| # 12.1 | # Doc. Šperka | grabne video zosnímané pri pokusoch | 1.3.2005 | 4.3.2005 |
| # 12.2 | # Peťo a Ľudo | Zanalyzovať výsledky dnešných pokusov a navrhnúť konfiguráciu (farba LED diód a použitý filter) pre testovanie na stretnutie 8.3.2005 | 1.3.2005 | 7.3.2005 |
| # 12.3 | # Martin | Zohnať všetky súčiastky (LED diódy, káble, zdroj) a zostaviť požadovaný elektrický obvod pre pokus na stretnutie 8.3.2005 | 1.3.2005 | 8.3.2005 |
| # 12.4 | # Zuzana | Implementovať aplikáciu, ktorá načíta 2 súbory vo formáte AVI a zobrazí tieto načítané videosekvencie po jednotlivých snímkach vo formáte BMP v okne aplikácie | 1.3.2005 | 8.3.2005 |
| # 12.5 | # Ľudo, Martin | Zapracovať revíziu do vedeckého článku na CESCG ’05 | 1.3.2005 | 7.3.2005 |