# Téma stretnutia:  Pokusy s LED diódami + CESCG

| Dátum stretnutia: | 08.03.2005 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio, kabinet doc. Šperku |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
| Neprítomní: |  |
| Vypracoval/a: | Bc. Ľudovít Lučenič, 17.03.2005 |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpo-vedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 6. 12. 2004 | (prerušená) | Prerušená |
| # 11.1 | # Martin | Zostaviť vstupný testovací súbor pre testovanie funkčnosti analytického výstupu | 22. 2. 2005 | 1. 3. 2005 | Ukončená |
| # 12.1 | # Doc. Šperka | grabne video zosnímané pri pokusoch | 1.3.2005 | 4.3.2005 | Ukončená |
| # 12.2 | # Peťo, Ľudo | Analyzovať výsledky pokusov a navrhnúť konfiguráciu (farba LED diód a filter) pre testovanie na 13. stretnutie 8.3.2005 | 1.3.2005 | 7.3.2005 | Ukončená |
| 12.3 | Martin | Zohnať všetky súčiastky (LED diódy, káble, zdroj) a zostaviť požadovaný elektrický obvod pre pokus na stretnutie 8.3.2005 | 1.3.2005 | 8.3.2005 | Ukončená |
| 12.4 | Zuzana | Implementovať aplikáciu, ktorá načíta 2 súbory vo formáte AVI a zobrazí tieto načítané videosekvencie po jednotlivých snímkach vo formáte BMP v okne aplikácie | 1.3.2005 | 30.3.2005 | Predĺžená |
| 12.5 | Ľudo, Martin | Zapracovať revíziu do vedeckého článku na CESCG ’05 | 1.3.2005 | 7.3.2005 | Ukončená |

# Vyhodnotenie úlohy 12.2

Rozpoznávanie diód:

- Po dôkladnej analýze použitím softvéru, ktorý Peťo vyvinul pre účely svojho minuloročného Záverečného projektu sme určili ako najvhodnejšiu kombináciu: červenú LED diódu snímanú cez zelený filter

- Dôvody boli dva:

  - Pri rozpoznávaní oblastí s vysokou intenzitou červenej zložky bol softvér schopný rozpoznať oblasť svietiacej diódy aj pri vysokom prahu (220 až 250) tejto zložky

  - Video bolo dostatočne ostré, aby bolo možné rozpoznať ľudským okom objekty scény i dej – na rozdiel od použitia kombinácie červený filter + červená dióda, kedy bolo vidno viac menej iba diódu

# Opis stretnutia

Snímanie scény:

- Nafilmovali sme na jednu digitálnu kameru záznam chôdze

- Kamera bola umiestnená na statíve s objektívom vo výške 65 cm od podlahy

- Použili sme 4 pevne uchytené LED diódy emitujúce červené svetlo, ktoré boli prichytené na čiernej pančuche, ktorú mal Martin natiahnutú na pravej nohe

CESCG ‘05:

- Po presune do kabinetu doc. Šperku sme sa venovali úpravám textu vedeckého článku na konferenciu CESCG

- Okrem toho sme grabli video do počítača a uložili ho v nekomprimovanej forme do súboru .AVI

# Úlohy pre členov tímu

| ID | Zodpovedný | Popis úlohy | Termín zadania | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie (preprocessing) | 06.12.2004 | (prerušená) |
| 12.4 | Zuzana, Ľudo | Implementovať aplikáciu, ktorá načíta 2 súbory vo formáte AVI a zobrazí tieto načítané videosekvencie po jednotlivých snímkach vo formáte BMP v okne aplikácie | 01.03.2005 | 30.03.2005 |
| # 13.1 | # Martin | Analytický modul – zoomovanie grafov | 08.03.2005 | 22.03.2005 |
| # 13.2 | # Ľudo | Zostavenie plánu na zvyšok semestra | 17.03.2005 | 18.03.2005 |
| # 13.3 | # Peťo | Analýza nasnímaného záznamu s viacerými LED diódami | 08.03.2005 | 15.03.2005 |
| # 13.4 | # Martin | Analytický modul – technická dokumentácia | 17.03.2005 | 12.04.2005 |