# Téma stretnutia:  Analýza procesu získania animácie

| Dátum stretnutia: | 8. 11. 2004 |
| --- | --- |
| Dĺžka trvania: | 9.45 – 12.35 (cca 3 hod.) |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio – D-107b |
| Prítomní: | doc. M. Šperka |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Ľudovít Lučenič |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.2.1 | # Peťo | Pridať na webové stránky linky a použitú literatúru | 25.10.2004 | 12.11.2004 | Ukončená |
| # 1.2.2 | # Peťo | Pridať na stránky mailové adresy členov tímu | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| # 1.2.3 | # Peťo | Pridať na stránky sekciu úlohy | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| # 1.2.4 | # Peťo | Pridať na stránky plán projektu | 25.10.2004 |  | Ukončená |
| # 2.4.1 | # Ľudo | vypracovať špecifikáciu zadania TP | 18.10.2004 | 29.10.2004 | Ukončená |
| # 3.1 | # Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Riešená |
| # 3.2 | # Peťo | Bádať možnosti segmentácie obrázku | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |
| # 3.3 | # Nino | Bádať možnosti preprocessingu pre efektívnejšiu segmentáciu | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |
| # 3.4 | # Martin | Bádať komerčné systémy na analýzu chôdze | 25.10.2004 | 4.11.2004 | Ukončená |

# Opis stretnutia

- na dnešnom stretnutí sme sa mali stretnúť s ortopédom MUDr. Hostynom, ktorí sa nedostavil z dôvodu PN

- MUDr. Hostyn nám mal vysvetliť a popísať správny pohyb dolnej končatiny človeka v oblasti členku, aby sme mohli opraviť existujúci systém, ktorý nemodeluje (neanimuje) tento pohyb z medicínskeho hľadiska korektne

- stretnutie s lekárom (konzultácia) sa preložila na budúci pondelok (v čase najbližšieho stretnutie tímu)

- diskutovali sme riešenie vizualizácie analytickej časti systému: zobrazením nárysu a bokorysu súčasne vedľa seba s tým, že by obsahovali dané priemety pohybu (zmien polôh) jednotlivých kĺbov

- boli spomenuté možnosti zobraziť takúto analýzu a) množiny kĺbov, b) jedného kĺbu alebo c) superponovať aj do grafu kosti kostry

- na vizualizáciu analýzy výsledkov by sa mal použiť nezávislý program (samostatná aplikácia) – ako prototyp možno použiť existujúcu aplikáciu z minuloročného tímového projektu

- hlavným medicínskym problémom naďalej ostáva nesprávne animovaný pohyb v členku okolo jednej osi

- doc. Šperka špecifikoval možnosť zobrazovať počas animácie osi kĺbov

- zvažovali sme možnosti prednastavenia hodnôt pre polohu kamery, príp. axonometriu

- medzi návrhmi padol aj taký, že by sa animovaný pohyb prekladal šablonovým pohybom z databázy pohybov a dali by sa tak jednotlivé chôdze porovnávať

- medzi ďalšie vlastnosti systému by mohli patriť aj možnosti ako: zmena mierky časovej osi v grafe rotačných rýchlostí a uhlov kĺbov alebo porovnávanie dvoch rôznych bodov grafu pomocou kurzorov (podobne ako v osciloskope)

- chceme sa zamerať na problém animačného systému ako celku, a tým riešiť aj časť systému po segmentáciu, t.j. snímanie, digitalizácia videa, predspracovanie a synchronizácia

- minuloročný systém je implementovaný až od fázy modelovania definovaného modelu a vykreslenia jednoduchej animácie

- boli spomenuté alternatívy vo fáze snímania obrazu: spustiť kamery automaticky obe naraz pomocou 1 diaľkového ovládača (za predpokladu rovnakej značky a modelu kamier) alebo snímať scénu včítane synchronizačného impulzu z blesku

- doc. Šperka spomenul aj možnosť priamočiarej digitalizácie z kamier do PC prostredníctvom rozhrania Firewire

- ďalej sme sa zaoberali problémom zachytenia „neviditeľných bodov“, t.j. takých značiek, ktoré sa nachádzajú len na jednom z dvoch priemetov

- tento problém popisujú pojmy ako epipolárna geometria a fotogrametria

- pozerali sme na webe zdroje viažuce sa na túto problematiku, kľúčové slovné spojenia, ktoré sme použili vo vyhľadávači (www.google.com):

- photogrammetry human body

- gait analysis 3D reconstruction

- foot 3D path camera reconstruction

- doc. Šperka nám predstavil metódu snímania pomocou štruktúrovaného svetla, kedy sa na snímaný objekt premietne cez premietačku alebo dataprojektor pravidelná mriežka a z jej zakrivenia na nasnímanom predmete sa vypočíta jeho topológia, príp. poloha v trojrozmernom priestore

- ohľadom preprocessingu doc. Šperka spomenul, že v súčasnosti existujú aj HW riešenia tejto oblasti

- bavili sme sa v hypotetickej rovine aj o možnostiach stereometrického zobrazenia a jeho prínose v procese analýzy z medicínskeho hľadiska

- v súčasnosti je integrácia systému do jednej aplikácie nepotrebná, nakoľko sa zvýši komplexnosť celej aplikácie a je potrebné v prvom rade sa zamerať na funkcionalitu

- v záverečnej tretine stretnutia sme si už za neprítomnosti doc. Šperku rozdelili úlohy do konca týždňa, kedy musíme odovzdať prvú verziu dokumentácie (prvý kontrolný bod: 12.11.2004)

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.1 | # Zuzana | Bádať možnosti synchronizácie video záznamov + analýza a hrubý návrh k bodu 1.4.5 špecifikácie | 25.10.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.1.1 | # Zuzana | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.1 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.2.1 | # Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.2 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.2.2 | # Ľudo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.7 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.4.1 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.5 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.4.2 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.6 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.4.3 | # Peťo | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.8 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.5.1 | # Martin | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.9 špecifikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |
| # 4.5.2 | # Martin | Analýza analytickej časti aplikácie | 8.11.2004 | 11.11.2004 |

Pozn.: špecifikácia dohodnutá na stretnutí je prílohou tohto zápisu