# Téma stretnutia:  Experimenty snímania chôdze digitánymi kamerami

| Dátum stretnutia: | 3.12.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Ordinácia MUDr. Hostýna, Štátna nemocnica, pavilón E, Klinika telovýchovného lekárstva |
| Dĺžka trvania: | 13,15 – 15,00 |
| Prítomní: | MUDr. Hostýn |
|  | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
|  | Doc. Šperka |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová, Bc. Ľudovít Lučenič |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 6.2 | # Ľudo | Vyhodnotenie efektivity blesku vzhľadom na pozíciu zdroja blesku a kamery | 15. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.1.1 | # Martin | Urobiť hrubý návrh obrazovky k analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.1.2 | # Martin | Zapracovať námietky doc. Šperku do dokumentácie | 29.11.2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.2.1 | # Peťo | Na získaných snímkach overiť použiteľnosť navrhovanej segmentácie pomocou skincolor modelu | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.2.2 | # Peťo | Príprava značiek – namaľovanie rôznymi farbami | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.2.3 | # Peťo | Rozdelenie vstupného modelu kostry nohy – pätu rozdeliť na dve časti | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.3.1 | # Zuzka | Zabezpečenie statívu pre kameru | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.3.2 | # Zuzka | Vypracovanie reakcie na posudok tímu č. 4 | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.4.1 | # Ľudo | Zabezpečiť meter na meranie vzdialenosti kamery od bežiaceho pásu | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 | Ukončená |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Riešená |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Riešená |
| # 7.4.4 | # Ľudo | Vyriešenie organizačných problémov okolo piateho člena tímu (Alexandra Hýbala) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Riešená |

# Opis stretnutia

Konzultácie k oprave chybného modelu členku

- model zodpovedá predstave lekára

- pohyb ako bol definovaný pre pravú nohu (rozklad podľa dvoch osí) je vhodnejší ako pre ľavú nohu

- bude vhodné implementovať pre pohyb v členku funkciu rotácie okolo oboch osí naraz (napríklad pomocou súčasne stlačeného ľavého i pravého tlačidla myši)

- pohyb v členku je totiž vykonávaný vždy súčasne, nie je možné ho pri animácii rozkladať

- Podľa lekára by bolo pekné implementovať pohyb metatarzných kostičiek pri pronácii a supinácii – konkr. ich rozchádzanie pri našlapení na vnútornú časť chodidla a ich zhutnenie pri našlapení na vonkajšiu časť chodidla (túto časť si vzhľadom na jej dôležitosť ponecháme k prípadnej implementácii asi až na záver letného semestra)

## Konfigurácia scény

- Mali sme k dispozícii tri digitálne kamery (školskú, doc. Šperkovu a MUDr. Hostýnovu) a jednu analógovú (Ľudovu)

- Pre snímanie sme použili len tri digitálne kamery, a to takto

  - bočná kamera (Sony TRV60E – MUDr. Hostyn)

    - vzdialenosť po pás 1725 mm

    - výška stredu objektívu od podlahy 580 mm

  - zadná kamera (Sony PC10XX – doc. Šperka)

    - vzdialenosť po vzdialenejší koniec kovovej platničky na páse: 1910 mm

    - výška stredu objektívu od podlahy 605 mm

  - predná kamera (Canon MV600 – FIIT)

    - vzdialenosť po ten istý koniec kovovej platničky (tentoraz bližší) na páse: 2000 mm

    - výška stredu objektívu od podlahy 540 mm

- šírka pásu 800 mm, výška bočnice pásu 120 mm

- konfigurácie značiek na nohe/ách (ich vzájomné vzdialenosti od podlahy) sú na obrázku 1

Obrázok 1: polohy značiek

## Urobené záznamy

- vyhotovili sme 6 záznamov na každej kamere

- záznamy číslo 4 (v poradí) na kamerách b) a c) treba vynechať, lebo boli urobené bez záznamu kamery a) – na týchto dvoch kamerách bolo teda urobených celkom 7 záznamov

- záznamy sú nasledovné (rýchlosť chôdze, značky, počet ozn. nôh):

  - 4 km/h		zelené		1 noha

  - 3 km/h		zelené		1 noha

  - 4 km/h		zelené		2 nohy

  - 3 km/h		zelené		2 nohy

  - 3 km/h		farebné	2 nohy

  - 4 km/h		farebné	2 nohy

- na každom zázname je po (nesynchronizovanom) spustení všetkých troch kamier zachytená externá synchronizácia bleskom, nasleduje päť krokov (krok je pohyb medzi dvomi rovnakými postaveniami nôh – t.j. napr. ľavá noha vzadu), následne počas ďalších troch krokov náhodne jeden synchronizačný blesk a nesynchronizované zastavenie záznamu všetkých troch kamier

- kamera c) nemala stabilný podklad, je preto možné, že pri zapnutí a vypnutí došlo ku kolísaniu obrazu – podklad bol ale dostatočne stabilný pre nerušený záznam; kamery a) a b) mali statív

- kamera a) mala okrem pásky aj režim MEMORY, ktorým sme snímali prvé štyri záznamy, tieto ostali v ordinácii na pamäťovej karte, pásku sme dostali k dispozícii od lekára

- Z konzultácie s MUDr. Hostýnom vyplynuli nasledujúce požiadavky na používateľské rozhranie analytickej časti aplikácie (práca s grafmi)

- model zobrazujúci nohy sledovanej osoby a analytická časť môžu byť v dvoch oddelených aplikáciách

- niekedy bude potrebné porovnávať medzi sebou aj viac ako 2 chôdze

- uhlová rýchlosť bude zobrazovaná v tom istom grafe ako pozície kĺbov

- doktor potrebuje sledovať uhlové rýchlosti medzi kĺbmi:

  - koleno – členok – prsty pri pohľade zboku

  - koleno – talus – calcaneus pri pohľade zozadu

- pri analýze chôdze bude doktora zaujímať približne 10 krokov

- aby bolo možné rôzne zachytené chôdze porovnávať, aplikácia by mala mať možnosť porovnávané chôdze škálovať (meniť mierku zobrazenia v rôznych smeroch) a posúvať

- je nutné vedieť graf približovať a vzďaľovať

- graf by mal obsahovať možnosť práce s kurzormi a zobrazenie pozície kurzora v súradnicovom systéme grafu

- musí existovať možnosť zvoliť si množinu sledovaných kĺbov a zobrazovaných uhlových rýchlostí, ktoré majú byť v grafe zobrazené a počas analýzy túto množinu aj meniť

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.4.4 | # Ľudo | Vyriešenie organizačných problémov okolo piateho člena tímu (Alexandra Hýbala) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 8.1 | # celý tím | Extrahovať záznamy urobené v ordinácii pri druhom experimentovaní | 4.12.2004 | 10.12.2004 |
| # 8.2 | # Martin | Upraviť používateľské prostredie a implementovať niektoré funkcie v analytickej časti podľa lekárových požiadaviek | 4.12.2004 | 10.12.2004 |