### Zápis zo stretnutia tímu Arym labs

Téma:	Integrácia dokumentácie a implementačných zmien systému

Dátum:			19. apríla 2005

Čas:				13:00

Miesto:			Softvérové štúdio

Prítomní:

Bc. Marek Kováč

Bc. Ondrej Mikita

Bc. Michal Jakubík

Bc. Ľubomír Majtás

Bc. Miroslav Gális

Ing. Miroslav Galbavý

Stretnutie vedie:

Ľubomír Majtás

Vypracoval:

Marek Kováč

Obsah:

diskusia o minoritných problémoch vznikajúcich počas písania dokumentácie

kontrola rozsahu plnenia úloh

vypracované časti budú odoslané Ondrovi najneskôr v stredu ráno

16 hodinová rezerva pre prípad závažných problémov

finálne stretnutie dohodnuté na stredu večer

zmrazenie implementácie na dobu po odovzdanie produktu

Kontrola úloh:

implementačné detaily modifikovaných a vytvorených modulov – splnená

prípadné zmeny v návrhu					- splnená

súpis zmien v súboroch					- splnená

súčasný fyzický model a jeho popis				- prebiehajúca

nestihnuté časti implementácie a odporúčania nasledovníkom - splnená

testovací plán a sústava test cases				- prebiehajúca

manažment verzií a konfigurácia				- splnená

kompilácia používateľskej príručky				- splnená

systémová príručka 						- splnená

zápisy zo stretnutí						- prebiehajúca

Úlohy na nasledujúce stretnutie:

- prioritné dokončenie úloh súvisiacich s odovzdaním produktu

Poznámky:

Celkový priebeh realizácie poslednej fázy môže byť hodnotený pozitívne. Ďalšie stretnutie spojené so zostavením odovzdávaného dokumentu prebehne v stredu (20. apríla) večer. Výstupom tohto stretnutia má byť tlačiteľný dokument.